ZAŁĄCZNIK NR 1

pieczątka firmowa Wykonawcy

.................................., dnia ..............

FORMULARZ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko ……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości równej lub przekraczającej 4 845 000 € na wykonanie robót budowlanych: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”, składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową, ustaloną zgodnie z dyspozycjami SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

cena brutto: ................................... zł. (słownie……......................................................................

złotych)

Załączamy zbiorczą tabelą elementów, stanowiącą załącznik nr 1a do niniejszej oferty oraz tabele elementów dla poszczególnych miast, stanowiące załączniki nr 1b, 1c i 1d do niniejszej oferty.

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

  - Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu I oraz zgłoszenie gotowości   do odbioru robót do dnia 30.05.2012r.

  - Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu II do dnia 30.09.2012r. oraz zgłoszenie  gotowości do odbioru robót do dnia 30.10.2012r.

w tym budowa kanalizacji teletechnicznej na odcinku między skrzyżowaniami od  nr 211 do nr 213 (wzdłuż  Al. Zwycięstwa w Gdyni) do dnia 30.04.2012r.

  - Zakończenie robót i uruchomienie systemu dla zakresu etapu III i IV do dnia 31.12.2013r  oraz zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 28. 01.2014r.

(w tym rozpoczęcie robót budowlanych na obszarze Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku od ul. Morskiej do Obwodnicy Trójmiasta od 01.07.2013 roku i rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni od Ronda Ofiar Grudnia do Estakady Kwiatkowskiego od  01. 08. 2012 roku).

  - Zakończenie regulacji systemu do 3 miesięcy od daty odbioru końcowego ostatniego z etapów przedmiotu zamówienia.

  - Opracowanie, dla zakresu etapu IV, wymaganych dokumentów i przygotowanie wniosku o Wydanie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Przedsięwzięcia Euro2012 zgodnie z wymaganiami Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.

- Udzielamy gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na odrębne okresy, różne dla poszczególnych etapów. Bieg gwarancji rozpocznie się dla każdego z etapów odrębnie od dnia odbioru końcowego poszczególnego etapu, a zakończy się wspólnie dla wszystkich etapów tj. 36 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego.

- Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi określone w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, czyli na 90 dni od terminu składania Ofert.

- Wadium w kwocie 4 500 000,00 zł zostało wniesione:

- w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego *

- w siedzibie Zamawiającego w formie .......................................................................... *

* niepotrzebne skreślić

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- siłami własnymi *

- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że polegamy na zdolnościach finansowych innego podmiotu:

- ………………..…………………………………………

(nazwa podmiotu)

- …………………………………………………………..

(nazwa podmiotu)

- …………………………………………………………..

(nazwa podmiotu)

Kwota oddana do dyspozycji Wykonawcy, na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia: ………………………………. zł.

- Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZAŁĄCZNIK Nr 4) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy 
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień  zawarcia umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości 10 % ceny Oferty brutto oraz do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia realizacji robót na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

- Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Miejscowość, data:						           ......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)