# UMOWA NR  ...................................

# zawarta w dniu ………………..…………. pomiędzy:

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 – zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka z upoważnienia, którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni – Pan Marek Stępa

a ……………………………………………………………………………………….………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................

Umowa niniejsza zostaje zawarta, jako zamówienie publiczne o wartości poniżej 209 000 euro, udzielone w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

PRZEDMIOT UMOWY

## § 1.

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich usług w ramach zadania pn.: „Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu”, określonych w ust. 2.

- Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

    - Części A: Pomnika wraz z montażem.

    - Części B: Wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji, postanowień, opinii i odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub w razie konieczności przyjęcia zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych.

    - Część C:

- uzyskanie protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego,

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na wezwanie Zamawiającego.

    - Części D: Pełnienie nadzorów autorskich.

- Szczegółowy opis Części B przedmiotu zamówienia.

    - Budowa pomnika wraz z konstrukcją nośną i zagospodarowaniem terenu skweru, w którego skład wchodzi przebudowa:

- chodników i placu,

- oświetlenia skweru i pomnika,

- odwodnienia terenu,

- istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,

- zagospodarowanie zieleni.

    - Opinia geotechniczna określająca kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe, wyniki badań geologicznych gruntu.

    - Dokumentację należy wykonać w oparciu o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego (Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/839/09 z dnia 25 listopada 2009 r.).

    - Dokumentację projektowo-kosztorysowa należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych. Dokumentacja ma zawierać projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty wykonawcze w następującym zakresie:

- przebudowy chodników i placu,

- rozbudowy i przebudowy oświetlenia skweru,

- przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej) zgodnie z warunkami od gestorów sieci,

- inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem uzgodnionej z Biurem Ogrodnika Miasta,

- rozbiórki istniejących elementów kolidujących z inwestycją,

- inwentaryzacji ilościowej i jakościowej elementów rozbieranych wraz z inwentaryzacją fotograficzną,

- małej architektury,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

- schematu tyczenia inwestycji,

- odwodnienia i umocnienia konstrukcji wykopów,

- monitoringu.

    - Pozostałe elementy przedmiotu umowy:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie (wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów),

- wersja elektroniczna całości przedmiotu zamówienia zgodną z wersjami papierowymi przedmiotu zamówienia,

- 4 wizualizacje inwestycji w wersji elektronicznej i papierowej.

TERMIN UMOWY

## § 2.

  - Część A	– wykonanie pomnika - 34  tygodnie od dnia podpisania umowy;

- montaż pomnika – 4 tygodnie od dnia realizacji podstawy / fundamentu, ale nie później niż do dnia 31.05.2018 r.

  - Część B w wersji elektronicznej i papierowej - 34 tygodnie od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem terminów pośrednich dla:

    - Mapa do celów projektowych, badania geologiczne gruntu, opinia geotechniczna określająca kategorię geotechniczną i warunki gruntowe – 14 tygodni od dnia podpisania umowy,

    - projekt budowlany wraz z kompletem uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, niezbędnych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę i w razie konieczności przyjęcia zgłoszenia budowy/wykonywania robót budowlanych, inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem, wizualizacje - 30 tygodni od dnia podpisania umowy,

    - uzgodnione projekty wykonawcze wraz ze schematem tyczenia, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów, docelową organizacją ruchu, projekt tymczasowej organizacji ruchu, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, protokoły z przekopów próbnych – 34 tygodnie od dnia podpisania umowy,

  - Część C w wersji papierowej i elektronicznej w następujących terminach:

    - protokół weryfikacji projektu elektroenergetycznego – 4 tygodnie od dnia przekazania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,

    - aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego.

  - W zakresie Części D Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz montażem pomnika.

OBOWIĄZKI STRON

## § 3.

- Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania opracowań wydanych mu przez Zamawiającego, tylko dla potrzeb wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów składanych w ODGiK związanych z uzyskaniem map do celów projektowych najpóźniej dzień po złożeniu.

- Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do:

  - określenia w miejscach skrzyżowań uzbrojenia istniejącego i projektowanego rzędnych sieci projektowanych i istniejących; w przypadku braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od gestorów sieci należy wykonać przekopy próbne, uwzględniając ich koszt i dostarczyć Zamawiającemu protokół z wykonania przekopów,

  - uzyskania:

    - warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci, których sieci znajdują się na terenie inwestycji,

    - warunków technicznych i uzgodnień od Zarządu Komunikacji Miejskiej,

    - decyzji zatwierdzających oraz wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa uzgodnień, opinii i decyzji odpowiednio dla projektu robót geologicznych,

    - kompletu uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszeń robót budowlanych,

    - opinii Biura Ogrodnika Miasta o występowaniu na terenie inwestycji drzew i krzewów cennych przyrodniczo,

    - wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektem,

    - odpisu protokołu z Narady Koordynacyjnej z ZUD UM Gdynia

    - protokołu weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej usunięcia kolizji elektroenergetycznych przez Zespół ds. Weryfikacji dokumentacji Projektowo-Kosztorysowej działający przy ENERGA OPERATOR  SA dołączając pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji, w przypadku gdy wynikać to będzie z warunków Przedsiębiorstwa ENERGA.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić w szczególności z:

  - Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ),

  - Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni,

  - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

  - Wszystkimi gestorami i użytkownikami sieci na terenie objętym inwestycją wraz z jednostkami wskazanymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych warunkach technicznych,

  - Właściwymi służbami teleinformatycznymi Marynarki Wojennej (Centrum Wspierania Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej),

  - Biurem Ogrodnika Miasta,

  - Plastykiem Miasta Gdyni,

  - Właściwym Konserwatorem Zabytków,

  - Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Gdyni w zakresie projektowanych i istniejących teletechnicznych sieci szkieletowych,

  - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędu Miasta Gdyni.

- Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do:

  - określenia w miejscach skrzyżowań uzbrojenia istniejącego i projektowanego rzędnych sieci projektowanych i istniejących; w przypadku braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od gestorów sieci należy wykonać przekopy próbne, uwzględniając ich koszt i dostarczyć Zamawiającemu protokół z wykonania przekopów,

  - uzyskania ewentualnej aktualizacji warunków technicznych wydanych przez ZDiZ.

- Część B i C przedmiotu zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy:

- aktualna mapa do celów projektowych	1 egz.

- uzgodniony projekt budowlany wraz z inwentaryzacją zieleni, gospodarką drzewostanem, badaniami geologicznymi i opinią geotechniczną	6 egz.

- projekty wykonawcze wraz z docelową organizacją ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów oraz schematem tyczenia inwestycji	4 egz.

- projekt tymczasowej organizacji ruchu	4 egz.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych	4 egz.

- przedmiary robót	4 egz.

- kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów	2 egz.

- protokół weryfikacji dokumentacji z ENERGA-OPERATOR SA                                       oryginał

- jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	2 egz.

- Jeden egzemplarz projektu budowlanego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako tzw. egzemplarz inwestorski, tj. zawierający oryginały wszystkich uzyskanych warunków technicznych, postanowień, opinii, decyzji i uzgodnień.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały uzgodnień projektów docelowej organizacji ruchu.

- Dla celów przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane przedmiot zamówienia należy wykonać w wersji elektronicznej (CD/DVD) w formacie pdf w postaci skompresowanych plików (zip), 
w których pojemność pojedynczych plików pdf nie przekracza 30 MB. W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich liter: ć, ś, ź, ż, ą, ę, ó, ł.

- Ponadto, na osobnym nośniku CD/DVD muszą się znaleźć rysunki w programie AUTO-CAD, opisy techniczne w programie WORD oraz przedmiary i kosztorysy w plikach z rozszerzeniem ath.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dla projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

- W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność kosztorysów inwestorskich przez okres 6 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla części B przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli od dnia zarejestrowania mapy do celów projektowych przez właściwy ODGiK do czasu przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu upłynie okres ważności mapy wymagany przez właściwe organy, Wykonawca dokona aktualizacji mapy w ramach zawartej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy Części B i C przedmiotu umowy Zamawiającemu do jego siedziby.

- Zamawiający potwierdzi przekazanie Części B przedmiotu zamówienia lub jego części, protokołem przekazania w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia lub zgłosi w tym terminie uwagi wyznaczając Wykonawcy termin uzupełnienia. Nie dotrzymanie terminu będzie traktowane jako opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przyjmie Części B przedmiotu zamówienia lub jego część, protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag w terminie nieprzekraczającym 4 tygodni od dnia podpisania protokołu przekazania lub zgłosi w tym terminie zastrzeżenia do przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a termin przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 17, liczony będzie od daty przekazania uzupełnionej i poprawionej dokumentacji.

- Wykonawca rzeźby zgłosi Zamawiającemu wykonanie poszczególnych etapów rzeźby dostarczając protokół przekazania wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Zamawiający na poszczególnych etapach wykonania rzeźby dokona jej oględzin i potwierdzi przyjęcie etapów protokołem przekazania albo wniesie uwagi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia do odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do dnia wykonania robót, od dnia dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku protokołów zdawczo-odbiorczych pomnika załącznikiem do protokołów będą dokumentacje zdjęciowe rzeźby i odlewów.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonywał ewentualnych jej modyfikacji (poprawek i uzupełnień), których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi 
w ramach przedmiotowego postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 
w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

## § 4.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji, które mogą być konieczne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami.

- Dokumentacja musi zostać skoordynowana z wykonywanymi na zamówienie Gminy Miasta Gdynia projektami budowlanymi pn.:

  - „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Borchardta oraz wyznaczenie trasy rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego”, autor: BPBK S.A. w Gdańsku.

  - „Rozbudowy ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II oraz budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej”

wykonywanymi przez BPBK Gdańsk na zlecenie Gminy Miasta Gdyni.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia zestawienia prac projektowych zgodnie z zakresem umownym oraz dołączenia do projektu zagospodarowania terenu oświadczenia następującej treści „Przedmiot umowy jest kompletny i wykonany zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy”. Oświadczenie to musi być podpisane przez projektantów wszystkich branż i osoby sporządzające specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.

- Zastosowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej materiały Wykonawca opisze jedynie poprzez ich parametry techniczne, bez wskazywania nazw firm i producentów.

- Kosztorys inwestorski wykonany w oparciu o dokumentację powinien zostać wykonany z uwzględnieniem kwot (wymienionych w Regulaminie Konkursu), które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji Części B do przekazywania na żądanie Zamawiającego roboczych rysunków w wersji pdf i dwg.

- Przedmiotem zamówienia objęte jest również konsultowanie z ZDiZ proponowanych rozwiązań technicznych na poszczególnych etapach projektowania i przedstawianie, w trakcie spotkań roboczych, ewentualnych rozwiązań alternatywnych.

- Wykonawca z udziałem zespołu projektowego zobowiązany będzie do prezentacji na wezwanie Zamawiającego postępu prac w okresie realizacji części A i B.

- Przed każdą prezentacją (co najmniej 2 dni robocze wcześniej) Wykonawca prześle Zamawiającemu materiały w formie elektronicznej (w formacie PDF i dwg) i papierowej obejmujące szkice, rysunki robocze i propozycje rozwiązań, które będą omawiane na spotkaniu. Wszystkie rysunki dwg należy wykonać w „układzie współrzędnych 2000”.

- Materiały, o których mowa w ust. 10 Wykonawca będzie przekazywał również do Zarządu Dróg i Zieleni.

- Dokumentacja musi uwzględniać specyfikę projektowanych obiektów w stopniu gwarantującym ich prawidłową realizację i eksploatację.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z:

- warunkami określonymi w Regulaminie konkursu stanowiącymi Załącznik nr 1 do umowy,

- warunkami technicznymi ZDiZ nr UD.7011.57.2015.RL.AnK.202 z dnia 12.01.2016 r.

- warunkami technicznymi pozostałych gestorów, których sieci znajdują się na terenie objętym inwestycją,

- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z późn. zmianami) oraz zgodnie z osiągnięciami wiedzy technicznej

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z późn. zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U.2013.1129 z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn. zmianami)),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zmianami) oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z projektowanych branż,

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późn. zmianami),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.191 z późn. zmianami).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 późn. zmianami).

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.),

- Opracowaniem pn.: „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” dostępnymi na stronie

www.zdiz.gdynia.pl/zarzadzanie-mobilnoscia/standardy-rowerowe.html

- Standardami Dostępności przyjętymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. dostępnymi na stronie

www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie zmiany przepisów, które mają wpływ na prawidłowe wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy:

  - bieżącą współpracę w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy,

  - dostęp do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przygotowywanego przedsięwzięcia będących w posiadaniu Zamawiającego,

  - prezentacje postępu prac nad przedmiotem zamówienia wraz z możliwością zgłaszania problemów, w których konieczne jest dokonanie rozstrzygnięć przez Zamawiającego.

- W przypadkach organizowania narad technicznych, roboczych lub innych spotkań przez Zamawiającego, Wykonawcę, Zarząd Dróg i Zieleni lub Gestorów sieci do zadań Wykonawcy należy sporządzanie pisemnych protokołów z ich ustaleń oraz uzyskiwanie akceptacji uczestników narad.

- Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego, zostaną mu przedłożone przez Wykonawcę na piśmie i doręczone do siedziby Zamawiającego. Zamawiający odpowie Wykonawcy pisemnie w możliwie najkrótszych terminach tak, aby nie opóźnić wykonania przez niego przedmiotu niniejszej umowy.

## § 5.

            - W zakresie realizacji Części D przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do :

  - wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz wszystkich aktów wykonawczych do tej ustawy oraz obowiązujących przepisów prawa

  - czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową

  - obecności na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie później niż w ciągu 3 dni od daty dokonania wezwania

  - obecności na budowie według potrzeb wynikających z prowadzonych robót budowlanych

  - rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy o wykonanie robót zamiennych lub zastosowanie materiałów innych niż określone w dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wniosku

  - usuwania wad, uszczegóławiania i wyjaśniania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

  - wykonywania dodatkowych lub zamiennych rozwiązań projektowych, wynikłych w trakcie realizacji robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Części D przedmiotu zamówienia będzie Kierownik Zespołu Nadzoru Autorskiego: ..................................... .

            - Nadzór Autorski sprawowany będzie przez zespół projektantów, którzy są autorami projektów budowlanych i projektów wykonawczych.

            - Konieczność pobytu na budowie i w innych miejscach związanych z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiający, powiadamiając o tym Kierownika Zespołu NA.

            - Kierownik Zespołu NA zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich radach budowy, a na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązani są uczestniczyć w poszczególnych radach budowy także odpowiedni członkowie zespołu projektantów.

            - Część D przedmiotu zamówienia będzie wykonywana w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za nadzór autorski bez względu na ilość pobytów na budowie oraz zakres prac projektowych.

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA ZA PRACĘ

## § 6.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ..................... zł. netto, 23% VAT .............. zł., czyli …….......…. zł. brutto, w tym:

      - Część A: ................... zł. netto, 23% VAT  ..................... zł., czyli ………….......... zł. brutto,

      - Część B: .................. zł. netto, 23% VAT ..................... zł., czyli …………  zł. brutto, w tym:

      - Część C: .................. zł. netto, 23% VAT ..................... zł., czyli …………  zł. brutto, w tym:

      - Część D: ..................... zł. netto, 23% VAT  ..................... zł., czyli ………………. zł. brutto.

- Wycena poszczególnych elementów przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 2.

- Wycena prac projektowych wykonana w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

## § 7.

- W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub bezpodstawnie, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP ...........................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 586-002-28-60.

- Usługa zakwalifikowana zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, kod CPV:

92.31.00.00-7	Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu

71.00.00.00-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

71.24.40.00-0	Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,

71.24.60.00-4	Określenie i spisanie ilości do budowy,

        - Nadzór nad robotami budowlanymi,

## § 8.

- Za wykonanie Części A, B i C przedmiotu umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób:

      - po dostarczeniu mapy do celów projektowych, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% za te prace,

      - po dostarczeniu badań geologicznych gruntu, w oparciu o podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% za te prace,

      - po dostarczeniu uzgodnionego projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką drzewostanem, wizualizacji inwestycji, w oparciu o podpisany protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% za te prace,

      - po dostarczeniu uzgodnionych projektów wykonawczych wraz z docelową organizacją ruchu, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów, uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, w oparciu o podpisany protokół zdawczo – odbiorczy bez uwag, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80% za te prace,

      - fakturę obejmującą 20% pozostałego wynagrodzenia za opracowania wymienione w pkt od 1) do 4) Wykonawca wystawi po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,

      - fakturę obejmującą 100% wynagrodzenia za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i uzyskania protokółu weryfikacji projektu elektroenergetycznego, Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego bez uwag odpowiednio dla aktualizacji kosztorysów inwestorskich i protokołu weryfikacji projektu elektroenergetycznego.

      - Po wykonaniu rzeźby w glinie, odlewu gipsowego i dostarczeniu dokumentacji fotograficznej na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu przekazania w wysokości 30% wynagrodzenia za wykonanie i zamontowanie pomnika,

      - Po wykonaniu odlewu docelowego wraz z obróbką końcową i dostarczeniu dokumentacji fotograficznej, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu przekazania w wysokości 30% wynagrodzenia za wykonanie i zamontowanie pomnika,

      - Po zamontowaniu pomnika na miejscu docelowym na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego w wysokości 40% wynagrodzenia za wykonanie i zamontowanie pomnika.

- Za wykonanie Części D strony ustalają płatności na podstawie faktur kwartalnych wystawionych przez Wykonawcę, w równych ratach w okresie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy. Dokładne ustalenie wysokości i ilości rat nastąpi aneksem do umowy po wyborze Wykonawcy robót budowlanych i podpisaniu z nim przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane.

KARY UMOWNE

## § 9.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Ustaloną przez strony formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

  - za opóźnienie w dostarczeniu Części B, w stosunku do terminów ustalonych w § 2 
w wysokości 1% umownego wynagrodzenia brutto za Część B, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych elementów Części C przedmiotu zamówienia 
w stosunku do terminów ustalonych w § 2 umowy, w wysokości 200 zł. za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

  - za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Części B, stwierdzonych po podpisaniu protokołu przekazania, w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za Część B, za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Części B, stwierdzonych po odbiorze przedmiotu zamówienia (podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag) w stosunku do terminów ustalonych przez Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za Część B za każdy dzień opóźnienia,

  - za wady i usterki ujawnione w trakcie realizacji inwestycji zawinione przez Wykonawcę, 
w przypadku gdy będą one skutkowały koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za Część B, na poczet wykonania robót usuwających te wady i usterki,

  - za opóźnienie realizacji obowiązków określonych w § 3 ust. 23, w wysokości 200 zł. brutto za każdy dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.

  - za każdy dzień opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań opisanych w § 5 ust. 1 pkt 3) i 5), 
w wysokości 100,00 zł. brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 5 ust. 1 pkt 6) będą naliczane kary zgodnie z ust. 2 pkt 6) niniejszego paragrafu.

  - za każdy dzień opóźnienia w wypełnianiu zobowiązań opisanych w § 5 ust. 1 pkt 7), 
w wysokości 200,00 zł. brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - Za opóźnienie w wykonaniu i zamontowaniu pomnika w stosunku do terminu ustalonego w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 1% umownego wynagrodzenia brutto za wykonanie i zamontowanie, za każdy dzień opóźnienia.

  - Za nieterminowe usunięcie wad i usterek w wykonaniu i zamontowaniu pomnika, stwierdzonych przy odbiorze, w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego, w wysokości 1% umownego wynagrodzenia brutto za wykonanie i zamontowanie pomnika za każdy dzień opóźnienia.

  - Za wady i usterki ujawnione po odbiorze pomnika w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie i zamontowanie pomnika za każdy dzień usuwania wad i usterek, licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek.

- Ustala się, że potrącenie kar umownych nastąpi z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

## § 10.

Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za całość i koordynację wykonania przedmiotu zamówienia.

## § 11.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2-6, w przypadku:

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1679 z późn. zm.)

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 1, spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.

- Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.

- Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust.1, które zostały opublikowane przed terminem złożenia pracy konkursowej nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.

## § 12.

- W razie wystąpienia w trakcie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, ich zakres i wysokość dodatkowego wynagrodzenia ustalają wspólnie obie strony, jednak w kwocie nie większej niż 30% wynagrodzenia umownego.

- Do wyceny prac dodatkowych należy stosować normy i stawki przyjęte w wycenie projektu.

## § 13.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp przy przestrzeganiu postanowień ust 2.

- Zmiana postanowień Umowy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:

  - zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy będąca następstwem działań organów administracji o okres wynikający z tych działań, w szczególności:

    - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

    - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień wynikająca z przyczyn innych niż błędy w Dokumentacji Projektowej;

    - konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy  zawarciu Umowy;

  - zmiana terminów realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej wynikających z ujawnionych w trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych przez Zamawiającego ,

  - zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia wynikające z ujawnionych w trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych przez Zamawiającego;

  - zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w Opisie Przedmiotu zamówienia związane ze zmianą budżetu Zamawiającego przeznaczonego  na realizację inwestycji,

  - zmiany przedstawiciela Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy, osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do projektowania zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu,

  - zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;

- Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. 2-4  mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia możliwie jest jedynie o kwotę wynikającą ze wzrostu udokumentowanych kosztów Wykonawcy  zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 4.

- W przypadku konieczności zmiany terminu umownego wykonania i przekazania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia takiej zmiany wraz ze stosownym uzasadnieniem wniosku, nie później niż 3 tygodnie przed upływem terminów określonych w § 2 niniejszej umowy.

- Wszelkie zawiadomienia związane z umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Zawiadomienia mogą być wysłane listem poleconym, faksem lub poczta elektroniczną. W dwóch ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga potwierdzenia.

- Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w umowie będą skuteczne.

- Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się:

  - ze strony Wykonawcy: . . . . . ………… . . . . . . . . . . . . ,

  - ze strony Zamawiającego: ……………………………..

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

## § 14.

- Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła.

- Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot zamówienia – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż określony w pkt 1 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw autorskich, prawo do wykonywania praw zależnych, zleconych i zezwolenie na opracowania projektowe łącznie z wprowadzeniem zmian i przeróbek w dokumentacji oraz wszelkie inne opracowania projektowe na zlecenie Zamawiającego a także za zgodą Zamawiającego na zlecenie osób trzecich.

## § 15.

- Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

- Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznianie lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

GWARANCJE I RĘKOJMIA

## § 16.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych wykonanych na podstawie projektów budowlanych, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla części B przedmiotu umowy.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego pomnika na okres 24 miesięcy od dnia podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla części B przedmiotu umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## § 17.

            - Wykonawca oświadcza, że posiada polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 200 000 zł. Polisa stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

            - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania umowy.

POSTANOWIENIA SZCZEGÒŁOWE

## § 18.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  (zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych).

- W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 19.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a szczególnie Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

            - Sprawy sporne, których nie będą strony w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

## § 20.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

Załącznik nr 1 –	Regulamin konkursu wraz z załącznikami,

Załącznik nr 2 –	Wycena poszczególnych elementów przedmiotu umowy,

Załącznik nr 3 –	Wycena prac projektowych wykonana w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny  Prac Projektowych,

Załącznik nr 4 –	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,

Załącznik nr 5 –	Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy,

Załącznik nr 6 –	Wytyczne,

Załącznik nr 7 –	Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące zakresu i realizacji opracowań stanowiących przedmiot zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY	    			                          	WYKONAWCA