###### 3. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2003 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 41.904.088 zł z czego wydatkowano 34.358.809 zł, co stanowi 82,0 %, w tym:

- inwestycje komunalne miasta i zakupy inwestycyjne – 32.031.958 zł, tj. 81,0 % planu,

- dotacje na finansowanie inwestycji zakładów budżetowych i jednostek kultury – zrealizowano w 98,4 % na kwotę 401.251 zł,

- udziały w spółkach – 1.925.600 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 7,8% wydatków budżetu miasta ogółem, tj. o 0,5% mniej niż w roku 2002. Część wydatków inwestycyjnych (w wysokości 5.638.884 zł) zostanie przeniesiona do budżetu 2004r.

Zmienił się sposób finansowania wydatków majątkowych. W 2003r. 92,8 % środków pochodziło z dochodów własnych gminy a pozostałe 7,2 % z dotacji z budżetu państwa oraz źródeł pozabudżetowych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

| Wydatki majątkowe | Wykonanie 2003 | % udziału w strukturze |
| --- | --- | --- |
| ogółem, w tym: | 34 358 809 | 100,00% |
| z dochodów własnych | 31 884 728 | 92,80% |
| z dotacji z budżetu państwa oraz wpłat w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | 2 474 081 | 7,20% |

Najbardziej znaczące (ze względu na wielkość poniesionych nakładów) w 2003 roku wydatki inwestycyjne to:

- budowa Drogi Różowej etap III – włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską, węzeł Al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską, wiadukty w ulicy Stryjskiej,

- budowę ulic, m.in. ulica Dembińskiego - I etap, ulica Kaprów, ulica Powstania Wielkopolskiego,

- przygotowanie dokumentacji przyszłościowej budowy Pomorskiego Parku Technologicznego,

- przebudowa V LO,

- budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4

- dokumentacja budowy hali sportowo – widowiskowej,

- budowa kompleksu boisk sportowych,

- kontynuacja rozbudowy cmentarza komunalnego w  Pierwoszynie,

- kontynuacja uzbrojenia obszaru Gdynia-Zachód (program ISPA - koszt gminy),

- adaptacja pomieszczeń dla Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych przedstawia się jak niżej:

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  BUDŻETU MIASTA  NA  ROK  2003                                                      W ZAKRESIE  INWESTYCJI  MIEJSKICH

- Inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | data zakończenia | plan 2003r | wykonanie na dzień 30.12.2003r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE : |  |  | 29 883 573 | 26 384 634,19 | 88% |
| + środki Rad Dzielnic |  |  | 92 766 | ,00 |  |
| + GFOŚ |  |  | 632 500 | 450 792,04 |  |
|  | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 12 726 000 | 10 613 560,7 | 83% |
|  | GFOŚ |  |  | 200 000 | 200 000,00 |  |
| 1. | ROZDZIAŁ 60004 § 6050 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 150 000 | 100 497,50 | 67% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa zajezdnia trolejbusowa |  |  | 150 000 | 100 497,50 |  |
| 2. | ROZDZIAŁ 60015 § 6050 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |  |  | 7 780 000 | 6 475 141,03 | 83% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1a (włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską) | 2003 | 2003 | 2 250 000 | 2 186 992,24 |  |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1b ( węzeł Al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską) | 2003 | 2005 | 175 000 | 132 597,46 |  |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1c (wiadukty w ulicy Stryjskiej) | 2003 | 2004 | 1 865 000 | 1 539 335,60 |  |
|  | - wymiana słupów trakcyjnych w ul. Morskiej | 2002 | 2004 | 600 000 | 301 784,39 |  |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - prace przygotowawcze |  |  | 800 000 | 698 318,41 |  |
|  | - wykup terenów § 6060 |  |  | 2 090 000 | 1 616 112,93 |  |
| 3. | ROZDZIAŁ 60016 § 6050 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 4 796 000 | 4 037 922,21 | 84% |
|  | GFOŚ |  |  | 200 000 | 200 000,00 |  |
|  | - ulica Myśliwska | 2002 | 2003 | 385 000 | 375 873,26 |  |
|  | - ulica Dembińskiego - I etap | 2002 | 2004 | 1 835 000 | 1 610 780,51 |  |
|  | - ulica Kaprów | 2002 | 2003 | 182 000 | 178 205,33 |  |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2003 | 1 750 000 | 1 417 117,20 |  |
|  | GFOŚ |  |  | 200 000 | 200 000,00 |  |
|  | - ulica Kowieńska | 2001 | 2004 | 120 000 | 112 237,91 |  |
|  | - os. Dąbrowa - ulica Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa, Szałwiowa | 2003 | 2003 | 240 000 | 234 989,75 |  |
|  | - ulica Żeliwna |  |  | 35 000 | 30 633,88 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa (aktualizacja) |  |  | 149 000 | 34 287,76 |  |
|  | - wykup terenów § 6060 |  |  | 100 000 | 43 796,61 |  |
|  | - zatoka autobusowa przy ul. Necla | RD |  | 6 000 |  |  |
|  | - ulica Chabrowa | RD |  | 15 000 |  |  |
| II | DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63095 § 6050 TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 265 000 | 227 408,0 | 86% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE - koszt gminy) | 2003 | 2005 | 265 000 | 227 408,00 |  |
| III | DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71095 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 1 000 000 | 955 962,72 | 96% |
| 1 | ROZDZIAŁ 71095 § 6050 |  |  |  |  |  |
|  | Pomorski Park Technologiczny - dok.przyszłościowa |  |  | 1 000 000 | 955 962,72 | 96% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 4 422 000 | 4 151 227,4 | 94% |
| 1. | ROZDZIAŁ 80101 § 6050 |  |  |  |  |  |
|  | SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 2 761 000 | 2 701 497,86 | 98% |
|  | - sala gimnastyczna przy ZS Nr 4 | 2002 | 2003 | 2 276 000 | 2 275 077,66 |  |
|  | - winda w SP Nr 9 | 2003 | 2003 | 170 000 | 164 684,86 |  |
|  | - adaptacja mieszkania w SP Nr 29 |  |  | 35 000 | 35 000,00 |  |
|  | - przebudowa dachu w ZS Nr 15 | 2003 | 2003 | 250 000 | 204 432,52 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  | 30 000 | 22 302,82 |  |
| 2. | ROZDZIAŁ 80120 § 6050 |  |  |  |  |  |
|  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 1 540 000 | 1 331 152,56 | 86% |
|  | - przebudowa V LO | 2001 | 2003 | 1 540 000 | 1 331 152,56 |  |
| 3. | ROZDZIAŁ 80130 § 6050 |  |  |  |  |  |
|  | SZKOŁY ZAWODOWE |  |  | 121 000 | 118 577,0 | 98% |
|  | - kotłownia z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Kolejowych | 2002 | 2003 | 121 000 | 118 577,00 |  |
| V | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 6 382 423 | 5 893 712,2 | 92% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 § 6050 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 1 520 000 | 1 505 064,06 |  |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe, w tym : |  |  | 530 000 | 521 139,63 |  |
|  | przebudowa kan. deszczowej w ulicy Miętowej | 2003 | 2003 | 430 000 | 422 000,39 |  |
|  | dokumentacja przyszłościowa - zbiornik Krykulec | 2003 | 2004 | 100 000 | 99 139,24 |  |
|  | regulacja potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem Krykulec | GFOŚ |  | 270 000 | 105 296,35 |  |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym : |  |  | 990 000 | 983 924,43 |  |
|  | - uzbrojenie dzielnicy Meksyk | 2003 | 2004 | 990 000 | 983 924,43 |  |
| 2. | ROZDZIAŁ 90013 § 6050 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT |  |  | 162 500 | 145 495,69 |  |
|  | - modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku "Ciapkowo" ( wymiana zieleni, budowa przyłącza kan. sanitarnej ) |  |  | 162 500 | 145 495,69 |  |
| 3. | ROZDZIAŁ 90015 § 6050 OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 503 000 | 463 028,23 |  |
| 4. | ROZDZIAŁ 90095 § 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 4 359 423 | 3 925 620,0 | 90% |
|  | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 855 000 | 553 968,85 |  |
|  | - cmentarz komunalny Pierwoszyno | 1996 | 2004 | 350 000 | 349 989,50 |  |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2007 | 405 000 | 144 100,30 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa (cmentarz przy ulicy Spokojnej) |  |  | 100 000 | 59 879,05 |  |
|  | - wykonanie schodów do przystani rybackiej i plaży | RD |  | 40 766 |  |  |
|  | - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich | RD |  | 31 000 |  |  |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  |  | 3 504 423 | 3 371 651,10 | 96% |
|  | - uzbrojenie os. Sokółka II |  |  | 710 000 | 709 410,00 |  |
|  | - ulica Zbożowa |  |  | 200 000 | 196 706,81 |  |
|  | - os. przy ul. Konwaliowej |  |  | 11 985 | 11 985,00 |  |
|  | - uzbrojenie os. przy ul. Źródło Marii |  |  | 302 200 | 289 720,00 |  |
|  | - ulica Szefki etap II |  |  | 420 000 | 419 714,58 |  |
|  | - droga dojazdowa do ul Chwaszczyńskiej |  |  | 1 134 538 | 1 134 538,00 |  |
|  | - ulica Lipowa |  |  | 300 000 | 284 546,22 |  |
|  | - kan. deszcz. w ul. Wielkopolskiej |  |  | 176 000 | 173 816,88 |  |
|  | - kan. sanit. do bud. przy ul. Zbożowej 46 |  |  | 12 000 | 11 276,26 |  |
|  | - sieć wodoc. do posesji ul. Olgierda 106B |  |  | 25 000 | 18 113,19 |  |
|  | - kan. deszcz. w ul. Łowickiej i Małopolskiej |  |  | 116 700 | 93 715,28 |  |
|  | - ulica Promienna |  |  | 5 000 |  |  |
|  | - droga do budynków przy ul. Zielonej |  |  | 30 000 | 27 898,88 |  |
|  | - oświetlenie ulic: Owocowej, Warzywnej |  |  | 61 000 | 210,00 |  |
| VI | DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118 § 6050 |  |  |  |  |  |
|  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - MUZEA |  |  | 2 800 000 | 2 758 677,30 | 99% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2006 | 2 800 000 | 2 758 677,30 |  |
| VII | DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 § 6050 |  |  |  |  |  |
|  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE |  |  | 2 288 150 | 1 784 085,8 | 78% |
|  | - hala sportowo-widowiskowa | 2002 | 2006 | 1 650 000 | 1 384 265,38 |  |
|  | dofinansowanie ze środków MENiS |  |  | 500 000 |  |  |
|  | - budowa kompleksu boisk w Gdyni | 2003 | 2004 | 587 150 | 349 440,39 |  |
|  | - sztuczne lodowisko / rozliczenie końcowe robót wykonanych w 2001roku / |  |  | 51 000 | 50 380,00 |  |

W budżecie miasta na rok 2003 na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji zaplanowano  kwotę:   31.002.073,00 zł, w tym :

ze środków budżetu miasta 			 30.369.573 zł

ze środków GFOŚ                   		      632.500 zł

z czego wydatkowano łącznie:

ze środków budżetu miasta			26.742.777,84 zł   (88,1 % kwoty planu)

ze  środków   GFOŚ 			    	     450.792,04 zł   (71,3 % kwoty planu),

(przy czym ze środków GFOŚ wykonano w roku 2003 zakres rzeczowy wyższy o kwotę 179.920 zł -faktury na tę kwotę zostały złożone w grudniu 2003 i nie zostały opłacone z uwagi na brak środków w funduszu – zostaną one opłacone ze środków 2004 roku), zatem wykonanie rzeczowe  wyniosło 99,7 %.

Wydatki ze środków własnych budżetu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

- zadania gminy

transport                                                             4.250.324,22zł  tj.   83%

turystyka                                                               227.967,98zł  tj.   84 %

pozostała działalność                                         1.059.132,63zł  tj.   92%

gospodarka komunalna                                      6.030.061,71zł  tj.   92%

oświata                                                               2.702.617,82zł  tj.   98%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       2.758.677,30zł  tj.   99%

kultura fizyczna i sport                                      1.786.325,69zł  tj.   78%

- zadania powiatu

transport                                                            6.477.380,95zł  tj.   83%

oświata                                                              1.450.289,54zł  tj.   87%

W sposób istotny na poziom finansowego wykonania budżetu roku 2003, w tym zwłaszcza na stopień wykorzystania środków w dziale transport (zarówno dla dróg gminnych jak i dróg powiatowych) wpłynęły następujące okoliczności :

- nie zrealizowanie wykupu terenów w pełnym zaplanowanym zakresie z uwagi na problemy z ustaleniem ceny wykupu (brak zgody właściciela na sprzedaż po cenie oferowanej przez miasto) – z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 530 tys. zł, co stanowi 4,1 % planowanych wydatków w dziale 600 – transport i łączność (wnioskowano o przeniesienie tych środków do budżetu na rok 2004)

- opóźnienie w stosunku do harmonogramu umownego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - w realizacji robót dla etapu III faza 1 c budowy Drogi Różowej (roboty te będą kontynuowane w roku 2004, według deklaracji wykonawcy cały zakres umowy zostanie zakończony w terminie umownym) – z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 330 tys. zł, co stanowi 2,6 % planowanych wydatków  (wnioskowano o przeniesienie tych środków do budżetu na rok 2004)

- przesunięcie terminu odbioru końcowego i rozliczenia budowy ulicy Powstania Wielkopolskiego na rok 2004 – z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 330 tys. zł, co stanowi 2,6 % planowanych wydatków (wnioskowano o przeniesienie środków do budżetu na rok 2004)

- późniejsze niż zakładano uruchomienie postępowania przetargowego na wymianę słupów trakcyjnych w ulicy Morskiej (ze względu na wprowadzane zmiany w dokumentacji projektowej, polegające na wydzieleniu oświetlenia przebudowywanego odcinka jako sieci miejskiej) – z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 300 tys. zł, co stanowi 2,3 % planowanych wydatków (wnioskowano o przeniesienie środków do budżetu na rok 2004)

- wstrzymanie realizacji robót w ulicy Dembińskiego – I etap, spowodowane rozpoczętą w tym rejonie budową osiedla mieszkaniowego (z uwagi na możliwe uszkodzenia przez ciężki sprzęt budowlany, dojeżdżający do placu budowy osiedla, nawierzchni i chodników, część robót w tym zakresie przesunięto do realizacji na rok 2004) – z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 225 tys. zł, co stanowi 1,7 % planowanych wydatków (wnioskowano o przeniesienie tych środków do budżetu na rok 2004)

- uzyskanie, w efekcie przeprowadzonych postępowań przetargowych ofert wykonawcy z cenami znacznie poniżej poziomu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego, w tym także na prace projektowe

- uzyskanie oszczędności po rozliczeniu zadań zakończonych i odebranych.

Na stosunkowo niskie wykonanie budżetu w dziale kultura fizyczna i sport (78 % planowanych wydatków) wpłynęło znaczne obniżenie ceny w efekcie przeprowadzonego przetargu na nawierzchnię boiska GOSiR, naliczenie wykonawcy kar umownych oraz uzyskanie wyższego udziału procentowego finansowania ze środków MENiS (z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 240 tys. zł pomimo zakończenia i rozliczenia robót w 2003 roku). Ponadto nie uregulowano końcowej płatności za projekt hali sportowo-widowiskowej z uwagi na wprowadzanie do dokumentacji poprawek i usuwanie stwierdzonych przy jej odbiorze usterek - z tego tytułu nie wydatkowano kwoty około 270 tys. zł (wnioskowano o przeniesienie tych środków do budżetu na rok 2004).

W działach gospodarka komunalna, oświata, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonano budżet na poziomie zadowalającym - w działach tych wykonanie łączne (zadań gminy i powiatu) wynosi 92 – 98 %.

Podkreślić należy, iż rozpoczęto realizację wszystkich zaplanowanych zadań, a prace prowadzono zgodnie z harmonogramem. Zadania, których realizacja odbiegała od założeń planu i przyczyny tego stanu opisano powyżej. Poziom niewykonania budżetu z tego tytułu wyniósł 1.993.000 zł, co stanowi 6,6 % kwoty łącznych planowanych wydatków ze środków własnych budżetu na 2003 rok (wnioskowano o przeniesienie tych środków do budżetu na rok 2004, w tym także na wykupy gruntów).

- TRANSPORT - dział 600

Rozdział 60004 ( 6050 -  lokalny transport zbiorowy

- Zajezdnia trolejbusowa .

## Opracowano koncepcję oraz studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko inwestycji.

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Droga Różowa - etap III faza 1a – włączenie ul. Lotników w ul. Wielkopolską

Inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2003r, rozliczona.

W czerwcu zakończono, a w lipcu przekazano do ruchu przebudowane skrzyżowanie ulicy Lotników z ulicą Wielkopolską. Zakres robót obejmował poszerzenie ulicy Wielkopolskiej o jeden pas ruchu w rejonie skrzyżowania z ulicą Lotników, przebudowę odcinka ulicy Lotników polegającą na dobudowaniu tymczasowej drugiej jezdni wpisanej w ulicę Lotników i włączenie jej poza obrębem skrzyżowania w istniejącą ulicę oraz  budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wielkopolskiej z ulicami: Inżynierską, Lotników i Kościelną.

Wykonano:

-  4.921,9m2 nawierzchni jezdni bitumicznej z wjazdami ( 161,6 m2 ),  1.003,5m2 chodnika   z kostki betonowej, trawniki ( 681,4 m2); 48,0 mb sieci kanalizacji deszczowej  ( 800 PCV, 78,15mb - ( 600 PCV i 22,75mb - ( 400PCV, 13szt. wpustów ulicznych; 7szt. studni rewizyjnych ( 1600 z kręgów betonowych i 1szt. - ( 1500  PCV  oraz 96,3mb przykanalików do wpustów, 1 hydrant podziemny, przebudowano trakcję trolejbusową, oświetlenie oraz kolidującą sieć teletechniczną i energetyczną.

- Droga Różowa - etap III faza 1b – węzeł Al. Zwycięstwa – ul. Wielkopolska.

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na   przebudowę węzła Aleja Zwycięstwa - ulica Wielkopolska.

- Droga Różowa - etap III faza 1c – wiadukty w ul. Stryjskiej

Inwestycja planowana do wykonania w latach 2003-2004. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego wiaduktu w ciągu ul. Stryjskiej, umożliwiającego przyszłościowe poprowadzenie jezdni Drogi Różowej oraz  przebudowę istniejącego wiaduktu drogowego nad torami PKP w ul. Stryjskiej wraz z bezpośrednio przylegającymi dojazdami, rozbiórkę istniejących  i budowę nowych schodów zejściowych na peron SKM. W roku 2003 nastąpiło opóźnienie w wykonaniu zaplanowanych robót, w tym w zakresie sieci cieplnej, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Planowane zakończenie robót – październik 2004r.

- - wymiana  słupów trakcyjnych w ulicy Morskiej

Inwestycja realizowana w latach 2003-2004. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę słupów trakcyjno - oświetleniowych przy ulicy Morskiej na odcinku  od ulicy Warszawskiej do ulicy Grabowo oraz opraw oświetleniowych i wykonanie nowych linii kablowych zasilających oświetlenie. Ze względu na wprowadzane zmiany w dokumentacji projektowej, polegające na wydzieleniu oświetlenia przebudowywanego odcinka jako sieci miejskiej, przetarg na wybór wykonawcy przeprowadzono w IV kwartale 2003r.  Wykonawca rozpoczął prace w listopadzie, planowane zakończenie robót – kwiecień  2004 r.

- - Trasa Kwiatkowskiego – prace przygotowawcze

Dokonano aktualizacji projektu budowlanego. Wydzielono geodezyjnie tereny przewidziane pod pas drogowy na odcinku leśnym oraz uzyskano decyzję o wyłączeniu tych terenów z produkcji leśnej. Projekt  został ujęty w Sektorowym Programie Operacyjnym  „Transport - Gospodarka Morska” jako projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne

- ulica Myśliwska

Inwestycja zakończona i odebrana w czerwcu 2003r. Wykonano :

-  1.039,8m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej grubości 8cm. z jednostronnym chodnikiem (265,8 m2), wjazdami (112,4 m2), murem oporowym z elementów prefabrykowanych dł. 120,0m o zmiennej wysokości od 2,0m do 3,5m., umocnieniem skarpy (795 m2), zielenią  (300szt. krzewów) i oświetleniem (8szt. słupów i opraw);  64,55mb sieci kanalizacji deszczowej  ( 200 PCV,  13szt. wpustów ulicznych; 20,0mb sieci kanalizacji sanitarnej ( 200 PCV, 20,55mb wodociągu ( 200 PCV, 3 hydranty oraz przyłącza wodociągowe ( 40-110 PE.

- ulica Dembińskiego - I etap

Inwestycja realizowana od roku 2002. Zakończono  roboty  związane z budową i przebudową  istniejącego uzbrojenia, tj. kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową, sieć energetyczną. Wykonano nawierzchnię drogową z kostki betonowej  na odcinku od  nr 39 do ulicy Komandorskiej. Roboty drogowe na części drogi od nr 39 do ulicy Sambora zostaną zakończone w III kwartale 2004r.,w koordynacji z  GI HOSSA S.A. – inwestorem osiedla mieszkaniowego w tym rejonie ulicy. Planowane zakończenie robót – listopad 2004r.

- ulica Kaprów

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano:

- 321,6mb kanału deszczowego ( 200 PCV, separator UNICOM 60/600,  171,0mb sieci wodociągowej PE (  110 i 155,5mb przyłączy PE ( 40; piaskownik żelbetowy 12.5x2,5m; 1.043,0m2 nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 8cm. z chodnikiem ( 424,0m2 ), wjazdami  ( 89,6m2 ), umocnienie rzeki Kaczej gabionami na geowłókninie ( 203,5m2  ) i  oświetlenie ( 6szt. słupów i opraw ).

- ulica Powstania Wielkopolskiego

Inwestycja kontynuowana. Zakres robót obejmuje budowę: nawierzchni drogowej z obustronnymi chodnikami  i wjazdami bramowymi, sieci  kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazociągu, murów oporowych, oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja w trakcie przeglądu przedodbiorowego ze zgłoszonymi zaleceniami, odbiór końcowy i rozliczenie nastąpi w 2004 roku.

- ulica Kowieńska - etap II

Inwestycja kontynuowana, roboty wznowiono w grudniu 2003r. Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni drogowej z chodnikiem z jednej strony i opaską z drugiej, podłączenie przykanalikami deszczowymi wpustów ulicznych, przebudowę  sieci wodociągowej, gazowej, sieci telekomunikacyjnej oraz  zabezpieczenie w miejscach przejść sieci elektroenergetycznej. Planowane zakończenie robót w maju 2004 r.

- os. Dąbrowa - ulica Serdecznikowa, Nowowiczlińska, Piołunowa, Szałwiowa

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: 361,5 m2 powierzchniowego utrwalenie nawierzchni ulicy Szałwiowej i Piołunowej, 1.284,40 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej w ulicy Nowowiczlińskiej  i Serdecznikowej, 220,51 m2 chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, 83,20 m2 wjazdów na posesje. Ponadto wykonano nowy kanał deszczowy w ulicy Nowowiczlńskiej (  200  o długości 40,50 mb i w ul. Piołunowej (  250 o długości 38,0 mb.

- ulica Żeliwna - II etap

Uregulowano płatności za wykonanie zadania w roku 2002, zgodnie z  umową.

Rozdział 60016 (4300 -  drogi publiczne gminne

- ulica Cumowników

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: -1.186,21 m2 nawierzchni tymczasowej z płyt YOMB; - 430,35mb  - krawężnik betonowy 15*30 cm.

III. DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Rozdział  63095 ( 6050 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

## Opracowano, na bazie dostarczonej dokumentacji od gmin beneficjentów, dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy. Dokumentacja jest zgodna z wymogami funduszu PHARE 2002 co pozwoli uzyskać jej akceptację przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dokumentacja, po kolejnych poprawkach, przekazana do Władzy Wdrażającej.

IV. DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 ( 6050 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

## Inwestycja noworozpoczynana – dofinansowanie z Programu PHARE 2003 Spójność Społeczno – Gospodarcza.

## Opracowano projekt wykonawczy inwestycji i dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy z uwzględnieniem procedur FIDiC oraz wymogów PHARE i przekazano do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia (dokumentacja uzyskała akceptację Władzy Wdrażającej).

IV. DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 ( 6050 - szkoły podstawowe

- budowa sali sportowej przy ZS Nr 4 – Gdynia – Grabówek

Zakończono realizację inwestycji, dokonano odbioru końcowego i oddano w użytkowanie.    Wybudowano salę sportową o kubaturze 11.600 m3 wraz  z zapleczem sanitarno - technicznym, widownią na ok. 60 osób, salkami pomocniczymi /siłownia, solarium/ i  łącznikiem ze szkołą. Arena sali pozwala na przeprowadzenie zawodów sportowych w ligowych grach zespołowych typu koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Zagospodarowano teren – drogi i chodniki, zieleń. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

- winda w SP Nr 9

Zakończono realizację inwestycji, dokonano odbioru końcowego i oddano w użytkowanie.

W wyniku działań inwestycyjnych przystosowano budynek szkoły dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wykonanie windy zewnętrznej z podjazdem i węzła sanitarnego.

- SP Nr 29 – adaptacja mieszkania na pomieszczenia do nauki

Roboty zakończono,  dokonano odbioru końcowego i oddano w użytkowanie – uzyskano pomieszczenie z węzłem sanitarnym dla potrzeb nauki dla dzieci klas „O”.

- przebudowa dachu w ZS Nr 15Gdynia – Chwarzno

Zakończono prace zabezpieczające konstrukcję  dachu nad pawilonem żywieniowym.

### Rozdział 80120 ( 6050 - licea ogólnokształcące

- przebudowa V Liceum Ogólnokształcącego – Gdynia – Oksywie

Inwestycja zakończona i odebrana w październiku 2003r. Wyremontowano istniejący budynek szkoły o pow. użytkowej 1.270,9 m2, zrealizowano budynek łącznika szkoły o pow. użytkowej 834,8 m2, drogi i chodniki z kostki betonowej o pow. 708,2 m2, ogrodzenie szkoły o długości 359,4 mb  oraz  uzbrojenie podziemne.

### Rozdział 80130 ( 6050 – szkoły zawodowe

- kotłownia z wymianą instalacji c.o. w Zespole Szkół Transportowych – Gdynia, Al. Zwycięstwa

# Zakończono realizację II etapu  inwestycji. Wykonano instalację wewnętrzną c.o. w całej szkole, wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej, instalację ciepłej wody użytkowej oraz remont jednego węzła sanitarnego. Roboty odebrano i przekazano w użytkowanie. W wyniku działań inwestycyjnych w 2002 roku dokonano zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe.

IV. DZIAŁ 900

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90001 ( 6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe,  w tym:

- Kanalizacja deszczowa w ulicy Miętowej

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: 76,2 mb kanalizacji deszczowej  ( 800, 69,04 mb -  ( 600; 105,64 mb -  ( 500;  separator i piaskownik żelbetowy; 220 m2- nawierzchni drogowej z kostki betonowej.

- Zbiornik “KRYKULEC”

## Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: zapory ziemnej, budowli upustowej, przelewu powierzchniowego na zaporze, suchego zbiornika retencyjnego regulacji potoku powyżej zbiornika do torów PKP i poniżej zbiornika do granicy z rezerwatem przyrody “Kacze Łęgi” i roboty drogowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie inwestycji  – listopad 2004 r.

uzupełnienia kanalizacji sanitarnej, w tym:

- uzbrojenie dzielnicy Meksyk

## Inwestycja planowana do wykonania w latach 2003-2004. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z rur PCV z przyłączami do budynków w ulicach Palmowej, Bananowej, Hutniczej, Wiśniowej, Północnej, Przemysłowej, Pomarańczowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Śliwkowej, Ananasowej, Gruszkowej, Jabłkowej, Nowoprojektowanej, Orzechowej, Nowodworskiego i Dachnowskiego wraz z utwardzeniem tłuczniem nawierzchni drogowej po robotach sanitarnych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie  inwestycji  – lipiec 2004 r.

### Rozdział 90013 ( 6110 – schroniska dla zwierząt

- modernizacja klatek dla zwierząt w schronisku “Ciapkowo” (wymiana klatek, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej)

## Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano remont istniejących 36-ciu boksów dla psów, obejmujący: wykonanie posadzki betonowej ze spadkiem do cieku podłużnego ((160mm – 27 mb; (200mm-58 mb, wraz z 4-ma studzienkami i 6-ma wpustami), budowę wodociągu stalowego (25mm (47 mb), naprawę cokołów w boksach, malowanie boksów oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy istniejącymi klatkami a ogrodzeniem.

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

- oświetlenie ulic: Huzarskiej i Ułańskiej – inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: sieć oświetleniową o długości 1.047 mb z kabla YAKY 4x25mm i 4x50mm wraz z 32-ma słupami oświetleniowymi typu SAL-70 i SAL-10 oraz szafką oświetleniową SO 4/3-1.

- oświetlenie ulicy Zielonej - inwestycja realizowana etapowo, zakończono realizację etapu I, planowane zakończenie etapu II w marcu 2004r.

Rozdział 90095 ( 6050 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- cmentarz komunalny Pierwoszyno

Inwestycja planowana do wykonania w latach 2003-2004. Zakres rzeczowy obejmuje   realizację  dalszego ciągu dróg i ścieżek wraz z siecią kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Prace  przebiegają zgodnie z harmonogramem,  planowane zakończenie prac – czerwiec 2004r.

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

Inwestycja noworozpoczynana, przygotowywana do realizacji w ramach programu ISPA. Zlecone zostało opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Planowany termin wykonania projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz projektu budowlano-wykonawczego przyłączy – czerwiec 2004 r.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- uzbrojenie osiedla Sokółka - inicjator GI”HOSSA” – inwestycja kontynuowana - zakończono I etap oraz część etapu II, czyli docelowego układu odprowadzenia wód deszczowych. Planowane zakończenie prac – wrzesień 2004r.

- budowa ulicy Zbożowej - inicjator TBS "CZYNSZÓWKA" Sp. z o.o.- inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2003r. Wykonano: drogę (1.432,15m2) z obustronnymi chodnikami (759m2), schodami, zielenią i murami oporowymi, sieć wodociągową ((110 - 140mb) sieć kanalizacji sanitarnej ((200 - 164mb, deszczowej (315 - 199,5mb), oświetlenie (6 lamp) , usunięto kolizje: sieci kanalizacji deszczowej z wodociągiem oraz drzew z murem oporowym.

- ulica Szefki etap II - inicjator PB “PANORAMA” inwestycja zakończona i odebrana w grudniu. Wykonano: drogę o nawierzchni bitumicznej (1.545 m2) wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej (1.112 m2 ), miejscami postojowymi (1.286 m2) i ścieżką rowerową   kostki betonowej (375 m2) oraz trawniki (306 m2), kanalizację deszczową  (315mm (238,82 mb) i (200mm (23,9 mb), wodociąg PE (110, kanalizację sanitarną PCV (200, sieć c.o. (100 (168,7 mb), (80 (80,88), ( 65 (241,09 mb) i oświetlenie (8 lamp).

- osiedle przy ul. Konwaliowej - inicjator G.I.”HOSSA”S.A.- inwestycja zakończona i odebrana, w roku 2003 wykonano zalecenia odbiorowe tj. przełożenie 40 mb kanału deszczowego.

- uzbrojenie osiedla przy ul. Źródło Marii - inicjator G.I. “HOSSA” S.A.  - inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2003r. Wykonano drogę z pełnym uzbrojeniem : jezdnię z kostki betonowej (1.222,34 m2), chodniki i wjazdy (392,9 m2), kanalizację sanitarną ( 200 PVC (226 mb), ( 160 PVC (46 mb), kanalizację deszczową ( 315 PVC (219 mb) i ( 200  PVC (62 mb) wraz z  separatorem, wodociąg ( 110 PE (223 mb), oświetlenie (8 lamp).

- budowa drogi od ul. Chwaszczyńskiej - inicjator "VECTOR" Sp. z o.o. - inwestycja zakończona i odebrana w czerwcu 2003r, planowany termin rozliczenia - luty 2004r; wykonano: drogę (3.288 m2 ) z pasem włączenia o nawierzchni bitumicznej (287 m2), obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o gr. 6cm (1.219 m2) i wjazdami z kostki o gr. 8 cm (40 m2) oraz uzbrojeniem: 451,5mb wodociągu (200 PE, kanalizacja   sanitarna  ( 315  PCV-497,86 mb, ( 200 PCV - 22,25mb, ( 160 PCV - 29,10 mb, kanalizacja deszczowa (   600 PCV- 164,15mb, ( 500 PCV- 60,2 mb, ( 400 PCV-205,3 mb, ( 250 PCV – 23,15 mb, ( 200PCV-110,15 mb.

- budowa I etapu ulicy Lipowej – inicjator PB “PANORAMA” – inwestycja zakończona i odebrana w grudniu. Wykonano: drogę o nawierzchni z kostki betonowej (817,75m2) wraz z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej (606 m2 ), miejscami postojowymi (113,75 m2), kanalizację deszczową  (300 (116,76 mb) i (200 (9,13mb), wodociąg PE (110 (156,99mb), (90 (9,31mb), kanalizację sanitarną PCV (200 (105,74 mb), (160 (6,07mb) i oświetlenie (5 lamp).

- przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Łowickiej i Małopolskiej – inicjator PB STM – inwestycja kontynuowana. Planowany termin odbioru robót : styczeń 2004 r.

- budowa ulicy Promiennej – inicjator “TARGO” S.A.- w przygotowaniu przetarg  na wybór wykonawcy robót.

- budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Zielonej – inicjator Zrzeszenie Budowy Domów “LOTNIK” -  inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2003r. Wykonano chodnik  (55,12 m2) i parking (55,12 m2) z kostki betonowej oraz uzupełniono jezdnię  - 84,12 m2 nawierzchni asfaltowej.

- budowa kanalizacji deszczowej ( 600 mm w ul. Wielkopolskiej – inicjator GI “HOSSA” S.A. – inwestycja zakończona we  wrześniu 2003r, wykonywana w ramach budowy etapu III, fazy 1a Drogi Różowej.  Wykonano 76 mb kanału deszczowego ( 600 PE wraz z 2-ma studniami ( 1400.

- budowa kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 46A przy ul. Żwirowej – inicjator P. Sylwia Rybakowska-Lach – inwestycja zakończona i odebrana w lipcu 2003r.Wykonano 15,5 mb kanalizacji sanitarnej  ( 160 PCV, w tym 8 mb w rurze osłonowej.

- budowa sieci wodociągowej do posesji Nr 106B przy ul. Olgierda – inicjator -P. Mariusz Pająk - inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2003r. Wykonano 82,6 mb sieci wodociągowej PE ( 110.

- budowa oświetlenia w ulicach: Owocowej, Migdałowej i Warzywnej – inicjator –Komitet Budowy Oświetlenia - inwestycja kontynuowana. Planowany termin odbioru robót : styczeń 2004 r.

## V. DZIAŁ 921

KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

Rozdział 92118 –  ( 6050 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończono realizację robót konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji obiektu i części ogólno obiektowej, w trakcie wykonywania jest  konstrukcja dachu wraz z pokryciem. Trwa montaż stolarki aluminiowej i elewacji na obiekcie. Wykonano roboty związane z uzbrojeniem zewnętrznym. Planowany termin zakończenia realizacji stanu surowego zamkniętego  -  czerwiec 2004 r.

VI. DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT –

Rozdział 92601 ( 6050 - obiekty sportowe

- hala sportowo – widowiskowa

Inwestycja noworozpoczynana, dofinansowanie ze środków MENiS – opracowano projekt wykonawczy – w trakcie sprawdzania i nanoszenia poprawek oraz usuwania stwierdzonych przy odbiorze usterek. Wyłoniono firmę pełniącą funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji i w okresie gwarancji oraz wykonawcę robót rozbiórkowych i wycinki drzew – prace te zostaną wykonane w kwietniu 2004r.

- budowa kompleksu boisk w Gdyni

Zakończono realizację inwestycji, dokonano odbioru końcowego i oddano w użytkowanie GOSiR ostatnie z trzech boisk do piłki nożnej, t.j. boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 6.996,96 m2 wraz z oświetleniem - 4 maszty. Inwestycja dofinansowana ze środków MENiS.

- sztuczne lodowisko

Uregulowano płatności za wykonanie lodowiska w roku 2002, zgodnie z zawartą umową.

II. WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2003                                                                                   JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2003r. | Wykonanie 2003r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 9 405 320 | 5 834 374 | 62,0% |
| 1 | DZ. 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 776 920 | 776 917 | 100,0% |
|  | rozdz. 15011 - rozwój przedsiębiorczości | 776 920 | 776 917 | 100,0% |
|  | Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości - adaptacja pomieszczeń | 776 920 | 776 917 | 100,0% |
| 2 | DZ. 600 - Transport i łączność | 30 000 | 12 352 | 41,2% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 30 000 | 12 352 | 41,2% |
|  | Zabezpieczenie skarpy i wykonanie schodów od ul. Czeladniczej do istniejącego ciągu pieszego | 30 000 | 12 352 | 41,2% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 024 625 | 1 672 606 | 82,6% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 024 625 | 1 672 606 | 82,6% |
|  | Regulacje stanów prawnych, wykupy gruntów | 1 470 000 | 1 160 862 | 79,0% |
|  | Montaż dźwigu osobowego NZOZ Działki Leśne | 137 143 | 128 780 | 93,9% |
|  | Montaż dźwigu osobowego wraz z pochylnią oraz likwidacja barier NZOZ Obłuże -Oksywie | 133 428 | 119 584 | 89,6% |
|  | Montaż dźwigu osobowego NZOZ Wzg. Św. Maksymiliana | 116 060 | 95 386 | 82,2% |
|  | Koncepcja architektoniczna oraz wielobranżowy projekt budowlany dla obiektów Pomorskiego Parku Technologicznego | 167 994 | 167 994 | 100,0% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 110 000 | 78 760 | 71,6% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "ABC - Alians Miast Bałtyckich" - zakup sprzętu komputerowego | 22 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.71015 - nadzór budowlany | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | Zakup komputerów | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - pozostała działalność | 80 000 | 70 760 | 88,5% |
|  | Park Technologiczny - Experymentarium | 80 000 | 70 760 | 88,5% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 738 100 | 675 440 | 91,5% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 738 100 | 675 440 | 91,5% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Urbanistyki | 74 100 | 74 100 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 288 000 | 226 338 | 78,6% |
|  | zakup pakietu oprogramowania Adobe design collection | 6 000 | 5 002 | 83,4% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 370 000 | 370 000 | 100,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 256 734 | 1 256 734 | 100,0% |
|  | rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Rozbudowa Komisariatu Policji w Chyloni i Śródmieściu | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0% |
|  | Budowa strażnic dla Państwowej Straży Pożarnej | 650 000 | 650 000 | 100,0% |
|  | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego | 360 000 | 360 000 | 100,0% |
|  | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 8 680 | 8 680 | 100,0% |
|  | Zakup zestawu ratunkowego UNIVERSAL | 8 680 | 8 680 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 8 054 | 8 054 | 100,0% |
|  | zakup przenośnej centrali telefonicznej | 8 054 | 8 054 | 100,0% |
| 7 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwa celowa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego | 20 000 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 246 500 | 246 350 | 99,9% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | SP 1 -modernizacja dachu | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz.80120 - licea ogólnokształcące | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | III LO - modernizacja instalacji c.o. | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 46 500 | 46 350 | 99,7% |
|  | ZS Chłodniczych - Lokalna Akademia Informatyczna - zakup sprzętu komputerowego (moduł SUN do 10 stanowiskowej pracowni) | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
|  | ZS Administracyjno - Ekonomicznych - dokończenie modernizacji kotłowni | 1 500 | 1 350 | 90,0% |
| 9 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 271 888 | 151 888 | 55,9% |
|  | 85141 - ratownictwo medyczne | 151 888 | 151 888 | 100,0% |
|  | Pogotowie ratunkowe - dotacja na zakup sprzętu medycznego | 75 100 | 75 100 | 100,0% |
|  | Pogotowie ratunkowe - dotacja na zakup karetek dla MSPR | 76 788 | 76 788 | 100,0% |
|  | 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodów dla Straży Miejskiej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 120 000 |  | 0,0% |
| 10 | DZ. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA | 306 779 | 306 740 | 100,0% |
|  | 85302 - domy pomocy społecznej | 25 000 | 24 995 | 100,0% |
|  | Wykonanie wentylacji kuchni w DPS ul. Legionów | 25 000 | 24 995 | 100,0% |
|  | 85303 - ośrodki wsparcia | 218 585 | 218 573 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla CARITAS | 12 234 | 12 233 | 100,0% |
|  | Zakup lasera | 6 351 | 6 351 | 100,0% |
|  | Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione | 200 000 | 199 989 | 100,0% |
|  | 85305 - żłobki | 5 920 | 5 920 | 100,0% |
|  | zakup zmywarki | 5 920 | 5 920 | 100,0% |
|  | 85319 - ośrodki pomocy społecznej | 39 717 | 39 717 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla dzielnicowych domów opieki społecznej (18.515 zł) oraz sprzętu komputerowego z rzutnikiem | 35 905 | 35 905 | 100,0% |
|  | zakup niszczarki do dokumentów | 3 812 | 3 812 | 100,0% |
|  | 85321 - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 13 000 | 12 978 | 99,8% |
|  | Zakup kserokopiarki | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | Zakup zestawu komputerowego | 8 000 | 7 978 | 99,7% |
|  | 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 557 | 4 557 | 100,0% |
|  | usuwanie barier architektonicznych | 4 557 | 4 557 | 100,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 493 327 | 333 321 | 67,6% |
|  | rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 4 000 | 3 999 | 100,0% |
|  | Ośrodek Szkolno - wychowawczy nr 1 - zakup komputera | 4 000 | 3 999 | 100,0% |
|  | rozdz. 85404 - przedszkola (bez klas "0") | 99 327 | 99 322 | 100,0% |
|  | PS 23 - modernizacja instalacji c.o. | 64 099 | 64 099 | 100,0% |
|  | PS 6 - zakup zmywarki i patelni elektrycznej | 11 545 | 11 543 | 100,0% |
|  | PS 44 - zakup zmywarki elektrycznej | 8 300 | 8 297 | 100,0% |
|  | PS 28 - modernizacja węzła c.o. - dokumentacja | 15 383 | 15 383 | 100,0% |
|  | rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 350 000 | 190 000 | 54,3% |
|  | Adaptacja pomieszczeń przy ul. Opata Hackiego dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 | 350 000 | 190 000 | 54,3% |
|  | rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | Młodzieżowy Dom Kultury - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 825 100 | 25 099 | 0,9% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 15 100 | 15 100 | 100,0% |
|  | Wydatki inwestycyjne ZKM - rozbudowa i modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej oraz zakup programu komputerowego | 15 100 | 15 100 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 2 810 000 | 9 999 | 0,4% |
|  | Połączenie komunikacyjne ul. Turkusowej z ulicami Czeladniczą i Brukarską wraz zagospodarowaniem terenu zieleni w okolicy SP 6 za ul. Piekarską | 10 000 | 9 999 | 100,0% |
|  | Park Technologiczny - wyposażenie laboratoriów badawczo - diagnostycznych modułu biotechnologii i ochrony środowiska | 2 800 000 |  | 0,0% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 129 500 | 122 941 | 94,9% |
|  | 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | - budowa konstrukcji wspornikowej sceny letniej w Orłowie | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | 92116 Biblioteki | 10 000 | 4 000 | 40,0% |
|  | - wykonanie podjazdu przy Wypożyczalni Naukowej | 6 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup kserokopiarki | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 69 500 | 68 941 | 99,2% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 29 500 | 28 941 | 98,1% |
|  | Dar Pomorza | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 175 847 | 175 226 | 99,6% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 115 907 | 115 352 | 99,5% |
|  | Budowa boisk sportowych GOSiR - wkład własny | 9 850 | 9 850 | 100,0% |
|  | Młodzieżowy Dom Kultury - zakup maszyny do konserwacji lodu | 67 757 | 67 757 | 100,0% |
|  | Projekt hali namiotowej lodowiska wraz z kosztorysem inwestorskim | 6 800 | 6 800 | 100,0% |
|  | Młodzieżowy Dom Kultury - zakup urządzenia do ostrzenia łyżew | 4 500 | 3 955 | 87,9% |
|  | Modernizacja basenu żeglarskiego | 27 000 | 26 990 | 100,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 59 940 | 59 874 | 99,9% |
|  | Zakup ciągnika do konserwacji nawierzchni boisk | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | Zakup odśnieżarki spalinowej | 9 500 | 9 490 | 99,9% |
|  | Zakup ławek rezerwowych | 14 500 | 14 454 | 99,7% |
|  | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 10 440 | 10 440 | 100,0% |
|  | Zakup kserokopiarki | 5 500 | 5 490 | 99,8% |
|  | Zakup elektronicznej tablicy wyników | 8 000 | 8 000 | 100,0% |

III. WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2003

realizowanych przez Wydział Dróg i Komunikacji

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2003r. | Wykonanie 2003r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 355 350 | 51 453 | 14,5% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 350 000 | 46 103 | 13,2% |
|  | Modernizacja skrzyżowania - ul. Unruga i ul. Bosmańska z wykonaniem sygnalizacji świetlnej | 350 000 | 46 103 | 13,2% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 5 350 | 5 350 | 100,0% |
|  | Projekt budowlano - wykonawczy ul. Żwirowej | 5 350 | 5 350 | 100,0% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2003

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2003r. | Wykonanie 2003r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 334 245 | 162 748 | 48,7% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 220 | 6 204 | 29,2% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 21 220 | 6 204 | 29,2% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa łącznika w ul. Chabrowej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Kamienna Góra- projekt budowlano - wykonawczy na budowę zatok postojowych na ul. Necla 7 - 17 | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | RD Obłuże - zatoki postojowe, przebudowa chodników w rejonie ul. Cechowej | 220 | 204 | 92,7% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 000 | 8 024 | 80,2% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000 | 8 024 | 80,2% |
|  | RD Pogórze - wykonanie pergoli śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Steyera 1 | 10 000 | 8 024 | 80,2% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90 241 | 76 779 | 85,1% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 75 241 | 61 779 | 82,1% |
|  | RD Babie doły - modernizacja boiska przy SP 28 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boiska szkolnego przy SP 10 | 18 000 | 7 000 | 38,9% |
|  | RD Obłuże - modernizacja boisk (SP 39 - 5.000 zł i SP 41 - 5.000 zł) | 10 000 | 7 538 | 75,4% |
|  | RD Orłowo - zakup urządzeń na plac zabaw przy SP 8 | 7 545 | 7 545 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie bieżni wokół boisk sportowych SP 33 | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa boiska SP 16 | 13 696 | 13 696 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boiska LO XIV | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA | 5 800 | 5 800 | 100,0% |
|  | rozdz. 85303 - ośrodki wsparcia | 5 800 | 5 800 | 100,0% |
|  | RD Cisowa - zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Stow. Caritas | 5 800 | 5 800 | 100,0% |
| 5 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 373 | 8 372 | 100,0% |
|  | rozdz. 85404 - przedszkola (bez klas "0") | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - modernizacja placu zabaw PS 25 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego | 4 373 | 4 372 | 100,0% |
|  | Młodzieżowy Dom Kultury - budowa zaplecza socjalnego boiska | 4 373 | 4 372 | 100,0% |
| 6 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 71 766 | 18 490 | 25,8% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 71 766 | 18 490 | 25,8% |
|  | RD Babie Doły - wykonanie schodów do przystani rybackiej i plaży | 40 766 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika wzdłuż części ul. Arciszewskich | 31 000 | 18 490 | 59,6% |
| 7 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 92116 - biblioteki | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra- zakup komputerów do filii nr 15 biblioteki | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| 8 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 118 845 | 31 079 | 26,2% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 75 913 | 17 132 | 22,6% |
|  | RD Karwiny - budowa boiska sportowego przy ul. Buraczanej | 51 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Wielkokackiej | 24 913 | 17 132 | 68,8% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zagospodarowanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych |  |  | #DZIEL/0! |
|  | rozdz. 92695 - pozostała działalność | 42 932 | 13 947 | 32,5% |
|  | RD Cisowa - zakup wyposażenia i sprzętu sportowego na boiska osiedlowe | 14 000 | 13 947 | 99,6% |
|  | RD Śródmieście - zakup urządzeń na plażę miejską | 1 932 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie placów zabaw na plaży miejskiej | 27 000 |  | 0,0% |

## V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2003

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2003r. | Wykonanie 2003r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 825 000 | 1 825 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 825 000 | 1 825 000 | 100,0% |
|  | udział w spółce TBS "Czynszówka" | 1 825 000 | 1 825 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 71095 - pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | udział gminy w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 600 | 600 | 100,0% |
|  | rozdz. 90095 - pozostała działalność | 600 | 600 | 100,0% |
|  | udział gminy w OPEC | 600 | 600 | 100,0% |
|  | OGÓŁEM | 1 925 600 | 1 925 600 | 100,0% |