###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2006 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 174.659.333 zł z czego wydatkowano 127.044.893 zł, co stanowi 72,7 % planu.

Wydatki majątkowe finansowane są przede wszystkim z dochodów własnych miasta.

W 2006 roku na finansowanie inwestycji pozyskano z budżetu Unii Europejskiej środki w wysokości 20.172.949 zł, tj. 81,1% planowanych środków, z czego na rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego14.944.974 zł i 5.227.975 zł na budowę Pomorskiego Parku Technologicznego. Środki unijne pokryły 15,9 % wydatków majątkowych.

Ponadto gmina otrzymała ze źródeł pozabudżetowych na finansowanie inwestycji 13.646.906 zł, tj. 81,4% planowanych środków, z czego 5.940.397 zł stanowiła wpłata Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego oraz 6.700.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej. Ze środków tych sfinansowano 10,7 % wydatków majątkowych

Z budżetu państwa gmina otrzymała 1.000.000 zł na budowę Muzeum Miasta Gdyni.

Wydatki majątkowe stanowiły 17,6 % wydatków ogółem.

Najbardziej znaczące (ze względu na wielkość poniesionych nakładów) w 2006 roku  inwestycje to:

- budowa ulicy Janka Wiśniewskiego, etap II

- kontynuacja budowy Trasy Kwiatkowskiego,

- modernizacje dróg gminnych,

- kontynuacja budowy Pomorskiego Parku Technologicznego,

- inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej: uzupełnienia kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regulacje cieków naturalnych, modernizacja mola w Orłowie,

- budowa Muzeum Miasta Gdyni,

- budowa hali  sportowo – widowiskowej.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2006 | % udz. w strukturze | Wykonanie wydatków 2006 r. | % udz. w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inwestycje komunalne miasta, modernizacje i inwestycje jednostek budżetowych | 117 672 955 | 67,4% | 84 847 022 | 66,8% | 72,1% |
| zakup nieruchomości w związku z realizacją inwestycji | 14 144 759 | 8,1% | 9 003 634 | 7,1% | 63,7% |
| zakupy inwestycyjne | 5 612 290 | 3,2% | 3 647 716 | 2,9% | 65,0% |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 569 329 | 11,2% | 11 886 521 | 9,4% | 60,7% |
| inwestycje kapitałowe | 17 660 000 | 10,1% | 17 660 000 | 13,9% | 100,0% |
| Suma całkowita | 174 659 333 | 100,0% | 127 044 893 | 100,0% | 72,7% |

WYKONANIE INWESTYCJI   MIEJSKICH

REALIZOWANYCH  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI za 2006 rok

Wykonanie budżetu, wykazywane w sprawozdaniach, jest wykonaniem finansowym i nie odzwierciedla faktycznego wykonania zadań inwestycyjnych w wymiarze rzeczowym. Z uwagi na warunki zawieranych z wykonawcami umów (w zależności od ustalonych zasad rozliczeń i ewentualnego dopuszczenia rozliczeń częściowych, a także w związku z wymogiem dokonania rozliczenia końcowego po odbiorze końcowym i z przyjętym terminem płatności faktur, wynoszącym z reguły 30 dni od daty złożenia faktury przez wykonawcę), wykonanie finansowe odzwierciedlające opłacone już faktury w sposób znaczący odbiega od rzeczowego zaawansowania realizacji robót.

Z tego też względu przykładowo dla zadania - Muzeum Miasta Gdyni, pomimo zakończenia zaplanowanych robót w grudniu 2006 r., w sprawozdaniu wykazywane jest wykonanie finansowe w wysokości 82,1 %, gdyż rozliczenie końcowe nastąpi w 2007 r., po dokonaniu odbioru końcowego obiektu od wykonawcy.

Na stopień wykorzystania środków ma też znaczący wpływ obowiązek planowania wydatków dla zadań, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w kwotach zgodnych z zawartymi umowami dofinansowania i w podziale na poszczególne lata, zgodnym z harmonogramami, sporządzanymi na etapie zawierania tych umów, czyli przed ustaleniem faktycznych kosztów zadań i terminów ich realizacji. W efekcie planowana musi być na dany rok, (w tym także planowana była na rok 2006) kwota wydatków, która nie będzie możliwa do zrealizowania, gdyż z zawartych umów wynikają zobowiązania na niższe kwoty i inaczej rozłożone w czasie.

Z tego też względu przykładowo dla zadania - Pomorski Park Technologiczny, pomimo zakończenia przez wykonawcę obiektu w kwietniu 2006 i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w czerwcu 2006, w sprawozdaniu wykazywane jest wykonanie finansowe w wysokości tylko 77% kwoty zaplanowanych wydatków (powstałe oszczędności w  planowanych wydatkach są w znaczącym stopniu także wynikiem różnic kursowych).

Sytuacja ta w największym stopniu znajduje odzwierciedlenie w dziale 600 - Transport i łączność, gdzie zaplanowane zostały środki na realizację zadań dofinansowywanych z EFRR oraz na wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań planowanych do realizacji na lata następne z udziałem środków pomocowych.

Na stopień wykonania budżetu ma także wpływ specyfika zaplanowanych robót i wynikające z niej możliwości uruchamiania poszczególnych zamówień na wykonanie robót budowlanych. W przypadku planowania zadań nowych, dla których realizacja jest w danym roku budżetowym uruchamiana, procedura przygotowania postępowania przetargowego oraz z reguły konieczne uzupełnienia i poprawki dokumentacji projektowej powodują, iż umowy zawierane są najwcześniej na przełomie II i III kwartału, co skutkuje płatnościami w III i IV kwartale danego roku oraz odbiorami i rozliczeniami dokonywanymi w roku następnym (z uwagi na czas niezbędny dla przeprowadzenia procedury odbiorowej).

W roku 2006 zaczyna ponadto występować problem braku wolnych mocy przerobowych u potencjalnych wykonawców, przekładający się na znacznie mniejszą ilość składanych ofert (pojawiają się postępowania z jedną złożoną ofertą), brak zainteresowania przetargiem (wykonawcy nie pobierają Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w efekcie czego data składania ofert jest przesuwana na terminy późniejsze lub przetarg jest unieważniany i konieczne jest ponownie uruchamianie procedury wyboru wykonawcy), znacznie dłuższe od planowanych okresy realizacji zamówienia oferowane przez wykonawców, a także ceny ofert wyższe od kwot zaplanowanych wydatków.

W istotny sposób utrudniało to ulokowanie zamówień i opóźniło terminy rozpoczęcia robót przez wykonawców, przekładając się na finansowe wykonanie budżetu na dzień 31.12.2006.

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczę - cia | Planowa - ne zakończe nie | wartość inwestycji * | Przewid. wykonanie do 31.12.2005 | plan 2006r. | wykonanie 2006r. | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  |  |  | 109 674 128 | 75 435 659 | 68,8% |
| I | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 58 693 896 | 40 138 343 | 68,4% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 - lokalny transport zbiorowy |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | ROZDZIAŁ 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  | 43 322 450 | 32 018 425 | 73,9% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - etap III | koszty niekwalifikowane poza umową o dofinansowanie |  | 718 000 | 689 357 | 96,0% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - etap III |  |  | 252 275 260 | 8 528 180 | 2 791 573 | 2 791 572 | 100,0% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: refundacja z EFRR | 2004 | 2008 | 189 206 445 | 4 146 135 | 2 093 679 | 2 093 679 | 100,0% |
|  | środki gminy | 2004 | 2008 | 63 068 815 | 4 382 045 | 697 894 | 697 893 | 100,0% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap | koszty niekwalifikowane poza umową o dofinansowanie |  | 350 000 | 94 740 | 27,1% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap |  |  | 68 554 240 | 19 921 490 | 25 917 877 | 25 418 665 | 98,1% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: refundacja z EFRR | 2004 | 2007 | 51 392 805 | 14 919 442 | 19 438 408 | 18 950 308 | 97,5% |
|  | środki gminy | 2004 | 2007 | 17 161 435 | 5 002 048 | 6 479 469 | 6 468 357 | 99,8% |
|  | - Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników | 2004 | 2008 | 0 | 0 | 4 200 000 | 91 115 | 2,2% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: . refundacja z EFRR |  |  |  |  | 1 744 158 |  | 0,0% |
|  | środki gminy |  |  |  |  | 2 255 842 |  | 0,0% |
|  |  | koszty niekwalifikowane poza umową o dofinansowanie |  | 200 000 | 91 115 | 45,6% |
|  | dokumentacja przyszłościowa - zadania planowane do realizacji z udziałem środków z budżetu UE |  |  |  | 268 155 | 2 245 000 | 887 502 | 39,5% |
|  | ulica Świętojańska -pętla uliczna |  |  |  |  | 1 000 000 | 997 736 | 99,8% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 2 100 000 |  | 0,0% |
|  | w tym ul. Bosmańska |  |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - wykup terenów |  |  |  |  | 4 000 000 | 1 047 738 | 26,2% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne |  | 15 371 446 | 8 119 918 | 52,8% |
|  | - ulica Myśliwska | 2002 | 2003 | 799 000 | 414 000 |  |  | ######## |
|  | - ulica Dembińskiego - I etap | 2002 | 2004 |  |  |  |  | ######## |
|  | - ulica Kaprów | 2002 | 2003 |  |  |  |  | ######## |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2003 |  |  |  |  | ######## |
|  | - ulica Kowieńska | 2001 | 2004 |  |  |  |  | ######## |
|  | - ulica Powstania Wielkopolskiego | 2002 | 2004 |  |  |  |  | ######## |
|  | - modernizacja dróg gminnych |  |  |  |  | 9 661 800 | 5 953 622 | 61,6% |
|  | - lokalne inicjatywy inwestycyjne |  |  |  |  | 2 714 646 | 957 997 | 35,3% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 495 000 | 179 544 | 36,3% |
|  | w tym ul. Necla |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | - wykup terenów |  |  |  |  | 2 500 000 | 1 028 755 | 41,2% |
| II | DZIAŁ 630 - Turystyka ROZDZIAŁ 63095 - pozostała działalność |  | 450 000 | 3 654 | 0,8% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE) | 2003 | 2006 | 20 971 191 | 20 521 191 | 450 000 | 3 654 | 0,8% |
| III | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ROZDZIAŁ 71095 - pozostała działalność |  | 11 818 500 | 9 101 312 | 77,0% |
|  | - Pomorski Park Technologiczny | 2004 | 2006 | 18 650 000 | 4 276 000 | 11 818 500 | 9 101 312 | 77,0% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów: środki z UE |  |  | 11 150 000 | 574 000 | 6 877 250 | 5 227 975 | 76,0% |
|  | środki gminy |  |  | 7 500 000 | 3 702 000 | 4 941 250 | 3 873 337 | 78,4% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 2 230 000 | 1 856 999 | 83,3% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe |  | 2 050 000 | 1 852 949 | 90,4% |
|  | - sala sportowa przy ZS Nr 4 | 2002 | 2003 | 3 396 000 | 1 120 000 |  |  | ######## |
|  | - winda w SP 9 | 2003 | 2003 |  |  |  |  | ######## |
|  | - przebudowa obiektów | 2006 | 2006 | 2 000 000 |  | 2 000 000 | 1 851 258 | 92,6% |
|  | - adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki w SP 29 |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 50 000 | 1 691 | 3,4% |
|  | ROZDZIAŁ 80104 - przedszkola |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - przebudowa obiektów | 2006 | 2006 | 100 000 |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 - licea ogólnokształcące |  | 80 000 | 4 050 | 5,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 80 000 | 4 050 | 5,1% |
|  | ROZDZIAŁ 80134 - szkoły zawodowe specjalne |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | - przebudowa obiektów |  |  |  |  |  |  | ######## |
| IV | DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej |  | 169 000 | 109 604 | 64,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 169 000 | 109 604 | 64,9% |
| V | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 21 999 377 | 12 929 525 | 58,8% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 14 942 661 | 8 792 329 | 58,8% |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe | 2006 | 2008 | 7 106 370 |  | 3 541 370 | 2 843 926 | 80,3% |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej | 2003 | 2006 | 8 765 000 | 4 831 800 | 3 933 200 | 2 351 949 | 59,8% |
|  | Budowa kanału deszczowego od ul.Janka Wiśniewskiego do basenu portowego IV | 2006 | 2006 | 2 630 000 |  | 2 630 000 | 2 013 932 | 76,6% |
|  | " Poprawa czystości wód Morza bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej |  |  |  |  | 2 323 590 | 864 936 | 37,2% |
|  | - lokalne inicjatywy inwestycyjne |  |  |  |  | 2 414 501 | 653 496 | 27,1% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 100 000 | 64 090 | 64,1% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 653 300 | 11 942 | 1,8% |
|  | tereny zielone |  |  |  |  | 653 300 | 11 942 | 1,8% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90013 - schroniska dla zwierząt |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | rozbudowa schroniska dla zwierząt |  |  |  |  |  |  | ######## |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - oświetlenie ulic |  | 530 000 | 179 841 | 33,9% |
|  | oświetlenie ulic |  |  |  |  | 500 000 | 179 841 | 36,0% |
|  | - lokalne inicjatywy inwestycyjne |  |  |  |  | 30 000 |  | 0,0% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - pozostała działalność, |  |  | 5 873 416 | 3 945 413 | 67,2% |
| 5 | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  | 4 708 200 | 3 473 591 | 73,8% |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2008 | 11 543 000 | 9 653 000 | 390 000 | 110 576 | 28,4% |
|  | - modernizacja przystani rybackiej w Orłowie | 2005 | 2006 | 925 000 | 60 000 | 865 000 | 138 519 | 16,0% |
|  | - modernizacja przystani rybackiej na Oksywiu | 2006 |  |  |  | 50 500 | 50 350 | 99,7% |
|  | - modernizacja mola w Orłowie | 2006 | 2006 | 1 800 000 |  | 3 300 000 | 3 151 971 | 95,5% |
|  | - zaplecze ZCK - II etap | 2005 | 2007 | 5 575 000 | 75 000 | 100 000 | 19 520 | 19,5% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 2 700 | 2 655 | 98,3% |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  | 1 165 216 | 471 822 | 40,5% |
| VI | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 12 959 300 | 10 641 766 | 82,1% |
|  | ROZDZIAŁ 92118 - muzea |  |  |  |  | 12 959 300 | 10 641 766 | 82,1% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2007 | 20 266 000 | 10 366 000 | 12 959 300 | 10 641 766 | 82,1% |
|  | ROZDZIAŁ 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe |  |  |  |  |  |  | ######## |
|  | - Bałtycka Scena Letnia- nowa wizja teatru plenerowego - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  |  |  | ######## |
| VII | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92601 - obiekty sportowe |  |  | 1 354 055 | 654 456 | 48,3% |
|  | - hala sportowo-widowiskowa, w tym: | 2003 | 2007 | 45 960 000 |  |  |  |  |
|  | środki gminy |  |  | 32 560 000 | 27 657 564 |  |  |  |
|  | dofinansowanie ze środków MENiS |  |  | 13 400 000 | 2 500 000 | 8 000 000 |  | 0,0% |
|  | - budowa przyszkolnego basenu | 2006 | 2008 | 5 000 000 |  | 500 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  |  | 854 055 | 654 456 | 76,6% |

DZIAŁ 600  TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W dniu 31.07.2006r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Realizację inwestycji rozpoczęto w dniu 14.08.2006r.Zakres prac obejmuje wykonanie: przygotowania terenu /wycinki drzew i krzewów, roboty ziemne, usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe,, budowę dróg tymczasowych/, dwóch jezdni jednokierunkowych dwupasmowych, łącznicy wjazdowej z ul. Morskiej, łącznicy zjazdowej na ul. Morską, podwójnego pasa wyłączenia z lewej jezdni obwodnicy oraz łącznicy wjazdowej z obwodnicy , trzy wiadukty drogowe WD-1,WD-2,WD-3, oświetlenia Trasy, dwóch murów oporowych, trzech przejazdów gospodarczych, kładki pieszo-jezdnej, drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego, leśnej drogi gospodarczej, układu drogowego ulicy Orlicz Dreszera i Leszczynki, remontu istniejących obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska i zabezpieczających mieszkańców przed uciążliwościami związanymi z budowa Trasy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji- marzec 2008r.

- Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II

Inwestycja kontynuowana, realizowana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr SPOT/1.2.3/7/04  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr 35/05. W związku z planowanym wykorzystaniem oszczędności pojawiających się przy realizowanym projekcie, Gmina Miasta Gdyni wystąpiła o zgodę na poszerzenie  zakresu rzeczowego o rozbiórkę istniejącego starego wiaduktu w pasie realizowanej drogi oraz budowę nowego obiektu mostowego WD-3.

Planowana budowa nowego wiaduktu drogowego WD-3 uniemożliwia zakończenie realizacji  robót objętych  kontraktem z Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych S.A., gdyż część zakresu rzeczowego prac nie może być, ze względów technicznych i ekonomicznych, obecnie wykonana.

W związku z  powyższym wydzielono układ drogowy z kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do wiaduktu WD-3 i oblicowanie korpusów przyczółków wiaduktu WD-2  oraz docelowe ukształtowanie  i umocnienie   stożków nasypowych przyczółków wiaduktu jako odrębną fazę realizacyjną  (faza 2 ), której wykonanie nastąpi w 2007 roku, po osiągnięciu odpowiedniego zaawansowania robót dla wiaduktu WD-3.

Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Pomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie wiaduktu drogowego WD -2. Trwa sprawdzanie materiałów odbiorowych. Robót zakończonych w ramach fazy I. Termin zakończenia całości robót – styczeń 2008r.

- Droga Różowa - etap IV ( rozbudowa   ul. Lotników  )

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Priorytetu1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnieniu Konkurencyjności Regionów zgodnie z umową Nr Z/2.22/I/1.1.1/286/05 z dnia 30.06.2006r.

Wszczęto procedurę przetargową na wybór inżyniera oraz wykonawcy robót.

- Ulica Świetojańska-pętla uliczna

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres budowy obejmuje budowę trakcji trolejbusowej                      i oświetlenia w ulicach Jana z Kolna i Wójta Radtkego oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Wójta Radtkego, wybudowanie obiektu socjalnego dla kierowców z wew. instalacjami i przyłączami do budynku oraz  wykonanie zatoki postojowej z odwodnieniem i zabrukiem placu przed żłobkiem „Niezapominajka”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Przekazano plac budowy wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2007r. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem robót.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ulica Żwirowa

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej 406,0 m2,  kanalizację deszczową 71,0 mb, usunięto kolizje elektroenergetyczne i zabezpieczono istniejąc sieci telekomunikacyjne i gazowe.

- budowa zatoki autobusowej przy  ulicy Unruga w rejonie skrzyżowania z ul. Żelazną. Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej 100,2 m2, wjazdy bramowe z kostki bet. gr 8 cm 89,9 m2, chodniki z kostki bet. gr. 6 cm 168,9 m2, krawężniki bet.30x20 112,1 mb, krawężniki bet.30x15 62,8 mb, obrzeża bet. 47,9 mb, oznakowanie poziome 34,2 m2, oznakowanie pionowe 3 szt, linia kablowa SN 15 kV 68,6 mb, linia kablowa nn 0,4 kV 68,6 mb, linia kablowa nn ośw. 23,3 mb rury przepustowe                            śr. 160 mm 14,0 mb, rury przepustowe śr. 110 mm 14,0 mb.

- budowa zatoki autobusowej przy  ulicy Unruga na wysokości kościoła P.W.Tadeusza Judy Apostoła.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej 152,5 m2, chodniki z kostki bet. gr. 6 cm 167,8 m2, krawężniki bet. 152,1 mb, obrzeża bet. 67,2 mb, oznakowanie poziome 34,1 m2, oznakowanie pionowe 1 szt, drenaż Ø 110 74,5 mb, przyłącze drenażu Ø 110 9,7 mb, studzienka rewizyjna Ø 500 kpl. 1, latarnie oświetleniowe                 2 kpl., linia kablowa nn YAKY 4x25mm2  97,7 mb.

- Osiedle Dąbrowa w Gdyni - uzupełnienie chodników nawierzchni, kanalizacja deszczowa / ul. Lubczykowa, Morwowa, Tymiankowa, Sojowa,Rutowa/.

Inwestycja zakończona w grudniu 2006 r., odbiór i rozliczenie planowane w I kwartale 2007r.

- Osiedle Dąbrowa w Gdyni – ulica Lukrecjowa.

Inwestycja noworozpoczynana. Umowny termin zakończenia robót maj 2007 r. Wykonano: remont kanału deszczowego, chodniki i wjazdy w dolnym odcinku ulicy wraz z wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni jezdni /odcinek od strony ul. Nowowiczlińskiej/. W trakcie realizacji jest wykonywanie podbudowy nawierzchni jezdni po robotach związanych z remontem  kanału deszczowego.

- ulica Bursztynowa

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres budowy obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę ulicy Bursztynowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Przekazano plac budowy wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia robót styczeń 2007 r.

- ulica Krawiecka

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót: budowa jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oświetlenia i sieci gazowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Przekazano plac budowy wykonawcy i rozpoczęto realizację robót, prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia robót  maj 2007 r.

- pętla na ulicy Złotej

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót: budowa zatoki i pętli autobusowej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej, telefonicznej, zabezpieczenie istniejącego gazociągu, oświetlenie pętli. Roboty zostały zakończone w grudniu 2006 r., odbiór końcowy i rozliczenie planowane jest w I kwartale 2007.

- Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka

Inwestycja noworozpoczynana. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót i w grudniu 2006 r. przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2007 r.

UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W TECHNOLOGII PŁYTY JOMB W KRAWĘZNIKU

- ulica Lelewela

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono:1.022 m2 nawierzchni z płyt JOMB; 365,5 mb krawężników wystających i 47,0 mb krawężników wtopionych.

- ulica Muchowskiego

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono : 750,0 m2 nawierzchni z płyt JOMB; 300,0 mb krawężników.

- ulica Brodnicka

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono: 1.007,0 m2 nawierzchni z płyt JOMB; 378,7 mb krawężników bet.; dokonano regulacji wysokościowej studni sanitarnych szt.  4 i zasuw szt.16.

- ulica Architektów

Inwestycja zakończona, wykonano 618 m² nawierzchni z płyt YOMB z krawężnikami.

- ulica Skrajna

Inwestycja zakończona, wykonano 1291 m² nawierzchni z płyt YOMB z krawężnikami.

- ulica Kiejstuta

Inwestycja zakończona, wykonano 735 m² nawierzchni z płyt YOMB z krawężnikami.

- ulica Miedziana

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w styczniu 2007 r.

- ulica Raduńska

Inwestycja zakończona, wykonano 675,42 m2 nawierzchni z płyt YOMB oraz 271 mb krawężnika.

- ulica Wschodnia

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w styczniu 2007r.

- Kępa Oksywska

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w styczniu 2007r.

- ulica Chlebowa i Żuławska

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnie z płyt YOMB : w ulicy Chlebowej 680 m2, a Żuławskiej – 439 m2.

- ulica Głowackiego

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w lutym 2007 r.

- ulica Sibeliusa

Inwestycja zakończona i odebrana, wykonano 1 186,5 m2 nawierzchni z płyt  YOMB.

- ulica Osada Rybacka

Inwestycja zakończona i odebrana, wykonano 657,75 m2 nawierzchni z płyt  YOMB.

- ulica. Grenadierów

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie w marcu 2007 r.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- budowa odcinka ul. Olgierda  - Inicjator: STM Grabarczyk, Sierzputowski.

#### Inwestycja podzielona na dwa etapy.  I etap zrealizowano w zakresie: nawierzchni  jezdni                 z  kostki betonowej ( 759,5m2 ), mur oporowy ( 83mb.), ogrodzenie z siatki ( 81,5mb.). Planowany termin zakończenia całości – luty 2007r.

- Droga  do osiedla „Cadena Park III” - Inicjator: JW. CONSTUCTION HOLDING S.A.

#### Inwestycja zakończona. Wykonano: 1027,1m2 nawierzchni jezdni bitumicznej, 1380,5m2 z kostki betonowej,  1047,4m2 chodnika z kostki betonowej, oświetlenie uliczne ( słupy  14szt,.  kabel YAKY 4x25 – 586mb.).

- Budowa odcinka ulicy Porazińskiej  - Inicjator: PB” PANORAMA” Sp. z o.o..

#### Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie odbioru końcowego. Wykonano: 1027,1m2 nawierzchni jezdni bitumicznej, 1380,5m2 z kostki betonowej,  1047,4m2 chodnika z kostki betonowej, oświetlenie uliczne ( słupy  14szt,.  kabel YAKY 4x25 – 586mb.).

- Drogi do „Doliny Cisów”  - Inicjator: ALLCON-POLNORD

Inwestycja zakończona. Wykonano: nawierzchnię drogową bitumiczną 1380,5m2 ,  nawierzchnię chodników z kostki betonowej 588,5m2, nawierzchnię z kostki betonowej w ciągu pieszo-jezdnym 1155,5 m2, bariery energochłonne 65mb., oświetlenie ( 6 lamp ).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział  63095 ( 6050 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Decyzją nr WIK/TA/7114/123/06             z dnia 13 października 2006 r. wydał pozwolenie na użytkowanie przebudowanego Basenu Jachtowego w Gdyni. Trwa usuwanie zgłaszanych w okresie gwarancji usterek, po czym nastąpi końcowe rozliczenie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 ( 6050 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych

w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie nr INB-WB/7114/228/06/02/820/96-98               z dnia 23 czerwca 2006 r.  wydane zostało przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Gdyni.

W październiku 2006 r. rozpoczęto realizację robót, polegających na uzupełnieniu zabudowy platform A, B i C (nie objętych kontraktem Phare 2003), planowane zakończenie w marcu 2007r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 ( 6050 - szkoły podstawowe

# Przebudowa obiektów, w tym:

Remont kuchni i zaplecza w SP Nr 29. Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano remont  kuchni z zapleczem, jadalni,  sanitariatów dla personelu, szatni odzieży zewnętrznej uczniów       i korytarza w przyziemiu szkoły. Wymieniono i ocieplono posadzkę w remontowanych pomieszczeniach, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną ( w kuchni z zapleczem , jadalni      i szatniach), wykonano nową wentylację mechaniczną w części gastronomicznej oraz wymieniono część technologii kuchni.

- Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6.

Inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano w grudniu 2006 r., planowany termin zakończenia robót  grudzień 2007 r.

- Remont basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39.

Inwestycja zakończona i odebrana. Przeprowadzono remont podbasenia, zaplecza technicznego, sali basenowej, zaplecza sanitarnego i szatniowego oraz antresoli. Niecka basenu po remoncie wynosi: głębokość od 0,85 m do 1,45 m; długość 16,75 m; szerokość 8,42 m.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 ( 6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP                        ( ul. Osada Kolejowa w Gdyni) do siedziby „Kombet” ).

## Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: kolektor deszczowy Ø 1200 o łącznej długości 758 m., kolektor Ø 600 o długości 74 m, kolektor Ø 300 o długości 6 m, komory żelbetowe na kanale Ø1200 – 13 sztuk, studnie rewizyjne Ø 1800 na kanale Ø1200 – 2 sztuki, studnie rewizyjne Ø1600 na kanale Ø600 – 3 sztuki, nawierzchnię z płyt typu YOMB żelbetowych – 408 m kw., krawężniki betonowe 15x30 – 223 m i nawierzchnię bitumiczną              z betonu asfaltowego na podbudowie betonowej 296 m2.

- budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do basenu portowego Nr IV.

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru. Zakres prac obejmował budowę kolektora deszczowego D800 od istniejącego przepustu na terenie PKP ( odcinek od studni D1 do studni D9 ) do wylotu do basenu Nr IV przy Nabrzeżu Rotterdamskim (  odcinek od D10 do 19a wraz z odbudową oczepu basenu ) na terenie Portu Gdynia.

- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej,  w tym:

- kanalizacja sanitarna w ul. Racławickiej, Olgierda i Grażyny

Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy odbył się we wrześniu 2006 r. Wykonano:                       w zakresie a) budowy kanalizacji sanitarnej: kolektor z rur kamionkowych o średnicy 300 mm - 671 mb, kolektor o średnicy 200 mm z rur kamionkowych - 281 mb, kolektor o średnicy 200 mm z rur PCV – 91 mb, przyłącza z rur kamionkowych o średnicy 160 mm - 255 mb,  studnie o średnicy 1200 mm – 1600 mm - 33 szt, studnie o średnicy 400 mm - 13 szt, kolektor tłoczny PE o średnicy 225 mm - 528 mb, b) w zakresie budowy sieci wodociągowej: PE o średnicy 110 mm – 62 mb, PE o średnicy 90 mm– 17 mb, c) w zakresie remontu i rozbudowy kanalizacji deszczowej: ciek z elementów betonowych – 160 mb, wpusty betonowe o średnicy 500 mm z przykanalikami o średnicy 200 mm– 2 kpl.

Ponadto w ramach inwestycji wybudowano przepompownię ścieków ze zbiornikiem                         o średnicy 2000 mm, przebudowano sieć gazowej (o średnicy 80-200 mm - 72mb), wykonano nawierzchnię bitumiczną - 180 m2, nawierzchnię z płyt żelbetowych typu ciężkiego - 270 m2, nawierzchnię z płyt żelbetowych typu Yomb - 150 m2, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 102 m2 i nawierzchnię betonową – 98 m2.

- kanalizacja sanitarna w ul. Chwaszczyńskiej.

Inwestycja kontynuowana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót - luty 2007 r.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- kanalizacja deszczowa w ul. Pelplińskiej  - Inicjator: MIBA POLSKA Sp. z o.o.

Inwestycja noworozpoczynana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2007r.

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii - Inicjator: Pani Kazimiera Chludzińska.

Inwestycja zakończona. Wykonano:  kanalizację  sanitarną PCV DN 200 – 183mb., studnie rewizyjne żelbetowe ( ( 1200 – 2szt., ( 1000 – 3szt., ( 415PCV – 1szt.); sieć wodociągową PE 90mm – 186mb., hydrant 80mm AKWA – 1szt.

Rozdział 90004 ( 6050 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Prowadzone są działania związane z przeprowadzeniem przetargów na wybór wykonawców robót

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

w tym:

- oświetlenie ulicy Sezamowej etap I

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: ułożono kabel YAKY 4x35 – 173 mb, postawiono 7 słupów, zainstalowano 7 opraw oświetleniowych.

- oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej

Inwestycja zakończona i odebrana.  Wykonano oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od ul. Gierdziejewskiego do ul. Amona; ułożono kabel YAKY 4x35 – 1115 mb, kabel YAKY 3x4 – 5mb, postawiono na fundamentach 21 klp słupów stalowych Orion  z wysięgnikami, zainstalowano 21 opraw oświetleniowych sodowych.

- oświetlenie ulicy Frezerów etap I

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano: ułożono kabel YAKY 4x35 – 203 mb, postawiono 5 słupów, zainstalowano 7 opraw oświetleniowych, zamontowano szafkę oświetleniową.

Rozdział 90095 ( 6050 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W ramach przygotowania inwestycji: aktualizowano dokumentację projektową, trwają wykupy gruntów od osób prywatnych, pozyskano dokumenty formalno – prawne konieczne do rozpoczęcia realizacji na budowę uzbrojenia ( sieci wod.-kan) części osiedla Chwarzno – Wiczlino. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto realizację uzbrojenia -  inwestycja realizowana jest przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

- modernizacja mola w Orłowie

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje wykonanie remontu mola spacerowego w Gdyni-Orłowie. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia robót  marzec 2007 r.

- modernizacja przystani rybackiej w Orłowie –  etap I (boksy rybackie) i etap II ( dalba )

Inwestycja noworozpoczynana. Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny. Zakres robót obejmuje wykonanie prac związanych z modernizacją przystani  w Gdyni-Orłowie  etap.I i II. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2007 r.

- modernizacja przystani rybackiej w Oksywiu

Opracowano dokumentację i uzyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji   Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny, prace planowane do realizacji w 2007r.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- uzbrojenie osiedla Sokółka III - Inicjator: G.I. „HOSSA” S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego.

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii - Inicjator: Pani Kazimiera Chludzińska.

Inwestycja zakończona. Wykonano:  kanalizację  sanitarną PCV DN 200 – 183mb., studnie rewizyjne żelbetowe ( ( 1200 – 2szt., ( 1000 – 3szt., ( 415PCV – 1szt.); sieć wodociągową PE 90mm – 186mb., hydrant 80mm AKWA – 1szt.

- Droga  do osiedla „Cadena Park III” - Inicjator: JW. CONSTUCTION HOLDING S.A.

#### Inwestycja zakończona. Wykonano: 1027,1m2 nawierzchni jezdni bitumicznej, 1380,5m2 z kostki betonowej,  1047,4m2 chodnika z kostki betonowej, oświetlenie uliczne ( słupy  14szt,.  kabel YAKY 4x25 – 586mb.).

###### DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 ( 6050 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja zakończona,  w trakcie przygotowania do odbioru końcowego . Wykonano roboty związane z realizacją II etapu budowy Muzeum Miasta Gdyni i części ogólnoobiektowej (roboty wykończeniowe i instalacyjne) oraz prace związane z wykonaniem nawierzchni chodników od strony ulicy Sędzickiego i nawierzchni jezdni i chodników od strony ulicy Zawiszy Czarnego. Wykonano oświetlenie zewnętrzne obiektu oraz  ogrodzenie od strony ekspozycji MMW.

##### WYKONANIE INWESTYCJI

##### JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2006 rok

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 46 624 773 | 33 726 608 | 72,3% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 924 600 | 579 784 | 30,1% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 339 100 | 301 262 | 88,8% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 52 000 | 51 948 | 99,9% |
|  | ZKM - organizacja regularnego transportu wodnego | 13 100 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup samochodu | 112 000 | 110 900 | 99,0% |
|  | ZKM - zakupy inwestycyjne |  |  | ####### |
|  | ZKM - zakup systemu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu | 162 000 | 138 414 | 85,4% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 305 000 |  | 0,0% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 5 000 |  | 0,0% |
|  | Wykonanie ścieżek rowerowych | 1 300 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminnne | 280 500 | 278 522 | 99,3% |
|  | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Lipnowskiej | 149 500 | 148 667 | 99,4% |
|  | Dokumentacja techniczna i budowa schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok | 131 000 | 129 855 | 99,1% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów |  |  | ####### |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 28 845 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 28 845 |  | 0,0% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb punktu informacji turystycznej | 28 845 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 753 178 | 5 910 836 | 87,5% |
|  | rozdz. 70001 - zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | ####### |
|  | ABK 3 - uzbrojenie podziemne przy Al. Zjednoczenia |  |  | ####### |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 753 178 | 5 910 836 | 87,5% |
|  | NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego |  |  | ####### |
|  | NZOZ Pogórze - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych |  |  | ####### |
|  | NZOZ Witomino - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych |  |  | ####### |
|  | NZOZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych |  |  | ####### |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 2 438 000 | 1 921 770 | 78,8% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb wypłaty świadczeń socjalnych | 0 |  | ####### |
|  | Adaptacja pomieszczeń budynku administracji przy ul. Abrahama 55 | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
|  | Dokumentacja projektowa budynku komunalnego przy ul. Żeglarzy 7 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | NZOZ Witomino - budowa platformy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 4 943 | 4 942 | 100,0% |
|  | NZOZ Witomino - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | NZOZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 167 290 | 147 770 | 88,3% |
|  | Modernizacja lokalu przy ul. Morskiej 97 (bar "Szkolny") | 0 |  | ####### |
|  | Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 | 570 900 | 570 771 | 100,0% |
|  |  |  |  | ####### |
|  | Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb CAS wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 458 644 | 442 694 | 96,5% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 334 407 | 300 000 | 89,7% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 2 528 994 | 2 272 889 | 89,9% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 048 694 | 1 022 627 | 97,5% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000 | 56 565 | 70,7% |
|  | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem | 80 000 | 56 565 | 70,7% |
|  | rozdz.71015 - Nadzór budowlany | 0 | 0 | ######## |
|  | Zakup komputerów i oprogramowania |  |  | ####### |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 968 694 | 966 062 | 99,7% |
|  | Zakup serwera dla GCI | 12 000 | 11 693 | 97,4% |
|  | Zakup kserokopiarki (GCI) | 4 184 | 3 607 | 86,2% |
|  | Zakup i montaż sufitu podwieszanego GCI | 20 422 | 19 565 | 95,8% |
|  | Rozbudowa systemu monitoringu obiektów PPNT - GCI | 32 000 | 32 090 | 100,3% |
|  | Modernizacja okien - GCI | 10 840 | 10 840 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne - samojezdny pług do odśnieżania (GCI) | 4 000 | 3 754 | 93,9% |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym |  |  | ####### |
|  | Projekt "Baltinno" | 885 248 | 884 513 | 99,9% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 499 430 | 746 532 | 29,9% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 0 | ######## |
|  | Zakup komputerów |  |  | ####### |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 458 100 | 740 615 | 30,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 114 000 | 39 950 | 35,0% |
|  | Zakup programów komputerowych | 600 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodu | 51 000 | 50 894 | 99,8% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 1 396 500 | 472 528 | 33,8% |
|  | Zakup oprogramowania do planowania budżetu | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 196 600 | 177 243 | 90,2% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 330 | 5 917 | 14,3% |
|  | Zakupy inwestycyjne związane z obchodami 80 - lecia miasta | 30 500 |  | 0,0% |
|  | Zakup przenośnego sprzętu komputerowego | 5 950 | 5 917 | 99,4% |
|  | Zakup nośnika reklamowego | 4 880 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 168 946 | 2 107 613 | 97,2% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 760 009 | 760 008 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
|  | Zakup przenośnego sprzętu komputerowego | 7 787 | 7 786 | 100,0% |
|  | Zakup specjalistycznego sprzętu do zastosowań operacyjnych | 16 000 | 16 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja stanowiska dowodzenia Miejskiej Komendy Policji |  |  | ####### |
|  | Modernizacja i rozbudowa Komisariatu Policji przy ul. Owsianej |  |  | ####### |
|  | Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Komisariatu Policji w Chyloni | 626 222 | 626 222 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 028 400 | 1 028 360 | 100,0% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Zakup podwozia do samochodu ratownictwa chemicznego | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Wymiana bram garażowych w strażnicy Śródmieście | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów dla dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych | 55 500 | 55 460 | 99,9% |
|  | Zakup samochodu podnośnika hudraulicznego | 522 900 | 522 900 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu operacyjnego w KM PSP | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | Zakup zestwów ratowniczych | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 47 397 | 47 397 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 47 397 | 47 397 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 203 000 | 194 778 | 95,9% |
|  | Zakup 2 niszczarek, ksera i rzutnika multimedialnego | 23 000 | 21 421 | 93,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 30 000 | 27 057 | 90,2% |
|  | Zakup samochodu | 150 000 | 146 300 | 97,5% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 130 140 | 77 070 | 59,2% |
|  | Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz sprzętu | 68 440 | 67 413 | 98,5% |
|  | Monitoring wizyjny: Chwarzno - konkurs Bezpieczna | 5 000 |  | 0,0% |
|  | Opracowanie systemu monitoringu | 56 700 | 9 657 | 17,0% |
|  | Adaptacja budynku dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego | 0 | 0 | ####### |
|  | Monitoring wizyjny: Chwarzna 7000;Orłowa 2000; Chylonii 2000; dworca SKM Gdynia Grabówek 2000 |  |  | ####### |
|  | Zakup i montaż kamer dla RD: Dąbrowa - 3000 |  |  | ####### |
| 6 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0 | ######## |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |  | ####### |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 394 998 | 394 585 | 99,9% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 85 520 | 85 520 | 100,0% |
|  | SP 10 - wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych | 50 850 | 50 850 | 100,0% |
|  | SP 11 - zakup szafy chłodniczej | 4 170 | 4 170 | 100,0% |
|  | SP 47 - wykonanie pochylni przy wejściu do budynku dla niepełnosprawnych | 30 500 | 30 500 | 100,0% |
|  | SP 20 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | ####### |
|  | SP 20 - prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
|  | SP 40 - prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
|  | SP 40 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 10 000 | 9 845 | 98,5% |
|  | Adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych SP 12 |  |  | ####### |
|  | Adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki w ZSS nr 17 |  |  | ####### |
|  | Modernizacja schodów w ZSS nr 17 |  |  | ####### |
|  | SP 24 - prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
|  | ZSS nr 17 - dokumentacja projektowa budowy dźwigu dla niepełnosprawnych | 10 000 | 9 845 | 98,5% |
|  | SP 24 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80110 - Gimnazja | 0 | 0 | ######## |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup zmywarki do naczyn |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 82 071 | 81 816 | 99,7% |
|  | PS 5 - zakup wyposażenia placu zabaw | 12 573 | 12 572 | 100,0% |
|  | PS 6 - zakup zmywarki | 6 520 | 6 518 | 100,0% |
|  | PS 30 - wykonanie pochylni przy wejściu do przedszkola dla niepełnosprawnych | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | PS 52 - zakup zmywarki | 6 344 | 6 344 | 100,0% |
|  | PS 23- zakup kserokopiarki | 5 234 | 5 234 | 100,0% |
|  | PS 26 - zakup obieraczki i separatora obierzyn | 4 920 | 4 671 | 94,9% |
|  | PS 31 - zakup drzwi wejściowych | 6 480 | 6 479 | 100,0% |
|  | PS 36 - rozbudowa kuchni | 25 000 | 24 998 | 100,0% |
|  | PS 24 - zakup zmywarko - wyparzarki |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 116 120 | 116 120 | 100,0% |
|  | III LO - zakup szafy kuchennej |  |  | ####### |
|  | VI LO - adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | III LO - budowa "Letniego amfiteatru" |  |  | ####### |
|  | XIII LO -prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
|  | XIII LO - likwidacja barier architektonicznych | 56 120 | 56 120 | 100,0% |
|  | XIII LO - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 101 287 | 101 284 | 100,0% |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - zakupy inwestycyjne | 21 287 | 21 287 | 100,0% |
|  | ZS Budownictwa Okrętowego - wykonanie linii elektrycznej do nowego przyłącza energetycznego wraz z dokumentacją | 80 000 | 79 997 | 100,0% |
|  | ZS Nr 2 - prace termomodernizacyjne |  |  | ####### |
|  | ZS Nr 2 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja |  |  | ####### |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 1 460 000 | 1 460 000 | 100,0% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
|  | Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Miejskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | Uruchomienie pracowni hemodynamiki w Szpitalu Miejskim | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja izby przyjęć w Szpitalu Morskim | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja Ośrodka Onkologicznego i budowy dwóch bunkrów w Szpitalu Morskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | OPiTU - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | ####### |
|  | Zakup urządzernia "AlkomatA2.0" | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Zakup zmywarki i kuchni gazowej dla Poradni Dzieka Krzywdzonego (OW) |  |  | ####### |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 22 186 | 20 031 | 90,3% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 15 000 | 12 845 | 85,6% |
|  | Dokumentacja projektowa dobudowy zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych - DPS. Ul. Legionów | 8 500 | 8 500 | 100,0% |
|  | Zakup fotela do masażu | 6 500 | 4 345 | 66,8% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 7 186 | 7 186 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup zmywarki przemysłowej | 7 186 | 7 186 | 100,0% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne | 0 | 0 | ######## |
|  | zakup sprzętu komputerowego |  |  | ####### |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | ######## |
|  | zakup sprzętu kserokopiarek |  |  | ####### |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 68 266 | 68 266 | 99,9% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 33 266 | 33 266 | 100,0% |
|  | Zakup centrali telefonicznej | 14 847 | 14 847 | 100,0% |
|  | Zakup 3 szaf archiwalnych | 18 419 | 18 419 | 100,0% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 35 000 | 34 942 | 99,8% |
|  | Wyposażenie siedziby Centrum Aktywności Seniora | 35 000 | 34 942 | 99,8% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 261 277 | 247 926 | 94,9% |
|  | 85401 - świetlice szkolne | 55 658 | 55 655 | 100,0% |
|  | SP 26 - zakup sprzętu do kuchni szkolnej | 5 527 | 5 527 | 100,0% |
|  | SP 10 - zakup sprzętu do kuchni szkolnej | 23 000 | 22 997 | 100,0% |
|  | SP 21 - wyposażenie stołówki szkolnej | 11 131 | 11 131 | 100,0% |
|  | SP 45 - wyposażenie stołówki szkolnej | 7 100 | 7 100 | 100,0% |
|  | SP 46 - wyposażenie stołówki szkolnej | 8 900 | 8 900 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 194 030 | 180 682 | 93,1% |
|  | Zakup autobusu (SOSW nr 1) - w ramach programu likwidacji barier architektonicznych | 190 000 | 176 656 | 93,0% |
|  | Zakup kserokopiarki (SOSW nr 1) | 4 030 | 4 026 | 99,9% |
|  | 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 11 589 | 11 589 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne - kserokopiarko - drukarko - skaner PPP nr 3 | 11 589 | 11 589 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 239 573 | 5 253 937 | 84,2% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 0 | ######## |
|  | Zakup sprzętu komputerowego |  |  | ####### |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 165 000 | 50 079 | 30,4% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 5 000 | 4 519 | 90,4% |
|  | Zakup samochodu do kontroli wykonywania umów z zakresu oczyszczania miasta | 60 000 | 45 560 | 75,9% |
|  | Zakup stacji meteorologicznej | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 889 458 | 538 282 | 60,5% |
|  | Urządzanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jana z Kolna | 263 458 | 13 103 | 5,0% |
|  | Ogrodzenie terenu przy ul. Redłowskiej i Cylkowskiego | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | Urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 620 000 | 519 179 | 83,7% |
|  | 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 400 | 11 324 | 99,3% |
|  | Przyłącze iluminacji pomnika | 11 400 | 11 324 | 99,3% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | ######## |
|  | ZCK - inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów administrowanych przez ZCK | 0 | 0 | ####### |
|  | Mur urnowy |  |  | ####### |
|  | Ciągnik |  |  | ####### |
|  | Modernizacja drogi wewnętrznej tzw. Czarnej Drogi – II etap |  |  | ####### |
|  | Serwer plików, WWW, e-mail |  |  | ####### |
|  | Podnośnik hydrauliczny do obsługi chłodni |  |  | ####### |
|  | Ogrodzenie cmentarzy – cmentarz Witomino i przy ul. Spokojnej. |  |  | ####### |
|  | Tranzyt wodociągowy - cmentarz Witomino |  |  | ####### |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 5 173 715 | 4 654 252 | 90,0% |
|  | Program porządek na Kolibkach | 57 950 | 0 | 0,0% |
|  | Modernizacja mola w Gdyni Orłowie | 0 | 0 | ####### |
|  | Wykupy terenów pod budowę przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Gdynia Zachód | 5 115 765 | 4 654 252 | 91,0% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 118 850 | 117 646 | 99,0% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 100 000 | 99 999 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 100 000 | 99 999 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 18 850 | 17 647 | 93,6% |
|  | - zakup programu komputerowego | 6 000 | 4 895 | 81,6% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 4 850 | 4 802 | 99,0% |
|  | - zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z kamerą | 8 000 | 7 950 | 99,4% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 23 635 930 | 15 796 883 | 66,8% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 21 764 930 | 14 057 343 | 64,6% |
|  | Modernizacja basenu jachtowego | 33 000 | 23 943 | 72,6% |
|  | Modernizacja stadionu - wymiana siedzisk | 240 000 | 239 054 | 99,6% |
|  | Modernizacja zaplecza hali LA | 0 | 0 | ####### |
|  | Ogrzewanie płyty boiska | 2 240 000 | 2 237 941 | 99,9% |
|  | Budowa i modernizacja boisk sportowych w dzielnicach | 709 011 | 705 831 | 99,6% |
|  | Budowa boiska sportowego przy ul.Okrzei | 1 365 000 | 1 354 003 | 99,2% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej – Zakład budżetowy HW-S | 17 158 399 | 9 477 051 | 55,2% |
|  | Zakup namiotu - zaplecze stadionu | 19 520 | 19 520 | 100,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 871 000 | 1 739 540 | 93,0% |
|  | Zagospodarowanie plaży Śródmieście i jej okolic | 1 688 000 | 1 659 360 | 98,3% |
|  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na plaży | 120 000 | 18 300 | 15,3% |
|  | Zakup zeskoku do skoku wzwyż wraz z podstawą | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 29 000 | 28 916 | 99,7% |
|  | Zakup ratowniczej łodzi wiosłowej oraz zakup namiotu - organizacja kąpieliska Babie Doły | 13 000 | 11 964 | 92,0% |
|  | Zakup kładki dla osób niepełnosprawnych | 6 000 | 6 000 | 100,0% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za 2006 rok

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 700 432 | 222 626 | 31,8% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 131 000 | 6 625 | 5,1% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 131 000 | 6 625 | 5,1% |
|  | RD Obłuże - wymiana chodników w ul. Cechowej | 0 | 0 | ####### |
|  | RD Obłuże - projekt techniczny modernizacji ul. Krawieckiej | 16 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - budowa schodów łączących ul. Pomorską i Zakopiańską | 0 |  | ####### |
|  | RD Karwiny - budowa zatoki postojowej przy ul. Tuwima | 11 000 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - opracowanie projektu przebudowy układu pieszo - jezdnego przy ZS nr 13 | 1 500 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - budowa dojazdu do ZS nr 13 od ul. Makuszyńskiego | 5 500 | 2 684 | 48,8% |
|  | RD Oksywie - budowa parkingu w rejonie cmentarza przy ul. Arciszewskich | 0 |  | ####### |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 40 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa drogi łączącej ul. Chabrową z Parafią Rzymsko-kat. MB Różańcowej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - wykonanie nawierzchni jezdni - ul. Orna |  |  | ####### |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciagu pieszego od ZS nr 3 do ul. Narcyzowej | 42 000 | 3 941 | 9,4% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 34 885 | 32 106 | 92,0% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 0 | ######## |
|  | RD Kamienna Góra - doposażenie Policji - zakup kserokopiarek | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 34 885 | 32 106 | 92,0% |
|  | RD Działki Leśne - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Działki Leśne | 24 000 | 23 986 | 99,9% |
|  | RD Chylonia - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy - zakup i montaż kamer | 0 | 0 | ####### |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - monitoring wizyjny Chwarzna |  |  | ####### |
|  | RD Orłowo - monitoring wizyjny Orłowa -zejście z przystanku SKM od strony ul. Orłowskiej | 10 885 | 8 120 | 74,6% |
|  | RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dworca SKM Leszczynki |  |  | ####### |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 35 000 | 34 993 | 100,0% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 30 000 | 29 999 | 100,0% |
|  | RD Babie Doły - budowa boisk szkolnych RD |  |  | ####### |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych SP 10 | 30 000 | 29 999 | 100,0% |
|  | RD Cisowa - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw SP 31 | 0 | 0 | ####### |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego na terenie SP 33 RD |  |  | ####### |
|  | RD Orłowo - modernizacja schodów i zewnętrznego przedsionka szkoły |  |  | ####### |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk RD |  |  | ####### |
|  | RD Redłowo - budowa boisk szkolnych RD |  |  | ####### |
|  | RD Śródmieście - monitoring - instalacja kamer na terenie SP 21 |  |  | ####### |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 5 000 | 4 994 | 99,9% |
|  | RD Pogórze - zakup kosiarki samojezdnej dla Gimnazjum 16 | 5 000 | 4 994 | 99,9% |
|  | RD Leszczynki - budowa boisk szkolnych RD |  |  | ####### |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 398 600 | 108 963 | 27,3% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 368 037 | 89 873 | 24,4% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 141 826 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych | 5 000 | 4 392 | 87,8% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie placu zabaw - ul. Radosna | 31 000 | 9 150 | 29,5% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie terenu Żródło Marii | 7 191 | 7 191 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - Projekt i montaż instalacji oświetleniowej na terenie parku |  |  | ####### |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjne | 113 880 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - wykonanie pgropdzenia placu zabaw przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej | 5 140 | 5 140 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 23 000 | 23 000 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 563 | 19 090 | 62,5% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara | 14 429 | 11 956 | 82,9% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Rybaków | 7 134 | 7 134 | 100,0% |
|  | RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Skrajna |  |  | ####### |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - uporządkowanie przejścia przez teren parkowy pomiędzy ul. Wyspiańskiego i Moniuszki - wykonanie oświetlenia |  |  | ####### |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Żeliwna i Pogórze Górne | 9 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 0 | 0 | ######## |
|  | RD Wielki Kack - budowa wiaty przy kapliczce na terenie Źródła Marii |  |  | ####### |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika na odcinku od kościoła do cmentarza wzdłuż ul. Arciszewskich | 0 | 0 | ####### |
|  | RD Babie Doły - budowa schodów terenowych od ul. Rybaków do przystani rybackiej | 0 | 0 | ####### |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 100 947 | 39 939 | 39,6% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 42 547 | 24 499 | 57,6% |
|  | RD Karwiny - budowa boiska sportowego przy ul. Buraczanej | 0 | 0 | ####### |
|  | RD Grabówek - opracowanie dokumentacji technicznej boiska sportowego | 8 000 | 7 952 | 99,4% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu pod bisko do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej | 16 547 | 16 547 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zagospodarowanie boisk sportowych przy ul. Rydzowej i Borowikowej, ul. Chabrowej i Żurawiej oraz budowa Skate Park | 18 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 58 400 | 15 440 | 26,4% |
|  | RD Śródmieście - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych RD | 48 400 | 5 440 | 11,2% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu pod bisko do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej | 0 | 0 | ####### |
|  | RD Karwiny - modernizacja boiska przy ul. Buraczanej |  |  | ####### |
|  | RD Wielki Kack - zakup sprzętu na wyposażenie terenu przy ul. Gryfa Pomorskiego | 10 000 | 10 000 | 100,0% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH za 2006 rok

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŁĄCZNIE | 17 660 000 | 17 660 000 | 100,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 14 770 000 | 14 770 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 14 770 000 | 14 770 000 | 100,0% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu w Gdyni - udział w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej | 10 830 000 | 10 830 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKA | 1 143 000 | 1 143 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKM | 1 666 000 | 1 666 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKT | 1 131 000 | 1 131 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 0 | 0 | ######## |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej |  |  | ####### |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej |  |  | ####### |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 390 000 | 390 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 390 000 | 390 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w społce INVENO Sp. z o.o. | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | ####### |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 0 | 0 | ######## |
|  | Wpłata na fundusz założycielski Pomorskiej Fundacji Filmowej |  |  | ####### |
|  | Ogółem inwestycje | 174 659 333 | 127 044 893 | 72,7% |