###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2007 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 367.033.560 zł z czego wydatkowano 298.024.713 zł, tj. 81,2 %. Stanowiły one 32,3 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe finansowane są z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

W 2007 roku z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 139.811.089 zł (46,9%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 158.213.624 zł (53,1%).

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano środki w kwocie 151.888.339 zł, z czego na budowę Trasy Kwiatkowskiego 123.151.387 zł, rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego 19.453.671 zł, 7.315.218 zł na budowę Drogi Różowej, 861.670 zł na realizację projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap”, 623.333 zł na realizację projektu Baltinno i 483.060 zł na modernizację przystani rybackiej w Gdyni Orłowie.

Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie gminy” miasto otrzymało 714.447 zł.

Środki unijne i środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pokryły 51,2 % wydatków majątkowych.

Na podstawie podpisanego porozumienia miasto otrzymało z Gdańska 111.371 zł na realizację zadania „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR”.

Ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych miasto wykorzystało dotacje w ogólnej kwocie 351.254 zł, z czego na: modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej i zakup sprzętu pożarniczego - 285.000 zł, zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 36.955 zł, osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Legionów – 24.299 zł oraz zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta – 5.000 zł.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansował budowę hali widowiskowo – sportowej kwotą 3.950.000 zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizację zadania „Ekologiczna wystawa edukacyjna” kwotą 130.000 zł, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska projekt „CreActive Net” kwotą 100.000 zł.

Ponadto na dofinansowanie modernizacji przystani rybackiej w Gdyni Orłowie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miasto otrzymało 161.020 zł, a na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, inwestorzy wpłacili środki w wysokości 807.193 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w zł

| Dział | Plan | Wykonanie | Udział w strukturze | % wyk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 277 088 063 | 247 016 041 | 82,9% | 89,1% |
| 630 TURYSTYKA | 645 000 | 59 800 | 0,0% | 9,3% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 323 252 | 5 650 072 | 1,9% | 32,6% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 990 265 | 3 780 381 | 1,3% | 63,1% |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 657 743 | 346 570 | 0,1% | 52,7% |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 942 221 | 1 626 848 | 0,5% | 41,3% |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 249 994 | 0 | 0,0% |  |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 833 697 | 726 474 | 0,2% | 87,1% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 685 300 | 571 581 | 0,2% | 83,4% |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 464 000 | 181 050 | 0,1% | 39,0% |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 109 280 | 109 279 | 0,0% | 100,0% |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 790 | 32 514 | 0,0% | 99,2% |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 335 120 | 16 187 904 | 5,4% | 75,9% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 588 000 | 1 641 230 | 0,6% | 63,4% |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 34 088 835 | 20 094 969 | 6,7% | 58,9% |
| Suma całkowita | 367 033 560 | 298 024 713 | 100,0% | 81,2% |

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące inwestycje to:

- budowa Trasy Kwiatkowskiego,

- Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników,

- budowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II,

- modernizacje dróg gminnych,

- budowa hali  sportowo – widowiskowej,

- budowa przyszkolnego basenu,

- termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy,

- projekt „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap”,

- budowa mieszkań socjalnych,

- kontynuacja budowy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego,

- budowa Muzeum Miasta Gdyni.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2007r. | Wykonanie 2007 r. | % wykonania | % udz. w strukturze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inwestycje komunalne miasta, modernizacje i inwestycje jednostek budżetowych i zakup gruntów pod ich realizację | 293 792 427 | 268 699 217 | 91,5% | 90,2% |
| zakup gruntów pod realizację inwestycji | 18 000 000 | 4 066 515 | 22,6% | 1,4% |
| zakupy inwestycyjne | 22 744 179 | 6 809 561 | 29,9% | 2,3% |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 296 960 | 11 499 420 | 47,3% | 3,9% |
| inwestycje kapitałowe | 6 950 000 | 6 950 000 | 100,0% | 2,3% |
| rezerwa na wydatki inwestycyjne | 1 249 994 |  | 0,0% | 0,0% |
| Suma całkowita | 367 033 560 | 298 024 713 | 81,2% | 100,0% |

INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ  WYDZIAŁY  INWESTYCJI

W  ROKU  2007

W budżecie miasta na rok 2007 na inwestycje, realizowane przez Wydziały Przygotowania Inwestycji i Realizacji Inwestycji, zaplanowano wydatkowanie ze środków budżetu miasta łącznie kwoty  279.891.367 zł.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych zamyka się kwotą  260.500.462 zł. co stanowi 93,1% zaplanowanych środków.

I.   WYKONANIE  INWESTYCJI   MIEJSKICH   W   ROKU   2007                                                             realizowanych przez  Wydziały Przygotowania i Realizacji Inwestycji

w zł

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpocz. | planowane zakończ. | nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | poniesione do 31.12.2006 | Plan na rok 2007 | poniesione do 31.12.2007 | % wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym : |  |  |  | 279 891 367 | 260 500 462 | 93,1% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 250 562 228 | 239 577 208 | 95,6% |
| 1 | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 63 013 737 | 232 726 308 | 224 068 175 | 96,3% |
| § 6050 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 3 995 566 | 2 000 000 | 1 551 005 | 77,6% |
| § 6058 |  |  |  | 2 733 030 | 120 572 032 | 120 572 031 | 100,0% |
| § 6059 |  |  |  | 911 010 | 40 190 678 | 40 190 677 | 100,0% |
|  | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap | 2004 | 2008 | 7 639 606 | 162 762 710 | 162 313 713 | 99,7% |
| § 6050 | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap |  |  | 601 115 | 805 260 | 576 688 | 71,6% |
| § 6058 |  |  |  | 34 874 531 | 16 124 960 | 13 721 763 | 85,1% |
| § 6059 |  |  |  | 11 624 843 | 5 374 987 | 4 675 537 | 87,0% |
|  | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2008 | 47 100 489 | 22 305 207 | 18 973 988 | 85,1% |
| § 6050 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 200 000 | 17 303 000 | 17 175 085 | 99,3% |
| § 6058 |  |  |  | 3 084 389 | 9 011 372 | 9 011 371 | 100,0% |
| § 6059 |  |  |  | 3 989 253 | 11 655 019 | 11 655 019 | 100,0% |
|  | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników | 2006 | 2008 | 7 273 642 | 37 969 391 | 37 841 475 | 99,7% |
|  | Ulica Świętojańska - pętla uliczna | 2006 | 2007 | 1 000 000 | 2 415 000 | 2 408 087 | 99,7% |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i ul. Północnej | 2007 | 2007 |  | 100 000 | 33 560 | 33,6% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 312 000 | 93 330 | 29,9% |
|  | Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego | 2007 | 2008 |  | 305 000 | 280 600 | 92,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - zadania planowane do realizacji z udziałem środków z UE |  |  |  | 6 557 000 | 2 123 422 | 32,4% |
| 2 | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 17 835 920 | 15 509 033 | 87,0% |
|  | Modernizacja dróg gminnych |  |  |  | 13 751 800 | 12 062 314 | 87,7% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 3 469 120 | 2 881 999 | 83,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 615 000 | 564 720 | 91,8% |
| II | DZIAŁ 630 TURYSTYKA |  |  |  | 445 000 | 59 800 | 13,4% |
| 1 | ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 445 000 | 59 800 | 13,4% |
|  | Program "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej | 2003 | 2007 | 20 526 191 | 445 000 | 59 800 | 13,4% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 680 000 | 1 642 003 | 44,6% |
| 1 | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE | 380 000 | 79 848 | 21,0% |
|  | Rozbudowa cmentarzy ZCK | 2006 | 2009 | 100 000 | 380 000 | 79 848 | 21,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 300 000 | 1 562 155 | 47,3% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - I etap - zabudowa platform | 2006 | 2007 | 350 000 | 1 500 000 | 1 496 155 | 99,7% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - II etap - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 800 000 | 66 000 | 3,7% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 148 000 | 43 401 | 29,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 148 000 | 43 401 | 29,3% |
|  | Przebudowa obiektów |  |  |  | 148 000 | 43 401 | 29,3% |
| V | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | 359 000 | 77 399 | 21,6% |
| 1 | ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 359 000 | 77 399 | 21,6% |
|  | Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej | 2007 | 2008 |  | 359 000 | 77 399 | 21,6% |
| VI | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 642 139 | 8 355 508 | 66,1% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 8 878 935 | 5 592 799 | 63,0% |
|  | Budowa kanału deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu IV |  |  |  | 246 000 | 244 528 | 99,4% |
|  | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap | 2005 | 2007 | 2 348 590 | 3 379 502 | 2 475 219 | 73,2% |
| 6050 | Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap |  |  |  | 307 958 | 274 707 | 89,2% |
| 6058 |  |  |  |  | 1 186 381 | 937 253 | 79,0% |
| 6059 |  |  |  |  | 915 163 | 856 161 | 93,6% |
| 6648 |  |  |  |  | 970 000 | 407 098 | 42,0% |
|  | Regulacja cieków naturalnych i kan. burzowe |  |  |  | 1 497 370 | 870 779 | 58,2% |
|  | Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej |  |  |  | 1 331 200 | 949 882 | 71,4% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 435 000 | 588 809 | 41,0% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 989 863 | 463 582 | 46,8% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 941 300 | 869 911 | 92,4% |
|  | Tereny zielone | 2006 | 2008 |  | 891 300 | 869 911 | 97,6% |
|  | Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Jana z Kolna |  |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC | 750 000 | 487 143 | 65,0% |
|  | oświetlenie ulic |  |  |  | 750 000 | 487 143 | 65,0% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 071 904 | 1 405 655 | 67,8% |
|  | Uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód - udział gminy Gdynia w realizacji robót (program ISPA) |  |  |  | 35 000 | 32 499 | 92,9% |
|  | Przebudowa mola w Gdyni Orłowie | 2006 | 2007 | 3 300 000 | 498 000 | 68 012 | 13,7% |
|  | Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie | 2005 | 2007 | 920 000 | 1 230 000 | 1 061 958 | 86,3% |
| § 6050 | Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie |  |  |  | 473 496 | 314 658 | 66,5% |
| § 6058 |  |  |  |  | 567 379 | 560 475 | 98,8% |
| § 6059 |  |  |  |  | 189 125 | 186 825 | 98,8% |
|  | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu | 2006 | 2007 | 50 500 | 100 000 | 70 601 | 70,6% |
| § 6050 | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu |  |  |  | 91 636 | 62 237 | 67,9% |
| § 6058 |  |  |  |  | 6 273 | 6 273 | 100,0% |
| § 6059 |  |  |  |  | 2 091 | 2 091 | 100,0% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 198 904 | 169 637 | 85,3% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 10 000 | 2 948 | 29,5% |
| VII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 375 000 | 1 431 879 | 60,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY | 75 000 | 28 000 | 37,3% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - Centrum Kultury |  |  |  | 75 000 | 28 000 | 37,3% |
| 2 | ROZDZIAŁ 92118 MUZEA | 2 300 000 | 1 403 879 | 61,0% |
|  | Budowa Muzeum Miasta Gdyni |  |  |  | 2 300 000 | 1 403 879 | 61,0% |
| VIII | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 9 680 000 | 9 313 264 | 96,2% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE | 9 680 000 | 9 313 264 | 96,2% |
|  | Budowa przyszkolnego basenu | 2006 | 2008 | 500 000 | 9 000 000 | 8 923 431 | 99,1% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego | 2007 | 2009 |  | 360 000 | 69 956 | 19,4% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 10 000 | 9 882 | 98,8% |
|  | Budowa stadionu rugby | 2007 | 2008 |  | 310 000 | 309 995 | 100,0% |

WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- budowa  Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zakończenie realizacji robót planowane jest na koniec marca 2008.

W 2007 roku zakończono roboty konstrukcyjne wszystkich obiektów mostowych (wiadukty WD-1, WD-2 i WD-3, kładka pieszo-jezdna, trzy przejazdy gospodarcze oraz remontowany odcinek istniejącej Estakady Kwiatkowskiego nad ulicą Morską), w 2008 roku kontynuowane będą wyłącznie roboty wykończeniowe i wyposażenie tych obiektów (uzupełnienie osłon przeciwrozbryzgowych, barier energochłonnych, zakończenie antykorozji powierzchni betonowych i nawierzchni z żywic na chodnikach).

Wykonano także nawierzchnie bitumiczne na Trasie Głównej łącznie z obiektami mostowymi oraz na ulicy Orlicz-Dreszera, na ulicy Leszczynki ułożono warstwę wiążącą, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na drodze Gospodarczej i dojeździe od ulicy Morskiej, do realizacji w 2008 roku pozostało ułożenie warstwy ścieralnej na ulicy Leszczynki oraz zakończenie robót brukarskich i wykończeniowych (profilowanie skarp wraz z umocnieniem, korytka odwadniające, antykorozja betonów murów oporowych, oczepów i podwalin pod ekrany akustyczne, uzupełnienie montażu wypełnień ekranów oraz zieleń).

W zakresie budowy i przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego zakończono przebudowę sieci gazowej, c.o., sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, zrealizowano cały zakres projektowanej kanalizacji deszczowej (łącznie ze zbiornikami retencyjnymi), zakończono przebudowę sieci energetycznych, realizowano przebudowę sieci teletechnicznych (do zakończenia w 2008 roku pozostała przebudowa w ulicy Leszczynki i na Trasie Głównej).

- rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

W styczniu 2007 roku odebrano i przekazano do eksploatacji obiekt mostowy WD-2, w lipcu dokonano odbioru robót wykonanych w ramach kontraktu PPRM S.A. (z wyłączeniem układu drogowego z kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do  wiaduktu WD-3, docelowego ukształtowania i umocnienia stożków nasypowych przyczółków wiaduktu WD-2 oraz zieleni w pasach rozdziału), w grudniu 2007 roku zakończono i odebrano  oblicowanie przyczółków wiaduktu WD-2 .

W związku z rozszerzeniem zakresu robót objętych projektem o wykonanie nowego obiektu mostowego WD-3, udzielono odrębnego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firmie MOSTOSTAL Warszawa S.A. i w czerwcu przekazano plac budowy. Zakres rzeczowy tego kontraktu obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego i budowę nowego obiektu  z układem drogowym i kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do wiaduktu WD-3). Roboty  prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zakończenie planowane jest na koniec  kwietnia 2008.

- Droga Różowa - etap IV  (rozbudowa  ulicy Lotników)

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnieniu Konkurencyjności Regionów.

Roboty rozpoczęto w marcu 2007 roku, ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, zakończenie planowane jest na koniec marca 2008.

W 2007 roku wykonano nawierzchnię bitumiczną na obu jezdniach głównych (w dniu 26.11.2007 r. przystąpiono do ich użytkowania), nowe mosty drogowe nad rzeką Kaczą, regulację rzeki Kaczej (odmulenie odcinka o długości 600 m oraz profilowanie i umocnienie skarp), mury oporowe i konstrukcję ekranów akustycznych wraz z wypełnieniem (bez robót wykończeniowych na odcinku od Stryjskiej do Przemyskiej), renowację muru od strony torów kolejowych, oświetlenie uliczne i znaczny zakres przebudowy sieci energetycznych, przebudowę trakcji trolejbusowej, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Wielkopolską, renowację i przebudowę większości istniejących kanałów deszczowych i sanitarnych, budowę nowych  kanałów deszczowych i sanitarnych oraz sieci wodociągowych.

W roku 2008 realizowane będą roboty drogowe w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Stryjskiej oraz na ciągach pieszo-jezdnych i jezdniach serwisowych wzdłuż drogi głównej, zakończona zostanie przebudowa sieci telekomunikacyjnych i roboty wykończeniowe.

- ulica Świętojańska  - pętla uliczna

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano nową trakcję trolejbusową i oświetlenie uliczne w ulicach Jana z Kolna i Wójta Radtkego oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy 3-go Maja z Wójta Radtkego, wybudowano budynek socjalny dla kierowców o kubaturze 354,3 m³ i powierzchni użytkowej 71,11 m², z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami do budynku. Ponadto wykonano zatokę postojową dla trolejbusów wraz z odwodnieniem i zabrukiem placu przed żłobkiem „Niezapominajka” oraz odwodnienie części terenu żłobka.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH,  w tym :

- ulica Widna, Rolnicza, Strażacka

Inwestycja zakończona, czynności odbiorowe rozpoczęte w 2007 roku.

Wykonano sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchnię jezdni,  chodników i parkingów w ulicach Widnej, Strażackiej i Rolniczej oraz boiska i place rekreacji wraz z małą architekturą,  nasadzeniami drzew, krzewów i trawnikami.

- ulica Bursztynowa

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano kanalizację deszczową Ø 300 - 105,41 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 160 -  5,1 mb oraz nawierzchnię z kostki betonowej - 1.267,27 m² i chodniki z kostki betonowej - 146,63 m².

- osiedle Dąbrowa w Gdyni – uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa

Inwestycja zakończona i odebrana.

W ulicy Sojowej wykonano chodnik z kostki betonowej - 171 m2,  nawierzchnię bitumiczną - 770 m2 warstwy ścieralnej, umocnienie skarp płytami MEBA - 38 m2,  sieć kanalizacji deszczowej Ø 300 - 172,38 mb,  renowację studni kanalizacji deszczowej - 16 szt.

W ulicy Lubczykowej wykonano chodnik z kostki betonowej - 615 m2, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej - 129 m2, słupki ograniczające postój  69 szt.

W ulicy Rutowej wykonano chodnik z kostki betonowej - 256 m2, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej - 71 m2.

W ulicy Morwowej wykonano chodnik z kostki betonowej - 95 m2, nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej - 5 m2.

- ulica Tymiankowa

Inwestycja  zakończona i odebrana.

Wykonano chodnik z kostki betonowej - 131 m2, nawierzchnię drogową z kostki betonowej - 36 m2, nawierzchnię bitumiczną - 433 m2  warstwy ścieralnej i trawniki.

- os. Dąbrowa ulica Lukrecjowa

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej - 2.094,1 m2, chodniki z kostki betonowej -740 m2,  kanalizację deszczową Ø 500 - 356,88 mb, renowację istniejących studni - 10 szt. oraz umocnienie skarpy - 15,84 m2 i trawniki.

- budowa ulicy Krawieckiej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano 2.636 m2 nawierzchni drogowej z kostki betonowej, 1.154,1 m2 chodników z kostki betonowej, 287,76 mb kanalizacji deszczowej Ø 300, 111,85 mb kanalizacji sanitarnej Ø 200 oraz 235,15 mb sieci wodociągowej Ø 80 - 110, zrealizowano także oświetlenie ulicy ustawiając 21 lamp.

- ulica Tetmajera w Gdyni I etap - odcinek od posesji nr 22  do  ulicy  Syrokomli oraz III etap  (odcinek ul. Ejsmonda)

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano 1.416 m2 nawierzchni drogowej i 405 m2 nawierzchni parkingów z kostki betonowej, 506 m2 chodników z kostki betonowej, ułożono 269,87 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø200, 500,23 mb sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 i 9,33 mb Ø 600, wykonano 258 mb  renowacji kanału  deszczowego z rur betonowych Ø 400, zabezpieczono skarpę za pomocą kolumn betonowych zbrojonych w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów.

- budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano 283,7 m2 nawierzchni drogowej z kostki betonowej i 161 m2 nawierzchni chodników z kostki betonowej oraz  2 szt. studzienek ulicznych z osadnikiem.

- zatoka autobusowa ulica Złota

Inwestycja zakończona w 2006 roku, w roku 2007 przeprowadzono odbiór robót.

- ulica Mylna

Inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2007, planowane zakończenie robót w październiku 2008 roku.

Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych YOMB, budowę kanalizacji deszczowej z montażem osadnika i separatora, przebudowę kanalizacji sanitarnej, rozbiórkę istniejącego i budowę nowego kanału ciepłowniczego, przełożenie i zabezpieczenie przyłączy gazowych, zabezpieczenie i przebudowę linii energetycznych z demontażem i ponownym montażem słupów oświetleniowych, zabezpieczenie i przebudowę sieci teletechnicznej, budowę poszerzonej drogi z chodnikami po obu stronach jezdni, wykonanie trawników.

- remont schodów terenowych przy ulicy Korzeniowskiego w Gdyni

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano wyprofilowanie skarpy, schody z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzeżami betonowymi 30 x 8 oraz poręcze i słupki osadzone w fundamentach.

utwardzenia dróg gminnych w technologii płyty Yomb w krawężniku, w tym :

- ulica Osada Rybacka  - I etap

Roboty zakończone w 2006 roku, w 2007 roku przeprowadzono odbiór robót.

- ulica Grenadierów  - I etap

Roboty zakończone w 2006 roku, w 2007 roku przeprowadzono odbiór robót.

- ulica Starodworcowa

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 801,4 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- ulica  Miedziana

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 2.321,5 m² nawierzchni z płyt typu YOMB.

- ulica Głowackiego

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 849,1 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB oraz murek oporowy o długości 13,6 mb z umocnieniem skarpy płytami YOMB - 54,75 m2.

- ulica Grenadierów i Osada Rybacka  - II etap

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 450 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB w ulicy Osada Rybacka i 342 m2 w ulicy Grenadierów.

- ulica Chabrowa

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 135,8 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB oraz 47,6 m2 chodnika z płytek 35x35.

- ulica Adwokacka

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano 2.472,54 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB, 248 m2 chodnika z płytek 50x50 oraz tymczasową  regulację cieku wodnego na odcinku 19,6 mb.

- ulica Wschodnia

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 1.352,6 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- ulica  Kępa Oksywska

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 792,7 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- uzupełnienie fragmentu nawierzchni bitumicznej w ul. Brodnickiej (w ramach zadania  - nawierzchnia  tymczasowa w ulicy Brodnickiej)

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano 76 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- budowa odcinka ul. Olgierda  - Inicjator : STM Grabarczyk, Sierzputowski.

Inwestycja zakończona, odbiór końcowy robót nastąpi w 2008 roku.

Zakres realizowanych robót obejmował wykonanie jezdni z zatoką postojową z kostki betonowej  - 665,75 m2 oraz mur oporowy żelbetowy - 94 mb.

- drogi do zespołu zabudowy mieszkaniowej „Leśna Polana” przy ulicy Porazińskiej                i Tuwima w Gdyni - Inicjator : Przedsiębiorstwo Budowlane PANORAMA Sp. z o.o.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej - 1.280 m2, chodnik z kostki betonowej - 460 m2, nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki betonowej - 140 m2, kanalizację sanitarną z rur PP Ø 200 - 56 mb i z rur kamionkowych Ø 200 - 53 mb, oświetlenie 4 szt. słupów oraz trawniki i  nasadzenia (drzewa - 8 szt. i krzewy - 150 szt.).

- przebudowa ulic Lutycka i Kaczewska wraz z infrastrukturą techniczną - Inicjator : Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.,  ALLCON Osiedla Sp. z o.o., POLNORD S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano nawierzchnię z kostki  kamiennej - 1.888 m2 , nawierzchnię z kostki betonowej - 2.535,5 m2, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej Ø 200÷500 - 375,87 mb, przebudowę sieci wodociągowej Ø 80-200  -  8,21 mb, zabezpieczono istniejący gazociąg na odcinku 262 mb, przebudowano sieć cieplną 2xDN300 na odcinku 13,8 mb oraz kolidujące sieci energetyczne,  sieć trakcyjną i kanalizację teletechniczną, wykonano wycinkę i nasadzenia drzew oraz trawniki.

- budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej od Amona do Gierdziejewskiego -  Inicjator : Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej - 1.216 m2, nawierzchnię wjazdów i wyspy dzielącej z kostki betonowej - 130 m2, nawierzchnię zatok autobusowych z kostki kamiennej 9/11 cm - 220 m2 oraz ekran akustyczny, trawniki i nasadzenia.drzew.

- budowa drogi ul. Staniszewskiego wraz z wpustami deszczowymi -  Sokółka IV - Inicjator : Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano wykonawcy w listopadzie 2007, planowane zakończenie robót w czerwcu 2008 roku.

Planowany zakres robót obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej z chodnikiem                  i ścieżką rowerową z kostki betonowej oraz montaż wpustów deszczowych z przykanalikami.

DZIAŁ 630   TURYSTYKA

Rozdział  63095 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w 2006 roku. Z uwagi na dofinansowanie ze środków PHARE, realizowana zgodnie z PRAG, co wymaga zarezerwowania w budżecie na koniec okresu gwarancji środków na ewentualne rozliczenie końcowe robót przez wykonawcę. Z uwagi na stwierdzone usterki, okres gwarancyjny uległ przedłużeniu do 2008 roku, co spowodowało, iż w roku 2007 wykonawca nie przedstawił rozliczenia końcowego dla tego zakresu robót.

W roku 2007 zrealizowano w ramach tego zadania dostawę i montaż zestawu kontenerów (dwa kontenery biurowe typu K-1 z węzłem sanitarnym) dla punktu sprzedaży biletów na tramwaj wodny przy Al. Jana Pawła II.

DZIAŁ 710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

W 2007 roku planowano rozpoczęcie realizacji rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ulicy Spokojnej w następującym zakresie rzeczowym: rozbudowa części grzebalnej cmentarza (bez obiektu kubaturowego) i budowa parkingu, budowa odcinka ulicy Spokojnej, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od cmentarza do ul. Wielkopolskiej. Z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej oraz konieczność dokonywania poprawek tej dokumentacji, postępowanie na wybór wykonawcy robót nie zostało przeprowadzone w 2007 roku, planowane jest jego rozpoczęcie w I kwartale 2008 roku.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

- zabudowa platform w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98

Inwestycja zakończona i odebrana.

Na istniejących platformach A, B i C wykonano roboty budowlane polegające na wydzieleniu pomieszczeń ściankami działowymi  i termicznie odizolowanymi od góry przegrodami poziomymi ze świetlikami. Na każdej z platform wykonano podłączenia wydzielonych pomieszczeń do instalacji wentylacji mechanicznej, oświetlenia, instalacji teletechnicznych, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ogrzewania, rozbudowano instalację przeciwpożarową na platformach. Uzyskano łącznie 960,35 m2 powierzchni użytkowej, w tym na platformie A - 292,44 m2; na platformie B - 294,94 m2; na platformie C - 372,97 m2.

DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

# przebudowa obiektów, w tym :

Zespół Szkół  nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni-Chwarznie

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy wymiany elementów konstrukcyjnych dachu  (wymiana konstrukcji drewnianej na dźwigary stalowe na części dachu nad segmentem dydaktycznym i żywieniowym). Roboty te planowane są do realizacji w roku 2008.

modernizacja basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39.

Inwestycja zakończona i odebrana w 2006 roku, w roku 2007 wykonano i odebrano dodatkowe prace instalacyjne w istniejącym węźle cieplnym (rozdział ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania) oraz dokonano adaptacji aparatury AKP do nowych warunków.

DZIAŁ 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Park w Gdyni -  Kolibkach

Inwestycja zakończona w 2006 roku, w roku 2007 wykonano i odebrano dodatkowe prace remontowo- naprawcze istniejącej sieci wodociągowej.

- ulica Wójta Radtkego

Roboty zakończone i odebrane.

Wykonano race remontowo-naprawcze istniejącej sieci wodociągowej, związane z realizacją zadania: ulica Świętojańska - pętla uliczna.

- budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do basenu portowego nr IV

Inwestycja zakończona w 2006 roku, w roku 2007 przeprowadzono odbiór robót.

Wykonano kanały deszczowe : Ø 1000 - 36,75 mb, Ø 800 - 584,77 mb, Ø 600 - 121,5 mb, Ø 250 - 48,65 mb, Ø 200 - 16,1 mb wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator, piaskownik),  drogę eksploatacyjną z płyt YOMB - 849 m2 i odtworzenie nawierzchni drogowej - 1.306,75 m2 .

- przebudowa kanału deszczowego w ulicy Morskiej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano kanały deszczowe: Ø 800 -390,54 mb, Ø 600 - 10,63 mb, Ø 400 - 9,2 mb Ø 300 - 69,86 mb, Ø 200 - 139,24 mb wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i osadnik), renowację istniejącego kanału deszczowego na długości 345,1 mb oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej - 3 282,5 m2.

- budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59

## Inwestycja zakończona i odebrana.

## Wykonano kanalizację deszczową Ø 200 - 157 mb,  nawierzchnię drogową z kostki betonowej - 703 m2 i chodniki z kostki betonowej - 343 m2.

- sieć wodociągowa w ul. Rdestowej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano sieć wodociągową Ø 110 - 88 m oraz przyłącze wodociągowe.

uzupełnienie kanalizacji sanitarnej,  w tym :

- kanalizacja sanitarna w ul. Chwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 - 646,74 mb wraz z przyłączami do granic posesji.

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Złotej

Inwestycja zakończona, czynności odbiorowe rozpoczęte w 2007 roku.

Zakres prac obejmował wykonanie kanału sanitarnego, przebudowę wodociągu wraz z przyłączami, zabezpieczenie i przebudowę sieci teletechnicznej oraz wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym :

- przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej  i budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicach Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego w Gdyni – Inicjator  MIBA POLSKA S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano 346,72 mb kanalizacji deszczowej Ø 300÷630 oraz nawierzchnię jezdni i wjazdów z kostki betonowej - 1.153 m2  i chodniki z kostki betonowej - 225 m2, odtworzono nawierzchnię bitumiczną po robotach sanitarnych - 561,2 m2.

- przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni - Inicjator : Euro Car. Sp. z o.o.

Inwestycja noworozpoczynana, plac budowy przekazano wykonawcy w listopadzie 2007, planowane zakończenie robót w marcu 2008 roku.

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej i Radosnej - Inicjator : Robert Ronduda

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano sieć wodociągową Ø110  - 48 mb i sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 - 65 mb.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano plac zabaw i gier o nawierzchni asfaltowej - 312 m², boisko uniwersalne o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem - 765,3 m², ściankę wspinaczkową, nawierzchnię piaskową przy ściance - 56,55 m², plac zabaw dla małych dzieci z wyposażeniem o nawierzchni piaskowej - 586,5 m², ścieżki o nawierzchni asfaltowej - 427,9 m², trawniki oraz nasadzenia drzew (szt. 57) i krzewów (szt. 499), ogrodzenie boisk, sieć kanalizacji deszczowej (Ø 250 - 36,5 mb, Ø 200 - 93,5 mb), sieć wodociągową i oświetlenie terenu (14 słupów oświetleniowych).

- wykonanie nasadzeń zieleni w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nasadzenia zakończone, wykonane na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 8 (15 szt. żywotnika zachodniego), Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych (nasadzono 49 szt. żywotnika zachodniego oraz 10 szt. lip drobnolistnych),  Zespołu  Szkół  Zawodowych  Nr 2 (44 szt. żywotnika zachodniego), na skrzyżowaniu ul. Orlicz-Dreszera z ul. Kalksztajnów  (1 szt. jarząb szwedzki oraz 1 szt. głóg dwuszyjkowy).

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic,   w tym :

- oświetlenie parkingu przy ulicy Kieleckiej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano rozbiórkę i naprawę nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, ułożono 237 mb linii kablowej, ustawiono 6 słupów oświetleniowych.

- oświetlenie ulicy Rybaków

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano rozbiórkę i naprawę nawierzchni z kostki betonowej, ułożono 2.100 mb linii kablowej, ustawiono 56 słupów oświetleniowych.

- oświetlenie ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano 1.304 mb linii kablowej, ustawiono 2 słupy oświetleniowe o długości  8 m oraz 44 słupy oświetleniowe o długości 6 m.

- Park w  Gdyni  Kolibkach

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano 678 mb linii kablowej, ustawiono 17 słupów oświetleniowych i 4 tablice informacyjne.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W roku 2007 w ramach robót przygotowawczych wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Chwaszczyńskiej 196 A.

- modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - I etap (boksy)

Inwestycja zakończona i odebrana.

W ramach inwestycji powstał obiekt  niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny o powierzchni całkowitej 232 m2 (w tym powierzchnia użytkowa 203,3 m2) i kubaturze 620 m3.

Obiekt podzielony jest na cztery niezależne boksy (w każdym boksie WC, umywalka, zlew i wyposażenie: sześć regałów, stół roboczy, szafka ubraniowa, szafa chłodnicza) oraz jedno wspólne pomieszczenie socjalne (ze stanowiskiem do mycia skrzyń, wyposażone w cztery regały, trzy stoły robocze i kostkarkę do lodu). W ramach zagospodarowania terenu wykonano  oświetlenie zewnętrzne i chodnik wzdłuż obiektu.

- modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap (dalba)

Inwestycja rozpoczęta w 2006 roku. W listopadzie 2007 dokonano odbioru i przekazano w użytkowanie rybakom dalbę zwrotną do wyciągarek łodzi rybackich oraz dwie wyciągarki typu Patriot wraz z osprzętem (docelowo zamontowane zostaną cztery wyciągarki).

Na wniosek użytkowników w roku 2008 zamontowane zostaną dwie wyciągarki o większej sile wyciągu do wyciągania łodzi w złych warunkach pogodowych.

- molo w Gdyni - Orłowie

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano wzmocnienie 219 pali drewnianych poprzez nabicie na nie rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i konserwację istniejących 49 sztuk rur stalowych chroniących pale drewniane; wymieniono na nowe drewniane elementy mola : krawężniki, barierki, pokład oraz kleszcze; wyremontowano 32 ławki i gabionowe umocnienie brzegowe zlokalizowane po lewej stronie przyczółka; odtworzono zniszczoną drewnianą balustradę wzdłuż istniejących schodów; ułożono kable oświetleniowe, oczyszczono i pomalowano 22 szt. słupów oświetleniowych (na słupach zamontowano nowe wysięgniki i oprawy parkowe).

DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana.

Przekazano do eksploatacji budynek Muzeum Miasta Gdyni o powierzchni użytkowej 3.017,36 m2 i kubaturze 16.465 m3 oraz część ogólnoobiektową o powierzchni użytkowej 580,94 m2 i kubaturze 3.545 m3.

Budynek MMG posiada na poziomie K-1 (piwnice) magazyny (w tym obrazów) oraz pomieszczenia zaplecza dla pracowników, na parterze znajdują się pomieszczenia wystawiennicze i sala audiowizualna oraz pomieszczenia biurowe, na następnych kondygnacjach - pomieszczenia wystawiennicze. Część ogólnoobiektowa stanowi zaplecze techniczne dla muzeum i posiada rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie monitoringu, pomieszczenie konserwatora zabytków oraz pomieszczenie na obiekty muzealne zabezpieczone na wypadek pożaru w stałe urządzenia gaśnicze na gaz obojętny. Obiekt wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o.,  wentylację mechaniczną  i klimatyzację, elektryczną, słaboprądową, sygnalizację alarmu pożaru i sterowania SUG, sygnalizację włamania i napadu oraz kontroli dostępu, telewizję dozoru CCTV, sieć strukturalną, instalację RTV, rozgłaszania akustycznego oraz jest wyposażony w system zarządzania i kontroli budynku BMS.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano chodnik od strony ul. Sędzickiego, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie oraz zieleń.

DZIAŁ 926    KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe.

- budowa krytej pływalni przy zespole szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej

Inwestycja kontynuowana, planowana do zakończenia w 2008 roku. W roku 2007 wykonano stan surowy zamknięty oraz uzbrojenie terenu, w tym kanalizację deszczową wraz z odwodnieniem terenu, przełożono sieci c.o., wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto realizację robót wykończeniowych wewnątrz obiektu, w tym tynki, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczna, przystąpiono do montażu urządzeń technologicznych (wentylacja, uzdatnianie wody basenowej) oraz prac instalacyjnych w węźle c.o.

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA  INWESTYCJI

DZIAŁ 600  TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

W roku 2007 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę dodatkowych skrętów w prawo z ul. Chylońskiej w ul. Północną i z ul. Północnej w ul. Chylońską wraz z przebudową uzbrojenia.

- dokumentacja przyszłościowa

W ramach dokumentacji przyszłościowej rozpoczęto prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Bosmańskiej. W roku 2007 wykonano mapę do celów projektowych, ekspertyzę geotechniczną oraz koncepcję wielobranżową . Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej –  I kwartał 2008r.

- pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego

W roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa pętli autobusowej przy ul. Wendy oraz miejsc parkingowych w ul. Wójta Radtkego.

- dokumentacja przyszłościowa – zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE.

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla następujących zadań inwestycyjnych :

- przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP .

W roku 2007 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w roku 2008  po uregulowaniu spraw terenowych.

- rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej

W roku 2007 wykonano mapę do celów projektowych, ekspertyzę geotechniczną gruntu, koncepcję wielobranżową  oraz raport  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – II kwartał 2008r.

Wszczęto procedury geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ul. Chwarznieńskiej i budowę ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

- koncepcja docelowego węzła „Chwarzno”

W roku 2007 wykonano koncepcję oraz analizę i prognozę ruchu drogowego dla węzła i przedłożono ją do uzgodnienia w GDDKiA w Gdańsku.

- zintegrowany System Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Sopotu i Gdyni – TRISTAR

W roku 2007 sporządzono koncepcję, w oparciu o którą w roku 2008 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Realizacja inwestycji planowana jest z udziałem środków z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2007 - 2013.

- przebudowa skrzyżowań w ramach programu TRISTAR w Gdyni

W roku 2007 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę następujących skrzyżowań w Gdyni:

- ul. Morska – ul. Chylońska

- ul. Morska – ul. Owsiana

- ul. Morska  - ul. Zbożowa

- ul. Morska – ul. Kalksztajnów

- Al. Zwycięstwa – ul. Redłowska

- Al. Zwycięstwa – ul. Redłowska

- Al. Zwycięstwa – ul. Przebendowskich

- ul. Wielkopolska – ul. Kowieńska i ul. Kowieńska

- ul. Wielkopolska  - ul. Racławicka

- ul. Chwaszczyńska – ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Brzechwy.

Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – II kwartał 2008r.

- budowa ścieżek rowerowych w Gdyni w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej  Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013.

W roku 2007 został wyłoniony wykonawca koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową na budowę 6 ścieżek  rowerowych w Gdyni tj.:

- wzdłuż ul. Unruga od ul. Bosmańskiej do ul. Kwiatkowskiego

- wzdłuż ul.Unruga od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej

- wzdłuż ul. Puckiej od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej

- wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Morskiej do ul. Unruga

- wzdłuż ul. Wielkopolskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Łowickiej

- wzdłuż Klifu Nadmorskiego od Sopotu do Orłowa.

Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – II kwartał  2008r.

Dla ścieżek rowerowych, bez wykonywania koncepcji dwukrotnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy projektu. Postępowania zostały unieważnione z uwagi na brak ofert.

- ulica Nowa Łużycka

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ul. Nowej Łużyckiej, łączącej Węzeł Brzeskiego z ul. Wrocławską,  remont ul. Wrocławskiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Wrocławską. W roku 2007 wykonano mapę do celów projektowych, ekspertyzę geotechniczną oraz koncepcję drogową. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – II kwartał 2008r.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ulica Starowiejska

W roku 2007 ogłoszono dwa konkursy na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej przebudowy ulicy. Postępowania zostały unieważnione z powodu braku zainteresowania udziałem w postępowaniu.

- ulica Szturmanów

W roku 2007 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia obejmującego budowę ul. Szturmanów i odcinka ul. Armatorów wraz z kanalizacją deszczową i urządzeniami podczyszczającymi; przebudowę kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą wraz z regulację rzeki Kaczej oraz przebudowę odcinka kanału deszczowego wzdłuż ul. Powstania Styczniowego.

- ulica Ateny i Amora

W roku 2007 zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

- ulica  Mylna

W roku 2007 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

- łącznik ulicy Źródło Marii i Gryfa Pomorskiego

W roku 2007 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na wykonanie gazociągu niezgodnie z projektem decyzją ZUDP dokumentacja wymaga wprowadzenia poprawek.

- skrzyżowanie ul. Czernickiego, Puckiej i Unruga

W roku 2007 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowania wraz z przebudową uzbrojenia i budową kanału deszczowego.

- koncepcja wjazdu do lasu komunalnego od strony ul. Karpackiej

W roku 2007 została opracowana koncepcja, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- odcinek Al. Zwycięstwa tzw. III jezdni

W roku 2007 wykonano dokumentacja projektowo-kosztorysowa, obejmująca przebudowę jezdni, budowę miejsc postojowych i sieci kanalizacji deszczowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

- ulica Cechowa

W roku 2007 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na  ulicę Cechową, na odcinku od skrzyżowania z ul. Białowieskiej do skarpy przy posesji nr 58.

- odcinek ulicy Ikara

W roku 2007 wykonano  dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę  ulicy Ikara na odcinku od skrzyżowania z ul. Dedala do posesji nr 4 oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

- ul. Olimpijska, Stryjska, Wileńska i Sportowa  wraz z kładką pieszo-rowerową łączącą ul.Redłowską z   ul. Gdyńską

W roku 2007 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W roku 2008, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie  wydzielenia działek prywatnych oraz uzyskanie decyzji o wyłączeniu terenów lasów państwowych z produkcji leśnej.

- utwardzenie dróg gminnych w technologii płyty yomb w krawężniku

W roku 2007 przygotowano do realizacji w technologii płyty yomb odcinki ulic:  Grenadierów, Chopina, Matejki, Wieniawskiego oraz Nowodworskiego.

- koncepcja ulicy Wiczlińskiej

W roku 2007 wykonano koncepcję drogową ulicy na odcinku od nr 95 do pętli autobusowej „Niemotowo”.

DZIAŁ 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

W roku 2007 wykonano zamienną wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej  i uzyskano pozwolenia na budowę. Zakres obejmuje: rozbudowę części grzebalnej cmentarza i budowę parkingu, budowę odcinka ulicy Spokojnej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od cmentarza do ul. Wielkopolskiej.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – II etap – dokumentacja przyszłościowa

W roku 2007 przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz podpisano umowę, w trybie zlecenia z wolnej ręki z autorem zwycięskiej pracy tj.: AEC Polska Sp. z o.o. Konstancin - Jeziorna. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – II kwartał 2008 r.

DZIAŁ 900  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap

W ramach przedsięwzięcia przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla priorytetowych inwestycji mających wpływ na jakość wód Morza Bałtyckiego oraz prowadzone były  działania promocyjne. W roku 2007 wykonywano opracowania dla następujących inwestycji:

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic  Hryniewickiego, Waszyngtona,    Pułaskiego i Skweru    Kościuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń  podczyszczających  na    wylotach do Basenu Prezydenta

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- przebudowa kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej  w Gdyni wraz z budową    urządzeń podczyszczających

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania  opracowania – I kwartał 2008r.

- budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka  Piłsudskiego w Gdyni wraz z    budową urządzeń podczyszczających

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ul. Bosmańskiej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- budowa urządzenia podczyszczającego na kanale deszczowym  1600mm w ul.    Chwaszczyńskiej  przed wylotem do  potoku  Źródło Marii w rejonie ul. Zapolskiej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- budowa kanałów deszczowych w ulicy Orłowskiej, Popiela i  Króla Jana II wraz z budową    urządzeń podczyszczających przed  wylotami do rzeki Kaczej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- budowa kanałów deszczowych w rejonie ulic Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej wraz z     budową urządzenia  podczyszczającego przed wylotami do Potoku Kolibkowskiego  oraz     regulacją górnego odcinka odbiornika

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- budowa kolektora deszczowego w ulicy Arciszewskich wraz  z budową urządzenia     podczyszczającego

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania  opracowania – I kwartał 2008r.

- budowa i przebudowa kanałów deszczowych w ul. Energetyków  wraz z budową urządzenia podczyszczającego

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do  ul. Hutniczej

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania  opracowania –  I kwartał 2008r.

- przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ul. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej     wraz z urządzeniami podczyszczającymi

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- budowa i przebudowa kanałów deszczowych w rejonie ulicy Ejsmonda wraz z budową      urządzenia podczyszczającego oraz  regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki     Redłowskiej

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania  opracowania – I kwartał 2008r.

- budowa zbiornika retencyjnego „Karwiny” w rejonie ul. Nałkowskiej wraz z urządzeniami      podczyszczającymi

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

W roku 2007 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Przemyska – Rungurska – Stryjska. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z pracami towarzyszącymi tj.: ułożeniem nawierzchni tymczasowej, wykonaniem sieci wodociągowej, odcinków odwodnienia i oświetlenia terenu  oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

- dokumentacja przyszłościowa

W ramach dokumentacji przyszłościowej opracowywane były dokumentacje dla następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji

W roku 2007 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności. Przedsięwzięcie obejmuje część dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, rejon ulic Wiczlińska – Sucha oraz uzupełnienia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie  ulic Wiczlińska- Śliska. W roku 2007 wykonano koncepcję drogową i sieci wodno-kanalizacyjnej.

Planowany termin wykonania dokumentacji -  I kwartał 2008r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana z Tarnowa

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania opracowania – I kwartał 2008r.

- budowa sieci wodociągowej w ul. Rdestowej

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Al.Jana Pawła II

W roku 2007 opracowano dokumentację i wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej i  wodociągowe do sezonowego punktu sprzedaży biletów na tramwaj wodny.

- budowa sieci  kanalizacji deszczowej w ul. Architektów

W roku 2007 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

rozdział 90015 - oświetlenie ulic

w tym:

- oświetlenie odcinka ulicy. Żeliwnej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- przebudowa oświetlenia ulicy Miętowej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- oświetlenie ulicy Szafranowej

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- oświetlenie ulicy Krętej

W roku 2007 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin wykonania – I kwartał 2008r.

- oświetlenie ulicy Bernadowskiej

W roku 2007 dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana. W roku 2008 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji na oświetlenie tunelu pod torami PKP i SKM, zgodnie z uzgodnieniami z ZDiZ w Gdyni.

- oświetlenie ulicy Cisowskiej

W roku 2007 zlecono wykonanie oświetlenia ulicy Cisowskiej. Ulica stanowi własność PKP i wymaga uregulowania spraw terenowo-prawnych.

Planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  -  I kwartał 2008r.

- przebudowa oświetlenia ulicy Lukrecjowej

W roku 2007 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przestawienie 2 słupów oświetleniowych.

- przebudowa oświetlenia ulicy Rutowej

W roku 2007 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przestawienie 4 słupów oświetleniowych.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- modernizacja przystani rybackiej w Orłowie

W roku 2007 opracowano projekt technologii magazynowania ryb w przystani rybackiej w Orłowie oraz projekt zamian wprowadzonych na etapie realizacji budowy.

- modernizacja przystani rybackiej w Oksywiu

W roku 2007 wykonano projekt stabilizacji skarpy dla posadowienia wyciągów i dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę wyciągów do łodzi rybackich oraz dokumentację projektowo-kosztorysoweą dalby zwrotnej do wyciągarek łodzi rybackich.

###### DZIAŁ 921   KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury

- dokumentacja przyszłościowa – Centrum Kultury

W roku 2007 przeprowadzono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Parku Rady Europy- Centrum Kultury w Gdyni w rejonie Skweru Kościuszki, ulic: Borchardta, Armii Krajowej oraz Nabrzeża Młodych Żeglarzy. Wypłata nagród i kosztów związanych z udziałem w konkursie nastąpi w 2008 roku. Centrum Kultury obejmować będzie teatr miejski, bibliotekę oraz galerię.

DZIAŁ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601– obiekty sportowe.

- modernizacja stadionu piłkarskiego

W związku z przebudową stadionu piłkarskiego GOSiR na stadion z widownią na 15122 miejsc w roku 2007 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę trybuny VIP oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla 3 trybun.

- dokumentacja przyszłościowa

W roku 2007 zostało zlecona korekta oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej na budowę „Skate parku” przy ul. Jana z Kolna o wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Planowany termin wykonania –  I kwartał 2008r.

- budowa stadionu rugby

W roku 2007 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę stadionu rugby z widownią na 2.425 miejsc. W roku 2008 zostanie opracowany projekt parkingu dla obsługi stadionu.

II.  WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2007                                                                                JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 79 318 064 | 30 277 226 | 38,2% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 226 360 | 4 281 743 | 18,4% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 176 070 | 191 438 | 16,3% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 50 000 | 44 845 | 89,7% |
|  | ZKM - zakup pulpitu sterującego łącznością radiową w centrali ruchu, zakup repitera | 32 500 | 32 360 | 99,6% |
|  | ZKM - zakup samochodów dla Wydz. Nadzoru i Regulacji Ruchu ZKM | 102 000 | 99 273 | 97,3% |
|  | ZKM - zakup sprzętu komputerowego | 43 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - wprowadzenie biletu elektronicznego | 942 570 | 14 960 | 1,6% |
|  | ZKM - zakupy inwestycyjne | 6 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 050 290 | 1 383 850 | 9,8% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" | 615 000 |  | 0,0% |
|  | Projekt przebudowy dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Wdrożenie systemu parkowania w śródmieściu | 550 000 |  | 0,0% |
|  | Rozwój transportu rowerowego w aglomeracji trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych | 2 100 000 |  | 0,0% |
|  | Projekt "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" | 23 790 | 23 790 | 100,0% |
|  | Program "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" Morska - Kartuska POM/25 | 231 500 | 0 | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 10 000 000 | 1 360 060 | 13,6% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 8 000 000 | 2 706 455 | 33,8% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 8 000 000 | 2 706 455 | 33,8% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej | 200 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 823 252 | 3 150 072 | 21,3% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 823 252 | 3 150 072 | 21,3% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 5 721 052 | 1 826 978 | 31,9% |
|  | Modernizacja lokalu przy ul. Morskiej 97 (bar "Szkolny") | 622 200 | 358 000 | 57,5% |
|  | Modernizacja budynków będących własnością gminy | 6 500 000 |  | 0,0% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 900 000 | 965 094 | 50,8% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 310 265 | 2 138 378 | 92,6% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 118 600 | 110 626 | 93,3% |
|  | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem | 118 600 | 110 626 | 93,3% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 17 936 | 17 935 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem | 17 936 | 17 935 | 100,0% |
|  | rozdz.71015 - Nadzór budowlany | 37 000 | 36 955 | 99,9% |
|  | Zakup samochodu | 37 000 | 36 955 | 99,9% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 2 136 729 | 1 972 862 | 92,3% |
|  | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego | 907 000 | 906 833 | 100,0% |
|  | Instalacja klimatyzacyjna w halach łukowych PPNT | 192 000 | 189 800 | 98,9% |
|  | Modernizacja instalacji CO w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 | 365 000 | 344 138 | 94,3% |
|  | GCI - przedsięwzięcie "Ekologiczna wystawa edukacyjna" | 134 719 | 136 919 | 101,6% |
|  | Zakup interaktywnego ekranu w Galerii PPNT (GCI) | 44 300 | 12 200 | 27,5% |
|  | Zakupy inwestycyjne - projekt "creActiv NET" (GCI) | 493 710 | 382 972 | 77,6% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 657 743 | 346 570 | 52,7% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 622 243 | 311 070 | 50,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 133 113 | 133 089 | 100,0% |
|  | Zakup systemu informatycznego do obsługi ewidencji ludności | 74 000 | 74 000 | 100,0% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Instalacja systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego w budynku urzędu | 62 220 | 62 220 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 52 910 | 41 761 | 78,9% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 500 | 30 500 | 100,0% |
|  | Promocja miasta - zakup urządzeń do bezprzewodowego dostępu do internetu | 30 500 | 30 500 | 100,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 902 531 | 1 588 493 | 40,7% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 325 888 | 325 887 | 100,0% |
|  | Zakup radiowozów i środków łączności | 325 888 | 325 887 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 030 000 | 1 030 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 395 000 | 395 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu | 545 979 | 545 979 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu pożarniczego | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Zakup zestwu hydraulicznego do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych | 79 021 | 79 021 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 78 490 | 78 477 | 100,0% |
|  | Zakup urządzenia do oczyszczania terenu wokł budowli ochronnych | 5 160 | 5 160 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 73 330 | 73 317 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 65 000 | 59 640 | 91,8% |
|  | Zakup samochodu | 65 000 | 59 640 | 91,8% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 2 403 153 | 94 489 | 3,9% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego | 57 320 | 43 665 | 76,2% |
|  | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 2 338 333 | 44 334 | 1,9% |
|  | Zakup sprzętu do działań ratowniczych | 7 500 | 6 490 | 86,5% |
| 7 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 249 994 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 249 994 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 249 994 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 606 183 | 607 109 | 100,2% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 105 240 | 105 232 | 100,0% |
|  | SP 35 - zakup patelni gazowej | 10 000 | 9 999 | 100,0% |
|  | SP 14 - zakup trzykomorowego urządzenia do podgrzewania wody | 3 600 | 3 600 | 100,0% |
|  | SP 47 - zakup kotła warzelnego | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | SP 29 - przebudowa kanalizacji deszczowej | 58 140 | 58 140 | 100,0% |
|  | SP 10 - zakup wyposażenia kuchni | 21 500 | 21 500 | 100,0% |
|  | SP 11 - instalacja centrali telefonicznej | 4 000 | 3 993 | 99,8% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 156 500 | 156 500 | 100,0% |
|  | Instalacja windy dla niepełnosprawnych w ZSS nr 17 | 156 500 | 156 500 | 100,0% |
|  | rozdz. 80110 - Gimnazja | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup urządzeń do utrzymania i konserwacji boisk | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 190 597 | 188 031 | 98,7% |
|  | PS 42 - wykonanie przyłącza wody | 80 000 | 77 446 | 96,8% |
|  | PS 8 - zakup patelni elektrycznej, obieraczki i szaf przelotowych | 8 690 | 8 690 | 100,0% |
|  | PS 5 - zakup zmywarki | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | PS 19 - zakup zmywarki | 5 917 | 5 917 | 100,0% |
|  | PS 23- zakup kserokopiarki | 7 134 | 7 134 | 100,0% |
|  | PS 25 - dokumentacja modernizacji kuchni | 18 430 | 18 422 | 100,0% |
|  | PS 27 - zakup drzwi wejściowych | 6 500 | 6 499 | 100,0% |
|  | PS 36 - przebudowa kuchni | 14 323 | 14 323 | 100,0% |
|  | PS 42 - zakup patelni elektrycznej | 4 252 | 4 251 | 100,0% |
|  | PS 46 - adaptacja mieszkania na sale dydaktyczne | 30 188 | 30 188 | 100,0% |
|  | PS 47 - zakup patelni elektrycznej | 5 063 | 5 063 | 100,0% |
|  | PS 52 - zakup kuchni gazowej | 4 000 | 3 998 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 141 879 | 141 863 | 100,0% |
|  | I ALO - zakup sprzętu komputerowego | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
|  | I ALO - monitoring wizyjny | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | VI LO - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły | 75 679 | 75 679 | 100,0% |
|  | XIII LO - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych | 50 000 | 49 984 | 100,0% |
|  | rozdz. 80134 - szkoły zawodowe specjalne | 5 967 | 5 933 | 99,4% |
|  | ZS Specjalnych nr 17 - budowa windy dla dzieci niepełnosprawnych | 5 967 | 5 933 | 99,4% |
| 9 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 685 300 | 571 581 | 83,4% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 250 000 | 160 645 | 64,3% |
|  | Modernizacja izby przyjęć w Szpitalu Morskim | 250 000 | 160 645 | 64,3% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 345 300 | 345 300 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR - karetki pogotowia | 345 300 | 345 300 | 100,0% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000 | 65 636 | 72,9% |
|  | OPiTU - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 90 000 | 65 636 | 72,9% |
| 10 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 105 000 | 103 651 | 98,7% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 25 000 | 24 299 | 97,2% |
|  | Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej | 25 000 | 24 299 | 97,2% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 80 000 | 79 352 | 99,2% |
|  | MOPS - zakup samochodu | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup zmywarki przemysłowej, kuchni gazowej | 20 000 | 19 352 | 96,8% |
| 11 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 109 280 | 109 279 | 100,0% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 109 280 | 109 279 | 100,0% |
|  | Wykonanie instalacji alarmowo - przeciwpożarowej | 83 464 | 83 463 | 100,0% |
|  | Zakup regału archiwalnego | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | Instalacja falownika | 14 616 | 14 616 | 100,0% |
|  | Zakup szaf archiwalnych | 6 200 | 6 200 | 100,0% |
| 12 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 790 | 32 514 | 99,2% |
|  | 85401 - świetlice szkolne | 28 790 | 28 790 | 100,0% |
|  | SP 21 - opracowanie dokumentacji modernizacji kuchni | 23 790 | 23 790 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup obieraczki do ziemniaków | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 4 000 | 3 724 | 93,1% |
|  | Zakup kserokopiarki (SOSW nr 2) | 4 000 | 3 724 | 93,1% |
| 13 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 894 491 | 6 422 631 | 93,2% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 109 800 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych" | 109 800 | 0 | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 184 191 | 125 414 | 68,1% |
|  | Urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 20 182 | 10 182 | 50,5% |
|  | Konkurs bezpieczna dzielnica - RD Chylonia - "Bezpiecznie poza szkołą" - modelowanie terenu w Parku Kilońskim | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | Konkurs bezpieczna dzielnica - RD Dąbrowa - bezpieczny plac zabaw | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 152 009 | 103 232 | 67,9% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu pogrzebowego | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 6 565 500 | 6 262 217 | 95,4% |
|  | Konkurs bezpieczna dzielnica - Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne | 31 500 | 17 854 | 56,7% |
|  | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 6 534 000 | 6 244 363 | 95,6% |
| 14 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 213 000 | 209 351 | 98,3% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 63 000 | 59 351 | 94,2% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 50 000 | 46 351 | 92,7% |
|  | - zakup napędu elektrycznego do transportu wózków osób niepełnosprawnych | 13 000 | 13 000 | 100,0% |
| 15 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 24 301 875 | 10 715 854 | 44,1% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 21 629 375 | 9 478 108 | 43,8% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego - GOSiR wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych - analiza finansowa i społeczno - ekonomiczna | 12 200 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 21 617 175 | 9 478 108 | 43,8% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 672 500 | 1 237 746 | 46,3% |
|  | Budowa boiska sportowego | 825 000 | 4 200 | 0,5% |
|  | Dofinansowanie budowy falochronu wschodniego | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na plaży | 610 000 | 599 958 | 98,4% |
|  | Budowa kompleksu sanitarno - ratowniczego na plaży | 600 000 | 12 000 | 2,0% |
|  | Zakup centrali telefonicznej | 12 000 | 11 968 | 99,7% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 35 500 | 34 720 | 97,8% |
|  | Zakup kosiarki | 75 000 | 74 900 | 99,9% |
|  | Zakup przyczepy campingowej | 15 000 |  | 0,0% |

III. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2007

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 874 129 | 300 575 | 34,4% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 149 475 | 7 090 | 4,7% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 149 475 | 7 090 | 4,7% |
|  | RD Obłuże - budowa wjazdu do PS 18 | 2 100 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - budowa zatoki postojowej przy ul. Tuwima | 2 520 | 2 514 | 99,8% |
|  | RD Karwiny - opracowanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Makuszyńskiego | 20 000 | 4 270 | 21,4% |
|  | RD Karwiny - budowa dojazdu do ZS nr 13 od ul. Makuszyńskiego | 24 796 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 40 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa chodnika | 38 059 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciagu pieszego między ul. Konwaliową a ul. Narcyzową | 22 000 | 306 | 1,4% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 39 690 | 38 355 | 96,6% |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 39 690 | 38 355 | 96,6% |
|  | RD Działki Leśne - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Działki Leśne | 24 925 | 23 733 | 95,2% |
|  | RD Orłowo - monitoring ul. Orłowskiej na wysokości szkoły SP nr 8 | 8 765 | 8 623 | 98,4% |
|  | RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy | 6 000 | 5 999 | 100,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 79 514 | 79 514 | 100,0% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 75 964 | 75 964 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych SP 10 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu SP 33 | 45 964 | 45 964 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 3 550 | 3 550 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - ZS Hotelarsko Gastronomicznych - zakup sprzętu nagłaśniającego | 3 550 | 3 550 | 100,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 498 490 | 109 765 | 22,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 477 517 | 103 421 | 21,7% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 176 826 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Piekarskiej | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | RD Mały Kack - zagospodarowanie terenów zielonych (ZDiZ) | 38 128 | 366 | 1,0% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie placu zabaw - ul. Radosna | 49 850 | 49 850 | 100,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Złotej (ZDiZ) | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjne | 129 782 | 0 | 0,0% |
|  | RD Pogórze - modernizacja placu zabaw na ul. Metalowej | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych (ZDiZ) | 35 641 | 27 312 | 76,6% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Narcyzowej | 9 290 | 9 290 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenach zielonych | 4 000 | 2 603 | 65,1% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 973 | 6 344 | 30,2% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara | 2 473 | 2 074 | 83,9% |
|  | RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Sucharskiego | 9 500 | 4 270 | 44,9% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Żeliwna i Pogórze Górne | 9 000 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 106 960 | 65 851 | 61,6% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 60 000 | 18 912 | 31,5% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie terenu pod bisko do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej | 20 000 | 18 912 | 94,6% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk sportowych przy ul. Rydzowej i Borowikowej | 40 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 46 960 | 46 939 | 100,0% |
|  | RD Śródmieście - Zbudowa ogrodzenia przy boisku sportowym | 42 960 | 42 949 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego | 4 000 | 3 990 | 99,8% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2007

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 6 950 000 | 6 950 000 | 100,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 150 000 | 3 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKA | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKM | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w PKT | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w społce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w Spółce EKODOLINA | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
|  | Ogółem inwestycje | 367 033 560 | 298 028 263 | 81,2% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań z Miasta w 2007 roku wydatkowano 161.166.861 zł, w tym:

- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Regulacja potoku Źródło

Marii od torów PKP do ujścia rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem

retencyjnym Krykulec”							         200.000 zł

- wykup obligacji							                40.400.000 zł

- spłata pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy

Kwiatkowskiego 								  120.566.861 zł