###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2008 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 309.871.040 zł z czego wydatkowano 251.041.953 zł, tj. 81,0 %. Stanowiły one 25,9 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 177.223.841 zł (70,6%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 73.818.112 zł (29,4%).

W 2008 r. ze środków budżetu Unii Europejskiej pozyskano 56.904.338 zł, z czego na:

- inwestycje drogowe:

  - budowę Trasy Kwiatkowskiego 			38.756.121 zł,

  - rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego 		12.787.034 zł,

  - na budowę Drogi Różowej 				  3.485.191 zł,

- projekt „Poprawa czystości wód morza

Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej   1.594.327 zł,

- projekt „CreactiveNet”					     250.930 zł,

- projekt „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej”	        30.735 zł.

Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie gminy” miasto otrzymało 2.822.539 zł.

Środki unijne i środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pokryły 23,8 % wydatków majątkowych.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gdańskiem i Sopotem miasto otrzymało 370.781 zł na realizację zadania „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR”.

Ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych miasto wykorzystało dotacje w ogólnej kwocie 5.149.757 zł, z czego na:

- budowę krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7		1.450.467 zł

- budowę kompleksu sportowego na terenie SP nr 29	               333.000 zł

- modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej

i zakup sprzętu pożarniczego 				   448.200 zł,

- zakup karetki dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  449.958 zł,

- zakup sprzętu na wyposażenie stanowisk do wypłaty

świadczeń rodzinnych					      47.413 zł,

- podnoszenie standardów placówek opiekuńczych		      20.719 zł,

oraz 2.400.000 zł subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych – dofinansowanie budowy Drogi Różowej.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansował budowę hali widowiskowo – sportowej kwotą 7.000.000 zł, budowę krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 – 1.000.000 zł, na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 14 - 100.000 zł oraz 87.000 zł na zakup maty sportowej i aparatu do ultradźwięków dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Ponadto gmina otrzymała na budowę boiska międzydzielnicowego z trawy sztucznej na terenie SP 47 przy Zespole Szkół nr 14 - z Funduszy Prewencyjnych PZU  – 200.000 zł i z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł, oraz na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – 83.695 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w zł

| Dział | Plan 2008 | Udział w strukturze | Wykonanie 2008r. | Udział w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 125 383 943 | 40,46% | 102 674 347 | 40,90% | 81,89% |
| 630 TURYSTYKA | 675 200 | 0,22% | 450 315 | 0,18% | 66,69% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 48 394 519 | 15,62% | 38 895 238 | 15,49% | 80,37% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 18 711 950 | 6,04% | 16 851 592 | 6,71% | 90,06% |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 299 800 | 1,06% | 1 018 798 | 0,41% | 30,87% |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 222 181 | 1,04% | 2 974 421 | 1,18% | 92,31% |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 110 352 | 4,23% | 11 861 245 | 4,72% | 90,47% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 2 639 355 | 0,85% | 1 295 736 | 0,52% | 49,09% |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 5 886 568 | 1,90% | 5 207 818 | 2,07% | 88,47% |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 639 | 0,00% | 14 639 | 0,01% | 100,00% |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 416 000 | 0,46% | 1 386 534 | 0,55% | 97,92% |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 385 417 | 6,90% | 16 080 192 | 6,41% | 75,19% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 830 618 | 1,56% | 3 379 425 | 1,35% | 69,96% |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 60 900 498 | 19,65% | 48 951 653 | 19,50% | 80,38% |
| Suma całkowita | 309 871 040 | 100,00% | 251 041 953 | 100,00% | 81,01% |

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące inwestycje to:

- budowa Trasy Kwiatkowskiego,

- zakup budynku przy ul. 10-lutego na siedzibę Urzędu Miasta,

- Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników,

- budowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II,

- modernizacje dróg gminnych,

- budowa hali  sportowo – widowiskowej,

- budowa krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7,

- rozbudowa cmentarzy,

- termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy,

- projekt „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap”,

- budowa mieszkań socjalnych,

- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2008r. | % udz. w strukturze | Wykonanie 2008r. | % udz. w strukturze | Dynamika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inwestycje i zakup gruntów pod ich realizację | 248 342 300 | 80,14% | 201 307 090 | 80,19% | 81,06% |
| zakupy inwestycyjne | 5 121 839 | 1,65% | 3 482 087 | 1,39% | 67,99% |
| inwestycje kapitałowe | 2 850 000 | 0,92% | 850 000 | 0,34% | 29,82% |
| dotacje na inwestycje | 53 556 901 | 17,28% | 45 402 776 | 18,09% | 84,77% |
| Suma całkowita | 309 871 040 | 100,00% | 251 041 953 | 100,00% | 81,01% |

INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ  WYDZIAŁ  INWESTYCJI

W  ROKU  2008

W budżecie miasta na rok 2008 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji – w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, zaplanowano   158.275.646 zł.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych zamyka się kwotą  133.846.276 zł, co stanowi 84,6% zaplanowanych środków.

I.   WYKONANIE  INWESTYCJI   MIEJSKICH   W   ROKU   2008                                                           w zakresie przygotowania inwestycji

w zł

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | poniesione do 31.12.2007 | Plan 2008 | Wykonanie 2008 | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE, W TYM : |  | 23 116 100 | 14 450 787 | 62,5% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 7 841 000 | 3 397 150 | 43,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 330 000 | 189 040 | 57,3% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu w Gdyni |  |  |  | 330 000 | 189 040 | 57,3% |
| 2 | ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 4 744 000 | 2 193 296 | 46,2% |
|  | 1. budowa Obwodowej Północnej | 2008 | 2009 |  | 10 000 | 9 980 | 99,8% |
|  | 2. dokumentacja przyszłościowa - zadania planowane do realizacji z udziałem środków z UE z tego: |  |  |  | 4 734 000 | 2 183 316 | 46,1% |
|  | 2.1. połączenie ul.Chwarznieńskiej z ul. Chwaszczyńską | 2007 | 2008 | 500 000 | 900 000 | 708 227 | 78,7% |
|  | 2.3.Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR | 2007 | 2008 | 0 | 1 648 000 | 835 677 | 50,7% |
|  | 2.4. budowa ścieżek rowerowych | 2007 | 2008 | 0 | 1 000 000 | 495 813 | 49,6% |
|  | 2.5. budowa ul.Nowej łużyckiej | 2007 | 2008 | 50 000 | 450 000 |  | 0,0% |
|  | 2.6. dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 736 000 | 143 599 | 19,5% |
| 3 | ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  |  | 2 767 000 | 1 014 814 | 36,7% |
|  | 1. rozbudowa ul. Olimpijskiej i Wileńskiej | 2007 | 2008 | 630 000 | 510 000 | 447 688 | 87,8% |
|  | 2. rozbudowa ul.Lipowej | 2008 | 2008 |  | 150 000 |  | 0,0% |
|  | 3. rozbudowa ul.Tetmajera II etap | 2007 | 2008 |  | 50 000 | 33 506 | 67,0% |
|  | 4. rozbudowa ul.Wzgórze Bernadowo | 2007 | 2008 |  | 75 000 | 59 170 | 78,9% |
|  | 5. rozbudowa ul.Żwirowej | 2008 | 2008 |  | 150 000 |  | 0,0% |
|  | 6. rozbudowa ul.Apollina i Izydy | 2008 | 2008 |  | 150 000 |  | 0,0% |
|  | 7. parking w rejonie ulicy Widnej | 2007 | 2008 | 0 | 22 000 | 16 020 | 72,8% |
|  | 8. parking przy ul. Orłowskiej | 2007 | 2008 | 0 | 80 000 | 74 420 | 93,0% |
|  | 9. przebudowa ul.Orłowskiej | 2007 | 2008 | 0 | 90 000 | 71 285 | 79,2% |
|  | 10. przebudowa ul.Heweliusza | 2008 | 2008 | 0 | 160 000 | 15 097 | 9,4% |
|  | 11. budowa ul.Radosnej | 2008 | 2008 | 0 | 80 000 | 12 200 | 15,3% |
|  | 12.budowa ul.Żukowskiej wraz z placem nawrotowym | 2008 | 2008 | 0 | 100 000 |  | 0,0% |
|  | 13. rozbudowa ulicy Starowiejskiej | 2008 | 2008 |  | 700 000 |  | 0,0% |
|  | 14. rozbudowa ul. Cechowej |  |  |  | 50 000 | 46 519 | 93,0% |
|  | 15. dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 400 000 | 238 909 | 59,7% |
| II | DZIAŁ 630 TURYSTYKA |  |  |  | 90 000 | 66 039 | 73,4% |
| 1 | ROZDZIAŁ 63095 - Pozostała działalność |  |  |  | 90 000 | 66 039 | 73,4% |
|  | Budowa Punktu Informacji Turystycznej oraz pawilonów handlowych oprzy Al.. Jana Pawła II |  |  |  | 90 000 | 66 039 | 73,4% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 4 744 000 | 3 515 869 | 74,1% |
|  | ROZDZIAŁ 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 4 744 000 | 3 515 869 | 74,1% |
|  | Pomorski Park Technologiczny-II etap | 2007 | 2008 | 1 350 000 | 4 744 000 | 3 515 869 | 74,1% |
| II | DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  | 1 300 000 | 440 550 | 33,9% |
|  | ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 300 000 | 440 550 | 33,9% |
|  | Budowa budynku Urzedu Miasta w Gdyni | 2008 | 2008 |  | 1 300 000 | 440 550 | 33,9% |
| III | DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 |  |  | 445 000 | 58 000 | 13,0% |
| 1 | ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 325 000 | 58 000 | 17,8% |
|  | 1.budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 18 | 2007 | 2008 | 0 | 275 000 | 58 000 | 21,1% |
|  | 2. Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | I ALO ul. Narcyzowa | 2007 | 2008 | 0 | 120 000 |  | 0,0% |
| IV | DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  | 1 410 000 | 1 380 534 | 97,9% |
| 1 | ROZDZIAŁ 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZONO - PEDAGOGICZNE |  | 1 410 000 | 1 380 534 | 97,9% |
|  | 1. adaptacja pawilonu"C" Z.S.P. nr 10 przy ul.Staffa na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 | 2007 | 2008 | 0 | 1 410 000 | 1 380 534 | 97,9% |
| V | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 3 813 100 | 2 691 199 | 70,6% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  | 3 642 100 | 2 594 167 | 71,2% |
|  | 1. regulacje potoków i budowa kan.deszcz., z tego : |  |  |  | 670 000 | 424 010 | 63,3% |
|  | 1.1.budowa k.d. związanych z budową dróg z płyt yomb | 2007 | 2008 |  | 100 000 | 4 500 | 4,5% |
|  | 1.2.regulacja potoku Wiczlińskiego | 2007 | 2008 |  | 70 000 | 40 500 | 57,9% |
|  | 1.3. budowa kan.deszcz. w ul.Chwaszczyńskiej | 2008 | 2008 |  | 20 000 |  | 0,0% |
|  | 1.4. regulacja rzeki Chylonki na odcinku od torów PKP do ul.Hutniczej | 2007 | 2008 | 0 | 230 000 | 201 690 | 87,7% |
|  | 1.5. budowa i przebudowa kanałów deszcz. oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej | 2007 | 2008 | 0 | 250 000 | 177 320 | 70,9% |
|  | 2. uzupełnienia kanalizacji sanitarnej , z tego: |  |  |  | 110 000 | 77 104 | 70,1% |
|  | 2.1. budowa kan.sanit. i sieci wodociąg. w rejonie ulicy Św.Mikołaja | 2008 | 2008 |  | 80 000 | 52 704 | 65,9% |
|  | 2.2. budowa kan.sanit. i sieci wodociąg. w rejonie ulicy Snycerskiej | 2008 | 2008 |  | 30 000 | 24 400 | 81,3% |
|  | 3.budowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze aglomeracji Gdynia | 2007 | 2008 | 1 100 000 | 1 150 000 | 755 558 | 65,7% |
|  | 4. poprawa czystości wód morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej | 2007 | 2008 | 50 000 | 826 100 | 739 218 | 89,5% |
|  | 5. dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 886 000 | 598 277 | 67,5% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  | 60 000 | 4 501 | 7,5% |
|  | projekty zieleni |  |  |  | 60 000 | 4 501 | 7,5% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 100 000 | 82 039 | 82,0% |
|  | oświetlenie ulic gminnych |  |  |  | 100 000 | 82 039 | 82,0% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 11 000 | 10 492 | 95,4% |
| § 6050 | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu - I etap | 2007 | 2008 | 10 000 | 11 000 | 10 492 | 95,4% |
| VI | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 047 000 | 2 525 476 | 82,9% |
|  | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY |  |  | 3 047 000 | 2 525 476 | 82,9% |
|  | budowa Centrum Kultury w Gdyni - Park Rady Europy | 2007 | 2010 | 75 000 | 3 047 000 | 2 525 476 | 82,9% |
| VII | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 426 000 | 375 970 | 88,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92601 - OBIEKTY SPORTOWE |  | 426 000 | 375 970 | 88,3% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego |  |  |  | 370 000 | 322 843 | 87,3% |
|  | skate-park |  |  | 10 000 | 56 000 | 53 127 | 94,9% |

DZIAŁ 600, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta

Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2008 r. Zlecono w trybie przetargów nieograniczonych wykonanie dokumentacji na remonty istniejących i budowę nowych podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcji trolejbusowej oraz na budowę i remont sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową lub rozbudową pętli i budową oświetlenia - na terenie Gdyni i Sopotu. Dokumentacja będzie wykonywana sukcesywnie w latach 2009-2010.

- Kolej Metropolitalna

Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2008 r. zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, PKP PLK, Miastem Gdańsk i Gmina Miasta Gdyni. Aktualnie opracowywane jest studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (przygotowawcza) połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym.

II. Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT)

Inwestycja rozpoczęta w 2008 r., finansowana  przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, Powiaty: Wejherowski, Pucki  oraz  Gminę Kosakowo. Pierwszym etapem inwestycji jest wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, które będzie opracowane w 2009 r.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

W ramach zadania w roku 2008 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 12 ścieżek rowerowych, tj.: wzdłuż ul. Unruga od ul. Bosmańskiej i ul. Nasypowej do ul. Kwiatkowskiego oraz od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej; wzdłuż ul. Puckiej i ul. Chylońska od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej; od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga (Estakada Kwiatkowskiego); wzdłuż ul. Wielkopolskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Łowickiej; wzdłuż Al. Marszałka Piłsudskiego od ul. Tetmajera do Bulwaru Nadmorskiego; wzdłuż ul. Płk. Dąbka od ul. Dickmana do ul Zielonej; wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej; wzdłuż ul. Sportowej i ul. Łużyckiej od ul. Górskiego do Ronda Brzeskiego; wzdłuż ul. Rolniczej od ul. Witomińskiej do ul. Małokackiej oraz wzdłuż ul. Wielkokackiej od ul. Małokackiej do ul. Hodowlanej; wzdłuż ul. Redestowej oraz wzdłuż Klifu Nadmorski od Sopotu do Orłowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych to II kwartał 2009 r.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR)

Inwestycja kontynuowana. W roku 2009 planuje się opracowanie, w oparciu o wykonaną koncepcję,  dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, który przyniesie poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów transportowych oraz przyczyni się do wzrostu przepustowości infrastruktury drogowej poprzez jej efektywne wykorzystanie. Zarządzanie ruchem w Gdyni stanowi element przyszłego Aglomeracyjnego Inteligentnego Systemu Transportu na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej.

- Połączenie ul. Chwarznieńskiej z ul. Chwaszczyńską – dokumentacja przyszłościowa

Inwestycja kontynuowana. W roku 2009 planuje się zakończenie prac projektowych, których zakres obejmuje przebudowę ul. Chwarznieńskiej od skrzyżowania z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Apollina oraz budowę odcinka ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego (od ul. Wiczlińskiej do Rdestowej).

- Dokumentacja przyszłościowa

W 2008 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Bosmańskiej w Gdyni, budowy skrzyżowania ul. Unruga i Puckiej, pętli autobusowej przy ul. Wendy, przebudowy trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa oraz koncepcji dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

III. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zabezpieczone środki przeznaczone były na wykonanie dokumentacji związanych z poprawą dróg publicznych gminnych.

W roku 2008 wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla następujących zadań inwestycyjnych: budowa ulic Olimpijskiej i Wileńskiej, ulicy Wzgórze Bernadowo, ulicy Tetmajera (II etap), ulicy Cechowej, ulicy Mylnej, ulicy Orłowskiej wraz z parkingiem, budowa parkingu w rejonie ulicy Widnej, budowa ul. Szturmanów wraz z regulacją odcinka rzeki Kaczej i przebudową istniejącej kładki, budowa Łącznika ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego - II etap oraz budowa nawierzchni w technologii płyty yomb w ulicach: Frezerów, Fregatowej,  Rybaków, Górniczej, i Goska.

Ponadto w 2008 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowych m. in. na budowę ulicy Hewelisza, ul. Radosnej i Drogi Gospodarczej (rejon Trasy Kwiatkowskiego). Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2009.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,  Rozdział 63095 – pozostała działalność

W roku 2008 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy punktu informacyjni turystycznej i pawilonów handlowych przy Al. Jana  Pawła  II w Gdyni.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 - pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny  - II etap

W roku 2008 opracowano dokumentację na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego na podstawie koncepcji uzyskanej w drodze konkursu architektonicznego. Dokumentacja będzie podstawą do przygotowania wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków unijnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Budowa budynku Urzędu Miasta – dokumentacja przyszłościowa

W roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji na budowę budynku Urzędu Miasta na podstawie koncepcji uzyskanej w drodze konkursu architektonicznego. Planowany termin wykonania dokumentacji – III kwartał 2009 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

1. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 18

W roku 2009 planuje się zakończenie rozpoczętych w 2008 r. prac nad projektem  budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego.

II. Rozdział 80120  – licea ogólnokształcące

W roku 2008 opracowano dokumentację adaptacji obiektu przy ulicy Narcyzowej na I ALO.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

W roku 2008 zakończono prace projektowe dla zadań pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Architektów, Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Górniczej, Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ulicy Św. Mikołaja, Budowa kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda oraz regulacja gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Św. Mikołaja, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Snycerskiej, Budowa urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny, Budowa systemów kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni, Przebudowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Bosmańskiej i Czwartaków oraz Budowa kanalizacji deszczowej związanej z budową dróg z płyt yomb.

Ponadto w ramach programu Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej wykonano dokumentację na budowę przepompowni ścieków w rejonie Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni.

III. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic

- Oświetlenie ulic gminnych - dokumentacja przyszłościowa

Opracowano dokumentację na oświetlenie ulic Szafranowej, Żeliwnej i Frezerów. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na oświetlenie ulicy Krętej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa Centrum Kultury w Gdyni – Park Rady Europy

W roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na budowę Centrum Kultury, które składać się będzie z teatru miejskiego, biblioteki multimedialnej (mediateki) oraz galerii. Opracowanie dokumentacji zostało poprzedzone opracowaniem koncepcji w drodze konkursu urbanistyczno-architektonicznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W 2008 r. zlecono w związku z uchwaleniem 28 listopada 2007 r. nowych wymagań przez PZPN aktualizację wykonanego w 2007 r. projektu modernizacji stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej i wprowadzenie zmian w opracowanej dokumentacji celem spełnienia wymogów zawartych w ww. uchwale, dotyczących 3 kategorii stadionów.

II.   WYKONANIE  INWESTYCJI   MIEJSKICH   W   ROKU   2008                                                           w zakresie realizacji inwestycji

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | Wydatki poniesione do 31.12.2007 | plan 2008 | Wykonanie 2008 | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE : |  | 135 159 546 | 119 395 489 | 88,3% |
|  | w t y m : |  |  |  |  |  |  |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 90 909 339 | 83 476 889 | 91,8% |
| 1 | ROZDZIAŁ 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 77 344 969 | 74 629 904 | 96,5% |
| § 6050 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 5 995 566 | 850 000 | 818 307 | 96,3% |
| § 6058 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 133 066 554 | 47 327 720 | 47 246 467 | 99,8% |
| § 6059 | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap |  |  | 44 355 517 | 15 909 239 | 15 748 822 | 99,0% |
|  | Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap | 2004 | 2008 | 183 417 637 | 64 086 959 | 63 813 596 | 99,6% |
| § 6050 | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap |  |  | 671 440 | 494 046 | 337 703 | 68,4% |
| § 6058 | Robudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap |  |  | 48 120 408 | 2 892 397 | 2 890 433 | 99,9% |
| § 6059 | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap |  |  | 16 141 753 | 989 182 | 963 478 | 97,4% |
|  | Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2008 | 64 933 601 | 4 375 625 | 4 191 614 | 95,8% |
| § 6050 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 17 506 298 | 2 977 915 | 2 976 382 | 99,9% |
| § 6058 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 9 249 229 | 1 615 297 | 1 588 484 | 98,3% |
| § 6059 | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników |  |  | 11 962 657 | 2 089 173 | 2 059 828 | 98,6% |
|  | Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników | 2006 | 2008 | 38 718 184 | 6 682 385 | 6 624 694 | 99,1% |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2007 | 2008 | 100 000 | 1 900 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa ulicy Bosmańskiej | 2008 | 2008 |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego | 2007 | 2008 | 50 000 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE | 2008 | 2010 | 0 | 200 000 |  | 0,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 13 564 370 | 8 846 985 | 65,2% |
|  | Modernizacja dróg gminnych |  |  |  | 10 092 450 | 7 647 498 | 75,8% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 1 471 920 | 1 199 487 | 81,5% |
|  | Rozbudowa ulicy Wileńskiej i Olimpijskiej wraz z kładką nad torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR | 2008 | 2009 | 0 | 2 000 000 |  | 0,0% |
| II | DZIAŁ 630 TURYSTYKA |  |  |  | 385 200 | 384 276 | 99,8% |
| 1 | ROZDZIAŁ 63095 - Pozostała działalność |  |  |  | 385 200 | 384 276 | 99,8% |
|  | Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej |  |  |  | 385 200 | 384 276 | 99,8% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 13 400 150 | 12 782 637 | 95,4% |
| 1 | ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE |  |  |  | 12 800 150 | 12 761 897 | 99,7% |
|  | Rozbudowa cmentarzy ZCK | 2007 | 2013 | 79 850 | 12 800 150 | 12 761 897 | 99,7% |
|  | ROZDZIAŁ 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 600 000 | 20 740 | 3,5% |
|  | Pomorski Park Technologiczny-II etap |  |  |  | 600 000 | 20 740 | 3,5% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 9 850 000 | 9 002 709 | 91,4% |
| 1 | ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 9 700 000 | 8 989 815 | 92,7% |
|  | Przebudowa obiektów |  |  |  | 9 700 000 | 8 989 815 | 92,7% |
| 2 | ROZDZIAŁ 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 150 000 | 12 894 | 8,6% |
|  | Przebudowa obiektów |  |  |  | 150 000 | 12 894 | 8,6% |
| V | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  |  | 5 681 600 | 5 119 764 | 90,1% |
|  | Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej | 2007 | 2009 | 77 400 | 5 681 600 | 5 119 764 | 90,1% |
| VI | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 7 560 569 | 5 139 523 | 68,0% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  | 3 509 050 | 1 644 961 | 46,9% |
|  | Regulacja cieków naturalnych i kan. burzowe |  |  |  | 626 570 | 209 592 | 33,5% |
|  | Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej |  |  |  | 1 481 200 | 94 824 | 6,4% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 1 401 280 | 1 340 545 | 95,7% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 50 000 | 42 854 | 85,7% |
|  | Tereny zielone | 2008 | 2010 |  | 50 000 | 42 854 | 85,7% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 1 162 500 | 728 660 | 62,7% |
|  | Oświetlenie ulic |  |  |  | 1 162 500 | 728 660 | 62,7% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 2 839 019 | 2 723 048 | 95,9% |
| § 6050 | Przebudowa mola w Orłowie |  |  |  | 304 000 | 303 702 | 99,9% |
| § 6050 | Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie |  |  |  | 184 817 | 179 825 | 97,3% |
| § 6058 | Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie |  |  |  | 6 903 | 6 897 | 99,9% |
| § 6059 | Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie |  |  |  | 2 299 | 2 299 | 100,0% |
| § 6050 | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu - I etap | 2007 | 2008 |  | 1 147 502 | 1 056 315 | 92,1% |
| § 6058 | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu - I etap |  |  |  | 880 123 | 878 367 | 99,8% |
| § 6059 | Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu - I etap |  |  |  | 293 375 | 292 789 | 99,8% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 20 000 | 2 854 | 14,3% |
| VII | DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92118 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - MUZEA |  | 896 120 | 165 313 | 18,4% |
|  | Budowa Muzeum Miasta Gdyni |  |  |  | 896 120 | 165 313 | 18,4% |
| VIII | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 6 476 568 | 3 324 378 | 51,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92601- OBIEKTY SPORTOWE |  |  |  | 6 476 568 | 3 324 378 | 51,3% |
|  | Budowa przyszkolnego basenu | 2006 | 2008 | 8 923 432 | 2 476 568 | 2 475 889 | 100,0% |
|  | Skate-park przy ul. Jana z Kolna | 2008 | 2008 |  | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego - wkład własny w realizację zadania z udziałem środków UE | 2008 | 2010 |  | 1 000 000 | 214 | 0,0% |
|  | Budowa stadionu rugby | 2008 | 2009 |  | 2 000 000 | 848 275 | 42,4% |

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015  -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano obiekty mostowe  (WD-1; WD-2:   WD-3 o łącznej długości 900,4m), kładkę pieszo-jezdną (długość 64,43m), trzy przejazdy gospodarcze (o łącznej długości 25,8m), modernizację odcinka istniejącej Estakady Kwiatkowskiego nad ulicą Morską (na odcinku długości 345 m) oraz przejścia podziemnego pod trasa główną (długość tunelu 69,13m) i istniejących murów oporowych. Wykonano nawierzchnie bitumiczne w trasie głównej, na ulicy Orlicz-Dreszera i ulicy Leszczynki, nawierzchnie z kostki betonowej w drodze gospodarczej i w dojeździe od ulicy Morskiej do budynków przy ulicy Orlicz-Dreszera 22-28. Zamontowano ekrany akustyczne na odcinku miejskim (łączna długość 1179,0 m i wysokość od 3,0 m do 6,5 m), na nowych obiektach mostowych zamontowano osłony przeciwrozbryzgowe. Zrealizowano przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieci gazowej, wodociągowej, c.o., energetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej). Wykonano kanalizację deszczową łącznie z 4 zbiornikami retencyjnymi (w tym zbiornik terenowy na węźle z Obwodową) oraz oświetlenie drogowe.

- Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.

Roboty realizowane w latach 2005-2008 (w okresie od 09.06.2005 r. do 30.11.2006 r. przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., a od 21.06.2007 r. do 30.04.2008 r. przez  MOSTOSTAL Warszawa S.A.).

W 2008 roku zakończono budowę wiaduktu WD-3 wraz z dojazdami w ciągu lewej jezdni ulicy Janka Wiśniewskiego, wykonywano jako rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji w związku z powstaniem rezerwy finansowej po zawarciu kontraktu z Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych S.A.

- Droga Różowa - etap IV (rozbudowa   ul. Lotników)

Projekt „Droga Różowa IV etap - rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni” dofinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006                        w wysokości 43,60 % kosztów kwalifikowanych. Miasto Gdynia uzyskało również dofinansowanie w wysokości 2.400.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.

Wykonano: dwie jezdnie o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Stryjskiej wraz z pętlą autobusową przy ulicy Stryjskiej, ciąg pieszo-jezdny Stryjska-Przemyska z kostki betonowej,  mostki nad rzeką Kaczą w ciągu ulicy Lotników, zamontowano ekrany akustyczne (łączna długość 556,0 m) i ekran przeciwolśnieniowy. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania, renowację odcinków istniejącego kanału deszczowego, regulację rzeki Kaczej na odcinku od 1+886,0 do 2+028,73 z umocnieniem dna i skarp z materacy gabionowych,  kanalizację sanitarną, oświetlenie drogowe, przebudowę kolidujących sieci: wodociągowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, sygnalizacji świetlnej ruchu ulicznego oraz trakcji trolejbusowej.

- Przebudowa ulicy Bosmańskiej

Z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej oraz konieczność dokonywania poprawek tej dokumentacji, postępowanie na wybór wykonawcy robót nie zostało przeprowadzone w 2008 roku, planowane jest jego rozpoczęcie w I kwartale 2009 roku.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej oraz konieczność dokonywania poprawek tej dokumentacji, postępowanie na wybór wykonawcy robót nie zostało przeprowadzone w 2008 roku, planowane jest jego rozpoczęcie w  I kwartale 2009 roku.

- Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego

Z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej oraz konieczność dokonywania poprawek tej dokumentacji, postępowanie na wybór wykonawcy robót nie zostało przeprowadzone w 2008 roku, planowane jest jego rozpoczęcie w  II kwartale 2009 roku.

- Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni

Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków finansowych UE. Z uwagi na przesunięty termin składania wniosków o dofinansowanie na I kw. 2009, planowane jest rozpoczęcie postępowania na wybór wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Ulica  Krawiecka

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w 2007 r., w 2008 r. dokonano rozliczenia końcowego.

- Ulica Tetmajera etap I i III

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w 2007 r., w 2008 r. dokonano rozliczenia końcowego.

- Ulica Tetmajera etap II

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.

Wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej -3 466m2, chodników z kostki betonowej - 1347 m2 , kanalizację deszczową -510 mb oraz uzupełniono oświetlenie uliczne – 7 szt. lamp. Uzupełniono trawniki.

- Budowa ulicy Ateny i ulicy Amora w Gdyni – Chwarznie

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.

Wykonano: nawierzchnię jezdni  z kostki betonowej - 1740 m2  , chodników z kostki betonowej - 838 m2, kanalizację deszczową -180 mb, modernizację oświetlenia i przebudowę linii kablowej nn, przebudowę istniejącego gazociągu, zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Wykonano nasadzenia zieleni.

- Remont schodów terenowych przy ulicy Korzeniowskiego

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania w 2007 r., w 2008 r. nastąpiło rozliczenie końcowe.

- Ulica Mylna

Roboty rozpoczęto w grudniu 2007. Planowane zakończenie robót w lutym 2009. Wybudowano kanalizację deszczową Ø 300 mm o długości 137 m, przebudowano kanalizację sanitarną Ø 200 o długości 196 m, w miejsce rozebranego kanału ciepłowniczego budowany jest  nowy kanał, dokonano przebudowy linii energetycznych SN i NN wraz z demontażem i ponownym montażem słupów oświetleniowych oraz przebudowy  linii teletechnicznej. Wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej o powierzchni 545 m2 , plac nawrotowy oraz nową nawierzchnię ulicy. Założono nowe trawniki.

Z uwagi na wystąpienie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z realizowaną inwestycją, wymagających opracowania zamiennego projektu budowlanego i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, wydłużeniu uległ termin realizacji.

- Budowa ulicy Grodnieńskiej

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w lutym 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w czerwcu 2008. Wykonano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej - 2 360 m2, sieć kanalizacji deszczowej - 445 mb , sieć wodociągową z przyłączami - 369 mb, sieć oświetleniową – 11 lamp wraz z przebudową istniejącej linii elektroenergetycznej, przebudowę sieci gazowej i teletechnicznej wraz z zabezpieczeniem istniejących przewodów oraz wycinkę drzew.

Z uwagi na wystąpienie kolizji istniejącego drzewostanu z realizowaną inwestycją, wymagającej odrębnej decyzji na wycinkę drzew oraz opracowania zamiennej dokumentacji, wydłużeniu uległ termin realizacji.

- Zagospodarowanie terenu ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka

Inwestycja zakończona w 2007 roku. Odebrana i przekazana użytkownikom w 2008. Rozliczona z wykonawcą i nadzorem.

- Ulica  Szturmanów

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w październiku 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. W zakres inwestycji wchodzi budowa nawierzchni z kostki betonowej, budowa chodników, droga eksploatacyjna z płyt yomb, ułożenie kanalizacji deszczowej (Ø300 do Ø 500), przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej Ø 200, przebudowa i zabezpieczenie istniejących gazociągów, przebudowa odcinków sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego, nowe oświetlenie ulicy Szturmanów i odcinków ulic Armatorów i Nawigatorów, przebudowa linii energetycznych i sieci telekomunikacyjnej. Zostaną wykonane schody terenowe, mur oporowy, kładka dla pieszych nad rzeką Kaczą, umocnienie skarp z odcinkową regulacją rzeki Kaczej, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników. Z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej, konieczność dokonywania poprawek tej dokumentacji oraz termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, umowę na realizację inwestycji podpisano 3 grudnia 2008. W związku z tym opóźnione zostało wydatkowanie zaplanowanych w 2008 środków finansowych na tę inwestycję.

- Parking przy ulicy Widnej

Inwestycja noworozpoczynana, roboty zakończono. Odbiór końcowy planowany w lutym 2009.

Wykonano parking z kostki betonowej na 9 miejsc postojowych.

- Przebudowa ulicy Wzgórze Bernadowo

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w maju 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nawierzchni drogi i chodników z kostki betonowej, budowa kolektora deszczowego DN 300 ÷700, budowa sieci wodociągowej DN 110, budowa kanału kanalizacji sanitarnej DN 315, montaż linii kablowej SN 15 KV, nN 0,4 KV, budowa sieci oświetleniowej oraz wykonanie terenów zielonych. Z uwagi na opóźniony termin wykonania dokumentacji projektowej oraz termin uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na przebudowę ulicy, umowę na realizację inwestycji podpisano 5 grudnia 2008. W związku z tym opóźnione zostało wydatkowanie zaplanowanych w 2008 środków finansowych na tę inwestycję.

- Aleja Zwycięstwa – III jezdnia

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót we wrześniu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. Zakres inwestycji obejmuje budowę  trzeciej jezdni Alei Zwycięstwa na odcinku od. ul. Orłowskiej do ul. Przebendowskich wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Utwardzenia dróg gminnych w technologii płyty Yomb w krawężniku, w tym:

- ulica  Górnicza- I etap

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano 300 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- ulica Grenadierów

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano 1 708,70 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- ulica Matejki, Wieniawskiego, Chopina

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano 1 442 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- ulica Nowodworskiego

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano 1 050 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB oraz 202,50m² nawierzchni żwirowej.

- ulica Goska

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w lutym 2009. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z płyt YOMB o powierzchni 623 m2  oraz  budowę 2 przyłączy z montażem 2 wpustów deszczowych, odwadniających drogę w rejonie skrzyżowania z ulicą Orną.

- ulica Górnicza  wraz z budową  kanalizacji deszczowej

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w czerwcu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. W zakres robót wchodzi budowa kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w obustronnym krawężniku .

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE, w tym:

- budowa odcinka ul. Olgierda

Inicjator STM Grabarczyk, Sierzputowski

Inwestycja zakończona i odebrana.

Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej – 635 m2, zatoki postojowej - 125 m2 oraz mur żelbetowy – 94 mb.

- przebudowa ulic: Lutycka i Kaczewska wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni  Inicjator: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.,  ALLCON Osiedla Sp. z o.o.,

POLNORD S.A.

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w 2007 r., w 2008 r. dokonano rozliczenia końcowego.

- budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej od Amona do Gierdziejewskiego  Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja zakończona i przekazana użytkownikowi w 2007 r., w 2008 r. dokonano rozliczenia końcowego.

- budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi

Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja kontynuowana . Roboty zostały zakończone. Odbiór i przekazanie do użytkowania   w marcu 2009. Wykonano chodnik z kostki betonowej - 941 m2, ścieżkę rowerową o długości 200 mb z kostki betonowej, zatokę autobusową z kostki kamiennej – 113 m2,  jezdnię o nawierzchni asfaltowej – 1453 m2, trawniki - 878 m2; rozbudowano kanalizację deszczową - zamontowano wpusty deszczowe z przykanalikami. Inwestycja w trakcie rozliczenia z Inicjatorem.

ROZBUDOWA ULICY WILEŃSKIEJ I OLIMPIJSKIEJ WRAZ Z KŁADKĄ NAD TORAMI PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSIR

Inwestycja noworozpoczynana, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg publiczny na wykonawcę kładki nad torami PKP. Planowane zakończenie robót w sierpniu 2009.

Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej i brak pozwolenia na budowę, wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania planowane jest w I kwartale 2009 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział  63095 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w 2006 roku. Z uwagi na dofinansowanie ze środków PHARE, realizowana zgodnie z PRAG, co wymagało zarezerwowania w budżecie na koniec okresu gwarancji środków na rozliczenie końcowe robót. Rozliczono wykonane roboty dodatkowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035  – cmentarze

- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w kwietniu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w kwietniu 2008. Wykonano rozbudowę cmentarza wraz z budową fragmentu nawierzchni jezdni i chodników  ulicy Spokojnej wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i oświetleniem. Do realizacji w 2009 pozostało wykonanie nasadzeń zieleni oraz zakończenie prac przy odwodnieniu terenu cmentarza.

- Cmentarz komunalny przy ul. Witomińskiej

Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano prace polegające na odciążeniu konstrukcji dachu budynku administracyjnego ZCK poprzez rozbiórkę znajdującego się na stropodachu tzw.„zielonego dachu”  i naprawie istniejącego poszycia z papy termozgrzewalnej.

Rozdział 71095  – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych

w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja I etapu zakończona i odebrana. Wykonano pomiary wydajności instalacji wentylacji.

Drugi etap inwestycji planowany do realizacji przez GCI przy współudziale środków finansowych UE, termin składania wniosków o dofinansowanie przesunięto na rok 2009.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Przebudowa obiektów, w tym:

- przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 (nad segmentem żywieniowym).

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w czerwcu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w maju 2008.  Wykonano prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, zamontowano stalowe dźwigary konstrukcji nośnej dachu. Nad częścią dachu wykonano docelowe pokrycie z dachówki. Roboty dekarskie zostaną zakończone po weryfikacji rozwiązań projektowych w zakresie zaleconego w ekspertyzie drenażu wokół sali gimnastycznej i segmentu żywieniowego oraz po koniecznym wzmocnieniu ściany sąsiadującej z salą gimnastyczną.

- przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 (nad segmentem dydaktycznym).

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Zamontowano nad częścią segmentu nowe dźwigary stalowe, pozostałą istniejącą konstrukcję drewnianą dachu wzmocniono oraz wykonano nowe pokrycie dachu.

- przebudowa części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 (nad segmentem administracyjnym).

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w czerwcu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w czerwcu 2008. Prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu nad całym segmentem zakończono. Część parterowa przed odbiorem. Do realizacji pozostało wzmocnienie stropu nad parterem oraz remont pomieszczeń po wykonaniu prac naprawczych konstrukcji segmentu, rozwiązania projektowe w zakresie wzmocnienia stropu w trakcie weryfikacji.

Rozdział  80120 – licea ogólnokształcące

Przebudowa pomieszczeń przy ulicy Narcyzowej na siedzibę I ALO w Gdyni

Brak możliwości rozpoczęcia robót w planowanym terminie i zakresie z uwagi na prowadzone zajęcia dydaktyczne, przeniesione z Zespołu Szkół nr 15. Podpisano i rozliczono umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Postępowanie na wybór wykonawcy robót planowane jest w II kwartale 2009 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział  85202 – domy pomocy społecznej

# Budowa Domu Opieki Społecznej przy ulicy Pawiej

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót we wrześniu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w sierpniu 2008.  W obiekcie Domu Pomocy Społecznej o kubaturze    12 640 m3 powstanie 60 miejsc dla osób samodzielnych (pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z łazienkami) i 17 miejsc dla osób stale leżących (pokoje trzyosobowe i czteroosobowe z łazienkami) wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu (pokoje dzienne, kuchnie oddziałowe do indywidualnego użytku, świetlica, kaplica, jadalnie, palarnia), pomieszczeniami medyczno - opiekuńczymi (sale do ćwiczeń, rehabilitacji i fizykoterapii oraz pomieszczenia terapii zajęciowej). W obiekcie powstanie także zaplecze kuchenne, zespół pralni, pomieszczenia administracyjne, socjalne dla pracowników, techniczne, magazynowe oraz zespół pokoi gościnnych. W ramach inwestycji zostanie zrealizowana budowa fragmentu ulicy Pawiej wraz z infrastrukturą.

W 2008 wykonano roboty ziemne oraz wykonano stan surowy piwnic i parteru budynku łącznie ze stropem w części wysokiej obiektu. Wykonano ok. 200 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

- Przebudowa parteru pawilonu „C” ZS Nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10 na potrzeby Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. W ramach przebudowy pomieszczeń  ZS Nr 10 powstała poradnia specjalistyczna o powierzchni użytkowej: 401,30 m². Zakres  obejmował  wykonie robót: budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Architektów na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Adwokackiej

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w lutym 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w listopadzie 2008.  W zakres inwestycji wchodzi budowa kanalizacji deszczowej o długości 237,0 m z rur o średnicy DN315, przesadzenie istniejących krzewów i wykonanie trawników.

- Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II

Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2007. W roku 2008 wykonano prace przygotowawcze. Wstrzymano realizację budowy z uwagi na protesty przedsiębiorców prowadzących działalność w rejonie objętym zadaniem inwestycyjnym. Z uwagi na konieczność wykonania nowego opracowania projektowego odstąpiono od umowy z wykonawcą. Wykonany zakres  robót odebrano i rozliczono.

- Budowa wpustów deszczowych z przyłączami na skrzyżowaniu ulic ul. Matejki, Chopina, Wieniawskiego i Wincentego Pola

Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy planowany w lutym 2009.

Zakres robót obejmował montaż 5 szt. wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Wincentego Pola.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Złotej w Gdyni

Inwestycja zakończona w 2007 r., w 2008 r. dokonano rozliczenia końcowego i przekazano użytkownikowi.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej

Inicjator: MIBA POLSKA S.A.

Roboty zakończone, inwestycja przekazana do użytkowania w 2007 r., w 2008 r. zadanie  rozliczono z Nadzorem Inwestorskim oraz Inicjatorem.

- przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul. Owsianej w Gdyni,  Inicjator: Euro Car. Sp. z o.o.

Inwestycja zakończona i odebrana, rozliczona z Inicjatorem. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej  o łącznej długości 50,0m oraz przebudowę  układu drogowego skrzyżowania ul. Owsianej z ul. Morską z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej - 22,1 m².

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej

Inicjator: Panorama Development Sp. z o.o.

Inwestycja noworozpoczynana, roboty zakończono. Wykonano kanał deszczowy o dł. ok. 700 mb. Odbiór i rozliczenie inwestycji w lutym 2009.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wykonanie i montaż zadaszenia ścianki wspinaczkowej na terenie zespołu rekreacyjnego przy ulicy Radosnej w Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano zadaszenie ścianki wspinaczkowej.

- nasadzenia zieleni na terenie: okolicy jaru przy ul. Narcyzowej, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 i przy ul. Orlicz Dreszera w zakresie wynikającym z decyzji Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana. Nasadzono:

35 sztuk róży pomarszczonej, 245 sztuk tawuły japońskiej, 90 sztuk śnieguliczki koralowej, 120 sztuk pięciornika krzewiastego, 12 sztuk wiśni piłkowanej, 3 sztuk robinii białej, 2 sztuki świerka serbskiego.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- budowa oświetlenia ulicy Dedala i Ikara

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano:

1) ulica Ikara – ułożenie linii kablowej – 921,00 m, montaż lamp oświetleniowych – 25 szt.;

2) ulica Dedala – ułożenie linii kablowej – 548,00 m, montaż lamp oświetleniowych – 14 szt.

- budowa oświetlenia ulicy Niskiej

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia ulicy Żeliwnej

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 14 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia ulicy Szafranowej

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 16 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia ulicy Bernadowskiej

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w styczniu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008.

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej o dł. ok. 705 mb z latarniami - 20 szt

- budowa oświetlenia schodów przy ulicy Sucharskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie schodów, zamontowano 2 szt. lamp oświetleniowych.

- oświetlenie ulicy Miętowej

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w lutym 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. Zakres robót obejmuje ułożenie linii kablowej o długości 3.431 mb oraz montaż i ustawienie 11 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia ulicy Żelaznej

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w styczniu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. Zakres robót obejmuje ułożenie linii kablowej o długości 111 mb oraz montaż i ustawienie 4 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia ulicy Rtęciowej

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w styczniu 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. Zakres robót obejmuje ułożenie linii kablowej o długości 103 mb oraz montaż i ustawienie 3 szt. lamp oświetleniowych.

- oświetlenie ulicy Krętej

Z uwagi na termin wykonania dokumentacji projektowej postępowanie na wybór wykonawcy robót nie zostało przeprowadzone w 2008 roku, planowane jest jego rozpoczęcie w I kwartale 2009 roku.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie

Inwestycja dofinansowywana ze środków UE, rozpoczęta w 2006 roku. W roku 2007 odebrano od wykonawcy i przekazano użytkownikom - rybakom - dalbę zwrotną i 2 wyciągarki łodzi rybackich. W czerwcu 2008 roku dostarczono kolejne 2 wyciągarki o większej sile wyciągu do wyciągania łodzi w złych warunkach pogodowych. Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Otrzymano wnioskowane dofinansowanie zadania z ARiMR.

- Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywiu

Inwestycja dofinansowywana ze środków UE, zakończona i odebrana oraz przekazana do użytkowania. Wykonano budynek magazynowy u podnóża klifu o kubaturze 222,6 m³ i pow. użytkowej 79,40 m² oraz budynek magazynowy z zapleczem socjalnym na klifie o kubaturze 393,8 m³ i pow. użytkowej 95,9 m². Wykonano roboty zewnętrzne: schody terenowe, odwodnienie terenu, nawierzchnię placu przed budynkiem magazynowo - socjalnym, naprawiono torowisko dla wyciągarki. W grudniu 2008 złożono w ARiMR wniosek o dofinansowanie realizacji zadania.

- Molo  w Gdyni-Orłowie

Inwestycja zakończona i odebrana w 2007 roku. W roku 2008 zrealizowano ostatnią płatność dla Wykonawcy.

- LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

budowa układu drogowego wraz z oświetleniem dla os. Cadena Park II w Gdyni

Inicjator: J.W. Construction Holding S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana w 2006r, przekazana do użytkowania we wrześniu 2008, po dokonaniu podziału nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Leśnej, rozliczona z Inicjatorem.

###### DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana w 2007 roku.

W 2008 roku rozliczono prace wykonane w etapie I budowy Muzeum Miasta Gdyni. Wymieniono uszkodzone mechanicznie elementy elewacji z piaskowca oraz  wykonano iniekcje ścian piwnicznych obiektu, zabezpieczające dodatkowo przed zawilgoceniem.

###### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe.

- Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano budynek pływalni o powierzchni całkowitej 1.669,53 m2,  kubaturze 9.851 m3, nieckę basenu o wymiarach 25,0 m x 12,5m i głębokości od 1,35 m do 1,80 m, na parterze znajduje się zaplecze szatniowo - sanitarne i trybuna z 72 miejscami, w tym 4 dla niepełnosprawnych. W przyziemiu zlokalizowano zaplecze techniczne z pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, a na piętrze pomieszczenie administracyjne. Obiekt wyposażono w dźwig osobowy.

- Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej

Zlecono dostosowanie projektu przebudowy stadionu piłkarskiego do wymagań technicznych     3 kategorii, stawianych przez Polski Związek Piłki Nożnej.  Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w II półroczu 2009r. po przeprowadzeniu przetargu publicznego na wybór wykonawcy robót.

- Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w październiku 2009. Plac budowy przekazano wykonawcy w grudniu 2008. Wykonano rozbiórkę istniejącego budynku i nawierzchni utwardzonych, zdemontowano system nawadniania murawy boisk, zdjęto warstwę murawy i wykonano makroniwelacje terenu, wykonano wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca przystąpił do wykonywania zbrojenia elementów konstrukcji żelbetowych.

- Skate - park przy Jana z Kolna.

Unieważniono przetarg na wybór wykonawcy robót z powodu zgłoszenia praw do części nieruchomości przez osoby trzecie.

II.  WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2008                                                                                JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 148 008 337 | 116 094 998 | 78,4% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 010 320 | 15 279 328 | 63,6% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 2 298 120 | 1 209 459 | 52,6% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 69 000 | 64 474 | 93,4% |
|  | ZKM - zakup samochodów | 134 400 | 134 307 | 99,9% |
|  | ZKM - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 52 000 | 41 366 | 79,6% |
|  | ZKM - wprowadzenie biletu elektronicznego | 1 300 000 | 699 703 | 53,8% |
|  | ZKM - modernizacja centrali telefonicznej dla nadzoru ruchu | 17 600 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zaplecze sanitarne dla kierowców | 553 000 | 97 985 | 17,7% |
|  | ZKM - adaptacja obiektu przy ul. Wójta Radtkego 25 | 116 000 | 115 505 | 99,6% |
|  | Projekt "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" | 56 120 | 56 119 | 100,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 712 200 | 1 124 870 | 14,6% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 620 000 | 477 938 | 77,1% |
|  | Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" | 578 500 | 41 480 | 7,2% |
|  | Projekt przebudowy dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 260 000 | 25 303 | 9,7% |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul.: Płk. Dąbka, Czerlińskiego, Wiejska, Szkolna - POM 27 | 570 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa ciągu ul. Unruga - skrzyżowanie ul. Podgórskiej z ul. Kuśnierską oraz budowa sygnalizacji świetlnej - POM 26 | 1 220 000 |  | 0,0% |
|  | Wdrożenie systemu parkowania | 3 220 000 |  | 0,0% |
|  | Projekt "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" | 12 200 | 12 199 | 100,0% |
|  | Program "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" Morska - Kartuska POM/25 | 231 500 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 000 000 | 567 950 | 56,8% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 14 000 000 | 12 944 999 | 92,5% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 14 000 000 | 12 944 999 | 92,5% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej | 200 000 | 0 | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 48 394 519 | 38 895 238 | 80,4% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 394 519 | 38 895 238 | 80,4% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 24 770 000 | 15 981 300 | 64,5% |
|  | Modernizacja lokalu przy ul. Morskiej 97 (bar "Szkolny") | 264 200 | 264 200 | 100,0% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 500 000 |  | 0,0% |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz podłączeniem do pawilonu przy Al. Jana Pawła II | 230 500 | 43 187 | 18,7% |
|  | Budowa Ośrodka Hipoterapii wraz z projektem | 102 200 | 99 898 | 97,7% |
|  | Podłączenie budynku mieszkalnego - ul. Handlowa 9 do miejskiej sieci kanalizacyjno - sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji | 358 610 | 358 610 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 22 169 009 | 22 148 043 | 99,9% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 417 800 | 403 086 | 96,5% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 100 500 | 88 543 | 88,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 100 500 | 88 543 | 88,1% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 317 300 | 314 543 | 99,1% |
|  | GCI - rozbudowa monitoringu | 47 800 | 47 550 | 99,5% |
|  | GCI - zakup i montaż autosamplera HPLC | 30 000 | 29 910 | 99,7% |
|  | GCI - zakup stanowiska "Termowizja" do Centrum Nauki EXPERYMENT | 56 075 | 55 961 | 99,8% |
|  | GCI - rozbudowa PPNT - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej | 37 225 | 37 225 | 100,0% |
|  | GCI - zakup stanowiska "Piłka Bernouliego" do Centrum Nauki EXPERYMENT | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | GCI - zakup kabin dla tłumaczy do Sali konferencyjnej | 19 650 | 17 950 | 91,3% |
|  | GCI - zakup pompy turbomolekularnej do Laboratorium | 41 200 | 40 884 | 99,2% |
|  | GCI - instalacja zasilania awaryjnego w Laboratorium | 50 350 | 50 350 | 100,0% |
|  | GCI - rozbudowa centrali telefonicznej | 30 000 | 29 713 | 99,0% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 999 800 | 578 248 | 28,9% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 381 582 | 102 177 | 26,8% |
|  | Modernizacja budynku UM | 43 291 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup programów komputerowych | 117 311 | 11 663 | 9,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 16 804 | 14 221 | 84,6% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 53 010 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 66 915 |  | 0,0% |
|  | Zakup oprogramowania do planowania budżetu | 17 670 | 11 132 | 63,0% |
|  | Zakup samochodów | 20 321 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 46 260 | 65 161 | 140,9% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 618 218 | 476 071 | 29,4% |
|  | Modernizacja budynku UM | 201 709 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 78 296 | 66 262 | 84,6% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 215 540 |  | 0,0% |
|  | Zakup programów komputerowych | 387 689 | 54 338 | 14,0% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 246 990 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 310 985 | 303 603 | 97,6% |
|  | Zakup samochodów | 94 679 |  | 0,0% |
|  | Zakup oprogramowania do planowania budżetu | 82 330 | 51 868 | 63,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 217 181 | 2 969 425 | 92,3% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 835 000 | 606 084 | 72,6% |
|  | Budowa Komisariatu Policji Gdynia Witomino i Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana | 535 000 | 306 084 | 57,2% |
|  | Zakup pojazdów służbowych | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 718 200 | 1 718 200 | 100,0% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 260 845 | 260 845 | 100,0% |
|  | Zakup i wymiana sprzętu transportowego | 1 457 355 | 1 457 355 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 54 988 | 54 988 | 100,0% |
|  | Zadania z zakresu obrony cywilnej | 54 988 | 54 988 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 470 560 | 456 011 | 96,9% |
|  | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej | 210 000 | 195 451 | 93,1% |
|  | Zakup samochodów | 260 560 | 260 560 | 100,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 30 950 | 26 659 | 86,1% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 30 950 | 26 659 | 86,1% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 107 483 | 107 483 | 100,0% |
|  | Budowa monitoringu wizyjnego miasta | 41 358 | 41 358 | 100,0% |
|  | Budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdynia Śródmieście w rejonie plazy miejskiej | 66 125 | 66 125 | 100,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 742 852 | 2 728 141 | 99,5% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 96 000 | 95 961 | 100,0% |
|  | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształacących - zakup maty sportowej i aparatu do ultradźwięków | 87 000 | 86 961 | 100,0% |
|  | SP 11 - zakup i montaż piłkochwytu | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 2 460 634 | 2 446 438 | 99,4% |
|  | PS 11 - przyłączenie obiektu do sieci miejsckiej C.O. | 94 153 | 94 149 | 100,0% |
|  | PS 13 - wykonanie projektu przebudowy kuchni | 25 000 | 24 999 | 100,0% |
|  | PS 13 - wykonanie projektu przebudowy i rozbudowa przedszkola | 1 343 000 | 1 342 998 | 100,0% |
|  | PS 16 - zakup zmywarki | 5 837 | 5 598 | 95,9% |
|  | PS 24 - modernizacja pomieszczeń i budowa klatki schodowej | 200 000 | 199 912 | 100,0% |
|  | PS 25 - przebudowa kuchni | 142 000 | 140 234 | 98,8% |
|  | PS 19 - zakup patelni elektrycznej | 5 100 | 5 000 | 98,0% |
|  | PS 24 - zakup patelni elektrycznej | 5 576 | 5 576 | 100,0% |
|  | PS 23 - zakup patelni elektrycznej | 5 185 | 5 185 | 100,0% |
|  | PS 26 - zakup patelni elektrycznej | 5 132 | 5 132 | 100,0% |
|  | PS 36 - przebudowa kuchni | 500 000 | 499 309 | 99,9% |
|  | PS 27 - zakup wyposażenia kuchni | 14 000 | 12 504 | 89,3% |
|  | PS 28- zakup patelni elektrycznej | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | PS 28- projekt przebudowy przedszkola | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | PS 31 - zakup zmywarki | 6 315 | 6 315 | 100,0% |
|  | PS 32 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 7 000 | 5 191 | 74,2% |
|  | PS 42 - zakup szafek do szatni dziecięcej | 6 680 | 6 680 | 100,0% |
|  | PS 42 - zakup mebli do kuchni | 12 737 | 12 737 | 100,0% |
|  | PS 42 - zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przyszkolnego | 4 838 | 4 838 | 100,0% |
|  | PS 46 - rozbudowa przedszkola | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | PS 48 - wyposażenie placu zabaw | 466 | 466 | 100,0% |
|  | PS 48- zakup patelni elektrycznej | 4 615 | 4 615 | 100,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 4 880 | 4 880 | 100,0% |
|  | Gimnazjum 19 - zakup kserokopiarki | 4 880 | 4 880 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 110 900 | 110 864 | 100,0% |
|  | VI LO - adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | IV LO - projekt modernizacji boiska sportowego | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
|  | VI LO - projekt modernizacji boiska sportowego | 25 900 | 25 864 | 99,9% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 45 438 | 44 998 | 99,0% |
|  | SP 11 - zakup patelni elektrycznej | 7 500 | 7 484 | 99,8% |
|  | SP 16 - zakup obieraczki | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | ZS nr 7 (SP12) - zakup kociołków elektryczno - parowych | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | SP 34 - zakup patelni elektrycznej | 8 000 | 7 576 | 94,7% |
|  | SP 35 - zakup wyposażenia do kuchni - zlew | 5 300 | 5 300 | 100,0% |
|  | SP 46 - zakup kotła warzelnego | 9 638 | 9 638 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | I ALO - zakupy inwestycyjne - realizacja zadań w ramach konkursów rad dzielnic | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 2 639 355 | 1 295 736 | 49,1% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 689 355 | 479 898 | 69,6% |
|  | Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć Planowych | 100 000 | 89 165 | 89,2% |
|  | Szpital Miejski - wyposażenie medyczne Pracowni Kardiologii Inwazyjnej | 200 000 | 194 900 | 97,5% |
|  | Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 300 000 | 106 478 | 35,5% |
|  | Szpital Morski - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć | 89 355 | 89 355 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 750 000 | 749 958 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR - karetki pogotowia | 750 000 | 749 958 | 100,0% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 200 000 | 65 880 | 5,5% |
|  | Przebudowa pomieszczeń budynku wymiennikowni przy ul. Widnej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej | 1 200 000 | 65 880 | 5,5% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 204 968 | 88 055 | 43,0% |
|  | 85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze | 21 000 | 20 720 | 98,7% |
|  | MOPS - zakupy inwestycyjne dla potrzeb Całodobowego Ośrodka Socjalizacyjnego | 21 000 | 20 720 | 98,7% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 124 500 | 9 418 | 7,6% |
|  | Zakup zmywarki przemysłowej | 9 500 | 9 418 | 99,1% |
|  | Zakup samochodu | 115 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 6 344 | 6 344 | 100,0% |
|  | MOPS - Zakup kontenera gospodarczego TOO | 6 344 | 6 344 | 100,0% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne | 48 000 | 47 413 | 98,8% |
|  | Zakupy inwestycyjne dot. wdrażania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 48 000 | 47 413 | 98,8% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 5 124 | 4 160 | 81,2% |
|  | Zakup centrali telefonicznej | 5 124 | 4 160 | 81,2% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 639 | 14 639 | 100,0% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 8 539 | 8 539 | 100,0% |
|  | Zakup i montaż klimatyzatora oraz systemu gaśniczego | 8 539 | 8 539 | 100,0% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | Centrum Aktywności Seniora - wykonanie projektu i logo | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | Zakup patelni (SOSW nr 1) | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 275 475 | 7 897 162 | 85,1% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 153 720 | 153 720 | 100,0% |
|  | Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych" | 153 720 | 153 720 | 100,0% |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 17 300 | 12 188 | 70,5% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 17 300 | 12 188 | 70,5% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 273 100 | 263 096 | 96,3% |
|  | ZDiZ - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - ogrodzenie placu zabaw i boiska ul. Rdestowa - Szafranowa | 24 100 | 23 711 | 98,4% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 249 000 | 239 385 | 96,1% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Krętej - konkurs Bezpieczna dzielnica - RD Wlk. Kack | 6 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 41 210 | 41 210 | 100,0% |
|  | ZCK - ściana urnowa | 4 800 | 4 800 | 100,0% |
|  | ZCK - wykonanie przyłącza kablowego | 6 210 | 6 210 | 100,0% |
|  | ZCK - zakup i montaż barierek | 30 200 | 30 200 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 8 784 145 | 7 426 948 | 84,5% |
|  | ZDiZ - programy komputerowe | 70 000 | 47 300 | 67,6% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne | 23 000 | 19 520 | 84,9% |
|  | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 8 691 145 | 7 360 128 | 84,7% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 887 498 | 688 636 | 77,6% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 760 400 | 570 300 | 75,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 760 400 | 570 300 | 75,0% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 123 555 | 114 835 | 92,9% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw do wydawnictwa fi,mowego "Kronika Wydarzeń Gdyńskich" | 73 555 | 73 555 | 100,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup sceny wielofunkcyjnej | 50 000 | 41 280 | 82,6% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 3 543 | 3 501 | 98,8% |
|  | - zakup projektora | 3 543 | 3 501 | 98,8% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 53 997 930 | 45 251 304 | 83,8% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 51 991 304 | 43 283 442 | 83,3% |
|  | Modernizacja boiska przy ul. Nauczycielskiej | 40 000 | 19 664 | 49,2% |
|  | Modernizacja stadionu piłkarskiego - GOSiR wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych - analiza finansowa i społeczno - ekonomiczna | 12 200 | 1 830 | 15,0% |
|  | Budowa i modernizacja obiektów sportowych w dzielnicach | 47 000 | 46 411 | 98,7% |
|  | Budowa boiska międzydzielnicowego z trawy sztucznej na terenie SP 43 | 1 240 000 | 997 895 | 80,5% |
|  | Budowa boiska sportowego przy SP 29 | 1 560 000 | 1 351 270 | 86,6% |
|  | Infrastruktura portowa przy basenie jachtowym im. Gen. Zaruskiego | 1 000 000 | 437 024 | 43,7% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 48 092 104 | 40 429 348 | 84,1% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 006 626 | 1 967 862 | 98,1% |
|  | Budowa kompleksu sanitarno - ratowniczego na plaży | 1 179 826 | 1 160 481 | 98,4% |
|  | Budowa boiska międzydzielnicowego z trawy sztucznej na terenie SP 47 | 770 800 | 758 341 | 98,4% |
|  | Zakup systemu monitoringu kompleksu sanitarno - ratowniczego | 16 000 | 11 118 | 69,5% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 40 000 | 37 922 | 94,8% |

III. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2008

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 737 057 | 250 679 | 34,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 123 284 | 20 980 | 17,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 123 284 | 20 980 | 17,0% |
|  | RD Karwiny - opracowanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Makuszyńskiego | 15 630 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie projektu ul.Aragońskiej wraz ze schodami do ul. Grudzińskiego | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 27 900 | 10 980 | 39,4% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - projekt przebudowy ul. Zielnej | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa chodnika z lampami oświetleniowymi | 59 754 | 0 | 0,0% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 000 | 4 996 | 99,9% |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 5 000 | 4 996 | 99,9% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - monitoring w dzielnicy | 5 000 | 4 996 | 99,9% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 72 500 | 72 395 | 99,9% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 40 500 | 40 395 | 99,7% |
|  | RD Babie Doły - budowa boisk szkolnych RD | 30 000 | 29 895 | 99,7% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zagospodarowanie placów zabaw | 10 500 | 10 500 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw w PS 49 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zakup łapacza do piłek | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu audiowizualnego | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 536 273 | 152 308 | 28,4% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 481 044 | 142 057 | 29,5% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 176 826 |  | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - zagospodarowanie terenów zielonych - ul. Dedala | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zagospodarowanie terenów zielonych - park w Wiczlinie | 12 000 | 6 000 | 50,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 77 762 | 77 762 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Złotej (ZDiZ) | 20 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjne | 134 282 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na terenach zielonych | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na terenach zielonych montaż stołów betonowych do gry w szachy | 5 000 | 4 985 | 99,7% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zagospodarowanie placów zabaw na terenach zielonych - zakup urządzeń | 2 000 | 1 532 | 76,6% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych | 11 878 | 11 878 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie terenów zielonych | 21 900 | 21 900 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenach zielonych | 1 396 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 55 229 | 10 251 | 18,6% |
|  | RD Babie Doły - wykonanie projektu oświetlenia ul. Dedala | 3 500 | 1 830 | 52,3% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara | 399 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - budowa oświetlenia ul. Sucharskiego | 10 230 | 8 421 | 82,3% |
|  | RD Obłuże - budowa oświetlenia ul. Turkusowej | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Pogórze - projekt oświetlenia ul Złotej | 6 100 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Żeliwna i Pogórze Górne | 15 000 | 0 | 0,0% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2008

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 2 850 000 | 850 000 | 29,8% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 500 000 | 500 000 | 20,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 2 500 000 | 500 000 | 20,0% |
|  | Udziały gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo | 2 500 000 | 500 000 | 20,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90095 –Pozostała działalność | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w Spółce OPEC | 200 000 | 200 000 | 100,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań z Miasta w 2008 roku wydatkowano 82.356.122 zł, w tym:

- wykup obligacji						  		    43.600.000 zł

- spłata pożyczki na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego              38.756.122 zł

## ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU 2008

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody | 937 046 434 | 922 782 108 | 98,5% |
|  | Przychody, w tym: | 219 340 838 | 127 419 910*) | 58,1% |
|  | kredyt długoterminowy | 78 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | kredyt na finansowanie wydatków niekwalifikowanych zadania "Termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" | 3 200 000 | 1 688 386 | 52,8% |
|  | pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego | 50 127 718 | 47 246 467 | 94,3% |
|  | wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych | 88 013 120 | 78 485 057*) | 89,2% |
| I | razem dochody i przychody | 1 156 387 272 | 1 050 202 018 | 90,8% |
|  | Wydatki | 1 062 466 168 | 967 845 896 | 91,1% |
|  | Rozchody, w tym: | 93 727 718 | 82 356 122 | 87,9% |
|  | spłata pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego | 50 127 718 | 38 756 122 | 77,3% |
|  | wykup obligacji wyemitowanych w latach 1998 – 2002 na realizację programu drogowego | 43 600 000 | 43 600 000 | 100,0% |
| II | razem wydatki i rozchody | 1 156 193 886 | 1 050 202 018 | 90,8% |
|  | Różnica (wynikająca z wprowadzenia po stronie dochodów subwencji z podziału rezerw – art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) | 193 386 | 0 | 0,0% |

*) w rozliczeniu ujęto kwotę wolnych środków wykorzystanych do zbilansowania budżetu