###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2009 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 238.322.377 zł z czego wydatkowano 197.895.942 zł, tj. 83,0 %. Stanowiły one 20,0 % ogółu wydatków.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 158.270.950 zł (80,0%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 39.624.992 zł (20,0%).

W 2009 r. nastąpiło rozliczenie inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Gmina otrzymała 27.928.031 zł, z czego na:

- inwestycje drogowe:

  - budowę Trasy Kwiatkowskiego 				10.972.882 zł,

  - rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego 		  	  3.361.640 zł,

  - na budowę Drogi Różowej 				 	  9.680.166 zł,

- modernizację przystani rybackiej na Oksywiu		  	  1.019.276 zł,

- rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego  	  2.894.067 zł.

Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie gminy” miasto otrzymało 4.203.745 zł.

Środki unijne i środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego pokryły 16,2 % wydatków majątkowych.

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 7.493.216 zł miasto wykorzystało na:

- dofinansowanie budowy stadionu rugby wraz z zapleczem

(środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)			4.410.145 zł,

- budowę kompleksu sportowego w ramach programu

"Moje boisko - Orlik 2012" (środki z Sejmiku Województwa

Pomorskiego)							    	    333.000 zł,

- modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej

(środki z budżetu państwa)	   	   				    360.000 zł,

- projekt "Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej"

(środki z sąsiadujących jednostek samorządowych)			    307.770 zł,

- rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego"	    385.517 zł,

- modernizację Przystani Rybackiej na Oksywiu (rozliczenie

z lat ubiegłych)						     	    339.759 zł,

- dofinansowanie budowy hali sportowo - widowiskowej

(dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)		    	    158.000 zł,

- projekt „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej”

(środki z funduszu PHARE)		     				    309.657 zł,

- lokalne inicjatywy społeczne 					     550.000 zł,

- projekt „Inteligentny System Zarządzania Ruchem w

Trójmieście - TRISTAR" (środki z Sopotu i Gdańska)		      279.368 zł,

- zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej

w celu podwyższenia standardów (dotacja budżetu państwa)	        60.000 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w zł

| Dział | Plan 2009 | Udział w strukturze | Wykonanie 2009r. | Udział w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 112 221 447 | 47,09% | 101 706 362 | 51,39% | 90,63% |
| 630 TURYSTYKA | 359 718 | 0,15% | 174 930 | 0,09% | 48,63% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 986 356 | 9,65% | 15 727 444 | 7,95% | 68,42% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 324 984 | 2,23% | 3 339 426 | 1,69% | 62,71% |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 990 300 | 1,25% | 1 199 145 | 0,61% | 40,10% |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 549 309 | 1,49% | 3 518 472 | 1,78% | 99,13% |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 991 525 | 5,03% | 9 541 644 | 4,82% | 79,57% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 867 937 | 0,36% | 769 122 | 0,39% | 88,61% |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 10 143 800 | 4,26% | 10 100 820 | 5,10% | 99,58% |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 800 | 0,01% | 8 600 | 0,00% | 33,33% |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 534 | 0,01% | 28 477 | 0,01% | 82,46% |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 461 596 | 5,65% | 10 048 761 | 5,08% | 74,65% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 200 700 | 4,28% | 8 827 044 | 4,46% | 86,53% |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 44 164 371 | 18,53% | 32 905 695 | 16,63% | 74,51% |
| Suma całkowita | 238 322 377 | 100,00% | 197 895 942 | 100,00% | 83,04% |

W 2009 roku miasto skoncentrowało się przede wszystkim na inwestycjach drogowych – przeznaczono na nie 51,4% środków.

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące inwestycje to:

- rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz

z kładką pod torami PKP w związku z modernizacją stadionu

piłkarskiego GOSiR				20.903.821 zł

- modernizacja ulic gminnych				15.503.683 zł

- przebudowa ulicy Bosmańskiej 			  	  7.911.184 zł

- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz

z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP	  5.775.299 zł

- przebudowa dróg powiatowych				  4.537.903 zł

- dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego			  2.205.087 zł

- przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej				  1.557.095 zł.

Znaczne nakłady (w 2009r. - 25.215.044 zł) przeznaczono na budowę stadionu rugby, którego otwarcie nastąpiło 14 lutego 2010r.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2009r. | Wykonanie 2009r. | % udz. w strukturze | wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wykupy gruntów | 20 007 000 | 17 388 182 | 8,8% | 86,9% |
| realizacja zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych | 190 088 890 | 160 051 414 | 80,9% | 84,2% |
| zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 652 405 | 2 791 124 | 1,4% | 76,4% |
| dotacje na inwestycje realizowane przez zakłady budżetowe | 13 680 445 | 7 617 900 | 3,8% | 55,7% |
| dotacje na inwestycje jednostek kultury | 1 180 700 | 433 200 | 0,2% | 36,7% |
| dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej | 867 937 | 769 122 | 0,4% | 88,6% |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8 845 000 | 8 845 000 | 4,5% | 100,0% |
| Suma całkowita | 238 322 377 | 197 895 942 | 100,0% | 83,0% |

INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ  WYDZIAŁ  INWESTYCJI

W  ROKU  2009

W budżecie miasta na rok 2009 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, zaplanowano wydatkowanie ze środków budżetu miasta łącznie kwoty: 136.254.492 zł. Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych za roboty wykonane w 2009r. zamyka się kwotą  120.652.650 zł, co stanowi 88,5% zaplanowanych środków.

I.   WYKONANIE  INWESTYCJI   MIEJSKICH   W   ROKU   2009                                                           w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji

w zł

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczęcia | planowane zakończenie | nakłady poniesione do 31.12.2008 | Plan na rok 2009 | Wykonanie za 2009 rok | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE : |  |  |  | 136 254 494 | 120 652 650 | 88,5% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 71 632 650 | 63 897 561 | 89,2% |
| 1 | ROZDZIAŁ 6004 §6050 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  |  | 3 400 000 | 2 578 465 | 75,8% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  | 330 000 | 2 950 000 | 2 350 974 | 79,7% |
|  | Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) | 2009 | 2011 |  | 450 000 | 227 491 | 50,6% |
| 2 | ROZDZIAŁ 60015 § 6050 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU |  |  |  | 26 162 650 | 22 560 798 | 86,2% |
|  | Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 500 000 | 151 976 | 30,4% |
|  | Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP | 2009 | 2011 | 1 228 991 | 6 252 650 | 5 775 299 | 92,4% |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2008 | 2009 | 1 900 000 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa ulicy Bosmańskiej | 2009 | 2010 |  | 8 200 000 | 7 911 184 | 96,5% |
|  | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2008 | 2013 | 770 000 | 710 000 | 55 173 | 7,8% |
|  | Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | 2008 | 2012 | 293 000 | 1 800 000 | 857 511 | 47,6% |
|  | Przebudowa dróg powiatowych | 2009 | 2012 |  | 4 600 000 | 4 537 903 | 98,7% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - połączenie ulicy Chwarznieńskiej z ulicą Chwaszczyńską - ulica Jana Nowaka Jeziorańskiego |  |  | 860 000 | 2 450 000 | 2 205 087 | 90,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej | 2008 | 2012 | 10 000 | 600 000 | 575 570 | 95,9% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 000 000 | 491 095 | 49,1% |
| 3 | ROZDZIAŁ 60016 § 6050 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  |  | 42 070 000 | 38 758 298 | 92,1% |
|  | Modernizacja uic gminnych | 2009 | 2011 |  | 16 200 000 | 15 503 683 | 95,7% |
|  | Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką pod torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR | 2008 | 2010 | 2 000 000 | 21 000 000 | 20 903 821 | 99,5% |
|  | Przebudowa ulicy Nasypowej i Zielonej | 2009 | 2010 |  | 2 400 000 | 1 557 095 | 64,9% |
|  | Przebudowa ul. Przebendowskich | 2009 | 2009 |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2009 | 2011 |  | 670 000 | 74 531 | 11,1% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 600 000 | 714 288 | 44,6% |
|  | Wytyczenie ścieżki rowerowej na bulwarze przy Kamiennej Górze |  |  |  | 100 000 | 4 880 | 4,9% |
| II | DZIAŁ 630 TURYSTYKA |  |  |  | 210 000 | 174 930 | 83,3% |
| 1 | ROZDZIAŁ 63095 - Pozostała działalność |  |  |  | 210 000 | 174 930 | 83,3% |
|  | Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej |  |  |  | 210 000 | 174 930 | 83,3% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 4 945 984 | 2 975 779 | 60,2% |
| 1 | ROZDZIAŁ 71035 § 6050 CMENTARZE |  |  |  | 1 900 000 | 1 719 210 | 90,5% |
|  | Rozbudowa cmentarzy ZCK | 2009 | 2013 |  | 1 800 000 | 1 712 744 | 95,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 100 000 | 6 466 | 6,5% |
| 2 | ROZDZIAŁ 71095 § 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 3 045 984 | 1 256 569 | 41,3% |
|  | - Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2011 |  | 1 500 000 | 158 400 | 10,6% |
|  | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 3 | 2009 | 2011 |  | 496 472 | 496 472 | 100,0% |
|  | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 4 | 2009 | 2011 |  | 223 528 | 223 528 | 100,0% |
| 6050 | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 3, etap 4 -GCI | 2009 | 2011 |  | 200 000 | 189 783 | 94,9% |
| 6058 | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 3, etap 4 -GCI | 2009 | 2011 |  | 506 960 | 150 758 | 29,7% |
| 6059 | Pomorski Park Naukowo Technologiczny - rozbudowa - etap 3, etap 4 -GCI | 1614632 | 2011 |  | 119 024 | 37 628 | 31,6% |
| IV | Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  | 1 700 000 | 642 487 | 37,8% |
| 1 | ROZDZIAŁ 75023 § 6050 URZĘDY GMIN ( MIAST NA PRAWACH POWIATU) |  |  |  | 1 700 000 | 642 487 | 37,8% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  | 1 300 000 | 1 700 000 | 642 487 | 37,8% |
| V | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 7 641 460 | 6 047 906 | 79,1% |
| 1 | ROZDZIAŁ 80101 § 6050 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 5 491 460 | 4 006 037 | 73,0% |
|  | Przebudowa szkół | 2009 | 2011 |  | 4 800 000 | 3 596 265 | 74,9% |
|  | Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP 6 |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 591 460 | 409 772 | 69,3% |
| 2 | ROZDZIAŁ 80120 § 6050 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  |  | 2 150 000 | 2 041 869 | 95,0% |
|  | Przebudowa szkół | 2009 | 2011 |  | 2 050 000 | 2 041 691 | 99,6% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 100 000 | 178 | 0,2% |
| VI | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  |  | 9 350 000 | 9 345 002 | 99,9% |
|  | ROZDZIAŁ 85202 § 6050 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  |  | 9 350 000 | 9 345 002 | 99,9% |
|  | Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej | 2008 | 2009 | 5 600 000 | 9 350 000 | 9 345 002 | 99,9% |
| VII | Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  | 28 000 | 21 944 | 78,4% |
| 1 | Rozdział 85406 § 6050 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE |  |  |  | 28 000 | 21 944 | 78,4% |
|  | Adaptacja pomieszczeń na poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 2009 | 2010 |  | 18 000 | 17 258 | 95,9% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 10 000 | 4 686 | 46,9% |
| VIII | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 10 026 400 | 7 870 177 | 78,5% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 § 6050 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  |  | 7 686 400 | 6 097 756 | 79,3% |
|  | Regulacja cieków | 2009 | 2011 |  | 500 000 | 274 459 | 54,9% |
|  | Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2009 | 2011 |  | 251 400 | 7 878 | 3,1% |
|  | Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 450 000 | 275 058 | 61,1% |
|  | Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni | 2008 | 2010 | 576 712 | 4 735 000 | 4 722 633 | 99,7% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 500 000 | 687 007 | 45,8% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 250 000 | 130 721 | 52,3% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 § 6050 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  |  | 1 300 000 | 1 018 744 | 78,4% |
|  | Tereny zielone | 2009 | 2011 |  | 200 000 | 104 613 | 52,3% |
|  | Modernizacja terenów zielonych Nabrzeża Pomorskiego |  |  |  | 1 000 000 | 911 641 | 91,2% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 100 000 | 2 490 | 2,5% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 § 6050 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 800 000 | 719 578 | 89,9% |
|  | Oświetlenie ulic | 2009 | 2011 |  | 750 000 | 709 013 | 94,5% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 | 10 565 | 21,1% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 § 6050 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 240 000 | 34 099 | 14,2% |
|  | Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 200 000 |  | 0,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 40 000 | 34 099 | 85,2% |
| VIII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 3 520 000 | 2 893 844 | 82,2% |
|  | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY |  |  |  | 3 500 000 | 2 888 574 | 82,5% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa Centrum Kultury |  |  | 2 565 000 | 3 500 000 | 2 888 574 | 82,5% |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  |  | 20 000 | 5 270 | 26,4% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 20 000 | 5 270 | 26,4% |
| IX | DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  | 27 200 000 | 26 783 020 | 98,5% |
| 1 | ROZDZIAŁ 92601 § 6050 OBIEKTY SPORTOWE |  |  |  | 27 200 000 | 26 783 020 | 98,5% |
|  | Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni | 2009 | 2011 |  | 200 000 | 166 623 | 83,3% |
|  | Budowa stadionu rugby | 2009 | 2010 | 2 000 000 | 25 500 000 | 25 215 044 | 98,9% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 500 000 | 1 401 353 | 93,4% |

W kwocie zrealizowanych wydatków uwzględniony jest opłacony podatek VAT od inwestycji przekazywanych aportem (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, c.o., dokumentacja projektowa dla zadań realizowanych bezpośrednio przez inne podmioty). W 2009 roku uzyskano zwrot opłaconego podatku w kwocie  717.810,36 zł.

REFERAT  REALIZACJI  INWESTYCJI

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania w 2008 roku. W 2009 r. zamontowano (w wyniku zaleceń komisji odbiorowej) dodatkowe repery, wykonano prace wynikające z eksploatacji obiektu w celu przekazania do użytkowania węzła Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową Trójmiasta przez GDDKiA. Uregulowano należności z tytułu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod zrealizowaną inwestycję.

- Ulica  Bosmańska

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w czerwcu 2010. Wykonano roboty drogowe wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na odcinku od ulicy Unruga do ulicy Granatowej, rozpoczęto prace na odcinku do ulicy Zielonej, zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej o długości 320,8 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi. Przebudowane zostanie  oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej, istniejący gazociąg, sieć telekomunikacyjna oraz urządzenia elektroenergetyczne. Powstanie nowa docelowa organizacja ruchu.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Inwestycja noworozpoczynana, wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

- Przebudowa ulicy Przebendowskich

Inwestycja planowana do realizacji na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wydział Inwestycji oraz inwestora rozbudowy centrum handlowego „Klif”. Postępowanie na wybór wykonawcy robót zostanie przeprowadzone w 2010 roku, po otrzymaniu przez Wydział Inwestycji kompletnej dokumentacji projektowej od inwestora.

- Przebudowa ulicy Unruga

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w lutym 2010. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Unruga z towarzyszącą infrastrukturą na  długości  548,4 mb, na odcinku od skrzyżowania z ul. Podgórską do skrzyżowania z ul. Kuśnierską, w tym w szczególności przebudowę ronda z ul. Podgórską, budowę nowych zatok przystankowych, jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz nowej sygnalizacji świetlnej ze zmianą docelowej organizacji ruchu.

- Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w marcu 2011. Plac budowy przekazano wykonawcy w listopadzie 2009.

Zakres robót obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich, tj.: wiaduktu kolejowego nad łącznicą Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV, wiaduktu drogowego wzdłuż wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej, kładki pieszo-rowerowej w ciągu chodnika i ścieżki na ul. Władysława IV nad wyjazdem z tunelu oraz tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską (od przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth), przebudowę układu drogowego, budowę systemu chodników i ścieżek rowerowych, budowę wielostanowiskowych zatok przystankowych oraz przystanków komunikacji miejskiej, nowej sygnalizacji świetlnej oraz zmodernizowanie części istniejącej sygnalizacji, przebudowę infrastruktury uzbrojenia kolidującej z planowaną inwestycją, tj.: sieci wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe, cieplne, energetyczne, teletechniczne i trakcja trolejbusowa oraz infrastruktura kolejowa.

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 50 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Parking Widna - Strażacka

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano 9 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 109 m².

- Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa na odcinku od ulicy Orłowskiej do ulicy Przebendowskich

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru. Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej wraz z miejscami postojowymi o powierzchni 1.954,5 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.068 m² oraz przebudowano sieć kanalizacji deszczowej.

- Budowa schodów terenowych łączących ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego   Inwestycja zakończona, odbiór końcowy planowany w lutym 2010. Wykonano mur oporowy wraz z przebudową odcinka gazociągu, schody terenowe wraz z oświetleniem (4 szt. lamp) i odwodnieniem.

- Budowa parkingu przy ulicy Orłowskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, w czerwcu dopuszczono parking do ruchu, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano: parking z kostki betonowej o pow. 4.011,5m² na 147 miejsc postojowych, kanalizację deszczową o dł. 249 m, oświetlenie - zamontowano 8 szt. lamp,  ścieżkę rowerową o dł. 166 m, powstał nowy trawnik o pow. 1.425 m², nasadzono 32 drzewa i 1.243 szt. krzewów.

- Budowa ulicy Orłowskiej – etap I

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w czerwcu 2010r. Zakres prac obejmuje  roboty drogowe, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej oraz linii napowietrznej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz nasadzenia zieleni.

- Zagospodarowanie terenu Nabrzeża Pomorskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 166,85 m, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej 1.063 m2, granitowej - 614 m2, bazaltowej - 682 m2; podjazdy, żelbetowe schody  oraz murki oporowe w okładzinie z granitu, oświetlenie terenu: zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych na słupach, 26 szt. lamp wpuszczanych w schody, 11 szt. lamp wpuszczonych w oczep nabrzeża oraz 6 szt. lamp na wysuniętej konstrukcji pawilonów. Teren wyposażono w elementy małej architektury:  ławki,  stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

- Parking przy ul. Kościelnej

Inwestycja zakończona  w trakcie odbioru. Wykonano plac parkingowy z kostki betonowej na 10 miejsc wraz z jezdnią manewrową; wyremontowano istniejący odcinek kanalizacji deszczowej długości 16,5 mb oraz odwodnienie placu manewrowego i włączono je do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

- Ulica Mylna

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 132,6 m, przebudowano kanalizację sanitarną o długości 175,6 m. W miejsce rozebranego kanału ciepłowniczego zbudowany został nowy ciepłociąg o długości 382 m, Dokonano przebudowy linii energetycznych SN i NN wraz z demontażem i ponownym montażem słupów oświetleniowych oraz przebudowy linii teletechnicznej. Wykonano nową nawierzchnię chodników z kostki betonowej o powierzchni 443,25 m2,  plac nawrotowy oraz nową nawierzchnię ulicy o powierzchni łącznie 1.486,75 m2. Założono nowe trawniki.

- Budowa ulicy Grodnieńskiej

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow. 2.090 m2, nawierzchnię chodników o pow. 302 m2 , schody terenowe o pow. 52 m2, sieć wodociągową dł. 244,63 mb, kanalizację deszczową o dł. 254,77 mb, oświetlenie ulicy -  zamontowano 11 szt. lamp oświetleniowych. Przebudowano istniejący gazociąg i sieć teletechniczną oraz wykonano 931 m2  trawników .

- Budowa ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru od wykonawcy. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow. 1.666 m2 wraz z wjazdami na posesje,  nawierzchnię chodników z kostki betonowej o pow. 652 m2, kanalizację deszczową o dł. 316,7 mb, przebudowano sieć wodociągową o dł. 165 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 248,8 mb. Wykonano oświetlenie ulicy - zamontowano 13 szt lamp. Założono trawniki - 717 m2 oraz posadzono 190 szt.  krzewów ozdobnych.

- Oznakowanie pionowe ulicy Grenadierów w Gdyni

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania. Ustawiono dwa znaki drogowe na słupkach typu A-7.

- Utwardzenie nawierzchni w ulicy Górniczej z budową kanalizacji deszczowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi płytami typu YOMB w krawężniku o pow. 667,5 m2 oraz kanalizację deszczową o dł. 258,5 mb.

- Budowa murku oporowego przy ulicy Ateny w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano murek oporowy betonowy o długości 11,5 m i wysokości 1,8 m oraz opaskę z kostki betonowej.

- Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na ulicy Tetmajera w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano dwa progi zwalniające z kostki betonowej o łącznej powierzchni 18,3 m2  oraz  oznakowanie pionowe drogi - 2 szt. znaków drogowych.

- Budowa ulicy Radosnej w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w maju 2010. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy, miejsc postojowych i chodników z kostki betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącego wodociągu, korektę wysokościową włazów studni kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci trakcyjnej  oraz założenie trawników.

- Budowa parkingu przy ulicy Stryjskiej  w Gdyni

Inwestycja  rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w kwietniu 2010. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie drogi manewrowej, miejsc postojowych, chodników i ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, montaż zamykanych 10 boksów rowerowych, budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia parkingu oraz założenie trawników.

- Utwardzenie nawierzchni ulicy Jana z Tarnowa i ulicy Zbrojnej  płytami  YOMB z budową kanalizacji deszczowej

Inwestycja  rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w czerwcu 2010. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni dróg z płyt YOMB w obustronnym krawężniku z regulacją istniejących studni i wpustów, utwardzenie poboczy oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Jana z Tarnowa.

- Ulica  Szturmanów

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania.

Wykonano nawierzchnię ulic i chodników o powierzchni łącznej 8.810 m2 z kostki betonowej, schody terenowe, mur oporowy o długości 141 m, przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości 163,47 m, przebudowę wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej i linii energetycznych kablowych SN i NN oraz linii napowietrznej. Wykonano oświetlenie ulicy,  zamontowano 43 szt. lamp oświetleniowych. Powstała nowa kanalizacja deszczowa o długości 848,93 m  z wylotem kanału do rzeki Kaczej. Wybudowano stalową kładkę dla pieszych nad rzeką Kaczą z jednoczesną  regulacją rzeki Kaczej na odcinku 71 mb wraz z umocnieniem materacami siatkowo - kamiennymi dna i 462,6 m2 skarp. Wykonano drogę eksploatacyjną z płyt typu YOMB o długości 34 m . Nasadzono 14 szt. drzew, 2.353 szt. krzewów i 66 szt. pnączy, wykonano 2.227 m2 trawników.

- Ulica Goska

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Wykonano 556 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB oraz 2 wpusty deszczowe wraz z przyłączami do sieci kanalizacji deszczowej.

- Ulica Fregatowa

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Wykonano 4.019 m2 nawierzchni z płyt typu YOMB.

- Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej

Inwestycja noworozpoczynana. Wykonano prace przygotowawcze - wytyczenie geodezyjne dla części planowanej inwestycji. Z uwagi na konieczność dokonywania poprawek dokumentacji, postępowanie na wybór wykonawcy robót nie zostało przeprowadzone w 2009 roku, planowane jest jego rozpoczęcie w  II kwartale 2010 roku.

- Kładka dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską

Inwestycja zakończona, odebrana i  przekazana do użytkowania.

Wykonano: kładkę pieszo-rowerową długości 139,5m i szerokości 6,0m, pięcioprzęsłową o konstrukcji stalowej zadaszonej z pochylnią (od strony ul. Łużyckiej) o długości 47,4m i szerokości 4,1m oraz pochylnią na gruncie (od strony Al. Zwycięstwa), chodnik z kostki betonowej o powierzchni 704 m2, ścieżkę rowerową na kładce i dojściu od strony Al. Zwycięstwa, odwodnienie i oświetlenie kładki, pochylni, chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę kolidujących sieci: wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej NN i SN, regulację istniejącego uzbrojenia wod.-kan., wymianę istniejących wpustów, przebudowę sieci trakcyjnej w torach linii kolejowej, nasadzenia zielni.

- Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w kwietniu 2010. W październiku 2009 r. zakończono i przekazano do eksploatacji parking z kostki betonowej przy ul. Wileńskiej na 52 miejsca postojowe. Pozostały zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej w tym wykonanie oświetlenia, parkingów przy ul. Olimpijskiej i Wileńskiej, budowę muru oporowego od strony lasu,  przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu i kabli telekomunikacyjnych.

- Przebudowa ulicy Nasypowej z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w czerwcu 2010. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, kanalizacja deszczowa z urządzeniami podczyszczającymi i komorą spadową.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi

Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi, w trakcie rozliczenia z Inicjatorem. Wykonano 1.453 m2 nawierzchni jezdni bitumicznej, 113 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, 941 m2 chodników i wjazdów z kostki betonowej, 200 mb ścieżki rowerowej z kostki betonowej, 7,8 mb murku oporowego,  36,9 mb przykanalika deszczowego, założono 878 m2 trawników.

- budowa układu drogowego wraz z  uzbrojeniem w Pustkach Cisowskich- „Dolina Cisów”

Inwestycja przekazana do użytkowania w 2008 roku. W 2009 r. dokonano rozliczenia z Inicjatorem.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział  63095 – pozostała działalność

- Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w 2006 roku. W 2009 roku uregulowano ostatnią płatność za wykonane roboty dodatkowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom. Rozbudowano istniejący cmentarz o 1.086 nowych miejsc grzebalnych. Wybudowano kolumbarium ze 191 niszami, utwardzono alejki między polami grzebalnymi wraz z odwodnieniem terenu i oświetleniem - zamontowano 14 szt. lamp i 15 punktów iluminacji świetlnej, wybudowano nowe ogrodzenie z jednoczesną budową murów oporowych z elementów prefabrykowanych T-WALL o długości 377mb. Wybudowano odcinek ulicy Spokojnej  o powierzchni jezdni 2.797 m² wraz z  chodnikami o pow. 2.086 m² i miejscami postojowymi o pow. 1.940 m², kanalizacją deszczową o długości 1.079,78 mb, sanitarną o długości 336,9 m i oświetlenie ulicy - zamontowano 41 szt. lamp oświetleniowych. Powstała ścieżka rowerowa o długości 265m. Wykonano trawniki i nasadzono zieleń.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

# Przebudowa  części dachu Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza

# Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Nad segmentem żywieniowym zamontowano stalowe dźwigary konstrukcji nośnej dachu, wykonano docelowe pokrycie z dachówki oraz wzmocniono istniejące podciągi żelbetowe dla dodatkowego wsparcia dźwigarów. Wzmocniono ścianę szczytową i ściany piwnic sali gimnastycznej. Nad segmentem administracyjnym dokonano wzmocnienia istniejącego stropu żelbetowego poprzez wykonanie rusztu wsporczego oraz przebudowano dach.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 o budynek sali gimnastycznej wraz z budową wewnętrznego układu drogowego i boisk sportowych, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sieci hydrantowej, odgromowej i oświetlenia terenu oraz przebudową sieci cieplnej.

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w czerwcu 2010. Zakres prac obejmuje  budowę budynku sali gimnastycznej o powierzchni całkowitej 1.235,2 m² i kubaturze 8.601 m³. Powstanie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o długości 60,5m, szerokości 27m i wysokości 9,4m ponad poziom terenu, w części łącznika i szatni dwukondygnacyjny. Budynek zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, system nagłośnienia sali gimnastycznej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Zakres zadania obejmuje również wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej; przebudowę istniejących pomieszczeń sali gimnastycznej, jej zaplecza i podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – przebudowa szkół

- Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  NR 6 przy

ulicy gen.J.Hallera 9 w Gdyni

Roboty zakończone, odebrane  i przekazana użytkownikowi.  Wykonano demontaż oraz montaż 32 nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych na parterze i I piętrze wraz z uzupełnieniem tynków i malowaniem.

- I etap modernizacji I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano remont sanitariatów na parterze, I i II piętrze, pryszniców przy sali gimnastycznej oraz remont szatni i holu na parterze. Doprowadzono do sanitariatów instalację wody ciepłej i wymieniono instalację wody zimnej.

- II etap modernizacji I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w lipcu 2010. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe przeszklone wejście główne, nadbudowa z przeznaczeniem pomieszczeń na aulę, przebudowa pomieszczeń, remont dachu, przebudowa instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku z nową elewacją oraz odwodnienie terenu wokół szkoły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział  85202– domy pomocy społecznej

# Budowa Domu Opieki Społecznej przy ulicy Pawiej

Inwestycja zakończona, obiekt odebrano i przekazano do użytkowania. Powstał obiekt o kubaturze 12.640 m3, pow. użytkowej 1.240,4 m2 oraz pow. całkowitej 3.800,8 m2 wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek przeznaczony dla 60 osób samodzielnych (pokoje jednoosobowe i dwuosobowe z łazienkami) oraz 17 osób stale leżących (pokoje trzyosobowe i czteroosobowe z łazienkami) wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu (pokoje dzienne, kuchnie oddziałowe do indywidualnego użytku, świetlica, kaplica, jadalnie, palarnia), pomieszczeniami medyczno - opiekuńczymi (sale do ćwiczeń, rehabilitacji i fizykoterapii oraz pomieszczenia terapii zajęciowej). Obiekt posiada zaplecze kuchenne, zespół pralni, pomieszczenia administracyjne, socjalne dla pracowników, techniczne, magazynowe oraz zespół pokoi gościnnych. W ramach inwestycji została zrealizowana budowa fragmentu ulicy Pawiej wraz z infrastrukturą - roboty zakończone, w trakcie odbioru.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

- Przebudowa parteru pawilonu „C” ZS Nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10 na potrzeby Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania w 2008 roku. W 2009 r. wykonano montaż głównego wyłącznika p. poż.  poprawiając bezpieczeństwo pożarowe pomieszczeń poradni.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Odwodnienie działki Nr 81/1 przy ulicy Górniczej w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano kanalizację deszczową długości 12 mb oraz umocnienie kanału odprowadzającego wody opadowe (20 szt. płyt YOMB).

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Architektów w Gdyni

Inwestycja zakończona,  odebrana i przekazana do użytkowania.

Wykonano kanalizację deszczową o długości 293,16 m i założono 122,4 m2 trawników.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach; Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w czerwcu 2010. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III z wylotem kanału deszczowego do rzeki Kaczej oraz odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2009 roku, planowane zakończenie robót w marcu 2010 r. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni po robotach sanitarnych.

- Eksploatacja (koszty energii elektrycznej) przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim

Przepompownia w dniu 30.03.2009 r. została przekazana aportem do PEWiK Gdynia.

- Przebudowa przyłącza wodociągowego w ulicy Zbożowej

Wykonano dokumentację projektową przebudowy przyłącza wodociągowego do posesji zlokalizowanej przy ul. Zbożowej 58 wraz z odcinkiem sieci. Rozpoczęcie realizacji robót planowane jest w marcu 2010.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej

Inicjator: Panorama Development Sp. z o.o.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi, w trakcie rozliczenia z Inicjatorem.  Wykonano kanał deszczowy o dł. ok. 700 mb z odtworzeniem nawierzchni.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją

Usługa wykonana i odebrana, przekazana użytkownikom, zieleń w trakcie pielęgnacji.

Wykonano nasadzenia rekompensujące zieleni wynikające z decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów w miejscach realizacji inwestycji we wskazanych w decyzjach lokalizacjach:

-  Szkoła Podstawowa nr 23 Gdynia, ul. Grottgera 19 - 5 szt. sadzonek

-  Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, Gdynia, ul. Orłowska 57 – 29szt. sadzonek

-  ul. Architektów - 75 szt. sadzonek

-  Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 Gdynia, ul. Cechowa 22 - 10 szt. sadzonek

-  Zespół Szkół nr 12, Gdynia, ul. Sucharskiego 10 - 25 szt. sadzonek

-  Zespół Szkół nr 13, Gdynia, ul. Chwaszczyńska 26 - 6 szt. sadzonek

-  Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Gdynia, ul. Sambora 48 - 1 szt. sadzonek

- Teren zieleni w okolicy jaru przy ul. Narcyzowej - 3 szt sadzonek

-  Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Gdynia, ul. Energetyków 13a – 123 szt. sadzonek.

- ul. Zakręt do Oksywia – 5 szt. sadzonek.

- Modernizacja terenów zielonych Nabrzeża Pomorskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom. Wykończono dwie toalety ogólnodostępne zlokalizowane w nowo wybudowanych przez Konsorcjum Kupców pawilonach przy Al. Jana Pawła II - wykonano  w toaletach instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie podłogowe oraz wentylację mechaniczną, wyposażono w podgrzewacze wody, biały montaż i armaturę. Wykonano nasadzenia zieleni wraz z systemem nawadniania : krzewy - 997 szt;  drzewa - 10 szt; założono 90 m2 trawników.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia ulicy Turkusowej

Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy planowany w lutym 2010. Wykonano oświetlenie ulicy,  zamontowano 12 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ulicy Krętej

Inwestycja  zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy,  zamontowano 16 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Bernadowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy,  zamontowano 20 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa świetlenie ulicy Miętowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zdemontowano stare słupy oświetleniowe, ustawiono 13 szt. nowych słupów oświetleniowych i zamontowano 110 szt.  lamp oświetleniowych (w tym na istniejących słupach trakcyjnych).

- Budowa oświetlenia ulicy Żelaznej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy,  zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Rtęciowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy,  zamontowano 3 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Dedala w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie placu zabaw, zamontowano 2 słupy lamp oświetleniowych.

- Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Lukrecjowej i Rutowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulic, zamontowano lampy oświetleniowe w ulicach: Lukrecjowej - 2szt., Rutowej - 4szt.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

- Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej

Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania w 2008 roku. W 2009 r. zamontowano tabliczki pamiątkowe związane z promocją instytucji dofinansowującej zadanie (Pomorski Urząd Wojewódzki).

- Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej

Inwestycja noworozpoczynana, realizowana przez GOSiR, planowane zakończenie robót w październiku 2010 roku. Wydział Inwestycji w 2009 roku zaktualizował dokumentację projektową i uzyskał zmianę pozwolenia na budowę.

- Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym

Inwestycja zakończona, trwa procedura odbiorowa. Planowany termin odbioru końcowego z przekazaniem do użytku w lutym 2010r.

Wybudowano zadaszoną trybunę o długości 104m na 2.515 miejsc siedzących. Pod środkową częścią trybuny znajduje się 2-kondygnacyjny budynek zaplecza, w którym zlokalizowano pomieszczenia sportowe, biurowe oraz rekreacyjne (w tym szatnie zawodników, pomieszczenia trenerów z zapleczami sanitarnymi, zaplecze sanitarne dla pracowników biurowych, magazyny, pomieszczenia odpraw, pomieszczenie dla kontroli antydopingowej, zespoły sanitarne dla widzów i zaplecza gastronomiczne). Obiekt wyposażony został w instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację elektryczną 220 V i 380 V, oświetlenie wewnętrzne, awaryjne, ewakuacyjne, instalację odgromową, instalację niskoprądową (w tym monitoring wizyjny oparty na systemie cyfrowym, monitoring audio, system komentatora sportowego, instalacja nagłośnienia imprez). Wykonano płytę boiska o wymiarach 120 x 74 m  z nawierzchnią podgrzewaną ze sztucznej trawy, wyposażoną w telebim. Tablica wyników, wykonana w oparciu o technologię LED, zapewni pełną obsługę dowolnej imprezy masowej, zarówno od strony sędziowskiej jak i reklamowej. System umożliwia odtworzenie obrazu video z dowolnego źródła. Wykonano oświetlenie terenu działki oraz płyty boiska z możliwością  wykorzystania trzech  poziomów natężenia oświetlenia. Obiekt przystosowany do rozgrywania piłkarskich meczy ekstraklasy.

REFERAT  PRZYGOTOWANIA  INWESTYCJI

DZIAŁ 600, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004  - lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta

Inwestycja kontynuowana. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2008 r. zlecając w trybie przetargów nieograniczonych wykonanie dokumentacji na remonty istniejących i budowę nowych podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcji trolejbusowej oraz na budowę i remont sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową lub rozbudową pętli i budową oświetlenia - na terenie Gdyni i Sopotu. Dokumentacja wykonywana sukcesywnie w latach 2009-2010. W 2009 r. dostarczono kompletną dokumentację na przebudowę 4 istniejących podstacji w Gdyni, budowę nowych podstacji (4 podstacje w Gdyni i 1 w Sopocie) oraz na budowę Centrum Dyspozycji Mocy i Ruchu w Gdyni wraz z  systemem monitoringu i zdalnego sterowania podstacjami.  Uzyskano 12 pozwoleń  na budowę dla realizacji ww. inwestycji.

- Kolej Metropolitalna

Inwestycja kontynuowana. Zgodnie z umową opracowywane jest studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa (przygotowawcza) połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym.

Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Opracowanie kontynuowane. Dokumentacja dla 4 ścieżek została zakończona, uzyskano komplet uzgodnień, dla pozostałych ścieżek będzie kończona sukcesywnie do czerwca 2010. W związku z podjęciem decyzji o poprowadzeniu ścieżki rowerowej projektowanej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego na niezależnej konstrukcji mostowej, udzielono dodatkowego zamówienia dla zmienionego zakresu opracowania projektowego, które zostanie zakończone w marcu 2010 r.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR)

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zintegrowanego sytemu zarządzania ruchem, który przyniesie poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów transportu. Termin wykonania dokumentacji to sierpień 2010 r. Zarządzanie ruchem w Gdyni stanowi element przyszłego Aglomeracyjnego Inteligentnego Systemu Transportu na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR). Koszty niekwalifikowane - Przebudowa 10 skrzyżowań.

Opracowanie kontynuowane, wykonywane w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni. Opracowanie dokumentacji podzielono na etapy, zakończenie całości prac projektowych planuje się w czerwcu 2010 r.

- Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) - Dokumentacja przyszłościowa.

Inwestycja kontynuowana, finansowana  przez Samorząd Województwa Pomorskiego, miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, powiaty: Wejherowski, Pucki  oraz  gminę Kosakowo. W 2009 r. wykonano I etap Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe, kolejne etapy zostaną wykonane w II kwartale 2010 r.

- Połączenie ul. Chwarznieńskiej z ul. Chwaszczyńską - Dokumentacja przyszłościowa

Inwestycja kontynuowana. W roku 2009 zakończono prace projektowe, których zakres obejmuje przebudowę ul. Chwarznieńskiej od skrzyżowania z ul. Rolniczą do skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego. Planowany termin otrzymania decyzji o realizacji inwestycji w trybie specustawy drogowej to II kwartał 2010 r.

- Dokumentacja przyszłościowa.

  - ul. Bosmańskiej - uzyskano pozwolenie na budowę

  - ul. Nasypowa i Unruga  - uzyskano pozwolenie na budowę

  - ul. Nowa Łużycka - opracowanie kontynuowane, planowany termin opracowania dokumentacji -  kwiecień 2010 r.

  - Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd -zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania listopad 2010 r.

  - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa pętli autobusowej w rejonie ulic Jana z Kolna i Wendy w Gdyni - wykonano  aktualizację kosztorysów inwestorskich i wprowadzono zmiany w dokumentacji

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- Wytyczenie ścieżki rowerowej na bulwarze przy Kamiennej Górze - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania marzec 2010 r.

- Dokumentacja przyszłościowa

- Przedłużenie Drogi Gospodarczej - zakończono prace projektowe, w trakcie wydzielenia geodezyjne; planowany termin otrzymania decyzji o realizacji inwestycji drogowej to II kwartał 2010 r.

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania czerwiec 2010 r.

- Rozbudowa ul. Oliwkowej - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania marzec 2010 r.

- Budowa oświetlenia  i urządzenie zieleni wraz z nawodnieniem przy Al. Jana Pawła II - uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa ul. Heweliusza - opracowanie kontynuowane; zlecono dodatkowe opracowanie dokumentacji parkingu wraz odwodnieniem przy Szkole Podstawowej nr 34. Prace projektowe zakończono, w trakcie wydzielenia geodezyjne; planowany termin otrzymania decyzji o realizacji inwestycji drogowej to II kwartał 2010 r.

- Budowa parkingu przy ul. Orłowskiej i budowa odcinka ul. Orłowskiej - uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa ul. Nasypowej - uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa ul. Zielonej - uzyskano pozwolenie na budowę

- Wydzielenie geodezyjne działek zajętych pod budowę ulicy Dickmana - zlecono wydzielenie z terminem zakończenie marzec 2010 r.

- Budowa parkingu przy ul. Stryjskiej- uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa ul. Zielnej (opracowanie współfinansowane ze środków  Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja) - zakończono prace projektowe, planowany termin otrzymania decyzji o realizacji inwestycji drogowej to II kwartał 2010 r.

- Budowa ul. Aragońskiej - opracowanie kontynuowane, zakończenie prac projektowych planowane w lutym 2010 r.; w trakcie wydzielenia geodezyjne.

- Budowa ul. Żwirowej - opracowanie kontynuowane, wykonano koncepcję wielobranżową na odcinku od ul. Chylońskiej do ul Murarskiej wraz z ul. Murarską oraz odc. ul. Żwirowej od ul. Żytniej wraz z ul. Malarską. Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania październik 2010 r.

- Opracowanie projektu miejsc parkingowych przy ul Makuszyńskiego (opracowanie  współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy Karwiny) - uzyskano pozwolenie na budowę

- Zagospodarowanie terenów zielonych - Park w Chwarznie (opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino) - zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji z terminem wykonania  styczeń  2010 r.

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego i oświetlenia pomiędzy ul. Narcyzową i Konwaliową (opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja) - wykonano wstępny podział geodezyjny działek przeznaczony pod inwestycję; decyzją Rady Dzielnicy prace projektowe zakończono

- Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną - rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Budowa ul. Radosnej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do skrzyżowania z ul. Szczęśliwą - uzyskano pozwolenie na budowę, w trakcie procedura  decyzji o realizacji inwestycji drogowej

- Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania luty 2010 r.

- Budowa parkingu wielostanowiskowego przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni - zlecono koncepcję z terminem wykonania styczeń 2010 r.

- Budowa  schodów przy ul. Redłowskiej i Korczaka - zakończono prace projektowe

- Budowa ul. Wawrzyniaka - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania marzec 2010 r.

- Budowa ulicy Małej i Westy - rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 60017  – drogi wewnętrzne.

- Budowa schodów przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni (opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Redowo) - w grudniu 2009 r. wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze

- Dokumentacja przyszłościowa - Budowa kaplicy pogrzebowej przy ZCK, ul. Witomińska 76 - zlecono opracowanie dokumentacji z termin wykonania czerwiec 2010r.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny - IV etap

Rozliczono wykonane opracowania projektowe, pozwolenie na budowę przepisano na  Gdyńskie Centrum Innowacji G.C.I. Realizacja inwestycja będzie dofinansowywana ze środków unijnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokumentacja przyszłościowa - budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni

- zlecono (zgodnie z pracą wyłonioną w konkursie) opracowanie dokumentacji na budowę nowego budynku Urzędu Miasta z terminem wykonania dokumentacji - sierpień 2010 r. W grudniu 2009 r. zaakceptowano opracowaną koncepcję nowego budynku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - dokumentacja przyszłościowa

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej 18 przy ul. Krasickiego 28 - uzyskano pozwolenie na budowę

2. Budowa sali gimnastycznej  przy SP nr 6 - Obłuże - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, planowane zawarcie umowy w styczniu 2010 r.

3. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 - rozpoczęto procedurę przygotowania konkursu architektonicznego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni, ul. Kopernika - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania  listopad 2010 r.

2. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Narcyzowej 6  w Gdyni - inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie prac projektowych dla etapu II (zagospodarowanie terenu szkoły wraz z odwodnieniem) - I kwartał 2010 r.

DZIAŁ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne - dokumentacja przyszłościowa - adaptacja pomieszczeń ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania luty 2010 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - przejęcie nakładów poniesionych przez TBS „Czynszówka” na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wawrzyniaka - zawarto umowę w sprawie odpłatnego przekazania na własność Gminy nakładów poniesionych  przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” w związku z wybudowaniem (na działce gminnej) kolektora deszczowego w ulicy Wawrzyniaka wraz z dwoma przykanalikami i wpustami ulicznymi przy ul. Osowskiej.

- Dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i  zaopatrzenia w wodę  na obszarze   Gdyni - inwestycja kontynuowana, wykonano aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wiczlino na odcinku od ul. Tęczowej do istniejącej przepompowni PO, wyciągi z projektów budowlanych i wykonawczych dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” dla zakresu inwestycji zgodnego z uzyskanymi pozwoleniami na budowę oraz wnioskiem o dofinansowanie unijne. Jednocześnie wykonano aktualizację specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ok. 2,2 km dróg o nawierzchni tymczasowej w dzielnicy Wiczlino, przewidywanych do realizacji po robotach budowlano-montażowych związanych z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z terminem opracowania styczeń 2010 r.

- Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej - udzielono zamówienia uzupełniającego dla inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”, polegającego na przebudowie ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej pomiędzy skrzyżowaniami na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Chylońską II; termin wykonania kwiecień 2010r.

- Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych - wykonano rozszerzenie istniejącej koncepcji

- Remont zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bosmańskiej i Czwartaków - uzyskano pozwolenie na budowę

- Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja -  uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej - uzyskano pozwolenie na budowę

- Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny - opracowanie kontynuowane, po otrzymaniu decyzji środowiskowej zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę

- Koncepcja odwodnienia obszaru  położonego  pomiędzy ulicami Wielkopolską, Nowodworcową   i Starodworcową w Gdyni - opracowano koncepcję

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i części ul. Kołodziejskiej w Gdyni  - uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jana z Tarnowa wraz z rozbudową  infrastruktury technicznej - uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia i części ul. Muchowskiego - opracowanie kontynuowane, planowany termin zakończenia styczeń 2010 r.

- Odwodnienie ul. Rybaków - wykonano koncepcję odwodnienia ulicy, dalsze prace projektowe zostały wstrzymane z powodu braku zgody Urzędu Morskiego na prowadzenie inwestycji w rejonie klifu

- Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu na zachód od ul. Puckiej wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania luty 2010 r.

- Odwodnienie ul. Skrajnej - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania luty 2010 r.

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania luty 2010r.

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy - uzyskano pozwolenie na budowę

- Wydzielenia geodezyjne gruntu pod przepompownią ścieków przy ul. Racławickiej - zakończono wydzielenie

- Budowa sięgacza ul. Makuszyńskiego - wykonano analizę przepustowości istniejącej kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul. Makuszyńskiego w Gdyni w celu prowadzenia dalszych prac projektowych

- Aktualizacja dokumentacji budowy kanału deszczowego w rejonie Al. Jana Pawła II  wraz z wylotem do Basenu Prezydenta na działce terenu zamkniętego (wojskowego) - zlecono wykonanie aktualizacji opracowanej w 2007 r. dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Jana Pawła II, która będzie odwadniała między innymi teren oraz budynki mediateki, teatru i galerii projektowane w ramach zadania „Forum Kultury”.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic - dokumentacja przyszłościowa

- Oświetlenie placu zabaw przy ul. Dedala (opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Babie Doły) - uzyskano pozwolenie na budowę

- Oświetlenie odcinka ul. Cisowskiej - uzyskano pozwolenie na budowę

- Oświetlenie ul.  Zbrojnej (opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Oksywie) - opracowanie dokumentacji zakończone, w trakcie procedura pozwolenia na budowę

- Oświetlenie ul. Turkusowej (opracowanie finansowane ze środków  Rady Dzielnicy Obłuże) - uzyskano pozwolenie na budowę

- Oświetlenie ul.  Metalowej (opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze) - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania marzec 2010 r.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja  przyszłościowa

- Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni-Obłużu - Inwestycja kontynuowana. Dla projektu pn. „Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni-Obłużu”, który będzie ubiegał się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013”,  wykonano orzeczenia techniczne wraz z badaniami geotechnicznymi posadowienia istniejącego budynku „Przystani Rybackiej”, zlokalizowanego przy ul. Rybaków.

- Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa - zlecono opracowanie wielobranżowej koncepcji z terminem zakończenia październik 2010 r.

- Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki                  Kaczej - zlecono opracowanie dokumentacji zagospodarowania fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki Kaczej z terminem wykonania luty 2010 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury - dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury - Park Rady Europy.

W roku 2008 zlecono opracowanie dokumentacji na budowę Forum Kultury - Park Rady Europy, które składać się będzie z budynków teatru, galerii i mediateki. Dokumentacja powstaje na podstawie koncepcji uzyskanej w drodze konkursu architektonicznego. Planowany termin wykonania dokumentacji to  kwiecień 2010.

Rozdział 92116 - biblioteki - dokumentacja przyszłościowa - Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania  marzec 2010 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 § 6050 – Obiekty Sportowe - dokumentacja przyszłościowa - budowa boiska sportowego i placu zabaw wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Złotej (opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze) - zlecono opracowanie dokumentacji z terminem wykonania  styczeń 2010 r.

- WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2009

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2009 | Wykonanie 2009 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 92 805 041 | 68 196 321 | 73,5% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 112 913 | 35 418 533 | 92,9% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 058 805 | 987 131 | 93,2% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 50 000 | 45 646 | 91,3% |
|  | ZKM - wykonanie klimatyzacji w Biurze Obsługi Klienta | 12 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup samochodów | 120 000 | 89 896 | 74,9% |
|  | ZKM - zakup sprzętu łączności i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania | 101 000 | 95 259 | 94,3% |
|  | ZKM - wprowadzenie biletu elektronicznego | 286 405 | 286 405 | 100,0% |
|  | ZKM - zaplecze sanitarne dla kierowców | 455 000 | 445 525 | 97,9% |
|  | ZKM - zakup sprzętu komputerowego | 10 000 |  | 0,0% |
|  | Projekt "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" | 24 400 | 24 400 | 100,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 23 454 108 | 21 471 929 | 91,5% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 119 193 | 119 192 | 100,0% |
|  | Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" | 373 320 | 279 990 | 75,0% |
|  | Projekt przebudowy dróg w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | 231 800 | 23 180 | 10,0% |
|  | ZDiZ - budowa wydzielonych pasów lewoskrętów w ul. Chwaszczyńskiej, na wys. ul. Źródło Marii, Górniczej, Starodworcowej i Myśliwskiej | 500 000 | 39 857 | 8,0% |
|  | Wdrożenie systemu parkowania | 15 829 795 | 15 829 795 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 6 400 000 | 5 179 915 | 80,9% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 13 600 000 | 12 959 473 | 95,3% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 13 600 000 | 12 959 473 | 95,3% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 149 718 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 149 718 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej | 149 718 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 984 356 | 15 725 444 | 68,4% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 984 356 | 15 725 444 | 68,4% |
|  | Budowa ośrodka hipoterapetycznego wraz z projektem | 3 500 000 | 667 472 | 19,1% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 8 586 634 | 8 586 633 | 100,0% |
|  | NZOZ Orłowo - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych | 70 000 | 69 715 | 99,6% |
|  | Widna 8 -przebudowa pomieszczeń budynku wymiennikowni dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej | 1 614 632 | 825 732 | 51,1% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 7 091 440 | 4 556 350 | 64,3% |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz podłączeniem do pawilonu przy Al. Jana Pawła II | 484 650 | 483 999 | 99,9% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 130 000 | 127 023 | 97,7% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 507 000 | 408 520 | 27,1% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 379 000 | 363 647 | 95,9% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 185 000 | 174 153 | 94,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 185 000 | 174 153 | 94,1% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 194 000 | 189 494 | 97,7% |
|  | GCI - zakup serwera i inne zakupy inwestycyjne | 32 000 | 31 815 | 99,4% |
|  | GCI - doprowadzenie linii telefonicznych na parterze i II piętrze budynku | 50 000 | 47 351 | 94,7% |
|  | GCI - rozbudowa monitoringu | 30 000 | 29 978 | 99,9% |
|  | GCI - rozbudowa Centrum Nauki EXPERYMENT | 57 000 | 55 850 | 98,0% |
|  | GCI - uruchomienie wyłączników przeciwpożarowych | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | GCI - wymiana instalacji elektrycznej | 15 000 | 14 500 | 96,7% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 290 300 | 556 658 | 43,1% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 221 108 | 93 099 | 42,1% |
|  | Zakup programów komputerowych | 76 605 | 3 853 | 5,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 5 584 | 5 410 | 96,9% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 52 350 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 66 310 | 65 898 | 99,4% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 20 259 | 17 938 | 88,5% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 045 992 | 440 420 | 42,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 150 241 | 25 590 | 17,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 95 841 | 84 860 | 88,5% |
|  | Zakup programów komputerowych | 238 570 | 18 229 | 7,6% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 313 690 | 311 741 | 99,4% |
|  | Miejska sieć światłowodowa | 247 650 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 200 | 23 139 | 99,7% |
|  | Zakup urządzeń zapewniających dostęp do sieci bezprzewodowego internetu | 23 200 | 23 139 | 99,7% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 549 309 | 3 518 472 | 99,1% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 739 796 | 739 796 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu informatycznego dla policji | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | Wymiana windy w budynku Komendy Miejskiej Policji | 134 078 | 134 078 | 100,0% |
|  | Regaty żaglowców 2009 - zespół zadaniowy "Bezpieczeństwo imprezy" | 27 618 | 27 618 | 100,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Zakup radiowozów dla gdyńskiej policji | 72 000 | 72 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 442 000 | 1 442 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 632 000 | 632 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury technicznej do CPR | 43 530 | 43 530 | 100,0% |
|  | Dokumentacja projektowa CPR | 16 470 | 16 470 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych | 342 000 | 342 000 | 100,0% |
|  | Zakup sprężarki do ładowania butli | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu rozpoznwaczo - ratowniczego | 58 000 | 58 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne | 9 353 | 9 352 | 100,0% |
|  | Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wiczlino | 9 353 | 9 352 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 571 400 | 564 276 | 98,8% |
|  | Modernizacja sieci łączności radiowej i zakup radiotelefenów | 206 000 | 203 301 | 98,7% |
|  | Zakup samochodów | 365 400 | 360 975 | 98,8% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 95 000 | 71 288 | 75,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 95 000 | 71 288 | 75,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 691 760 | 691 760 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 53 802 | 53 802 | 100,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 637 958 | 637 958 | 100,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 302 426 | 3 446 167 | 80,1% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 623 879 | 476 591 | 76,4% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" w SPnr: 6, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, ZS nr 5, ZS nr 6, ZS nr 10, ZS nr 11, ZS nr 12, ZS nr 13, ZS nr 14, ZS nr 15, ZWE nr 1 - po 2.000 zł | 52 000 | 39 799 | 76,5% |
|  | SP 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy węzła cieplnego | 8 540 | 0 | 0,0% |
|  | SP 10 - modernizacja boiska - poprawa standardów | 100 000 | 3 000 | 3,0% |
|  | SP 10 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 47 000 | 47 000 | 100,0% |
|  | SP 20 - budowa pawilonu dla klas 0 - 3 | 70 000 | 68 466 | 97,8% |
|  | SP 21 - wymiana rozdzielni głównej instalacji elektrycznej | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | SP 29 - Zakup sprzętu do utrzymania boisk | 32 150 | 32 143 | 100,0% |
|  | SP 29 - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 20 110 | 22 104 | 109,9% |
|  | SP 35 - budowa auli szkoły | 39 887 | 39 887 | 100,0% |
|  | SP 35 - modernizacja schodów budynku auli szkoły | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | SP 35 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 50 142 | 50 142 | 100,0% |
|  | SP 40 - modernizacja placu zabaw | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | SP 39 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 55 144 | 55 144 | 100,0% |
|  | SP 45 - Opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 69 906 | 69 906 | 100,0% |
|  | SP 42 - modernizacja placu zabaw | 30 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 2 442 445 | 2 125 803 | 87,0% |
|  | PS 11 - zakup zmywarki | 6 451 | 6 451 | 100,0% |
|  | PS 13 - przebudowa kuchni | 320 000 | 320 000 | 100,0% |
|  | PS 13 - świadectwo energetyczne | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
|  | PS 16 - zakup zmywarki | 624 | 624 | 100,0% |
|  | PS 15 - zakup patelni elektrycznej | 5 000 | 4 470 | 89,4% |
|  | PS 18 - zakup wyposażenia do kuchni | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | PS 24 - Remont pomieszczeń i budowa klatki schodowej | 600 000 | 309 961 | 51,7% |
|  | PS 25 - przebudowa kuchni | 230 000 | 229 821 | 99,9% |
|  | PS 26 - zakup wyposażenia na plac zabaw | 9 280 | 9 280 | 100,0% |
|  | PS 26 - zakup zmywarki | 7 168 | 7 168 | 100,0% |
|  | PS 27 - wykonanie stolarki budowlanej aluminiowej | 10 000 | 9 400 | 94,0% |
|  | PS 28- przebudowa pomieszczeń przedszkola | 183 600 | 183 556 | 100,0% |
|  | PS 29 - zakup wyposażenia do kuchni | 15 000 | 14 998 | 100,0% |
|  | PS 36 - przebudowa pomieszczeń przedszkola | 164 180 | 164 180 | 100,0% |
|  | PS 42 - zakup zmywarki | 6 942 | 6 942 | 100,0% |
|  | PS 46 - rozbudowa przedszkola | 845 000 | 824 752 | 97,6% |
|  | PS 52 - modernizacja instalacji elektrycznej | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | PS 52 - podłączenie budynku do miejskiej sieci c.o. | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 51 850 | 51 850 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 1 - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 51 850 | 51 850 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 650 180 | 650 064 | 100,0% |
|  | III LO - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 57 950 | 57 950 | 100,0% |
|  | IV LO - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 46 360 | 46 360 | 100,0% |
|  | IV LO - modernizacja boiska sportowego | 490 000 | 490 000 | 100,0% |
|  | X LO - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 40 870 | 40 870 | 100,0% |
|  | XIII LO - opracowanie projektu budowlanego dobudowy dźwigu osobowego | 15 000 | 14 884 | 99,2% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 42 822 | 42 822 | 100,0% |
|  | Technikum Transportowe - opracowanie audytu energetycznego placówek oświatowych | 42 822 | 42 822 | 100,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 450 000 | 57 950 | 12,9% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej rozbudowy szkoły Muzycznej wraz z mapą geodezyjną i badaniami geologicznymi | 450 000 | 57 950 | 12,9% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 41 250 | 41 087 | 99,6% |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup patelni elektrycznej | 10 000 | 9 839 | 98,4% |
|  | SP 21 - zakup kuchni gazowej | 4 250 | 4 248 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 2 - zakup zmywarki | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | SP 33 - zakup zmywarki | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | SP 43 -zakup patelni elektrycznej | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | SP 44 - zakup zmywarki | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 867 937 | 769 122 | 88,6% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 867 937 | 769 122 | 88,6% |
|  | Szpital Miejski - modernizacja i wyposażenie medyczne i niemedyczne Oddziału Dziecięcego | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 497 937 | 399 144 | 80,2% |
|  | Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu do diagnostyki i zwalczania nowotworów | 70 000 | 69 978 | 100,0% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 793 800 | 755 818 | 95,2% |
|  | 85201 - placówki opiekuńczo wyhowawcze | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" - zakup pieca gazowego | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 239 800 | 213 152 | 88,9% |
|  | DPS Legionów - zakup wyposażenia do nowego budynku DPS | 59 800 | 33 775 | 56,5% |
|  | Osiąganie standardów w domach pomocy społecznej | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | DPS Legionów - zakup samochodu DPS | 120 000 | 119 377 | 99,5% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 547 500 | 536 166 | 97,9% |
|  | MOPS - Zakup chłodziarki przemysłowej TOO | 4 500 | 4 326 | 96,1% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 530 000 | 518 916 | 97,9% |
|  | MOPS - zakup kotła gazowego | 13 000 | 12 924 | 99,4% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 800 | 8 600 | 33,3% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 25 800 | 8 600 | 33,3% |
|  | Projekt "Dobry zawód gwarancją sukcesu" | 17 200 |  | 0,0% |
|  | Centrum Aktywności Seniora - system alarmowy | 8 600 | 8 600 | 100,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 534 | 6 533 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 6 534 | 6 533 | 100,0% |
|  | Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej - SOSW nr 2 | 6 534 | 6 533 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 202 877 | 1 071 452 | 48,6% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 234 150 | 153 407 | 65,5% |
|  | Likwidacja szamba wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i opracowaniem dokumentacji technicznej - ul. Wileńska 93 | 178 600 | 131 447 | 73,6% |
|  | ZDiZ - odprowadzenie wód opadowych z części Al.. Zwycięstwa | 22 000 | 21 960 | 99,8% |
|  | Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych" | 33 550 |  | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 639 600 | 601 143 | 94,0% |
|  | ZDiZ - wykonanie placu zabaw przy ul. Stayera przy PS 49 | 66 031 | 66 031 | 100,0% |
|  | ZDiZ - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - projekt "Piękne Redłowo" | 19 454 | 19 454 | 100,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Chylonia "Bezpiecznie poza szkołą" | 24 662 | 24 662 | 100,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Redłowo "Redłowska ścieżka zdrowia" | 10 453 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Witomino Radiostacja "Gdynia po godzinach" - "Radiostacja Bike Plaza" | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | ZDiZ- urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 494 000 | 465 996 | 94,3% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 227 000 | 227 000 | 100,0% |
|  | Ściana urnowa | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne ZCK | 77 000 | 77 000 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 1 102 127 | 89 902 | 8,2% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne | 79 440 | 69 895 | 88,0% |
|  | Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 22 687 | 20 007 | 88,2% |
|  | Budowa miejskiej infrastruktury teletechnicznej | 500 000 |  | 0,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 500 000 |  | 0,0% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 180 700 | 433 200 | 36,7% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 937 600 | 190 100 | 20,3% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 937 600 | 190 100 | 20,3% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 100 | 80 100 | 100,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich" | 74 000 | 74 000 | 100,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup ekranu do projekcji filmowych | 6 100 | 6 100 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - biblioteki | 163 000 | 163 000 | 100,0% |
|  | MBP - zakupy inwestycyjne | 163 000 | 163 000 | 100,0% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 16 959 371 | 6 122 675 | 36,1% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 16 710 216 | 6 035 840 | 36,1% |
|  | Modernizacja boiska przy ul. Nauczycielskiej | 4 300 000 | 20 963 | 0,5% |
|  | Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni | 200 000 | 6 812 | 3,4% |
|  | Budowa boiska międzydzielnicowego z trawy sztucznej na terenie SP 43 | 140 000 | 46 063 | 32,9% |
|  | Budowa boiska sportowego przy SP 29 | 783 230 | 595 339 | 76,0% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 11 000 000 | 5 254 097 | 47,8% |
|  | Wyposażenie stadionu rugby | 250 000 | 88 780 | 35,5% |
|  | Zmiana lokalizacji lodowiska MDK | 36 986 | 23 786 | 64,3% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 249 155 | 86 835 | 34,9% |
|  | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych na plaży Babie Doły | 39 731 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 40 000 | 22 419 | 56,0% |
|  | Organizacja Międzynarodowych Imprez Żeglarskich - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 119 424 | 64 416 | 53,9% |
|  | Zakup ciągnika | 50 000 | 0 | 0,0% |

- WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2009

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2009 | Wykonanie 2009 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 417 842 | 201 971 | 48,3% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130 884 | 45 268 | 34,6% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 122 884 | 41 852 | 34,1% |
|  | RD Działki Leśne - umocnienie skarp i likwidacja wypływów z lasu na drogę | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - projekt włączenia ul. Ciesielskiej do inwestycji związanej z budową ul. Cechowej | 17 500 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny - opracowanie projektu miejsc parkingowych przy ul. Makuszyńskiego | 15 630 | 15 630 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - przebudowa ul. PCK | 30 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciągu pieszo-jezdnego | 23 532 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - projekt przebudowu ul. Zielnej | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa chodnika z lampami oświetleniowymi | 6 222 | 6 222 | 100,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 8 000 | 3 416 | 42,7% |
|  | RD Redłowo - budowa schodów łączących ul. Kopernika i Orląt Lwowskich | 8 000 | 3 416 | 42,7% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - budowa monitoringu przy ul. Bp. Dominika 14- 16 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47 639 | 47 571 | 99,9% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 30 813 | 30 746 | 99,8% |
|  | RD Chylonia - budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - montaż łapacza do piłek | 8 800 | 8 784 | 99,8% |
|  | RD Śródmieście - utworzenie placu zabaw przy SP 21 | 12 013 | 11 962 | 99,6% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - wykonanie miejsc postojowych przy przedszkolu | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | RD Śródmieście - zakup wyposażenia na plac zabaw | 4 500 | 4 500 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 5 826 | 5 825 | 100,0% |
|  | RD Obłuże - rozbudowa manitoringu wizyjnego | 5 826 | 5 825 | 100,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 232 319 | 107 132 | 46,1% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 164 150 | 74 754 | 45,5% |
|  | RD Babie Doły - zagospodarowanie terenów zielonych | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenach zielonych | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - urządzenie placu zabaw na terenach zielonych | 18 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Złotej | 70 000 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - zagospodarowanie terenów zielonych | 4 754 | 4 754 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - urządzenie terenu zieleni pod budowę toru ziemnego | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - przystąpienie do konkursu "Gdynia po godzinach" | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenów zielonych | 1 396 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 68 169 | 32 378 | 47,5% |
|  | RD Babie Doły - wykonanie projektu oświetlenia ul. Dedala | 2 069 | 2 069 | 100,0% |
|  | RD Obłuże - budowa oświetlenia ul. Turkusowa | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - budowa oświetlenia ul. Zbrojna | 20 000 | 4 819 | 24,1% |
|  | RD Pogórze - projekt oświetlenia ul Złotej | 6 100 | 5 490 | 90,0% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - Gdynia - Pogórze | 20 000 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska | 5 000 | 0 | 0,0% |

IV. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2009

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2009 | Wykonanie 2009 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 8 845 000 | 8 845 000 | 100,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 345 000 | 2 345 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w SKM | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 1 345 000 | 1 345 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo | 1 345 000 | 1 345 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90095 - pozostał | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w Spółce Agencja Rozwoju Gdyni | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| 5 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w społce "Forum Kultury" | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań z Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów w 2009 roku wydatkowano ogółem 46.598.661 zł.

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU 2009

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dochody | 917 133 213 | 892 706 931 | 97,34% |
|  | Przychody, w tym: | 194 149 288 | 145 373 847 | 74,88% |
|  | kredyt długoterminowy | 173 500 000 | 140 000 000 | 80,69% |
|  | wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń lat ubiegłych | 20 649 288 | 5 373 847)* | 26,02% |
| I | razem dochody i przychody | 1 111 282 501 | 1 038 080 778 | 93,41% |
|  | Wydatki | 1 063 669 159 | 991 482 117 | 93,21% |
|  | Rozchody, w tym: | 47 020 759 | 46 598 661 | 99,10% |
|  | spłata kredytu długoterminowego | 37 500 000 | 37 500 000 | 100,00% |
|  | spłata pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego | 8 493 045 | 8 493 045 | 100,00% |
|  | kredyt na finansowanie wydatków niekwalifikowanych zadania "Termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" | 1 027 714 | 605 616 | 58,93% |
| II | razem wydatki i rozchody | 1 110 689 918 | 1 038 080 778 | 93,46% |
|  | Różnica (wynikająca z wprowadzenia po stronie dochodów subwencji z podziału rezerw – art. 188 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) | 592 583 |  |  |

*) w rozliczeniu ujęto kwotę wolnych środków wykorzystanych do zbilansowania budżetu