###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 339.792.757 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 20,4 %, tj. 69.261.396 zł.

INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

Zrealizowano zadania za kwotę 39.995.342 zł,  w tym :

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| transport | 105 939 429 | 29 971 269 | 28,29% |
| działalność usługowa | 1 150 000 | 33 201 | 2,89% |
| administracja publiczna | 2 250 000 |  | 0,00% |
| oświata i wychowanie | 11 030 000 | 5 661 348 | 51,33% |
| pomoc społeczna | 100 000 |  | 0,00% |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000 | 37 946 | 75,89% |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 330 000 | 1 242 543 | 10,97% |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 310 000 | 19 395 | 0,31% |
| kultura fizyczna i sport | 3 300 000 | 3 029 640 | 91,81% |
|  | 141 459 429 | 39 995 342 | 28,27% |

Plan realizowanych przez Wydział inwestycji przedstawia poniższa tabela:

w zł

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | planowane rozpoczęcie | planowane zakończenie | wartość inwestycji | Nakłady na rok 2010 | Wykonanie I półrocze 2010 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  |  | 141 459 429 | 39 995 342 | 28,3% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 105 939 429 | 29 971 269 | 28,3% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  | 2 850 000 | 1 164 | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 2 450 000 | 1 164 | 0,0% |
|  | - Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) | 2009 | 2012 | 11 500 000 | 400 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 85 444 299 | 27 089 378 | 31,7% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - III etap - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 100 000 | 12 282 | 12,3% |
|  | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni | 2009 | 2011 | 58 002 598 | 44 821 880 | 23 584 091 | 52,6% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki finansowe gminy | 30 155 064 | 22 410 940 | 11 792 046 | 52,6% |
|  |  |  | dofinansowanie ze środków UE | 27 847 534 | 22 410 940 | 11 792 045 | 52,6% |
|  |  |  |  | 512 972 |  |  |  |
|  | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2011 | 4 000 000 | 5 600 000 | 1 003 708 | 17,9% |
|  | - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2009 | 2010 | 2 500 000 | 2 000 000 |  | 0,0% |
|  | - przebudowa ulicy Bosmańskiej | 2009 | 2010 | 14 000 000 | 6 700 000 | 1 966 994 | 29,4% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2008 | 2013 | 22 839 029 | 2 767 149 |  | 0,0% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki finansowe gminy | 7 588 817 | 995 795 |  | 0,0% |
|  |  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 250 212 | 1 771 354 |  | 0,0% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa) |  |  |  | 700 000 | 51 423 | 7,3% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2010 | 2013 | 15 000 000 | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | - usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | 2009 | 2012 | 56 943 980 | 3 955 270 | 58 560 | 1,5% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | środki finansowe gminy | 8 966 800 | 518 260 | 58 560 | 11,3% |
|  |  |  | dofinansowanie ze środków UE | 47 977 180 | 3 437 010 |  | 0,0% |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa) | 2009 | 2010 | 2 150 000 | 1 250 000 | 192 720 | 15,4% |
|  | - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - I etap | 2010 | 2011 | 60 000 000 | 7 000 000 |  | 0,0% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2010 | 2012 | 100 000 000 | 8 000 000 | 10 699 | 0,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej | 2008 | 2012 | 5 000 000 | 550 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 000 000 | 208 901 | 20,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 17 645 130 | 2 880 727 | 16,3% |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2010 | 2012 | 12 595 130 | 12 595 130 | 2 356 958 | 18,7% |
|  | - rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z kładką nad torami PKP (w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR) | 2008 | 2010 | 22 000 000 | 1 000 000 | 221 805 | 22,2% |
|  | - przebudowa ulicy Nasypowej i Unruga | 2009 | 2010 | 3 100 000 | 1 900 000 | 170 961 | 9,0% |
|  | - przebudowa ulicy Przebendowskich | 2010 | 2010 | 4 000 000 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 2 000 000 | 131 003 | 6,6% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 1 150 000 | 33 201 | 2,9% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 1 150 000 | 33 201 | 2,9% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2010 | 2013 | 25 000 000 | 1 000 000 | 20 513 | 2,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 150 000 | 12 688 | 8,5% |
| III | DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA |  |  | 2 250 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU |  |  |  | 2 250 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 2 250 000 |  | 0,0% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 11 030 000 | 5 661 348 | 51,3% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 6 050 000 | 3 125 135 | 51,7% |
|  | - przebudowa szkół | 2009 | 2011 | 5 300 000 | 5 300 000 | 3 120 226 | 58,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 750 000 | 4 909 | 0,7% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  |  | 4 980 000 | 2 536 213 | 50,9% |
|  | - przebudowa szkół | 2009 | 2011 | 4 720 000 | 4 720 000 | 2 517 617 | 53,3% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 260 000 | 18 596 | 7,2% |
| V | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Budowa DPS ul. Pawia - rozliczenie |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
| VI | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  | 50 000 | 37 946 | 75,9% |
|  | RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE |  |  |  | 50 000 | 37 946 | 75,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 | 37 946 | 75,9% |
| VII | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 11 330 000 | 1 242 543 | 11,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  |  | 9 550 000 | 1 017 631 | 10,7% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2010 | 2012 | 15 000 000 | 5 000 000 | 548 686 | 11,0% |
|  | -uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2010 | 2012 | 4 000 000 | 2 000 000 | 132 931 | 6,6% |
|  | - rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 100 000 | 13 176 | 13,2% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarza Nadmorskim - koszty niekwalifikowane | 2009 | 2010 | 5 350 000 | 1 100 000 | 36 981 | 3,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 300 000 | 285 857 | 22,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  |  | 480 000 |  | 0,0% |
|  | - tereny zielone | 2010 | 2012 |  | 280 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 200 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 700 000 | 163 356 | 23,3% |
|  | - oświetlenie ulic | 2010 | 2012 |  | 500 000 | 115 044 | 23,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 200 000 | 48 312 | 24,2% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 600 000 | 61 556 | 10,3% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 500 000 | 61 556 | 12,3% |
| VIII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  | 6 310 000 | 19 395 | 0,3% |
|  | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY |  |  |  | 5 250 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury |  |  |  | 5 250 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  |  | 1 060 000 | 19 395 | 1,8% |
|  | - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | 2010 | 2010 | 1 500 000 | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 60 000 | 19 395 | 32,3% |
| IX | DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - OBIEKTY SPORTOWE |  |  |  | 3 300 000 | 3 029 640 | 91,8% |
|  | - budowa stadionu rugby | 2008 | 2010 | 26 550 000 | 3 050 000 | 3 000 604 | 98,4% |
|  | - budowa placu zabaw przy ul. Złotej | 2010 | 2011 | 300 000 | 200 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 | 29 036 | 58,1% |

Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta.

Inwestycja kontynuowana. Wykonano dokumentacje na remonty istniejących i budowę nowych podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcji trolejbusowej oraz na budowę i remont sieci trakcji trolejbusowej wraz z budową lub rozbudową pętli i budową oświetlenia - na terenie Gdyni i Sopotu. Uzyskano pozwolenia na budowę, które przepisano na inwestora PKT sp. z o.o. w Gdyni i przekazano wraz z dokumentacjami projektowymi.

Ponadto, kontynuowano prace projektowe dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z rozbudową pętli trolejbusowej w ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni”.

- Kolej Metropolitalna.

Inwestycja kontynuowana. Trwa opracowanie dokumentacji przedprojektowej połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym.

II. Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej.

Inwestycja kontynuowana. Opracowywano dokumentacje projektowo-kosztorysowe budowy 12 ścieżek rowerowych. Uzyskano pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rdestowej. Planowany termin zakończenia prac nad dokumentacją dotyczącą pozostałych ścieżek to IV kwartał 2010 r.

- Zintegrowany Systemu Zarządzania Ruchem (TRISTAR).

Inwestycja kontynuowana. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin  zakończenia prac to sierpień 2010 r.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR) - Przebudowa 10 skrzyżowań.

Inwestycja kontynuowana. Wykonywano dokumentację budowy 10 skrzyżowań. W II kwartale 2010 r. uzyskano  dokumentację dla czterech skrzyżowań. Zakończenie całości prac projektowych planuje się w  IV kwartale 2010 r.

- Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).

Inwestycja kontynuowana; finansowana  przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, Powiaty: Wejherowski, Pucki  oraz  Gminę Kosakowo. W 2010 r. wykonano Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowywany jest raport oddziaływania na środowisko (termin wykonania październik 2010 r.).

- Dokumentacja przyszłościowa.

1.   Budowa ulicy Nowej Łużyckiej.

Opracowanie kontynuowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy ul. Nowej Łużyckiej na odcinku od ronda Brzeskiego do ul. Wrocławskiej. Dla części dokumentacji, dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską przedłużono termin opracowania do września  2010 r.

2.	Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd.

Inwestycja kontynuowana. W II kwartale 2010 r. wykonano koncepcję drogową i koncepcję odwodnienia skrzyżowania. Termin umowny opracowania całości prac projektowo-kosztorysowych - listopad 2010 r.

3. Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego.

Opracowanie kontynuowane. Termin zakończenia prac projektowych to sierpień 2010 r.

III. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa:

- Przedłużenie Drogi Gospodarczej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy.

Opracowanie kontynuowane. Zakończenie prac projektowych listopad 2010 r.

3.   Rozbudowa ul. Oliwkowej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę na wykonanie  prac geodezyjnych podziału działek zajętych pod inwestycję. Planowane jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w III kwartale 2010 r.

4. Budowa ul. Heweliusza.

Zakończono wydzielenia geodezyjne działek zajętych pod inwestycję i uzyskano pozwolenie na budowę.

5. Wydzielenie geodezyjne działek zajętych pod budowę ulicy Dickmana.

Kontynuowane są prace geodezyjne. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2010 r.

- Budowa ul. Zielnej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja.

7.  Budowa ul. Aragońskiej.

Opracowanie kontynuowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowano projekty podziału geodezyjnego działki zajętej pod budowę ulicy.

8. Budowa ul. Żwirowej.

Opracowanie kontynuowane. Trwają prace projektowe, których zakończenie planowane jest na października 2010 r.

- Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą   techniczną.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych - luty 2011r.

10. Budowa ul. Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solnej do wlotu ul. Starodworcowej.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania kwiecień 2011 r.

11. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni.

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

12. Budowa parkingu wielostanowiskowego przy ul. Kazimierza Górskiego w Gdyni. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

13. Budowa ul. Wawrzyniaka.

Opracowanie kontynuowane. Planowany termin zakończenia prac projektowych to wrzesień 2010 r.  Zakończono opracowanie map zawierających projekty podziałów geodezyjnych działek zajętych pod budowę ulicy.

14.  Budowa ulicy Małej i Westy.

Udzielono zamówienia publicznego na opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych - październik 2010 r.

15. Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni.

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w   trybie przetargu nieograniczonego.

16. Budowa ul. Żurawiej.

Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej posadowienia istniejącego budynku przy ul. Malinowej 2 w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa  ul. Żurawiej na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej”.

17. Przebudowa połączenia ul. Czeladniczej z  ul Snycerską.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania wrzesień 2010 r.

18. Budowa ulicy Poznańskiej.

Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego.

IV. Rozdział 60017  – drogi wewnętrzne.

- Budowa schodów przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni.

Inwestycja kontynuowana. Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Redłowo. W marcu 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa schodów łączących ulice Powstania Wielkopolskiego i Powstania Listopadowego w Gdyni.

Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Redłowo. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem – listopada 2010 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze

Budowa kaplicy pogrzebowej przy ZCK, ul. Witomińska 76 - dokumentacja przyszłościowa.

Inwestycja kontynuowana. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - lipiec 2010 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Budowa Budynku Urzędu Miasta Gdyni - dokumentacja przyszłościowa.

Inwestycja kontynuowana. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień 2010 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe- dokumentacja przyszłościowa

1. Budowa sali gimnastycznej  przy SP nr 6 – Obłuże.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych - styczeń 2011r.

2. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93.

Ogłoszono konkurs architektoniczny, dla którego wyznaczono termin rozstrzygnięcia lipiec 2010 r. Z autorem nagrodzonej pracy zostanie podpisana umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

II. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące– dokumentacja. przyszłościowa:

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni, ul. Kopernika.

Opracowanie kontynuowane. Przesunięto umowny termin opracowania na luty 2011 r. z uwagi na konieczność uzyskania zgody  Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i zlecenie dodatkowych prac projektowych.

- I Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Narcyzowej 6  w Gdyni.

Inwestycja kontynuowana. Zakończono I etap prac projektowych - utwardzenie działki na terenie szkoły. II etap prac, tj.: zagospodarowanie terenu szkoły planuje się na 2011 r.

Dział 854  edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dokumentacja przyszłościowa:

Adaptacja pomieszczeń ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Inwestycja kontynuowana. Zakończenie prac projektowych - wrzesień 2010 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, Regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe.

- Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze   Gdyni.

Inwestycja kontynuowana. Opracowano aktualizację dokumentacji budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Uzyskano wyciągi z projektów budowlanych i wykonawczych dla zakresu inwestycji zgodnego z uzyskanymi pozwoleniami na budowę i umową o dofinansowanie unijne. Opracowania zostały przekazane do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Ponadto, w związku z negatywnym uzgodnieniem ZDiZ przerwano opracowanie dokumentacji budowy dróg o nawierzchni tymczasowej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przewidywanych do realizacji po robotach związanych  z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

- Koncepcja regulacji powierzchniowych spływów deszczowych w rejonie ul. Tatrzańskiej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne. Zlecono wykonanie koncepcji z terminem wykonania - wrzesień 2010 r.

- Dokumentacja przyszłościowa:

1. Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja kontynuowana. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej to październik 2010 r.

2. Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny.

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia marzec 2011 r.

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Żółkiewskiego, ks. Miegonia i odcinka ul. Muchowskiego.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4. Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu.

Opracowanie kontynuowane. Planowany termin zakończenia prac projektowych to lipiec 2010 r.

5. Odwodnienie ul. Skrajnej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

6. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Aragońskiej do ul. Kom. Grudzińskiego.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres prac dołączono do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Aragońskiej w Gdyni.

7. Zagospodarowanie i odprowadzanie wód deszczowych na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Chylońską, Kartuską, Morską i Gospodarską wraz z koncepcją układu drogowego ul. Świeckiej.

Zlecono opracowanie koncepcji z terminem wykonania - wrzesień 2010 r.

8. Budowa sięgacza ul. Makuszyńskiego.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Podpisano umowę z terminem  zakończenia prac projektowych - styczeń 2011 r.

9. Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy.

Wykonano analizę przepustowości istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w celu prowadzenia dalszych prac projektowych.

10. Budowa ulicy Bazyliowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.

Zlecono opracowanie koncepcji wariantowej zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulicy Bazyliowej z terminem zakończenia prac - sierpień 2010 r.

11. Budowa kanału deszczowego w rejonie Al. Jana Pawła II  wraz z wylotem do Basenu Prezydenta na działce terenu zamkniętego (wojskowego).

Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

12. Przebudowa odcinka zarurowanego Potoku Przemysłowego.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania sierpień 2010 r.

13.Budowa odwodnienia ulicy Artemidy wraz z przebudową drogi.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania  grudzień  2010 r.

II. Rozdział 900 rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa. Zlecono wykonanie koncepcji z terminem wykonania  październik 2010 r.

2. Zagospodarowanie terenów zielonych - Park w Chwarznie- dokumentacja przyszłościowa.

Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla przebudowy Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie. Inwestycję rozszerzono o budowę odwodnienia ulicy Artemidy z terminem wykonania - grudzień 2010 r.

III. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic -  dokumentacja przyszłościowa:

1.  Budowa oświetlenia ul.  Zbrojnej.

Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Oksywie. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

2. Budowa oświetlenia ul.  Metalowej.

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Budowa oświetlenia ulic: Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe Karwiny w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z terminem zakończenia prac projektowych - listopad 2010 r.

4. Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy schodami przy ul. Aragońskiej a ul. Grudzińskiego.

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres prac dołączono do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Aragońskiej w Gdyni.

5. Budowa oświetlenia ul. Wawrzyniaka.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania - wrzesień 2010 r.

6. Budowa oświetlenia ul. Żeglarzy.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia: sierpień 2010 r.

7. Budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej, Walerianowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania - listopad 2010 r.

8. Budowa oświetlenia ulicy Dantyszka.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia: lipiec 2010 r.

9.  Budowa oświetlenia ulicy  Wiczlińskiej.

Opracowanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno -Wiczlino. Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem realizacji listopad 2010 r.

IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja  przyszłościowa.

1. Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni- Obłużu etap I i II.

Zlecono wykonanie  koncepcji rozbudowy przystani Rybackiej w Gdyni-Obłużu z terminem wykonania - grudzień 2010 r.

2. Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni- Oksywiu etap II.

Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: 30 grudnia 2010 r.

3. Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej koncepcji dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”. Podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych - październik 2010 r.

4. Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki                  Kaczej.

Zadanie kontynuowane. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2010 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury

Dokumentacja przyszłościowa – Forum Kultury.

Inwestycja kontynuowana. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin  zakończenia prac - lipiec 2010 r.

II. Rozdział 92116 - biblioteki

Dokumentacja przyszłościowa:

Adaptacja Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Dokumentacja przyszłościowa:

Budowa boiska sportowego i placu zabaw wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Złotej.

Opracowanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Trasa Kwiatkowskiego etap III – koszty niekwalifikowane

W ramach zadania  regulowane są należności z tytułu korzystania i dzierżawy gruntu  przeznaczonego pod zrealizowaną inwestycję.

- Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni

Inwestycja kontynuowana, realizowana z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 50,00 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Planowane zakończenie robót w marcu 2011 roku. Wykonano:

- w zakresie robót drogowych: nawierzchnie bitumiczne na obu jezdniach ul. Władysława IV, poszerzenie Drogi Gdyńskiej na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Kieleckiej, trzeci pas na jezdni zachodniej (odcinek od Al. Piłsudskiego do tunelu dla pieszych) ul. Władysława IV z dopuszczeniem do ruchu,  chodniki i ścieżki rowerowe w obrębie skrzyżowania ul. Władysława IV i Al. Piłsudskiego,  opaski i chodniki w obrębie Drogi Gdyńskiej, zatoki autobusowe z kostki kamiennej na ul. Kieleckiej i ul. Władysława IV, wjazd na parking przy SKM od ul. Władysława IV,

- w zakresie robót mostowych: tunel pod Drogą Gdyńską, trwają prace przy budowie tunelu pod torami SKM i tunelu dla pieszych,

- pozostałe prace : budowana jest kanalizacja deszczowa, wykonano renowację istniejącego kanału deszczowego w Al. Zwycięstwa, realizowana jest budowa  stacji prostownikowej, przebudowa sieci trakcyjnej, oświetleniowej, wodociągowej, gazowej i  telekomunikacyjnej.

- Przebudowa ulicy Bosmańskiej

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót we wrześniu  2010 r. W wyniku realizacji inwestycji powstaje nowa nawierzchnia drogowa na odcinku od ulicy Unruga do ulicy Płk. Dąbka, w tym  obustronne chodniki, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Zieloną, zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, ścieżki rowerowe, budowana jest kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie , przebudowywana jest sieć wodociągowa oraz  kolidujące pozostałe istniejące uzbrojenie. Do czerwca dopuszczono do ruchu odcinek od ul. Unruga do ul. Zielonej

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Wybór wykonawcy robót wymaga ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego, które nastąpi po zakończeniu prac remontowych prowadzonych przez ZDiZ w Gdyni w obrębie Trasy Kwiatkowskiego oraz ulicy Janka Wiśniewskiego.

- Rozbudowa ciągu ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Podgórską i ulicą Kuśnierską.

Inwestycja zakończona , w trakcie procedury odbiorowej. Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy Unruga z towarzyszącą infrastrukturą na  długości  548,41mb, na odcinku od skrzyżowania z ul. Podgórską do skrzyżowania z ul. Kuśnierską. W ramach inwestycji wykonano: nową  bitumiczną nawierzchnię ulicy Unruga na długości 548,41mb  wraz z przebudową ronda u zbiegu ulic Unruga, Kuśnierskiej i Podgórskiej , nową nawierzchnię bitumiczną ulic: Podgórskiej  na dł. 98,83mb,  Boisko na długości 32,16mb oraz Kuśnierskiej na długości 20,68mb. Wybudowano  ścieżkę rowerową z czerwonej masy SMA o długości 548,41mb, chodniki z kostki betonowej o pow.  2 733,40 m2, nową nawierzchnię zatok autobusowych – 395,33m2, ustawiono jedną nową wiatę przystankową, wyremontowano kanalizację deszczową na odcinku – 881,47mb oraz wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej - 72,10 mb  z przykanalikami  – 250,70mb i wpustami ulicznymi– 28szt.,

Wykonano  nowe oświetlenie drogowe- zamontowano  28 szt. lamp oświetleniowych,  sygnalizację świetlną oraz docelowe oznakowanie pionowe i poziome.

Zostały wykonane nowe nasadzenia krzewów  na powierzchni 4 274,00 m2 oraz posadzono 6 drzew.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Budowa parkingu przy ul. Makuszyńskiego

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Powstał parking z 39 miejscami parkingowymi, w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 844,49 m2; 77,99 m2 chodników  z kostki betonowej, ustawiono jeden znak drogowy. Założono trawniki o powierzchni  558,48 m2, wyremontowano kanalizację sanitarną na długości 57,75 mb oraz kanalizację deszczową: wybudowano przykanaliki  o długości 7,10 mb i zamontowano 3 szt. wpustów. Wykonano oświetlenie parkingu, zamontowano 4 szt. słupów oświetleniowych.

- Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa

Inwestycja zakończona w 2009 r. W 2010 roku  po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dokonano  obioru końcowego i przekazano użytkownikowi do użytkowania. W trakcie rozliczenia końcowego.

● Budowa parkingu przy ulicy Stryjskiej  w Gdyni

Inwestycja  zakończona, odebrana  i przekazana użytkownikowi. Powstał parking z 57 miejscami parkingowymi, w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wykonano : drogi manewrowe , miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej  o łącznej pow. 2 047,00 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej o długości 108,00 mb , sieć kanalizacji deszczowej o dł. 149,50 mb , oświetlenie parkingu – ustawiono 8 szt. słupów oświetleniowych. Ustawiono 10 boksów rowerowych do przechowywania rowerów oraz założono 649,00 m2  trawników.

● Utwardzenie nawierzchni ulicy Jana z Tarnowa i cz. ulicy. Zbrojnej  płytami YOMB z budową kanalizacji deszczowej

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana użytkownikowi. W ramach inwestycji wykonano: nawierzchnię drogi z płyt YOMB w obustronnym krawężniku o pow. 1 761,00 m2 , utwardzenie poboczy z zastosowaniem kruszbetu na dł. 522,00 mb , kanalizację deszczową o dł. 278,18 mb oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej na dł. 130,55 mb.

● Budowa ulicy Radosnej w Gdyni

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano : nawierzchnie dróg i chodników z kostki betonowej o pow. 2 186,00 m2 , nawierzchnię z masy ścieralnej SMA o pow. 340,98 m2 , sieć kanalizacji deszczowej o dł. 142,00 mb , sieć wodociągową o dł. 72,00 mb , oświetlenie uliczne – zamontowano 12 szt. słupów oświetleniowych , przebudowano sieć trakcji  trolejbusowej oraz założono 161,00 m2 trawników.

● Budowa ulicy Lipowej w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w lipcu br. W ramach inwestycji budowany jest odcinek drogi ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną od posesji 31 do projektowanej pętli autobusowej w rejonie ul. Gryfa Pomorskiego. W zakresie ww. inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, z płyt yomb, roboty instalacyjne w tym budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa sieci gazowej; roboty elektryczne w tym przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicy, przebudowa linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowa i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych.

● Wykonanie poręczy przy schodach terenowych na ulicy Grodnieńskiej   w Gdyni

Inwestycja  zakończona, przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano   poręcze przy schodach terenowych o łącznej dł . 16,00 mb .

● Budowa ulicy Wzgórze Bernadowo

Inwestycja zakończona w 2009 roku. W 2010 roku dokonano odbioru końcowego, rozliczenia i przekazano inwestycję użytkownikowi do użytkowania.

- Budowa schodów terenowych łączących ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano: mur oporowy o długości 26,50m wraz z przebudową odcinka gazociągu, schody terenowe z kostki kamiennej o powierzchni 93,24 m2 wraz z balustradą. Wykonano oświetlenie schodów terenowych, ustawiono 3 słupy oświetleniowe oraz zamontowano jedną oprawę na istniejącym słupie oświetleniowym.

Wykonano odwodnienie schodów terenowych poprzez drenaż francuski 97,50 mb oraz założono trawniki w ilości 897 m2.

- Przebudowa ulicy Przebendowskich

Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wydział Inwestycji oraz inwestora rozbudowy „Klifu”. Brak dokumentacji inwestora „Klifu”. Postępowanie na wybór wykonawcy robót zostanie przeprowadzone po otrzymaniu przez Wydział Inwestycji kompletnej dokumentacji przetargowej.

- Budowa parkingu przy ulicy Orłowskiej

Inwestycja zakończona, w  trakcie procedury odbiorowej. W ramach  inwestycji  wykonano: parking z kostki wibroprasowanej o powierzchni 4011,5m2 w tym:  145 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 2 miejsca postojowe dla autokarów , odwodnienie parkingu - kanał deszczowy o dł. 249,0m , oświetlenie – 8,00 szt. słupów oświetleniowych ,  ścieżkę rowerową długości 166 m o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA, nasadzenia zieleni- 1425m2 trawników, nasadzenie 32 szt. drzew i 1243 szt. krzewów.

- Budowa ulicy Orłowskiej – etap I

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach zadania wykonano: roboty drogowe- nawierzchnię asfaltową o pow. 2148,0m2, z kostki betonowej o pow. 2543,0m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej SMA o dł. 130,0mb, kanalizację deszczową o dł. 287,24m wraz z separatoerem lamelowym i osadnikiem, przebudowę sieci wodociągowej o dł. 432,78 m , przebudowę sieci gazowej o dł. 16,0 m oraz linii napowietrznej nn dł. 452,0m,  oświetlenie uliczne – zamontowano 23,0 szt. słupów oświetleniowych, zieleń- trawniki o pow. 19,82 m2, nasadzono 2 szt. drzew wraz z systemem nawadniającym.

- Budowa  miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej przy ul. Kościelnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Powstał parking na 10 miejsc postojowych. Wykonano nawierzchnię parkingu i placu manewrowego z kostki betonowej o powierzchni 490 m2; wybudowano kanalizację deszczową o długości 48,10 mb z  2 szt. wpustów deszczowych. Wyremontowano istniejący odcinek kanału deszczowego DN 800 na długości 16,0 mb.

- Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej

Inwestycja kontynuowana. Planowane zakończenie robót w  lipcu 2010 r. W 2009 roku wykonano i przekazano do użytkowania parkingu przy ul. Wileńskiej .W ramach inwestycji wykonywana jest przebudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej z odwodnieniem, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i oświetlenia oraz budowa ścieżki rowerowej, muru oporowego i parkingu przy ul. Olimpijskiej.

- Przebudowa  ulicy Nasypowej i Zielonej

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót we  wrześniu 2010 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulic wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym oraz kanalizacja deszczowa. W ulicy Zielonej zostanie przebudowany wodociąg, W ulicy Nasypowej wraz z kanalizacją deszczowej zostaną wykonane  urządzenia podczyszczające i komora spadowa.

- Ulica  Szturmanów

Inwestycja zakończona  i przekazana do użytkowania w 2009r. W 2010 uregulowano ostatnią  należność dla nadzoru inwestorskiego.

- Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ul. Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka

Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2010. W ramach inwestycji budowane są schody terenowe z kostki betonowej oraz ciąg pieszy przy ulicy Redłowskiej wraz z kanałem deszczowym podłączonym do istniejącej sieci w ulicy Redłowskiej. Wykonane zostanie oświetlenie schodów, mur oporowy wraz z ogrodzeniem oraz  wyremontowany odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy Korczaka .

- Przebudowa schodów terenowych przy ul. Orląt Lwowskich w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2010. W ramach inwestycji wykonane zostaną schody terenowe o długości 22,50m, z kostki betonowej łączące ulicę Kopernika z ul. Orląt Lwowskich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- wykonanie chodnika przy terenie cmentarza przy  ul. Spokojnej oraz dostawa i montaż furtki

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana użytkownikowi. W ramach inwestycji wykonano 26m ² chodnika z kostki betonowej oraz zamontowano furtkę stalową ocynkowaną w ogrodzeniu terenu cmentarza.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 o budynek sali gimnastycznej wraz z realizacją zagospodarowania terenu szkoły.

Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2010r. W ramach inwestycji realizowana jest budowa  sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem obiektu w urządzenia sportowe. Powstaje budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony w części łącznika i szatni dwukondygnacyjny, wyposażony w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, system nagłośnienia sali gimnastycznej, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Zakres zadania obejmuje również wykonanie przyłączy zewnętrznych: wodociągowego, kan. sanitarnej, kan. deszczowej, teletechnicznej; przebudowę pomieszczeń istniejącej sali gimnastycznej, jej zaplecza i podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu wokół obiektu szkoły, w tym budowa nowych boisk, bieżni, skoczni wraz z wyposażeniem oraz nasadzenia zieleni. Wykonano chodnik wzdłuż ulicy Krasickiego.

- Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni

Inwestycja zakończona. Zamontowano wentylator kanałowy na kanale wentylacyjnym doprowadzającym powietrze pod okno w pomieszczeniu krytej pływalni w celu  wspomożenia istniejącej wentylacji mechanicznej w obiekcie.

Rozdział  80120 – licea ogólnokształcące

# - Przebudowa szkół, w tym:

- II etap remontu I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót w lipcu br. W ramach inwestycji wykonywana jest nadbudowa obiektu z przeznaczeniem na aulę, przebudowa istniejących pomieszczeń z wymianą i rozbudową instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej  i  częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana posadzek, malowanie pomieszczeń, remont dachu. Wykonano nowe wejście główne do budynku szkoły oraz termoizolację obiektu z nową elewacją oraz kanalizację deszczową wokół budynku szkoły z odprowadzeniem wody opadowej do sieci miejskiej w ul. Narcyzowej. W ramach inwestycji zostaną wykonane drogi pożarowe i zabezpieczenie ppoż. oraz system monitoringu obiektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział  85202 – domy pomocy społecznej

# Budowa Domu Opieki Społecznej przy ulicy Pawiej

Inwestycja zakończona, w 2009 roku odebrano i przekazano do użytkowania budynek DPS. W ramach inwestycji została zrealizowana w 2009 roku budowa fragmentu ulicy Pawiej wraz z infrastrukturą. Roboty budowlane zakończono, w trakcie odbioru.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2010r. W zakres inwestycji wchodzi budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego w ul. Boisko oraz odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych.

- Regulacja  rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja

Inwestycja noworozpoczynana.  Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2010r. Zakres prac obejmuje budowę nowego koryta rzeki Chylonki wraz z osadnikiem rumowiska, przebudowę wylotu, budowę przepustu ramowego, likwidację starego koryta rzeki oraz budowę drogi eksploatacyjnej, ciągu pieszego wraz z odwodnieniem oraz nasadzenia zieleni.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach; Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach zadania wykonano:  kanalizację deszczową w ulicach: Orłowskiej, Popiela, Króla Jana III o łącznej dł. 2 038,45m , wylot kanału deszczowego do rzeki Kaczej(  z separatorem lamelowym  – 2 kpl.i piaskownikiem – 2 kpl.), odtworzono nawierzchnię po robotach instalacyjnych:  z betonu asfaltowego 4600,0m2, płyt yomb 923,0m2, kostki betonowej 1047,0m2 oraz  kamienia naturalnego 405,0m2.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano:

- w ul. Kołodziejskiej kanalizację sanitarną  o długości 15,20 mb;

- w ul. Snycerskiej kanalizację sanitarną o długości 104,15 mb

Odtworzono nawierzchnię po robotach sanitarnych: z płyt MEBA 54,00 m2 oraz z płyt typu YOMB  309,00 m2

- Budowa przyłącza wodociągowego wraz z odcinkiem sieci do posesji zlokalizowanej przy ul. Zbożowej 58 w Gdyni.

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru. Wykonano sieć wodociągową o dł. 5 mb oraz w ramach zobowiązań Gminy  przyłącze wodociągowe o dł.9,5 mb.

- Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej

Inwestycja noworozpoczynana.  Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2010r.  Zakres robót obejmuje  budowę w starym korycie rzeki Chylonki  kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sanitarnymi oraz budowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących. przyłączy. Zgodnie z porozumieniem zawartym  z PEWiK Gdynia, budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem  istniejących przyłączy finansowana jest przez gestora sieci.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom,  w trakcie rozliczenia końcowego. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne ( drzewa i krzewy ) za wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji gminnych.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia w ulicy Cisowskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano  11szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ul. Frezerów w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano  8 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Turkusowej  w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano  12 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia z utwardzeniem nawierzchni ulicy Zbrojnej w Gdyni

Inwestycja  noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w lipcu 2010 r. W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonane oświetlenie uliczne oraz zakończone utwardzenie nawierzchni drogi płytami YOMB w obustronnym krawężniku.

- Budowa oświetlenia ulicy Metalowej  w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.  Planowany termin zakończenia robót w sierpniu br. W ramach inwestycji zostanie wybudowane oświetlenie uliczne na długości ok. 100 m.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – obiekty sportowe.

- Budowa stadionu rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni

Inwestycja zakończona w 2009r. W roku 2010 uzyskano pozwolenie na użytkowanie, przekazano obiekt użytkownikowi oraz dokonano rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego.

##### WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2010

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN 30-06-2010 | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010 | %WYK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 177 195 608 | 26 656 720 | 15,0% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 803 657 | 3 811 306 | 32,3% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 975 000 | 815 | 0,1% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 50 000 | 815 | 1,6% |
|  | ZKM - urządzenie do sprzedaży e-biletu przez internet | 300 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modernizacja centrali telefonicznej | 40 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zaplecze sanitarne dla kierowców | 585 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 7 768 657 | 1 068 281 | 13,8% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 300 000 |  | 0,0% |
|  | Fotoradary | 50 967 | 50 471 | 99,0% |
|  | Rozszerzenie strefy płatnego parkowania | 430 074 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa wydzielonych pasów lewoskrętów w ul. Chwaszczyńskiej, na wys. ul. Źródło Marii, Górniczej, Starodworcowej | 1 939 000 |  | 0,0% |
|  | Rozszerzenie strafy płatnego parkowania | 969 926 |  | 0,0% |
|  | Projekt „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania ulic Wielkokackiej i Rolniczej do skrzyżowania z ulicą Gierdziejewskiego - etap I”. | 78 690 | 54 900 | 69,8% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 4 000 000 | 962 910 | 24,1% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 3 060 000 | 2 742 210 | 89,6% |
|  | Modernizacja ul. Godebskiego w zakresie odwodnienia, oświetlenia i nawierzchni drogi | 60 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 000 000 | 2 742 210 | 91,4% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 223 472 | 3 827 638 | 37,4% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 223 472 | 3 827 638 | 37,4% |
|  | Budowa mieszkań socjalnych | 5 900 | 5 812 |  |
|  | Budowa ośrodka hipoterapetycznego wraz z projektem | 4 682 500 | 2 173 427 | 46,4% |
|  | Widna 8 - przebudowa pomieszczeń budynku wymiennikowni na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej | 783 000 | 429 713 | 54,9% |
|  | Wymiana dźwigu osobowego wraz z opracowaniem dokumentacji w budynku przy ul. 10 lutego 24 | 165 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 2 583 680 | 1 094 986 | 42,4% |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do bud. Mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9, 11 | 48 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa pomieszczeń parteru budynku przy ul. 10 Lutego wraz z opracowaniem dokumentacji | 65 392 | 65 392 | 100,0% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 300 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 590 000 | 58 308 | 3,7% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 34 405 424 | 1 971 056 | 5,7% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 150 000 | 31 025 | 20,7% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup centrali aboneneckiej oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania | 150 000 | 31 025 | 20,7% |
|  | rozdz.71035 - Cmentarze | 2 450 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza- regulacja stanów | 2 450 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 31 805 424 | 1 940 031 | 6,1% |
|  | GCI - zakup komputerów | 15 000 | 14 995 | 100,0% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 18 568 275 | 947 215 | 5,1% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 13 025 449 | 895 421 | 6,9% |
|  | GCI - montaż wentylacji w CN EXPERYMENT | 30 000 | 25 480 | 84,9% |
|  | GCI - modernizacja rozdzielni średniego napięcia w Hali Łukowej PPNT | 10 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - zakup stanowiska " Age machine" | 75 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - wymiana Klimatyzatorów w serwerowni i centrali telefonicznej | 25 000 | 24 980 | 99,9% |
|  | GCI - rozbudowa systemu klimatyzacji w module biotechnologii PPNT | 17 000 | 16 940 | 99,6% |
|  | GCI - wykonanie instalacji telefonicznej i internetowej | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | Projekt "Wirtualne biuro" | 24 700 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 905 950 | 45 423 | 2,4% |
|  | rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie | 271 893 | 7 949 | 2,9% |
|  | Modernizacja budynku UM | 1 750 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 139 600 | 7 100 | 5,1% |
|  | Przebudowa parteru budynku przy ul. 10 Lutego | 127 139 |  | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 3 404 | 849 | 24,9% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 284 057 | 37 474 | 2,9% |
|  | Modernizacja budynku UM | 8 250 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa parteru budynku przy ul. 10 Lutego | 599 361 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 660 400 | 33 473 | 5,1% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 16 046 | 4 001 | 24,9% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 350 000 | 0 | 0,0% |
|  | Promocja miasta - maszt flagowy | 200 000 |  | 0,0% |
|  | Promocja miasta - INFOBox | 150 000 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 563 983 | 413 956 | 2,7% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 824 727 | 15 600 | 1,9% |
|  | Zakup kserokopiarek dla Policji | 15 600 | 15 600 | 100,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 809 127 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 100 000 | 398 356 | 36,2% |
|  | Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia | 1 080 000 | 398 356 | 36,9% |
|  | Zakup pomp szlamowych i pływających do wód zanieczyszczonych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 13 639 256 | 0 | 0,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 13 639 256 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 141 220 | 1 036 180 | 7,3% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 5 992 220 | 725 144 | 12,1% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 948 020 | 6 975 | 0,7% |
|  | ZS 14 - zakup platformy schodowej | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZS 14 - wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku szkoły | 12 000 |  | 0,0% |
|  | SP 10 - modernizacja boiska - poprawa standardów | 97 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa SP 20 | 4 875 200 | 718 169 | 14,7% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 415 500 | 0 | 0,0% |
|  | I ALO - zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń | 65 500 |  | 0,0% |
|  | XIII LO - montaż windy dla osob niepełnosprawnych wraz z dokumentacją | 350 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 7 712 000 | 303 536 | 3,9% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 7 712 000 | 303 536 | 3,9% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 21 500 | 7 500 | 34,9% |
|  | ZS 13 - Zakup taboretów gazowych do kuchni szkolnej | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
|  | SP 35 - zakup kotła warzelnego | 14 000 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 59 785 | 40 596 | 67,9% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 39 807 | 20 618 | 51,8% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 39 807 | 20 618 | 51,8% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 19 978 | 19 978 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego | 19 978 | 19 978 | 100,0% |
| 8 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 82 800 | 0 | 0,0% |
|  | 85305 - Żłobki | 82 800 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup zmywarko wyparzarki | 7 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby filii żłobka przy ul. Demptowskiej | 75 800 | 0 | 0,0% |
| 9 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 26 960 | 26 958 | 100,0% |
|  | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 26 960 | 26 958 | 100,0% |
|  | MDK - założenie systemu alarmowego | 6 110 | 6 108 | 100,0% |
|  | MDK - zakup i montaż tablicy "Młodzieżowy Dom Kultury" | 14 613 | 14 613 | 100,0% |
|  | MDK - zakup maszyny do szycia | 6 237 | 6 237 | 100,0% |
| 10 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 878 167 | 162 250 | 1,6% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33 550 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych" | 33 550 |  | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 350 449 | 10 370 | 0,8% |
|  | Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - wykonanie projektu leśnej promenady przy ul. Nałkowskiej - RD Karwiny | 39 996 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - konkursy dzielnic - RD Redłowo "Redłowska ścieżka zdrowia" | 10 453 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ- urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 1 300 000 | 10 370 | 0,8% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa oświetlenia ul. Górnej | 50 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 720 000 | 1 952 | 0,3% |
|  | Gimnazjum nr 11 - Wykonanie dok. projektowej modernizacja węzła c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji c.o. | 35 000 |  | 0,0% |
|  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej w budynku MSPR | 30 000 | 1 952 | 6,5% |
|  | SOSW nr 1 -Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian zewnętrznych | 65 000 |  | 0,0% |
|  | SP 16 - Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. | 140 000 |  | 0,0% |
|  | SP 6- Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 370 000 |  | 0,0% |
|  | ZSSO - Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 80 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 7 724 168 | 149 928 | 1,9% |
|  | Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowyxh na terenie Gdyni" | 6 227 668 | 11 590 | 0,2% |
|  | ZDiZ - zakup oprogramowania i licencji | 7 500 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - zakup serwera | 38 000 |  | 0,0% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 201 000 |  | 0,0% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 950 000 | 0 | 0,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 300 000 | 138 338 | 46,1% |
| 11 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 127 500 | 32 068 | 25,2% |
|  | rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 52 500 | 32 068 | 61,1% |
|  | Wykonanie i montaż rzeźby ks. Prałata Stanisława Zawackiego | 52 500 | 32 068 | 61,1% |
|  | rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | Kronika Wydarzeń Gdyńskich | 75 000 |  | 0,0% |
| 12 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 78 976 690 | 15 289 289 | 19,4% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 78 800 690 | 15 279 547 | 19,4% |
|  | Modernizacja boiska przy ul. Nauczycielskiej | 3 900 000 | 19 728 | 0,5% |
|  | Dostosowanie stadionu przy ul. Kazimierza Górskiego do rozgrywek ekstraklasy | 190 000 | 84 680 | 44,6% |
|  | Modernizacja basenu jachtowego | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa stadiony przy ul. Olimpijskiej | 74 000 000 | 15 144 639 | 20,5% |
|  | Zmiana lokalizacji lodowiska MDK | 90 690 | 30 500 | 33,6% |
|  | Realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów - nowy wizerunek dzielnicy Witomino | 40 000 |  | 0,0% |
|  | Zagospodarowanie plaży Śródmieście i jej okolic | 550 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 176 000 | 9 742 | 5,5% |
|  | Zakup ciągnika | 100 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 45 000 | 9 742 | 21,6% |
|  | Zakup środków transportu | 31 000 |  | 0,0% |

WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA I PÓŁROCZE 2010

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN 30-06-2010 | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010 | % WYK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 5 157 321 | 770 392 | 14,9% |
| 1 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 790 000 | 56 866 | 7,2% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 790 000 | 56 866 | 7,2% |
|  | PS 24 - Przebudowa pomieszczeń przedszkola (wraz z kuchnią) i dobudowa klatki schodowej | 790 000 | 56 866 | 7,2% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 713 725 | 694 360 | 97,3% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 713 725 | 694 360 | 97,3% |
|  | Projekt "Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologicznego prz Szpitalu Morskim PCK | 19 365 | 0 | 0,0% |
|  | Szpital Miejski - zakup aparatów do znieczulania dla bloku operacyjnego i oddziału otolaryngologicznego i okulistycznego | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
|  | Szpital Morski - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 394 360 | 394 360 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 530 000 | 19 166 | 3,6% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000 | 19 166 | 12,8% |
|  | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa kompleksu ścian urnowych | 15 000 |  | 0,0% |
|  | Montaż poręczy | 37 000 |  | 0,0% |
|  | Oświetlenie alei cmentarnej | 30 000 |  | 0,0% |
|  | Przebudowa alejek na cmentarzu w Kacku | 50 000 | 9 600 | 19,2% |
|  | Zakup urządzeń pogrzebowych i urządzeń do prac ogrodniczych | 18 000 | 9 566 | 53,1% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 380 000 | 0 | 0,0% |
|  | PS 15 - Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 120 000 |  | 0,0% |
|  | PS 19 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 60 000 |  | 0,0% |
|  | PS 47 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 60 000 |  | 0,0% |
|  | PS 52 - Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. | 140 000 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 123 596 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 2 623 596 | 0 | 0,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 2 403 596 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodu dostawczego - Teatr Miejski | 120 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu nagłaśniającego - Teatr Miejski | 100 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt przesłon świetlików z automatyką | 500 000 | 0 | 0,0% |

WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2010

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN 30-06-2010. | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010 | % WYK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 407 399 | 38 942 | 9,6% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 55 552 | 5 464 | 9,8% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 48 352 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - Wykonanie projektu i utwardzenia terenu parkingu przy cmentarzu - ul. Arciszewskich | 25 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciągu pieszo-jezdnego | 23 352 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 7 200 | 5 464 | 75,9% |
|  | RD Redłowo - budowa schodów - ul. Powstania Listopadowego i Powstania Wielkopolskiego | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - budowa schodów - ul. Kopernika i Orląt Lwowskich | 3 200 | 1 464 | 45,8% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie projektu utwardzenia placu między blokami ul Godebskiego | 20 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 000 | 10 000 | 32,3% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 21 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Karwiny - zakup kosiarki dla SP 42 | 6 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - wyposażenie placu zabaw w SP 43 | 15 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - zakup wyposażenia na plac zabaw PS 25 (dotacja na realizację inwestycji) | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Obłuże - rozbudowa monitoringu wizyjnego | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 278 347 | 5 978 | 2,1% |
|  | rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - opracowanie koncepcji regulacji powierzchniowych spływów deszczowych w rejonie ul. Tatrzańskiej | 10 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 225 966 | 0 | 0,0% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Amona | 1 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chylonia - zakup i montaż urządzeń zabawowych do Parku Kilońskiego | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 34 000 |  | 0,0% |
|  | RD Obłuże - budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym "Przy stawku" | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw | 90 000 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - zakup i montaż urządzeń na ścieżkę zdrowia | 21 000 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów zielonych | 10 020 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Narcyzowej | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie placu zabaw | 9 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino -Leśniczówka - wyposażenie placu zabaw | 7 550 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - Zakup i montaż zabawki na wyposażenie placu zabaw w ogródkach przy Al.. Zwycięstwa | 2 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenów zielonych | 1 396 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 42 381 | 5 978 | 14,1% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Wiczlińskiej | 7 200 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - budowa oświetlenia ul. Zbrojna | 15 181 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - uzupełnienie oświetlenia ulic | 20 000 | 5 978 | 29,9% |
| 5 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 500 | 17 500 | 100,0% |
|  | rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 17 500 | 17 500 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - Wykonanie i montaż rzeźby ks. Prałata Stanisława Zawackiego | 17 500 | 17 500 | 100,0% |
| 6 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska | 5 000 |  | 0,0% |

WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | PLAN 30-06-2010. | WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010 | % WYK. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 15 573 000 | 1 800 000 | 11,6% |
| 1 | DZ. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 7 112 000 | 0 | 0,0% |
|  | 40002 Dostarczanie wody | 7 112 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w rozbudowie systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane | 7 112 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 661 000 | 1 000 000 | 13,1% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce SKM | 2 300 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 5 361 000 | 1 000 000 | 18,7% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdańsk | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 4 361 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90095 - pozostał | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w Spółce Agencja Rozwoju Gdyni | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | Ogółem inwestycje | 339 792 757 | 69 261 396 | 20,4% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta w I półroczu 2010r. wydatkowano 19.080.337 zł, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2004r. na finansowanie inwestycji ujętych w WPI oraz

spłatę zobowiązań miasta zaciągniętych w latach 1998 - 2002	                   10.000.000 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji ujętych

w WPI	          	                     8.750.000 zł

- spłata kredytu zaciągniętego w 2008r. na termomodernizację budynków

oświatowych		                        330.337 zł