UCHWAŁA  Nr…....…../……../11
Rady Miasta Gdyni
z dnia ……….....………..2011r.

w sprawie: zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni przyjętego uchwałą Nr XXIV/567/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.10.2008r.

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.06.129.902 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

- Przyjmuje się następujące zmiany w treści „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni”:

  - drugie zdanie w pkt 8.2.1. Obszar Przekroczeń D-01 Demptowo otrzymuje brzmienie: Program przewiduje podjęcie działań naprawczych dla mieszkańców budynków osiedla Demptowo oraz zabudowań znajdujących się od strony Pustek Cisowskich.

  - pkt 8.1.1.2 Kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku otrzymuje brzmienie: W ramach realizacji Programu autorzy proponują umieszczenie ekranów akustycznych, w pasie drogowym, w rejonach najbardziej eksponowanych na ponadnormatywny hałas.

  - Tabela 11.1 Koszty realizacji poszczególnych zadań Programu otrzymuje treść:

| Zadanie | Koszt brutto [zł.] |
| --- | --- |
| Budowa ekranu akustycznego „zwykłego” | 1000 zł / 1m2 |
| Budowa ekranu akustycznego o nietypowej konstrukcji | 1200 zł / 1m2 |
| Zakup i umieszczenie fotoradaru | 200 000 zł /szt. |

  - Tabela 11.2 Zestawienie informacji dot. obszarów objętych Programem – hałas drogowy dla obszaru D-01 Demptowo otrzymuje treść:

| Obszar przekroczeń | Zadanie/ Wariant | Liczba ludności | Koszt realizacji [mln zł] | E [%] | KCH | Jednostka odpowiedzialna/ Inwestor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 Demptowo | Wariant 1 | 1778 | 0.4 | 37,8 | 59 | GDDKiA |
|  | Wariant 2 | 1778 | 17.7 | 79,2 | 374 | GDDKiA |
|  | Wariant 3 | 1778 | 18.1 | 82.6 | 287 | GDDKiA |

  - Tabela 12.1 Zadania do realizacji w latach 2009 – 2011 otrzymuje formę i treść:

| Cel operacyjny | Obszar przekroczeń | Zadanie | Koszt [mln zł] | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krótkoterminowy 2009-2011 | D-01 Deptowo | Budowa ekranów akustycznych przy trasie S6, fotoradary | 18,1 | GDDKiA |
|  | P-01 Śródmieście | Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (wydana w dniu 10.07.2008r.) | - | Prezydent m. Gdyni |
|  | P-02 Obłuże 1 | Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu - BCT | - | Prezydent m. Gdyni |
|  | P-03 Obłuże 2 | Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu - BCT | - | Prezydent m. Gdyni |
|  | S–01 do S-07 | Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych | 4.0 | Prezydent m. Gdyni |
| Całkowite koszty realizacji Programu w okresie 2009-2011 | Prezydent m. Gdyni | 4 |  |
|  | GDDKiA | 18,1 |  |
|  | PKP PLK | 0 |  |
|  | SKM | 0 |  |
|  | Suma [mln zł] | 22.1 |  |

  - Tabela 12.2 Zadania do realizacji w latach 2012 – 2015 otrzymuje formę i treść:

| Cel operacyjny | Obszar przekroczeń | Zadanie | Koszt [mln zł] | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnioterminowy 2012-2015 | D-03 Dąbrowa | Budowa ekranów akustycznych wzdłuż trasy S6 oraz ul. Nowowiczlińskiej | 11.3 /5.1 | GDDKiA/ Prezydent m. Gdyni |
|  | D-04 Wielki Kack | Budowa ekranów akustycznych oraz ograniczenie prędkości ruchu pojazdów wzdłuż trasy S6 | 19 | GDDKiA/Policja |
|  | K-05 Chylonia | Budowa ekranów akustycznych | 5.4 | SKM |
|  | K-06 Cisowa | Budowa ekranów akustycznych | 8 | SKM |
|  | K-01 Orłowo | Budowa ekranów akustycznych | 5.5 | SKM |
|  |  |  | 3.9 | PKP PLK |
|  | K-02 Wzgórze | Modernizacja torowiska, budowa ekranów akustycznych | - | PKP PLK |
|  | K-03 Śródmieście | Modernizacja torowiska, budowa ekranów akustycznych | - | PKP PLK |
|  | K-04 Grabówek | Budowa ekranów akustycznych | 1.6 | SKM |
| Całkowite koszty realizacji Programu w okresie 2012-2015 | Prezydent m. Gdyni | 5.1 |  |
|  | GDDKiA | 30.3 |  |
|  | PKP PLK | 3.9 |  |
|  | SKM | 20.5 |  |
|  | Suma [mln zł] | 59.8 |  |

  - Pierwsze zdanie podsumowania pod tabelą 12.2 otrzymuje brzmienie: Całkowity nakład poniesiony na realizację Programu w latach 2009-2015 wyniesie w przybliżeniu 82 mln zł.

- Tabele 8.12, 8.13, , 8.14, 8.15 stanowiące charakterystykę obszaru przekroczeń D-01 Demptowo oraz warianty rozwiązań antyhałasowych, zawierające fragmenty mapy akustycznej miasta Gdyni, otrzymują treść i formę zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni” powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

dr Stanisław Szwabski

Uzasadnienie

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni” został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni XXIV/567/08 z dnia 22.10.2008r. Zgodnie z delegacją zawartą w art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska „Program…” określa działania do realizacji w celu przywrócenia stanu klimatu akustycznego zgodnego z prawem.

„Program…” przewiduje m. in., że w terminie do końca 2011r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o/Gdańsk wykona ekrany akustyczne w poboczu oraz w pasie rozdzielczym drogi krajowej S-6 w Gdyni Demptowo.

W dniu 23.07.2010r. GDDKIA o/Gdańsk wystąpiła z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego i terminu realizacji „Programu…” w zakresie obszaru Gdynia Demptowo (D-01) w następującym zakresie:

- rezygnacji z budowy ekranów w pasie rozdzielczym drogi krajowej S-6.

- przesunięcia terminu realizacji ekranów w Gdyni Demptowo do końca 2013r.,

W uzupełnieniu z dnia 20.10.2010r. do w/w wniosku GDDKiA o/Gdańsk przekazała opracowanie pn. „Analiza hałasu dla drogi krajowej nr S6 (Obwodnica Trójmiejska) na odcinku od skrzyżowania Obwodowej Trójmiasta z ulicą Morską w Gdyni, tj. od km 311+860 do km 314+500”, wykonane przez FU Info Eko Włodzimierz Bandera na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Gdańsk w listopadzie 2009r. Konkluzją przedmiotowego opracowania jest brak potrzeby budowania ekranów akustycznych w pasie rozdzielczym drogi S-6, gdyż planowane ekrany na poboczu Obwodnicy zapewnią zachowanie standardów klimatu akustycznego zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.07.120.826). W tym zakresie zatem wniosek GDDKiA o/Gdańsk zasługuje na uwzględnienie.

GDDKiA o/Gdańsk wnioskuje także o przesunięcie terminu realizacji ekranów do końca 2013r. jest potrzeba przygotowania dokumentacji technicznej, w tym uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień, pozyskania środków finansowych, przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego oraz samej inwestycji. „Program...” przyjęty został w październiku 2008r. i zarządca drogi S-6 brał udział w jego opiniowaniu. Posiadał zatem wiedzę na temat jego zapisów i harmonogramu realizacji. Tym samym możliwe było pozyskanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej przedsięwzięcia oraz pozyskania finansowania dla jego realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miasta Gdyni negatywnie odnosi się do wniosku dotyczącego przesunięcia terminu budowy ekranów akustycznych w dzielnicy Demptowo. Mieszkańcy Gdyni-Demptowa w sposób istotny odczuwają negatywne oddziaływanie hałasu związanego z eksploatacją drogi S-6, dlatego budowa ekranów akustycznych ograniczających hałas powinna być traktowana przez GDDKiA o/Gdańsk priorytetowo i zostać zrealizowana zgodnie w harmonogramem przewidzianym w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni” przyjętym uchwałą Rady Miasta Gdyni XXIV/567/08 z dnia 22.10.2008r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w piśmie znak RDOŚ-Gd-WOO.411.7.2011.MS z dnia 22.02.2011r. (data wpływu: 2.03.2011r.) stwierdził, że wprowadzenie w/w zmiany do Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Powyższe oznacza, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmienianego „Programu...”.

# Footnotes

Rozumie się przez to prostą konstrukcję pionowego ekranu dźwiękochłonnego

np. ekrany cylindryczne, skośne, zakrzywione.

Koszt fotoradaru obejmuje zakup fotorejestratora, zakup masztu oraz inne prace związane z umieszczeniem i uruchomieniem urządzenia oraz ewentualnym przeszkoleniem obsługi urządzenia