###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2011 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 201.719.987 zł z czego wydatkowano 175.037.187 zł, tj. 86,6 %. Stanowiły one 15,8 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 130.969.065 zł (74,8%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 44.068.122 zł (25,2%).

W 2011 r. Gdynia otrzymała ze środków budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji. 39.319.822 zł, z czego na:

- budowę Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego  	 	    24.767.623 zł

- przebudowę układu drogowego węzła Św. Maksymiliana

wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską,

torami SKM i PKP w Gdyni						  	      6.976.856 zł

- kompleksową termomodernizację budynków placówek

oświatowych na terenie Gdyni					  	      5.592.274 zł

- projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” – refundacja

poniesionych kosztów						  	      1.765.512 zł

- projekt „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”			      	         184.806 zł

- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”	         	           32.751 zł

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 4.748.300 zł miasto wykorzystało na:

- wykonanie projektów i budowę szkolnych placów zabaw

w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"		    203.469 zł,

- zakup sprzętu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej

(środki z budżetu państwa)	   	   			    502.535 zł,

- rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego"	  3.185.464 zł,

- realizację projektu „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki

Gdańskiej”  (wkład beneficjentów)		     	     	     493.927 zł,

- budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej

(środki otrzymane z Gmin, Powiatów i z Samorządu

Województwa Pomorskiego)					     349.945 zł,

- zakup apteczek walizkowych pierwszej pomocy (środki z

PZU Życie S.A.)							       12.960 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

w zł

| Dział | Plan 2011 | Udział w strukturze | Wykonanie 2011r. | Udział w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 300 000 | 0,64% | 0 | 0,00% |  |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 98 899 873 | 49,03% | 91 963 839 | 52,54% | 92,99% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 261 998 | 4,59% | 8 524 420 | 4,87% | 92,04% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 37 898 706 | 18,79% | 32 517 679 | 18,58% | 85,80% |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 942 845 | 2,45% | 2 713 495 | 1,55% | 54,90% |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 051 116 | 1,51% | 1 895 283 | 1,08% | 62,12% |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 414 483 | 4,17% | 6 156 483 | 3,52% | 73,17% |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 251 806 | 0,12% | 250 382 | 0,14% | 99,43% |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 1 597 065 | 0,79% | 1 456 087 | 0,83% | 91,17% |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 600 | 0,00% | 5 594 | 0,00% | 99,89% |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 500 000 | 0,25% | 485 670 | 0,28% | 97,13% |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 635 050 | 9,24% | 14 234 883 | 8,13% | 76,39% |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 542 730 | 2,75% | 5 181 290 | 2,96% | 93,48% |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 11 418 715 | 5,66% | 9 652 082 | 5,51% | 84,53% |
| Suma całkowita | 201 719 987 | 100,00% | 175 037 187 | 100,00% | 86,77% |

W 2011 roku miasto kontynuowało realizację inwestycji drogowych – przeznaczono na nie 52,5% środków.

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki drogowe to:

- przebudowa ulicy Chwarznieńskiej 			  	28.926.672 zł,

- przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz

z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP	  6.661.637 zł,

- modernizacja ulic gminnych				 11.084.721 zł,

- wykupy gruntów pod budowę dróg i regulacja stanów prawnych		  8.805.221 zł,

- budowa ścieżek rowerowych 			  	  1.950.858 zł.

Na inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 9.652.082 zł, z czego m.in. na:

- rozbudowę stadiony przy ul. Olimpijskiej				             8.019.945 zł,

- budowa placu zabaw przy ul. Złotej						    514.284 zł.

Wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 14.234.883 zł, z czego na termomodernizację budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" wydatkowano 5.634.948 zł a na inwestycje związane z gospodarka ściekową i ochroną wód 6.113.416 zł.

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 6.156.483 zł, z czego na przebudowę budynków i dokumentację przyszłościową wydano 3.277.908 zł oraz na rozwój elektronicznych usług publicznych w gdyńskich placówkach oświatowych (e-dziennik) 1.416.941 zł.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2011r. | Wykonanie 2011r. | % udz. w strukturze | wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wykupy gruntów | 11 168 998 | 9 100 221 | 5,20% | 81,48% |
| realizacja zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych | 137 848 560 | 119 016 003 | 67,99% | 86,34% |
| zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 243 893 | 11 784 980 | 6,73% | 72,55% |
| dotacje na inwestycje realizowane przez zakłady budżetowe | 100 000 | 99 980 | 0,06% | 99,98% |
| dotacje na inwestycje jednostek kultury | 3 742 730 | 3 720 196 | 2,13% | 99,40% |
| dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej | 245 806 | 245 806 | 0,14% | 100,00% |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 32 370 000 | 31 070 000 | 17,75% | 95,98% |
| Suma całkowita | 201 719 987 | 175 037 187 | 100,00% | 86,77% |

I. INWESTYCJE   MIEJSKIE

REALIZOWANE  PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI W  ROKU  2011

W budżecie miasta na rok 2011 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, zaplanowano 81.213.805 zł.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych za prace projektowe i roboty wykonane w okresie do 31.12.2011 r. zamyka się kwotą  73.245.166 co stanowi 90,2 %  planu.

W poszczególnych działach budżetu wydatkowano :

transport                                                                                    56.257.777 zł  tj. 92,5%

działalność usługowa                                                                  2.592.498 zł  tj. 91,9%

administracja publiczna                                                              1.764.079 zł  tj. 83,6%

gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            7 377.526 zł  tj. 80,9%

oświata i wychowanie                                                                 2.792.238 zł  tj. 79,8%

edukacyjna opieka wychowawcza                                                 485 670 zł  tj. 97,1%

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                1 461 094 zł  tj. 81,2%

kultura fizyczna i sport                                                                  514 284 zł  tj. 97,0%

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2010 | Plan na rok 2011 | Wykonanie za rok 2011 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 81 213 805 | 73 245 166 | 90,2% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 60 830 721 | 56 257 777 | 92,5% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 1 155 000 | 975 247 | 84,4% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 995 000 | 891 834 | 89,6% |
|  | - Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) |  |  |  | 160 000 | 83 413 | 52,1% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 44 810 721 | 42 313 514 | 94,4% |
|  | - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni | 2009 - 2011 | 59 138 052 | 53 067 007 | 6 707 611 | 6 661 637 | 99,3% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE - § 6057 | 29 039 587 | 26 048 146 | 4 212 682 | 4 212 682 | 100,0% |
|  |  | środki finansowe gminy - § 6059 | 29 039 584 | 26 048 143 | 1 805 436 | 1 805 435 | 100,0% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu - § 6050 | 1 058 881 | 970 718 | 689 493 | 643 520 | 93,3% |
|  | - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2010 - 2011 | 2 500 000 | 200 000 | 800 000 | 430 158 | 53,8% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2010 - 2013 | 7 000 000 | 500 000 | 2 000 000 | 1 950 858 | 97,5% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa) |  |  |  | 450 000 | 132 108 | 29,4% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2013 | 22 734 183 | 3 097 031 | 1 303 110 | 1 018 430 | 78,2% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 618 | 740 965 | 330 000 | 305 529 | 92,6% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 1 728 917 | 770 000 | 712 901 | 92,6% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 008 789 | 627 149 | 203 110 |  | 0,0% |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 71 789 358 | 2 467 000 | 800 000 | 797 987 | 99,7% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 768 404 | 370 050 | 120 000 | 119 698 | 99,7% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 61 020 954 | 2 096 950 | 680 000 | 678 289 | 99,7% |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa) |  |  |  | 650 000 | 441 032 | 67,9% |
|  | - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - I etap | 2010 - 2012 | 37 000 000 | 4 000 000 | 29 400 000 | 28 926 672 | 98,4% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2011 - 2013 | 32 000 000 |  | 1 000 000 | 776 828 | 77,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej |  |  |  | 500 000 | 458 276 | 91,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 200 000 | 719 528 | 60,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  | 14 865 000 | 12 969 016 | 87,2% |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2011 - 2013 | 38 000 000 |  | 12 000 000 | 11 084 721 | 92,4% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2011 - 2013 | 8 000 000 |  | 1 400 000 | 888 736 | 63,5% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 1 415 000 | 995 559 | 70,4% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  | 2 820 000 | 2 592 498 | 91,9% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 2 820 000 | 2 592 498 | 91,9% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2011 - 2013 | 25 000 000 |  | 2 540 000 | 2 535 843 | 99,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 280 000 | 56 655 | 20,2% |
| III | DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA |  | 2 110 000 | 1 764 079 | 83,6% |
|  | ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |  |  | 2 110 000 | 1 764 079 | 83,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 2 110 000 | 1 764 079 | 83,6% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 3 500 000 | 2 792 238 | 79,8% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 1 100 000 | 542 822 | 49,3% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 600 000 | 511 171 | 85,2% |
|  | - przebudowa szkół | 2011 - 2014 | 12 000 000 |  | 500 000 | 31 651 | 6,3% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  | 2 400 000 | 2 249 416 | 93,7% |
|  | - przebudowa szkół | 2011 - 2014 | 12 000 000 |  | 2 300 000 | 2 159 002 | 93,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 100 000 | 90 414 | 90,4% |
| V | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  | 500 000 | 485 670 | 97,1% |
|  | RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE |  |  | 500 000 | 485 670 | 97,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa | 2011 |  |  | 500 000 | 485 670 | 97,1% |
| VI | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 9 123 084 | 7 377 526 | 80,9% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 6 980 000 | 6 113 416 | 87,6% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2011 - 2013 | 11 000 000 |  | 4 680 000 | 4 292 853 | 91,7% |
|  | - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2011 - 2013 | 4 000 000 |  | 300 000 | 103 351 | 34,5% |
|  | - rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane |  |  |  | 100 000 | 25 830 | 25,8% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2012 | 71 316 579 | 5 839 990 | 800 000 | 774 212 | 96,8% |
|  |  | środki finansowe gminy - § 6059 | 10 697 487 | 5 839 990 | 521 908 | 505 084 | 96,8% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 60 619 092 |  | 278 092 | 269 128 | 96,8% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim | 2011 - 2012 | 5 500 000 |  | 200 000 | 190 171 | 95,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 900 000 | 726 999 | 80,8% |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  |  | 150 000 | 56 992 | 38,0% |
|  | - tereny zielone UI |  |  |  | 100 000 | 49 062 | 49,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 | 7 930 | 15,9% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 900 000 | 779 309 | 86,6% |
|  | - oświetlenie ulic |  |  |  | 700 000 | 699 539 | 99,9% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 200 000 | 79 770 | 39,9% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 1 093 084 | 427 809 | 39,1% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II | 2009 - 2012 | 6 800 549 | 351 360 | 88 084 | 28 290 | 32,1% |
|  |  | środki niekwalifikowane |  |  | 15 884 | 5 290 | 33,3% |
|  |  | środki finansowe gminy - § 6059 |  |  | 54 150 | 17 250 | 31,9% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE |  |  | 18 050 | 5 750 | 31,9% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 5 000 | 2 500 | 50,0% |
|  | - zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola |  |  |  | 500 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 500 000 | 397 019 | 79,4% |
| VII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 1 800 000 | 1 461 094 | 81,2% |
|  | ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY |  |  |  | 900 000 | 575 316 | 63,9% |
|  | dokumentacja przyszłościowa Forum Kultury | 2011 |  |  | 900 000 | 575 316 | 63,9% |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  |  | 900 000 | 885 778 | 98,4% |
|  | - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | 2011 - 2012 | 1 500 000 |  | 900 000 | 885 778 | 98,4% |
| VIII | DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601 KULTURA FIZYCZNA - OBIEKTY SPORTOWE |  | 530 000 | 514 284 | 97,0% |
|  | - budowa placu zabaw przy ul. Złotej | 2010 - 2011 | 950 000 | 100 000 | 530 000 | 514 284 | 97,0% |

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ REFERAT PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta

Zakończono opracowanie dokumentacji dla zadania  „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ciągu ulicy Al. Zwycięstwa w Gdyni i Al. Niepodległości w Sopocie”, uzyskano pozwolenie na budowę, które następnie zostało przepisane na  Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Kontynuowano prace projektowe dla inwestycji „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo”. Uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z rozbudową pętli trolejbusowej w ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni”.

- Kolej Metropolitalna

Kontynuowano opracowanie dokumentacji przedprojektowej połączenia centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym. Zakończono realizację umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego dotyczącej wzajemnej współpracy w zakresie prowadzenia prac archeologicznych i geodezyjnych na planowanym przebiegu linii kolejowej.

II. Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano realizację projektu „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, w ramach którego zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa parkingów rowerowych” z terminem zakończenia prac projektowych w kwietniu 2012.

Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej z terminem zakończenia prac w kwietniu 2012. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego.

Ponadto zakończono opracowywanie dokumentacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej i podpisano umowy na wydzielenie geodezyjne działek pod poszerzenie pasa drogowego ul. Unruga. Zakończono opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puckiej i Chylońskiej, dla której zlecono wydzielenie działek zajętych pod inwestycję.

- Zintegrowany Systemu Zarządzania Ruchem (TRISTAR)

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR) - Przebudowa skrzyżowań

Zakończono opracowanie dokumentacji dla czterech skrzyżowań ulicy Morskiej z ulicami: Kcyńską, Chylońską, Owsianą i Zbożową.

- Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT)

Opracowanie kontynuowane, finansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, Powiaty: Wejherowski, Pucki oraz Gminę Kosakowo. W roku 2011 zakończono pierwszy etap dokumentacji przedprojektowej, czyli Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe i dokonano rozliczenia finansowego pomiędzy samorządami.

Dokumentacja przyszłościowa.

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Zakończono opracowanie projektu rozbudowy skrzyżowania. Podpisano dodatkowe umowy rozszerzające zakres prac projektowych o wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Podjazd i przebudowę trakcji trolejbusowej.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - etap III

Zakończono aktualizację projektu rozbudowy ul. Chwarznieńskiej - etap III (odcinek leśny), rozpoczęto weryfikację projektu budowlanego.

- Budowa ulicy Okrzei wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa stanowisk do ważenia pojazdów ciężkich na ulicy Morskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji..

- Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Wydzielenie geodezyjne nieruchomości zajętych pod budowę ul. Dickmana

Zakończono wydzielenie geodezyjne działek pod budowę ulicy.

- Budowa parkingu  na potrzeby Komisariatu Policji przy ul. Chwarznieńska 4

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w maju 2012.

III. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy

Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Rozbudowa ul. Oliwkowej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Heweliusza

Zakończono opracowanie projektu zamiennego budowy ulicy.

- Budowa ul. Żwirowej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Przygotowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solnej do wlotu ul. Starodworcowej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.

- Budowa ulicy Małej

Zakończono opracowanie projektu zamiennego i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ulicy Westy

Zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej z terminem zakończenia prac projektowych w lutym 2012.

- Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Kontynuowano opracowanie dokumentacji, planowany termin zakończenia prac projektowych w marcu 2012.

- Budowa ul. Żurawiej

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w październiku 2012.

- Przebudowa połączenia ul. Czeladniczej z  ul Snycerską

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Budowa ulicy Poznańskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Przebudowa drogi i zjazdu na ul. Bosmańską w rejonie ul. Podchorążych i Bosmańskiej 32

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą  techniczną

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w maju 2012.

- Budowa ulicy Żukowskiej

Kontynuowano opracowanie dokumentacji, podpisano dodatkową umowę wynikającą ze zmiany sposobu odwodnienia ulicy. Zakończenie prac projektowych planowane w marcu 2012.

- Budowa ulicy Sakowicza wraz z infrastrukturą  techniczną

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w czerwcu   2012.

- Budowa drogi dojazdowej do parku w Chwarznie

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w kwietniu  2012.

IV. Rozdział 60017  – drogi wewnętrzne

- Budowa schodów łączących ulice Powstania Wielkopolskiego i Powstania Listopadowego

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Redłowo).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa kaplicy pogrzebowej przy ZCK, ul. Witomińska 76

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano koncepcję i wielobranżową dokumentację wyposażenia wnętrz kaplicy pogrzebowej.

- Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych we wrześniu 2012.

- Koncepcja rozbudowy cmentarza w Kosakowie

Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów oraz zlecono opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza z terminem wykonania w lutym 2012.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) - Rozdział 75023

- Budowa Budynku Urzędu Miasta Gdyni - dokumentacja przyszłościowa

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto weryfikację projektu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej  przy SP nr 6 - Obłuże

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93

Zakończono I i II etap prac projektowych, czyli wykonanie wielobranżowej koncepcji i projektów budowlanych. Rozpoczęto III etap prac projektowych, czyli wykonanie projektów wykonawczych wraz z częścią kosztową.

II. Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- I Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Narcyzowej 6

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

Dział 854  edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne - dokumentacja przyszłościowa

- Adaptacja pomieszczeń ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe

- Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i  zaopatrzenia w wodę  na obszarze   Gdyni

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę odcinków sieci umożliwiających podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, które przepisano następnie na inwestora, tj.: PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni. Opracowano projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wiczlińskiej 40 (kolidującego z budową kanalizacji sanitarnej) i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę oraz opracowano projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Św. Faustyny 1 (kolidującego z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej), dla którego uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Dokumentacja przyszłościowa

- Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zakończono opracowanie dokumentacji, wykonano podział geodezyjny działek zajętych pod inwestycję.

- Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny

Zakończono aktualizację dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

- Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa sięgacza ul. Makuszyńskiego

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dodatkową dokumentację projektową na wykonanie końcowego fragmentu sięgacza ul. Makuszyńskiego i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Rozbudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Opracowanie kontynuowane, planowany termin zakończenia prac projektowych w czerwcu 2012.

- Przebudowa odcinka zarurowanego Potoku Przemysłowego

Zakończono opracowanie dokumentacji, wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne.

- Budowa odwodnienia ulicy Artemidy

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej

Zakończono opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej. Z powodu braku możliwości kontynuowania prac projektowych dla kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej podjęto decyzję o przerwaniu opracowania.

- Zabezpieczenie wylewów z lasu na ul. Olsztyńską, Nowogrodzką, Słupecką i Wolności

Zakończono opracowanie dokumentacji i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne).

- Koncepcja branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej

Zlecono opracowanie koncepcji z terminem wykonania w styczniu 2012.

- Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Zlecono opracowanie koncepcji przebudowy z terminem wykonania w kwietniu 2012.

II. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Dokumentacja przyszłościowa

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Zlecono wykonanie dokumentacji zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej/ Szafranowej w Gdyni Dąbrowie i rozpoczęto procedurę wyłączenia z produkcji leśnej części gruntów pod planowaną inwestycję (projekt współfinansowany ze środków RD Dąbrowa).

- Zagospodarowanie terenów zielonych

  - Park w Chwarznie

Zakończono aktualizację dokumentacji dla przebudowy Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie i uzyskano pozwolenie na budowę (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino).

  - Budowa mostka na strudze Cisowskiej

Trwały prace związane z ustaleniem zakresu realizacji inwestycji (projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy Cisowa).

  - Budowa oświetlenia uzupełniającego pomiędzy Pogórzem Dolnym i Górnym

Trwały prace związane z ustaleniem zakresu realizacji inwestycji (projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy Pogórze).

III. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa oświetlenia ulic: Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe Karwiny

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i Walerianowej Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia placu zabaw w sąsiedztwie budynku przy ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu do osiedla (wjazd od ul. Widnej)

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia ulicy Okrzei

Zakończono opracowanie dokumentacji, zakres prac włączono do zadania „Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego”, dla którego uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia terenu Cmentarz Wojennego w Redłowie

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia Redłowskiej Ścieżki Zdrowia „Pastwisko Huzarska”

Zlecono opracowanie dokumentacji oświetlenia terenu rekreacyjnego „Pastwisko Huzarska” z terminem zakończenia prac projektowych w maju 2012 (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Redłowo).

- Budowa oświetlenia odcinka ul. Żółkiewskiego (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w lutym 2012.

IV. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - dokumentacja  przyszłościowa

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Obłużu etap I i II

Wykonano koncepcję rozbudowy przystani Rybackiej w Gdyni-Obłużu.

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Wykonano badania geotechniczne skarpy klifu przystani rybackiej wraz z analizą stateczności oraz badania geotechniczne dna morza w rejonie inwestycji. Zlecono opracowanie dokumentacji dalby i wyciągarek z terminem zakończenia prac projektowych w lutym 2012.

- Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w marcu 2012. Dokumentacja objęta zadaniem „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - etap II”.

- Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa

Opracowanie kontynuowane, zakres opracowania rozszerzono włączając nieruchomości położone przy ul. Zamenhoffa 1. Zakończono opracowanie wielobranżowej koncepcji.

- Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki Kaczej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Wydzielenie pasa drogowego ulicy Ks. Miegonia i części ul. Muchowskiego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska - etap I

Wykonano podział geodezyjny działek w celu wydzielenia pasa drogowego dla etapu I tj.: wydzielenia niezbędnego pod budowę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sieci wodociągowej.

- Zabezpieczenie skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 757/78

Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia prac projektowych w marcu 2012.

- Projekt zieleni zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie

Zlecono opracowanie inwentaryzacji oraz  projektu zieleni z terminem zakończenia w lutym 2012 - opracowanie wykonywane w ramach zadania „Budowa zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie”.

- Izolacja akustyczna dla budynku mieszkalnego przy ul. Stryjskiej 7

Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji, wykonano dla budynku pomiary poziomu hałasu drogowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I. Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury

- Dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

II Rozdział 92116 - Biblioteki

- Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

INWESTYCJE REALIZOWANE  PRZEZ  REFERAT   REALIZACJI  INWESTYCJI

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w grudniu  2013. Inwestycja wspólna  trzech miast Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą i nadzorem inwestorskim w styczniu 2012. W ramach zadania zostanie wybudowany i uruchomiony zintegrowany system zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych oraz transportu zbiorowego wraz z obszarowym, dynamicznym systemem sterowania ruchem.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rdestowej

Inwestycja  zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej o długości 2 000 mb, ułożono chodniki z kostki betonowej o łącznej długości 2 559 mb, przebudowano  wjazdy  oraz 54 mb sieci  teletechnicznych, wykonano nasadzenia zieleni, w tym  założono nowe  trawniki i posadzono krzewy.

- Remont schodów przy Bosmańskiej 28

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Wykonano  schody terenowe z  kostki betonowej o powierzchni 10 m²  i ustawiono poręcze o łącznej długości 11mb.

- Przebudowa wyspy rozdzielającej na skrzyżowaniu ulicy Bosmańskiej i Podchorążych

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano obniżenie nawierzchni wyspy rozdzielającej jezdnie ul. Bosmańskiej i obniżenie krawężników, przestawiono jeden słup oświetleniowy oraz utwardzono pas zieleni płytami typu YOMB o powierzchni 20 m².

- Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana do użytkowania, zrealizowana z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - dofinansowanie w wysokości 70 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

W wyniku przebudowy powstał: wiadukt kolejowy o długości  około 19 m i szerokości  około 40 m nad łącznicą Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV, wiadukt drogowy klasy A 50 KN/m2 wzdłuż wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej o całkowitej długości w osi jezdni około 20 m i szerokości około 14 m; kładka pieszo-rowerowa o długości około 20 m w ciągu chodnika i ścieżki w ul. Władysława IV nad wyjazdem z tunelu; tunel dla pieszych  o długości około 100 m pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską na odcinku od przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth na przedłużeniu istniejącego tunelu prowadzącego pod torami SKM i PKP oraz Drogą Gdyńską. Wybudowano: 1,85 km nowych jezdni, 2,26 km chodników,  1,23 km ścieżek rowerowych, wielostanowiskowe zatoki przystankowe i przystanki komunikacji miejskiej, nową sygnalizację świetlną, 1,33 km kanalizacji deszczowej wraz z renowacją istniejącego kanału deszczowego w Al. Zwycięstwa,  stację prostownikową trolejbusową przy ul. Kieleckiej. Przebudowano sieć trakcyjną, oświetleniową, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną i ciepłociąg.

- Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej etap I

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano przebudowę ulicy Chwarznieńskiej na odcinku od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego (łącznie z przebudową węzła z Obwodową). W ramach inwestycji wykonano  nawierzchnię bitumiczną na długości 3 276 mb wraz  z korektą skrzyżowań w rejonie ulic Apollina i Amona oraz budową rond na skrzyżowaniu Chwarznieńska/Gierdziejewskiego i Dulina/Staniszewskiego,  ścieżkę rowerową z masy asfaltowej o długości 2 427 mb, chodniki z kostki betonowej o pow.  9 315 m2,  nowe nawierzchnie z kostki kamiennej (zatoki autobusowe, wyspy przejezdne, pierścienie rond) o łącznej pow. 1 728 m2, ustawiono siedem nowych wiat przystankowych, ekrany akustyczne o łącznej długości 813mb. Wybudowano  kanalizację deszczową wraz z przykanalikami o łącznej dł. 3 865 mb i 185 szt. wpustów ulicznych Wykonano oświetlenie ulicy - zamontowano  121 szt. lamp oświetleniowych,  sygnalizacje świetlne  na trzech skrzyżowaniach, nasadzono 12 052 szt. krzewów, założono trawniki na powierzchni 18 575 m2 oraz posadzono 375 szt. drzew. Przebudowano sieć wodociągową, sanitarną, gazową, telekomunikacyjną oraz elekroenergetyczną.

- Kanalizacja kablowa w Al. Zwycięstwa

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano kanalizację kablową dla potrzrb systemu TRISTAR na odcinku od ulicy Redłowskiej do ul. Stryjskiej o długości 400 mb.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenia robót w kwietniu 2012. Zakres robót obejmuje roboty drogowe, przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, trakcyjnej, gazowej, wodociągowej, wzmocnienie kanału c.o., zieleń.

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazana do użytkowania w 2008 r. W 2011 roku  wykonano wzmocnienie skarpy (zlokalizowanej  na wysokości zbiornika retencyjnego przy ul. Leszczynki) geokratą na  pow. 250 m2.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych Projektu. Zakres obejmuje budowę czterech  dróg rowerowych: wzdłuż Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św.Maksymiliana do ulicy Redłowskiej, wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga, wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej, wzdłuż ulicy Puckiej od ul. Czernickiego  do ul. Kartuskiej oraz budowę czterech parkingów rowerowych wraz z czterema węzłami  bike & ride.  W 2011 roku rozpoczęto budowę trzech dróg rowerowych (wzdłuż Alei Zwycięstwa, wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego i wzdłuż ulicy Unruga). Zakończenie realizacji Projektu planowane jest na 2013 rok.

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Morskiej i Kalksztajnów  oraz budowa ulicy Okrzei

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w maju 2012. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia ulicy z warstwy ścieralnej SMA i  kostki kamiennej, chodniki i miejsca postojowe z kostki brukowej, zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej oraz ścieżka rowerowa. Inwestycja obejmuje również budowę sieci oświetleniowej, trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji kablowej dla potrzeb TRISTAR oraz Miejskiej Sieci Szkieletowej, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej i założenie trawników.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Przebudowa ulicy Aragońskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i  przekazana do użytkowania. Wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej na odcinku o długości 739 mb, schody terenowe, kanalizację deszczową o długości 835 mb oraz wykonano oświetlenie ulicy - zamontowano 25 szt. lamp oświetleniowych.

- Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej

Inwestycja zakończona,  odebrana i  przekazana do użytkowania. Dokonano rozbudowy ulicy Oliwkowej na długości 422 mb oraz ulicy Wiczlińskiej na długości 119 mb. Wykonano nowe jezdnie o nawierzchni bitumicznej na łącznej długości 371mb i z kostki betonowej na długości 170 mb wraz z chodnikami o pow. 2 009 m², wybudowano 56 miejsc postojowych. Wykonano kanalizację deszczową o długości 760 mb, oświetlenie ulic - zamontowano 26 szt. lamp oświetleniowych w ulicy Oliwkowej i 3 szt. w ulicy Wiczlińskiej. Przebudowano sieć gazową na długości 64 mb, sieć c.o. na długości 52 mb, sieć elektroenergetyczną SN i nn, wykonano zabezpieczenie i przebudowę kabli telekomunikacyjnych. Wybudowano mury oporowe na dł. 78mb, założono trawniki na powierzchni 1 178 m2.

- Budowa ulicy Zielnej

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana do użytkowania. Wykonano nawierzchnię ulicy i chodniki z kostki betonowej  na odcinku o dł. 314 mb, 4 miejsca postojowe, kanalizację deszczową o dł. 244 mb oraz przebudowano sieć gazową z przyłączami na dł. 145 mb. Wykonano oświetlenie ulicy - zamontowano  10 szt. lamp oświetleniowych, założono trawniki na pow. 230 m2.

- Budowa ulicy Cechowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano skrzyżowanie typu rondo u zbiegu ulicy Cechowej, Białowieskiej i Stolarskiej o pow. 1 950 m2, nawierzchnie  chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej o łącznej pow. 1 550 m2, zatoki autobusowe o pow. 122 m2. Wykonano przebudowę sieci c.o. na odcinku o dł. 85 mb, sieci wodociągowej o dł. 120 mb, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 220 mb, kanalizację kablową dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej o dł. 356 mb oraz rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego, założono  trawniki o pow. 2 012 m2.

- Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2012. W ramach zadania zostanie zbudowana pętla trolejbusowa przy SKM Gdynia - Grabówek i rozbudowana sieć trakcyjna. Wykonana będzie nawierzchnia drogi wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, sieć kanalizacji deszczowej, renowacja istniejącego kanału deszczowego za pomocą rękawa z żywicy poliestrowej, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i oświetlenie terenu.

- Budowa ulicy Wawrzyniaka

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano nawierzchnie drogowe z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2 677 m², przebudowano sieć nn, wykonano oświetlenie ulicy - zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych, przebudowano 73 mb kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz zamontowano 11 szt. wpustów deszczowych, założono trawniki o pow. 440 m2.

- Wykonanie  rozbiórki budynku biurowego usytuowanego na terenie posesji położonej przy ul. Chwarznieńskiej nr 2

Roboty zakończone i odebrane - wykonano rozbiórkę budynku biurowego, ukształtowano i obsiano trawą teren po rozbiórce.

- Rozbudowa ulicy Leszczynki

Inwestycja  zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano  roboty drogowe, w tym nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 1 446 m2;  umocnienie skarpy  geokratą – 825 m2 i gwoździami TITAN – 167 szt, kanalizację deszczową dł. 316 mb, kanalizację sanitarną dł. 223 mb, sieć wodociągową dł. 246,0 mb, przebudowano linię kablową nn i SN, wykonano oświetlenie ulicy - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych.

Wybudowano tereny zielone w tym: nasadzono wierzby wiciowe na powierzchni 596 m2, założono trawniki o pow. 2054 m2. W ramach robót przygotowawczych dokonano rozbiórki budynku przy ul. Leszczynki 177.

- Podział geodezyjny i  wydzielenie działek  po zakończeniu realizacji budowy parkingu przy ul. Stryjskiej

Inwestycja zakończona w 2010 roku. W roku 2011 dokonano podziału działek i wydzielenia geodezyjnego w zakresie zrealizowanej inwestycji.

- Podział geodezyjny i  wydzielenie działek  po zakończeniu budowy schodów terenowych przy ul. Orląt Lwowskich

Inwestycja zakończona w 2010 roku. W roku 2011 dokonano podziału działek i wydzielenia geodezyjnego w zakresie zrealizowanej inwestycji.

- Budowa  ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano ścieżkę rowerową o dł. 1 500 mb, chodniki o pow. 150 m2, przebudowano w części istniejący parking tworząc 6 dodatkowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,  wybudowano schody terenowe o łącznej dł. 22 mb, przebudowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowej, wykonano trawniki o pow. 1 528 m2.

- Budowa ul. Małej  wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w maju 2012. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchnia ulicy i chodników, kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz założenie trawników.

- Przebudowa chodnika przy ul. Promiennej

Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto weryfikację projektu.

- Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi

Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazane użytkownikowi w 2009 roku, w trakcie rozliczenia z Inicjatorem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2012.           Zakres robót obejmuje budowę budynku kaplicy o powierzchni użytkowej 1.350 m2 i kubaturze 5.620 m3, podpiwniczonego, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy żelbetowe monolityczne, ściany działowe murowane; elewacja z płyt kamiennych granitowych; budynek będzie wyposażony w wewnętrzne instalacje, kotłownię gazową, dźwig towarowo-osobowy na 21 osób, przyłącza do budynku oraz separator i podziemny zbiornik wód deszczowych. W ramach inwestycji zostanie wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku kaplicy oraz zakupione i zamontowane wyposażenie kaplicy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 o budynek sali gimnastycznej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2010 r. W 2011 r. zakończono wykonanie dodatkowej konserwacji elewacji drewnianej budynku, wykonano opinię uwzględniającą ocenę stanu technicznego wykonanej posadzki sali gimnastycznej oraz dokumentację projektową elementów obiektu, które   poprawią warunki jego eksploatacji.

Rozdział  80120 – licea ogólnokształcące

# - Przebudowa szkół, w tym:

- Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano nawierzchnie poliuretanowe: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej, bieżni  oraz rozbiegu do piaskownicy skoku w dal o powierzchni  łącznej 2 300m2; nawierzchnię z glinki mielonej rzutni kulą o pow. 135 m2; nawierzchnie z kostki betonowej o pow. 2 946 m2. Wybudowano zbiornik retencyjny o pow. zabudowy 10x12 m systemu AquaCell Plus/Core i kanalizację deszczową o długości  397 mb. Wykonano oświetlenie terenu - zamontowano 29 szt. lamp oświetleniowych. Zamontowano trybuny o konstrukcji stalowej z siedziskami PCV oraz o trybuny o konstrukcji żelbetowej z siedziskami z drewna, założono trawnik o pow. 3 026 m2, nasadzono 28 szt. drzew oraz 2 155 szt. krzewów. Zamontowano ogrodzenie systemowe o długości 444 mb, wyposażono boiska w  bramki do piłki ręcznej - 2 szt., słupki stalowe z siatką - 1 kpl, skrzynię stalową na słupki do siatkówki, zamontowano elementy małej architektury.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w marcu 2012. Zakres robót obejmuje wzmocnienie konstrukcji ściany nośnej, przebudowę pomieszczeń na parterze oraz dwóch istniejących sal lekcyjnych na I i II piętrze, wymianę stolarki drzwiowej i dwóch okien z PCV na aluminiowe, przebudowę instalacji wewnętrznych, dobudowę wiatrołapu wraz ze schodami zewnętrznymi oraz wykonanie zewnętrznej rampy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach inwestycji zostanie utwardzona nawierzchnia dojścia do Poradni i wymieniona nawierzchnia utwardzona na wjeździe do szkoły od strony ul. Płk. Dąbka, wymieniona zostanie brama wjazdowa wraz z furtką od strony wschodniej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Regulacja  rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach zadania zlikwidowano na dł. 167 m stare koryto rzeki Chylonki, wykonano w tym miejscu ciąg pieszy z kostki betonowej wraz z drenażem odwadniającym. Na długości 183 mb, w nowej lokalizacji, wybudowano koryto rzeki wraz z osadnikiem rumowiska, komorą krat, komorą rewizyjną i  przepustem ramowym, drogę eksploatacyjną o dł. 231 mb, drogę dojazdową o dł. 117 mb oraz  chodnik o dł. 99 mb; założono  326 m2 trawników.

- Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano kanał deszczowy dł. 248 mb z urządzeniami podczyszczającymi (2 szt. osadników wirowych, 2 szt. separatorów lamelowych) i  wylotem do Basenu Prezydenta oraz odtworzenie zieleni - 2 244 m2  trawników.

- Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego z wylotem do potoku Kolibkowskiego wraz z przebudową ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej.

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w kwietniu 2012. Wykonano roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe i ziemne, odcinek niecki wypadowej, zlikwidowano kolizję projektowanego koryta potoku Kolibkowskiego z kablem elektroenergetycznym, wykonano przebudowę kabli teletechnicznych, fundamenty bystrotoku, zabezpieczono bystrotok ściankami szczelnymi  stalowymi.

- Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej  przy ul. Puckiej/Potasowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano rów odwadniający z umocnieniem skarp płytami meba o pow. 82 m2 i darnią o pow. 738 m2 oraz umocnieniem dna i pozostałych skarp płytami typu yomb o łącznej powierzchni płyt 529 m2. Wybudowano żelbetową komorę kolizji, wykonano przepusty z rur o długości 136 mb, rurociąg żelbetowy o długości  44 mb, separator lamelowy DN 2500 - 1 szt., osadnik - 1 szt., kanalizację deszczową o długości 63 mb. Umocniono skarpy i dno potoku Chylońskiego gabionami. Wykonano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o długości 200 mb; chodni z kostki betonowej - 330 m2; plac manewrowy z kostki betonowej o powierzchni 265 m2. Wybudowano żelbetową kładkę dla pieszych, założono trawniki o pow. 656 m2.

- Uzupełnienie odwodnienia obiektu Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1

Inwestycja zrealizowana w 2007 roku, w okresie gwarancji. W 2011 roku wykonano  dokumentację instalacji odwadniającej teren wokół budynku Muzeum Miasta Gdyni oraz drenażu opaskowego wokół obiektu.

- Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego usytuowanego na terenie posesji położonej przy ul . Św. Faustyny nr 1

Roboty zakończone i odebrane - wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego pod przyszłą budowę kanalizacji sanitarnej, uporządkowano i ukształtowano teren.

- Odwodnienie odcinka ulicy Andaluzyjskiej

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana do użytkowania. Wykonano sięgacz kanalizacji deszczowej oraz zamontowano 2 kpl. wpustów deszczowych.

- Odwodnienie liniowe w ul. Aragońskiej

Inwestycja zakończona, odebrana  i przekazana do użytkowania. Wykonano  odwodnienie liniowe ulicy o długości 8 mb wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w sierpniu 2012. Zakres inwestycji obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, roboty drogowe, zieleń. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Przebudowa  przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w sierpniu 2012. Zakres inwestycji obejmuje budowę: przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznych i oświetlenia, zieleń.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ, w tym:

- Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach zadania zlikwidowano na dł. 167 m stare koryto rzeki Chylonki, wykonano w tym miejscu sieć kanalizacji  sanitarnej dł.449 mb, przebudowa sieci wodociągowej finansowana była ze środków PWiK.

- Budowa ul. Małej wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w maju 2012. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup, posadzenie i trzyletnia pielęgnacja roślin na terenie Gdyni zgodnie z decyzjami o nasadzeniach rekompensacyjnych

Nasadzenia zakończone, odebrane i przekazane użytkownikom, w trakcie pielęgnacji przez wykonawcę. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne drzew i krzewów na terenach: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych oraz wzdłuż ul. Bosmańskiej.

- Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207

Nasadzenia zakończone, odebrane i przekazane użytkownikowi, w trakcie pielęgnacji przez wykonawcę. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne (krzewy), w zamian za wycinkę zieleni kolidującej ze zrealizowaną inwestycją gminną.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia ulicy Żeglarzy

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano  13 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulicy Walerianowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 17 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenie ulicy Wiczlińskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 53 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ulicy Dantyszka

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia placu zabaw w sąsiedztwie ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu od ul. Widnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2012. Zakres robót obejmuje montaż 20 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania -  zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulic Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego - zamontowano 35 szt. lamp oświetleniowych, w tym w ulicy Pokrzywowej 20 szt., ul. Goździkowej  6 szt. i  w ulicy Cynamonowej 9 szt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki

- Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropu oraz ścian nośnych w piwnicy i na parterze, przebudowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano przeszklenia wewnętrzne o kl. odporności ogniowej EI 30; przebudowano wewnętrzne instalacje wod. – kan. i elektryczne; wykonano termoizolację adaptowanej części obiektu; wykonano schody do biblioteki oraz zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej, odtworzono nawierzchnię i trawniki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Budowa placu zabaw wraz z siecią oświetleniową przy ul. Złotej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano 313 m2 nawierzchni z kostki betonowej; 178 m2 nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej; 804 m2 nawierzchni piaskowej; 250 m2 nawierzchni żwirowej; założono trawniki o pow. 535 m2 trawniki wzmocnione geokratą  o pow. 120 m2; wykonano ogrodzenie terenu placu zabaw o długości 210 mb;  nasadzono 71 szt. krzewów róż, wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy, karuzele, huśtawki, bujaki, piaskownica, ścianka do pisania, stoliki z ławką).

- WYKONANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2011

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2011 | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 83 466 997 | 66 274 992 | 79,4% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 068 800 | 4 736 062 | 67,0% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 785 000 | 623 312 | 79,4% |
|  | Budowa wiat przystankowych | 50 000 | 44 464 | 88,9% |
|  | ZKM - Instalacja klimatyzacji w BOK | 37 000 | 35 443 | 95,8% |
|  | Wykonanie elewacji lokalu przy ul. Kilińskiego 16 | 105 000 | 627 | 0,6% |
|  | Zakup i instalacja sejfu w BOK | 7 000 | 5 726 | 81,8% |
|  | Zakup repitera | 60 000 | 51 275 | 85,5% |
|  | Zakup i modyfikacja oprogramowania | 161 000 | 124 988 | 77,6% |
|  | Modernizacja oprogramowania i sprzętu komputerowego w punktach sprzedaży ZKM | 50 000 | 49 962 | 99,9% |
|  | Zakup samochodu | 56 000 | 54 960 | 98,1% |
|  | Zaplecze sanitarne dla kierowców | 259 000 | 255 867 | 98,8% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 500 000 | 1 522 971 | 60,9% |
|  | Budowa wydzielonego pasa lewoskrętu w Ul. Wielkopolskiej na wysokości ul. Starodworcowej | 500 000 | 61 500 | 12,3% |
|  | Rozszerzenie strefy płatnego parkowania | 1 400 000 | 1 166 471 | 83,3% |
|  | Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych | 600 000 | 295 000 | 49,2% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 3 708 800 | 2 589 779 | 69,8% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 400 000 | 2 280 979 | 67,1% |
|  | ZDiZ - Budowa stanowiska do ważenia pojazdów na węźle Estakady Kwiatkowskiego | 308 800 | 308 800 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalnoąć | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "INTERFACE" | 75 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 261 998 | 8 524 420 | 92,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 261 998 | 8 524 420 | 92,0% |
|  | Hala Targowa - wykonanie instalacji | 1 500 000 | 1 484 518 | 99,0% |
|  | Podłączenie budynku do miejskiej sieci C.O. | 193 000 | 155 570 | 80,6% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 400 000 | 360 090 | 90,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 7 168 998 | 6 524 242 | 91,0% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 34 978 706 | 29 825 181 | 85,3% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 34 978 706 | 29 825 181 | 85,3% |
|  | GCI - zakup fluorymetru | 5 085 | 5 085 | 100,0% |
|  | GCI - zakup komputerów | 5 640 | 5 640 | 100,0% |
|  | GCI - zakup urządzenia do archiwizacji danych | 33 648 | 33 647 | 100,0% |
|  | GCI - zakup pompy próżniowej | 4 000 | 3 833 | 95,8% |
|  | GCI - czynna ochrona gatunkowa roślin | 6 370 | 6 370 | 100,0% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 21 399 542 | 18 966 671 | 88,6% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 13 524 421 | 10 803 935 | 79,9% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 832 845 | 949 416 | 33,5% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 | 6 027 | 60,3% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 6 027 | 60,3% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 642 845 | 873 570 | 33,1% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 821 000 | 559 439 | 68,1% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 121 170 | 121 170 | 100,0% |
|  | Klapy oddymiające | 83 012 | 60 682 | 73,1% |
|  | Wydatki inwestycyjne | 48 678 | 47 778 |  |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 1 568 985 | 84 501 | 5,4% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 180 000 | 69 819 | 38,8% |
|  | Promocja miasta - INFOBox | 180 000 | 69 819 | 38,8% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 051 116 | 1 895 283 | 62,1% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 520 000 | 154 160 | 29,6% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 500 000 | 134 160 | 26,8% |
|  | Zakup mierników prędkości | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 750 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczych | 750 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 136 774 | 136 773 | 100,0% |
|  | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | 33 060 | 33 059 | 100,0% |
|  | Doposażenie KM PSP w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych | 103 714 | 103 714 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 182 800 | 182 800 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów | 182 800 | 182 800 | 100,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 224 413 | 184 421 | 82,2% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 224 413 | 184 421 | 82,2% |
|  | rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 365 762 | 365 762 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych | 365 762 | 365 762 | 100,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 871 367 | 871 367 | 100,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 871 367 | 871 367 | 100,0% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 872 483 | 3 322 252 | 68,2% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 749 172 | 719 154 | 96,0% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 423 922 | 402 550 | 95,0% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej termomodernizacji | 136 000 | 131 856 | 97,0% |
|  | ZS 6 - zakup kserokopiarki | 4 250 | 4 250 | 100,0% |
|  | Podłączenie budynku ZS 14 do miejskiej sieci C.O. wraz z opracowaniem dokumentacji | 185 000 | 180 498 | 97,6% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 245 385 | 245 385 | 100,0% |
|  | ZSS nr 17 - zakup środka transportu | 245 385 | 245 385 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 369 233 | 368 920 | 99,9% |
|  | PS 13 - monitoring w placówkach oświatowych | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | PS 19 - dobudowa szybu, montaż windy, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych | 300 000 | 299 688 | 99,9% |
|  | PS 15 - zakup zmywarki | 6 000 | 5 999 | 100,0% |
|  | PS 43 - podłączenie budynku do miejskiej sieci CO | 53 233 | 53 233 | 100,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 489 631 | 447 163 | 91,3% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej termomodernizacji | 45 000 | 43 050 | 95,7% |
|  | ZSO nr 1 - Przebudowa pomieszczeń kotłowni | 444 631 | 404 113 | 90,9% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 80 000 | 79 991 | 100,0% |
|  | Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu - podłączenie budynku do miejskiej sieci CO | 80 000 | 79 991 | 100,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 74 664 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 74 664 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 45 610 | 44 698 | 98,0% |
|  | ZS 14 - zakup zmywarki przemysłowej | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
|  | SP 26 - zakup patelni | 6 900 | 5 999 | 86,9% |
|  | PS 32 - zakup zmywarki przemysłowej | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
|  | PS 16 - zakup kuchni z piekarnikiem | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | PS 48 - zakup obieraczki | 4 210 | 4 209 | 100,0% |
|  | SP 18 - zakup zmywarki | 12 000 | 11 990 | 99,9% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 2 818 788 | 1 416 941 | 50,3% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 2 818 788 | 1 416 941 | 50,3% |
|  | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 6 000 | 4 576 | 76,3% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000 | 4 576 | 76,3% |
|  | ZPS im. "Dziadka K. Lisieckiego" - zakup sprzętu biurowego | 6 000 | 4 576 | 76,3% |
| 7 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 1 597 065 | 1 456 087 | 91,2% |
|  | 85201 - placówki opiekuńczo wyhowawcze | 21 000 | 20 588 | 98,0% |
|  | Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" - modernizacja tarasu i renowacja piłkołapu | 21 000 | 20 588 | 98,0% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 27 000 | 25 484 | 94,4% |
|  | DPS Legionów - zakupy inwestycyjne | 27 000 | 25 484 | 94,4% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 483 618 | 383 616 | 79,3% |
|  | MOPS - rozbudowa ŚDS Maczka | 50 000 |  | 0,0% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 28 605 | 28 605 | 100,0% |
|  | MOPS - przebudowa części kontenerowej Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 50 000 |  | 0,0% |
|  | MOPS - adaptacja i rozbudowa Ośrodka Opiekuńczego | 221 159 | 221 158 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup i montaż kotłów gazowych | 10 500 | 10 500 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup i montaż zmywarkowypażarek | 12 148 | 12 148 | 100,0% |
|  | MOPS - Adaptacja garażu przy ul. Wąsowicza na stołówkę | 111 206 | 111 205 | 100,0% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 1 065 447 | 1 026 399 | 96,3% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 837 847 | 805 229 | 96,1% |
|  | MOPS - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Maczka 1 na potrzeby DOPS 1 | 222 000 | 215 570 | 97,1% |
|  | MOPS - zakup kotła gazowego dla zespołu ds.bezdomnych | 5 600 | 5 600 | 100,0% |
| 8 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 600 | 5 594 | 99,9% |
|  | 85305 - Żłobki | 5 600 | 5 594 | 99,9% |
|  | Zakup kuchni gazowej | 5 600 | 5 594 | 99,9% |
| 9 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 017 059 | 6 522 627 | 72,3% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 314 000 | 197 699 | 63,0% |
|  | ZDiZ - budowa rowu otwartego wraz z urządz.podczyszcz.w pasie al. zwycięstwa, na wys.parku kolibki | 314 000 | 197 699 | 63,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 168 508 | 156 267 | 92,7% |
|  | ZDiZ -kompleksowa modernizacja placów zabaw | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | ZDIZ - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej | 4 000 | 3 979 | 99,5% |
|  | ZDiZ- urządzanie plcu zabaw - ul. Racławicka | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 70 772 | 64 115 | 90,6% |
|  | Budowa małej architektury służącej ochrony przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska | 56 736 | 53 505 | 94,3% |
|  | Zakup traktora do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych | 22 000 | 19 668 | 89,4% |
|  | 90013 Schroniska dla zwierząt | 150 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa pawilonów dla psów ma terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 150 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 25 000 | 24 059 | 96,2% |
|  | Budowa 2 latarni oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Płk. Dąbka przy skrzyżowaniu z ul. Rzymowskiego | 25 000 | 24 059 | 96,2% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
|  | SSO-W nr 1 - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 8 289 551 | 6 074 602 | 73,3% |
|  | Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowyxh na terenie Gdyni" | 5 634 951 | 5 634 948 | 100,0% |
|  | ZDiZ - zakupy inwestycyjne | 14 600 | 13 517 | 92,6% |
|  | ZDiZ - przeniesienie ROD "Stokrotka" | 890 000 | 2 460 | 0,3% |
|  | ZDiZ - wykonanie kopii pomnika 2 Morskiego Pułku Strzelców wraz z oświetleniem | 70 000 | 41 073 | 58,7% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 500 000 | 284 613 | 56,9% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 1 070 000 |  | 0,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 110 000 | 97 991 | 89,1% |
| 11 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 10 775 325 | 9 033 494 | 83,8% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 9 585 325 | 8 860 315 | 92,4% |
|  | Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie | 240 000 | 113 160 | 47,2% |
|  | Przystosowanie zaplecza boisk kompleksu sportowego Przy SP 29 dla niepełnosprawnych | 49 000 | 30 500 | 62,2% |
|  | Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej | 8 388 675 | 8 019 945 | 95,6% |
|  | Rozbiórka garażu i budowa miejsc parkingowych | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | Dostosowanie istniejącego sektora gości NSR do przepisów | 150 000 | 38 375 | 25,6% |
|  | Dostosowanie pomieszczeń hali lekkoatletycznej na potrzeby przychodni CMOS | 550 000 | 492 746 | 89,6% |
|  | Modernizacja instalacji wentylacyjnej hali lekkoatletycznej | 50 000 | 17 220 | 34,4% |
|  | Wykonanie szlabanu | 6 000 | 4 870 | 81,2% |
|  | Zakup wyposażenia na Marinę | 6 650 | 5 400 | 81,2% |
|  | Zakup wyposażenia stadionu miejskiego | 85 000 | 78 099 | 91,9% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000 | 173 179 | 91,1% |
|  | Zakup specjalistycznego programu do inwentaryzacji wraz z wdrożeniem | 15 000 | 14 369 | 95,8% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 30 000 | 28 154 | 93,8% |
|  | Zakup wyposażenia na imprezy sportowe | 20 000 | 16 495 | 82,5% |
|  | Zakup akcesoriów do ciągnika | 59 200 | 50 430 | 85,2% |
|  | Zakup środków transportu | 65 800 | 63 731 | 96,9% |
|  | rozdz. 92695 - Pozostała działalność | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa falochronu południowego w Marinie | 1 000 000 |  | 0,0% |

- WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA ROK 2011

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2011 | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 4 238 536 | 4 215 982 | 99,5% |
| 1 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 245 806 | 245 806 | 100,0% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 165 306 | 165 306 | 100,0% |
|  | Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Szpital Miejski - zakup i montaż platformy schodowej | 28 536 | 28 536 | 100,0% |
|  | Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii | 16 770 | 16 770 | 100,0% |
|  | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup windy - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 30 500 | 30 500 | 100,0% |
|  | MSPR - dofinansowanie oprogramowania teletransmisji EKG | 30 500 | 30 500 | 100,0% |
|  | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki - Poradnia Leczenia Substytucyjnego | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 000 | 249 980 | 100,0% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | Wykonanie ogrodzenia dodatkowego terenu przeznaczonego na wybieg dla psów oraz dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczeń | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000 | 99 980 | 100,0% |
|  | Montaż poręczy | 50 000 | 49 980 | 100,0% |
|  | ZCK - Rozbudowa oświetlenia na cmentarzach | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 742 730 | 3 720 196 | 99,4% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 3 619 430 | 3 619 430 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 3 619 430 | 3 619 430 | 100,0% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 000 | 100 766 | 96,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich" | 90 000 | 85 766 | 0,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu | 15 000 | 15 000 | 671,8% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 18 300 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt i wykonanie drzwi | 18 300 | 0 | 0,0% |

- WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC W ROKU 2011

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2011 | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 430 649 | 231 047 | 53,7% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 352 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 30 352 | 0 | 0,0% |
|  | RD Redłowo - Budowa dojazdu do boiska sportowego wraz z budową miejsc postojowych | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Redłowo- budowa miejsc postojowych | 7 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciągu pieszo-jezdnego | 13 352 | 0 | 0,0% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 42 000 | 41 993 | 100,0% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 12 000 | 11 993 | 99,9% |
|  | RD Chylonia - budowa bieżni w SP 40 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - Zakup maszyny sprzątającej | 5 000 | 4 993 | 99,9% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - zakup wyposażenia na plac zabaw PS 52 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - monitoring wizyjny w Gimnazjum nr 11 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - moniotoring dla SP 35 | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zakup sprzętu audiowizualnego dla I ALO | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - moniotoring dla SP 35 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 3 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 244 907 | 84 750 | 34,6% |
|  | rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000 | 18 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - Zabezpieczenie wylewów z lasu na ul. Olsztyńską, Nowogrodzką, Słupecką, Wolności | 18 000 | 18 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 161 272 | 57 750 | 35,8% |
|  | RDDąbrowa - Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej | 34 972 | 0 | 0,0% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 65 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup i montaż urządzeń zabawowych | 1 800 | 1 800 | 100,0% |
|  | RD Mały Kack - urządzanie placów zabaw - ul. Racławicka | 51 500 | 51 500 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - zakup i montaż urządzeń zabawowych | 8 000 | 4 450 | 55,6% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 65 635 | 9 000 | 13,7% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Wiczlińskiej | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie oświetlenia części ul. Żółkiewskiego | 45 000 | 3 000 | 6,7% |
|  | RD Pogórze - uzupełnienie oświetlenia ulic | 14 635 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 113 390 | 104 304 | 92,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 99 390 | 99 390 | 100,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Złotej | 99 390 | 99 390 | 100,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 000 | 4 914 | 35,1% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska | 14 000 | 4 914 | 35,1% |

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W ROKU 2011

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan 2011 | Wykonanie za 2011 r. | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 32 370 000 | 31 070 000 | 96,0% |
| 1 | DZ. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | 40002 Dostarczanie wody | 1 300 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w rozbudowie systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane | 1 300 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 970 000 | 30 970 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKA | 622 500 | 622 500 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM | 1 383 500 | 1 383 500 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKT | 994 000 | 994 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce SKM | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 26 970 000 | 26 970 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdańsk | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 25 970 000 | 25 970 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 100 000 | 100 000 | 100,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów w 2011 roku wydatkowano ogółem 113.500.000 zł.

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU 2011

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2011 | Wykonanie 2011 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 1 057 103 910 | 1 027 957 430 | 97,24% |
| Wydatki | 1 186 974 919 | 1 109 822 606 | 93,50% |
| Wynik wykonania budżetu | -129 871 009 | -81 865 176 | 63,04% |
| Przychody z tytułu kredytu | 140 000 000 | 140 000 000 | 100,00% |
| Rozchody - spłaty kredytów | 113 500 000 | 113 500 000 | 100,00% |