###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 350.536.122.zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 25,5 %, tj. 89.430.641 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 131 460 167 | 45 019 730 | 34,25% |
| 630 turystyka | 15 000 | 0 | 0,00% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 6 034 000 | 455 069 | 7,54% |
| 710 działalność usługowa | 136 479 453 | 29 580 855 | 21,67% |
| 750 administracja publiczna | 4 380 243 | 728 878 | 16,64% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 1 794 640 | 77 512 | 4,32% |
| 758 rezerwy | 1 000 000 | 0 | 0,00% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 18 539 514 | 2 522 208 | 13,60% |
| 851 ochrona zdrowia | 298 006 | 287 006 | 96,31% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 777 000 | 0 | 0,00% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 486 351 | 8 101 078 | 21,61% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 002 898 | 2 372 282 | 26,35% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 3 268 850 | 286 023 | 8,75% |
| RAZEM | 350 536 122 | 89 430 641 | 25,51% |

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2011 | Plan na rok 2012 | Wykonanie na 30-06-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 136 122 074 | 26 603 898 |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 85 893 615 | 15 552 435 |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  | 280 000 | 35 047 |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 280 000 | 35 047 |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 60 328 597 | 13 396 508 |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2012 - 2014 | 5 000 000 |  |  |  |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 300 000 | 14 021 |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2013 | 22 734 183 | 1 737 109 | 16 832 678 | 9 002 632 |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 618 | 330 000 | 4 944 470 | 2 697 469 |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 770 000 | 11 537 098 | 6 294 093 |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 008 789 | 637 109 | 351 110 | 11 070 |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 71 450 129 | 2 162 713 | 23 445 919 | 109 408 |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 843 926 | 450 813 | 3 516 888 | 16 412 |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 60 606 203 | 1 711 900 | 19 929 031 | 92 996 |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane | 2012 - 2014 | 3 500 000 |  | 1 000 000 | 15 483 |
|  | - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - III etap | 2012 - 2014 | 55 000 000 |  | 1 000 000 |  |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2012 - 2014 | 41 000 000 |  | 15 500 000 | 3 073 051 |
|  | - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2011 - 2012 | 2 500 000 | 800 000 | 1 200 000 | 828 176 |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa |  |  |  | 250 000 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 800 000 | 353 737 |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 25 285 018 | 2 120 880 |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2012 - 2014 | 43 000 000 |  | 16 435 018 | 1 874 439 |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2012 - 2014 | 8 000 000 |  | 2 000 000 |  |
|  | - przebudowa ulicy Przebendowskich | 2012 | 4 000 000 |  | 3 500 000 |  |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2012 - 2014 | 3 500 000 |  | 500 000 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji rad dzielnic |  |  |  | 2 000 000 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 850 000 | 246 441 |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 7 350 000 | 2 353 717 |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 7 350 000 | 2 353 717 |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2011 - 2014 | 24 540 000 | 2 540 000 | 7 000 000 | 2 281 904 |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 350 000 | 71 813 |
| III | DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA |  |  | 435 000 | 0 |
|  | ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |  |  | 435 000 | 0 |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 435 000 |  |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 11 200 000 | 346 577 |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 10 900 000 | 106 455 |
|  | - przebudowa szkół | 2012 - 2014 | 27 000 000 |  | 10 500 000 | 95 262 |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 400 000 | 11 193 |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  |  | 300 000 | 240 122 |
|  | - przebudowa szkół | 2012 - 2014 | 11 000 000 |  | 300 000 | 240 122 |
| V | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  | 580 000 | 372 261 |
|  | RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE |  | 580 000 | 372 261 |
|  | - adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną | 2011 - 2012 | 1 200 000 | 500 000 | 580 000 | 372 261 |
| VI | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 30 463 459 | 7 820 618 |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  | 22 680 485 | 7 552 370 |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2012 - 2014 | 13 000 000 |  | 3 000 000 | 602 208 |
|  | - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2012 - 2014 | 4 500 000 |  | 200 000 | 76 613 |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych | 2009 - 2013 | 43 496 391 | 5 885 881 | 15 876 081 | 5 106 596 |
|  |  | środki finansowe gminy | 28 376 391 | 3 839 860 | 4 832 447 | 1 554 373 |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 120 000 | 2 046 021 | 11 043 634 | 3 552 223 |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane | 2012 |  |  | 704 404 | 3 327 |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim | 2011 - 2012 | 2 500 000 | 200 000 | 2 300 000 | 1 678 170 |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 500 000 | 85 456 |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 100 000 |  |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  |  | 350 000 | 29 600 |
|  | - tereny zielone | 2012 - 2014 | 5 000 000 |  | 300 000 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 50 000 | 29 600 |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 700 000 | 98 565 |
|  | - oświetlenie ulic | 2012 - 2014 | 2 200 000 | 700 000 | 500 000 | 92 363 |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 50 000 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 150 000 | 6 202 |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 6 732 974 | 140 083 |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłużu - etap I | 2010 - 2013 | 4 538 460 |  | 270 581 |  |
|  |  | środki krajowe | 922 074 |  | 51 036 |  |
|  |  | środki UE | 2 766 220 |  | 153 107 |  |
|  |  | środki własne | 850 166 |  | 66 438 |  |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłużu - etap II | 2010 - 2013 | 1 004 126 |  | 71 279 |  |
|  |  | środki krajowe | 202 394 |  | 11 236 |  |
|  |  | środki UE | 607 180 |  | 33 707 |  |
|  |  | środki własne | 194 552 |  | 26 336 |  |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II | 2009 - 2012 | 4 369 404 | 88 084 | 4 341 114 |  |
|  |  | środki krajowe | 907 665 | 18 050 | 889 615 |  |
|  |  | środki UE | 2 722 994 | 54 150 | 2 668 844 |  |
|  |  | środki własne | 798 539 | 15 884 | 782 655 |  |
|  | - zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola | 2011 - 2012 | 2 200 000 | 500 000 | 1 700 000 |  |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2012 - 2014 | 255 000 | 5 000 | 50 000 |  |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 300 000 | 140 083 |
| VII | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 200 000 | 158 290 |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  |  | 200 000 | 158 290 |
|  | - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | 2011 - 2012 | 1 100 000 | 900 000 | 200 000 | 158 290 |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

  - Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Kontynuowano prace projektowe dla inwestycji pn.:„Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo”.

- Kolej Metropolitalna

Inwestycja kontynuowana. W odpowiedzi na pismo Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zgłoszono przedsięwzięcie pn.: „Budowa integracyjnego węzła przesiadkowego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny” na listę projektów z zakresu transportu metropolitalnego, które mogłyby aplikować o wsparcie w ramach finansowania UE w perspektywie lat 2014-2020.

Jednocześnie czynione były starania o ujęcie na ww. liście przedłużenia linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do Północnych dzielnic Gdyni oraz lotniska Gdynia-Kosakowo oraz właściwego i odpowiednio skoordynowanego zaprojektowania węzłów integracyjnych przy przystankach PKM w ramach działań jakie może wykonać PKM SA.

- Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano realizację projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, w ramach którego zlecono opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa parkingów rowerowych” z terminem zakończenia prac projektowych wrzesień 2012 r.

Zakończono wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego.

Ponadto dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga na odcinku od Kwiatkowskiego do Puckiej uzyskano pozwolenie na budowę i wystąpiono o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z ww. inwestycją. Uzyskano zezwolenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na usunięcie rokitnika pospolitego objętego ścisłą ochroną. Złożono wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk gatunków objętych ochroną oraz o wydanie zezwolenia na zbiór i przetrzymywanie okazów.

Opracowano dokumentację budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puckiej i Chylońskiej, rozpoczęto weryfikację projektu.

Dokumentacja przyszłościowa.

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Inwestycja kontynuowana. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania i budowy kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Podjazd. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na  wykonanie podziałów geodezyjnych dla inwestycji.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - etap III (odcinek leśny)

Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji, wykonano wydzielenia geodezyjne i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa stanowisk do ważenia pojazdów ciężkich na ulicy Morskiej

Zakres prac włączono do zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kcyńską do skrzyżowania z ul. Chylońską II”. Opracowanie dokumentacji zakończono.

- Budowa parkingu  na potrzeby Komisariatu Policji przy ul. Chwarznieńska 4

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto weryfikację projektu.

III. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Heweliusza

Inwestycja kontynuowana. Zakończono aktualizację inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów: III kw.br.

- Budowa ul. Żwirowej, Malarskiej i Murarskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dodatkową dokumentację na włączenie projektowanych ulic do stanu istniejącego, czyli w ulicę Przemyską i Nową Łużycką, dla której uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto weryfikację projektu.

- Budowa ul. Żurawiej

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia prac - październik 2012 r.

- Budowa ulicy Poznańskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dodatkowy projekt na utwardzenie działki gminnej przy ul. Poznańskiej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą  techniczną

Kontynuowano opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia prac: październik 2012 r.

- Budowa ulicy Sakowicza wraz z infrastrukturą  techniczną

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2012 r.

- Budowa ulicy Żukowskiej

Inwestycja kontynuowana. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w sposobie odwodnienia i przebiegu kanalizacji sanitarnej podpisano dodatkową umowę na wykonanie zmian w projekcie branży sanitarnej z terminem wykonania: sierpień 2012 r.

- Budowa drogi dojazdowej do parku w Chwarznie

Zakończono opracowanie dokumentacji, rozpoczęto weryfikację projektu.

- Budowa zatok postojowych  w rejonie ul. L. Staffa w Gdyni

Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Karwiny.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac projektowych we wrześniu 2012 r.

- Koncepcja rozbudowy cmentarza w Kosakowie

Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów oraz zakończono opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza.

- Rozbudowa Cmentarza w Kosakowie

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Cmentarza w Kosakowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe- dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93

Zakończono opracowanie projektu budowlanego i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Wykonywano projekty wykonawcze. Termin zakończenia prac: sierpień 2012 r.

II. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika

Opracowano inwentaryzację geodezyjną rys w istniejącym obiekcie szkoły wraz z opinią stanu technicznego budynku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe

- Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i  zaopatrzenia w wodę  na obszarze   Gdyni

PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni zakończył realizację przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnego, realizowanego na podstawie dokumentacji przekazanej przez Gminę. Ustalono wartości z tytułu przekazania tej dokumentacji do PEWIK Gdynia jako wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w spółce.

- Dokumentacja przyszłościowa

  - Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Wystąpiono z wnioskami (do Wojewody i Starosty) o zgodę na realizację inwestycji drogowej

  - Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny

Uzyskano pozwolenie na budowę, wystąpiono o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów.

  - Rozbudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozpoczęto weryfikację projektu.

  - Przebudowa odcinka zarurowanego Potoku Przemysłowego

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zakres prac włączono do zadania : „Przebudowa skrzyżowania ulic Wielkopolska-Racławicka-Parkowa”.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej

Zakończono opracowanie dokumentacji, którą przekazano do PEWIK- Gdynia 
zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  - Zabezpieczenie wylewów z lasu na ul. Olsztyńską, Nowogrodzką, Słupecką i Wolności

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne).

  - Koncepcja branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej

Zakończono opracowanie wielobranżowej koncepcji.

  - Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy kanału i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac: grudzień 2012 r.

  - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Placu Dworcowego w Gdyni-Chyloni:

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac: listopad 2012 r.

II. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Dokumentacja przyszłościowa

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej/ Szafranowej w Gdyni Dąbrowie. Dla potrzeb realizacji inwestycji przeprowadzono wyłączenie z produkcji leśnej części gruntów. Projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Budowa mostka na strudze Cisowskiej

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania: październik 2012 r.

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa oświetlenia Redłowskiej Ścieżki Zdrowia „Pastwisko Huzarska”

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Redłowo).

- Budowa oświetlenia odcinka ul. Żółkiewskiego (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Oksywie).

- Budowa oświetlenia ul. Promiennej w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: wrzesień 2012 r.

- Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: wrzesień 2012 r.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego w Gdyni na odcinku od ul. Bukowej do Al. Zwycięstwa.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: sierpień 2012 r.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni.

Rozpoczęto procedurę przygotowania przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na usługę - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

- Budowa oświetlenia ulic Miłkowej i Melisowej w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: lipiec 2012 r.

- Budowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: sierpień 2012 r.

- Budowa oświetlenia ul. Rdestowej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do Szafranowej w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania: październik 2012 r.

- Budowa oświetlenia promenady im. Zofii Nałkowskiej w Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Karwiny).

IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja  przyszłościowa

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Zakończono opracowanie dokumentacji budowy dalby i wyciągarek dla łodzi rybackich. Dokumentacja nie uzyskała pozytywnego uzgodnienia Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu

Zakończono opracowanie dokumentacji. Dokumentacja nie uzyskała pozytywnego uzgodnienia Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa

Zlecono opracowanie dwuwariantowej analizy kosztów odwodnienia terenów dzielnicy Chyloni z terminem wykonania:  lipiec  2012 r.

- Zabezpieczenie skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 757/78

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie  decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

- Projekt zieleni zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie

Inwestycja kontynuowana. Zakończono opracowanie projektu zieleni.

- Izolacja akustyczna dla budynku mieszkalnego przy ul. Stryjskiej 7

Opracowano dokumentację wykonania izolacji akustycznej budynku i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600  TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w grudniu  2013r. Inwestycja wspólna  trzech miast Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych projektu. W ramach zadania zostanie wybudowany i uruchomiony zintegrowany system zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych oraz transportu zbiorowego wraz z obszarowym, dynamicznym systemem sterowania ruchem. Zostanie wybudowana kanalizacja kablowa systemowa i lokalna,  ułożony światłowód, zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem modernizacji sygnalizacji świetlnych. Po przebudowie wydzielonych  pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego, powstanie Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem dla obszaru Gdyni. Prace na terenie Gdyni będą realizowane na  głównym ciągu komunikacyjnym od granicy z Rumią do granicy z Sopotem oraz wzdłuż ulicy Wielkopolskiej do Obwodowej. W okresie  sprawozdawczym wykonano badania natężenia ruchu przed budową i wdrożeniem systemu. Wybudowano odcinek kanalizacji kablowej od Węzła Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Centrum Sterowania i Zarządzania Ruchem oraz budowę kanalizacji kablowej w ulicy Lotników od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Kieleckiej.

- Budowa Miejskiej Sieci Szkieletowej (na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej)

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym, wykonano około 900 mb  kanalizacji kablowej.

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy Morskiej i Kalksztajnów  oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w lipcu 2012r.  Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki kamiennej, chodniki i miejsca postojowe z kostki brukowej, zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej, powstała ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Wybudowano sieć oświetleniową, sieć trakcji trolejbusowej , kanalizację deszczową, kanalizację kablową dla potrzeb systemu TRISTAR oraz Miejskiej Sieci Szkieletowej, a także została przebudowana sieć wodociągowa i gazowa. Zostaną  założone trawniki oraz  zamontowane bariery ochronne, energochłonne oraz wykonane  będzie docelowe oznakowanie pionowe i  poziome

- Przebudowa fragmentu działki drogowej nr 853/110 wraz ze zjazdem na ulicę Bosmańską

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 313,00 m², przebudowano przykanalik z wpustem deszczowym, dokonano wymiany pokrywy studni teletechnicznej, założono trawnik.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Inwestycja  zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano roboty  drogowe, przebudowę sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, trakcyjnej, gazowej, wodociągowej, wzmocnienie kanału c.o., urządzono zieleń.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Inwestycja kontynuowana. Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych projektu. W ramach projektu aktualnie realizowane są trzy drogi rowerowe: wzdłuż Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej, wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga, wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej - planowane zakończenie realizacji tego zakresu robót we wrześniu 2012.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 2013 rok. Zostanie wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Puckiej od ul. Czernickiego  do ul. Kartuskiej oraz powstaną  cztery parkingi rowerowe wraz z czterema węzłami  bike & ride.

- Przebudowa osłon przeciwporażeniowych na kładkach dla pieszych nad Al. Piłsudskiego

Roboty zakończone, odebrane i  przekazane do użytkowania. Przebudowano osłony przeciwporażeniowe na kładkach dla pieszych nad Al. Piłsudskiego, dostosowując ich lokalizację do trakcji trolejbusowej, przebudowanej w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

● Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w lipcu 2012. W ramach zadania została rozbudowana sieć trakcyjna i pętla trolejbusowa przy SKM Gdynia – Grabówek. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem poziomym, nawierzchnie chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano renowację istniejącego kanału deszczowego za pomocą rękawa z żywicy poliestrowej. Przebudowano sieć wodociągową i oświetlenie terenu. Inwestycja obejmuje również wykonanie trawników, montaż barier kierunkowych dla osób niewidomych i wiaty przystankowej .

- Budowa ul. Małej  wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja kontynuowana, planowany termin  zakończenia robót w lipcu 2012 r. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, przebudowano sieć teletechniczną, dokonano przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz sieci gazowej. Wykonano drogę o nawierzchni jezdni, chodników  oraz zjazdów z kostki betonowej. Utwardzono odcinek drogi płytami yomb,  przebudowano ogrodzenia.

- Budowa odcinka drogi wewnętrznej sięgacza  ulicy Wawrzyniaka

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym, wykonano  utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej płytami YOMB na długości 16,0 mb.

- Przebudowa fragmentu ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej i płyt YOMB wraz z poboczami na długości 22,0 mb,  przebudowano schody terenowe oraz istniejące ogrodzenie.

- Budowa ul. Poznańskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w październiku 2012r. Zakres robót obejmuje wykonanie: sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji istniejących linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV z nowo projektowanym układem drogowym, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych, budowę nawierzchni utwardzonych - jezdni, chodników i wjazdów na posesje oraz urządzenie zieleni.

- Wykonanie prac przygotowawczych na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ulicy Cylkowskiego 5

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym granic placu manewrowego.

- Przebudowa chodnika przy ul. Promiennej

Zakończono opracowanie dokumentacji, inwestycja w trakcie kompletowania dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

- Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi     Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja zakończona i odebrana, przekazane użytkownikowi w 2009 roku, w trakcie rozliczenia z Inicjatorem.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót we wrześniu  2012. Budynek kaplicy wykonany w stanie surowym zamkniętym, wykonano: instalacje podposadzkowe, izolacje podłóg: termiczne i przeciwwilgociowe, posadzki betonowe, montaż ślusarki okiennej, montaż urządzeń w kotłowni, pokrycie dachu oraz żelbetowe słupy arkad. Zakończono wykonywanie przyłącza gazu, trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu, w tym: wykonywanie tynków, montaż instalacji wewnętrznych, montaż aluminiowej ślusarki drzwiowej, montaż dźwigu osobowo-towarowego. Rozpoczęto wykonywanie posadzek w pomieszczeniach oraz układanie elewacji z płyt kamiennych na elewacji, w trakcie wykonywania jest zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 o budynek sali gimnastycznej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2010 r. W roku 2012 zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej dla sali gimnastycznej.  Ogłoszono przetarg na  wybór wykonawcy tych robót.

Rozdział  80120 – licea ogólnokształcące

# - Przebudowa szkół, w tym:

- Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana i do użytkowania.

Wykonano nawierzchnie poliuretanowe: boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki ręcznej, bieżni  oraz rozbiegu do piaskownicy skoku w dal o powierzchni  łącznej 2 300 m2; nawierzchnię z glinki mielonej rzutni kulą o pow. 135 m2; nawierzchnie z kostki betonowej o pow. 2 946 m2. Wybudowano zbiornik retencyjny o pow. zabudowy 10x12 m systemu AquaCell Plus/Core i kanalizację deszczową o długości  397 mb. Wykonano oświetlenie terenu - zamontowano 29 szt. lamp oświetleniowych. Zamontowano trybuny o konstrukcji stalowej z siedziskami PCV oraz o trybuny o konstrukcji żelbetowej z siedziskami z drewna, założono trawnik o pow. 3 026 m2, nasadzono 28 szt. drzew oraz 2 155 szt. krzewów. Zamontowano ogrodzenie systemowe o długości 444 mb, wyposażono boiska w bramki do piłki ręcznej - 2 szt., słupki stalowe z siatką - 1 kpl, skrzynię stalową na słupki do siatkówki, zamontowano elementy małej architektury.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano wzmocnienie konstrukcji ściany nośnej, przebudowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę drzwiową i dwa okna z PCV na aluminiowe, przebudowano instalacje wewnętrzne oraz dostosowano pomieszczenia poradni w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej i przepisów sanitarno-higienicznych. Dobudowano wiatrołap wraz ze schodami zewnętrznymi oraz wykonano zewnętrzną rampę dla osób niepełnosprawnych. Utwardzono nawierzchnię dojścia do Poradni, wymieniono nawierzchnię utwardzoną na wjeździe do szkoły od strony ul. Płk. Dąbka oraz bramę wjazdową wraz z furtką od strony wschodniej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV

Inwestycja zakończona, odebrana i  przekazana do użytkowania. Wykonano: kanał deszczowy               z rur GRP dn. 800 o długości 40,0 mb z nowym wylotem do rzeki Kaczej, umocniono skarpy koryta rzeki materacami gabionowymi, przebudowano komorę podczyszczającą, odtworzono nawierzchnię drogową oraz umocniono skarpy drogowe płytami MEBA.

- Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego z wylotem do potoku Kolibkowskiego wraz z przebudową ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano kładkę pieszo-rowerową o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym szerokości 3,5 m i długości 6,6 m, umocnienie dna oraz skarp potoku i niecki wypadowej materacami siatkowo-kamiennymi na dł. 139 mb. Wybudowano kanał deszczowy z rur z żywic poliestrowych DN 800 – 146,0 mb, studnie betonowe Ø 1600 -5 szt; drenaż z rur Ø 92/80 – 291,0 mb; bystrotok – długości 26,0 mb i szerokości 1,5 mb ze stopniami z kostki granitowej obudowanymi murem z kostki kamiennej; kratę stalową zabezpieczającą wylot kolektora deszczowego oraz  barierę ochronną stalową długości 12,0 mb.

- Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie robót w sierpniu 2012. Zakres robót obejmuje wycinkę drzew i krzewów, budowę odcinka kanalizacji deszczowej i odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w listopadzie 2012. Projekt realizowany z udziałem środków finansowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres inwestycji obejmuje: budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej, remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach sanitarnych,  zieleń.

- Przebudowa  przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie zadania w listopadzie 2012r. Została wybudowana kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków oraz zakończono próbny rozruch obiektu. Rozpoczęto procedurę mającą na celu  przekazanie przepompowni do eksploatacji przez PEWiK Gdynia. Obiór końcowy zadania nastąpi jednocześnie z odbiorem końcowym zadania „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów”.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ, w tym:

- Budowa ul. Małej wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w lipcu 2012 r. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną.

- Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wiczlińskiej nr 40

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego, ukształtowano i obsiano trawą przyległy teren.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania -  zamontowano 20 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 35 szt. lamp oświetleniowych, w tym w ulicy Pokrzywowej 20 szt., w ul. Goździkowej  6 szt. i  w ulicy Cynamonowej 9 szt.

- Budowa oświetlenia cmentarza wojennego przy ul. Legionów

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym - zamontowano 18 szt. lamp oświetleniowych.  Wykonano oświetlenie iluminacyjne.

- Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2011, w roku 2012 dokonano rozliczenia końcowego.

Dział 921

Rozdział 92116 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki

- Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Na terenie szkoły powstała filia miejskiej biblioteki publicznej o  powierzchni użytkowej 365,2 m2 i kubaturze 1.540,0 m3. Wzmocniono istniejącą konstrukcję stropu oraz ścian nośnych piwnicy i parteru, przebudowano pomieszczenia wraz instalacjami wewnętrznymi; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano przeszklenia wewnętrzne o kl. odporności ogniowej EI 30; wykonano termoizolację adaptowanej części obiektu; schody do biblioteki oraz zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej, odtworzono nawierzchnię i trawniki.

##### II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2012

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 173 211 928 | 31 475 969 | 18,2% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 681 200 | 658 295 | 5,2% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 406 200 | 96 380 | 23,7% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 60 000 | 180 | 0,3% |
|  | ZKM - zakup serwera z oprogramowaniem do zabezpieczania danych osobowych i komunikacji systemów inormatycznych ZKM z systemem biletu elektronicznego | 250 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - wykonanie elewacji w BOK przy ul. Kilińskiego | 96 200 | 96 200 | 100,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 650 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa skrzyżowania u. Dąbka - Kwiatkowskiego | 650 000 |  | 0,0% |
|  | Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych | 3 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 8 500 000 | 561 915 | 6,6% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 5 500 000 | 561 915 | 10,2% |
|  | ZDiZ - Przebudowa dróg gruntowych w technice płyt YOMB | 3 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa zejścia przy ul. Kopernika - Redłowska Ścieżka Zdrowia | 50 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalnoąć | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | Projekt "INTERFACE" | 75 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykonanie wiat na terenach leśnych | 15 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 034 000 | 455 069 | 7,5% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 034 000 | 455 069 | 7,5% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 4 265 000 | 615 | 0,0% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 328 000 | 26 950 | 8,2% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 1 441 000 | 427 504 | 29,7% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 129 129 453 | 27 227 138 | 21,1% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 130 000 | 47 791 | 36,8% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 130 000 | 47 791 | 36,8% |
|  | rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | Prowadzenie katastru nieruchomości - zakupy inwestycyjne | 304 000 |  | 0,0% |
|  | Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupy inwestycyjne | 196 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 128 499 453 | 27 179 347 | 21,2% |
|  | GCI - BIOBUSINESS LABORATORIUM | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | GCI - zakup oprogramowania do zarządzania PPNT | 50 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - budowa ściany wygradzającej w Galerii PPNT | 54 000 | 44 315 | 82,1% |
|  | GCI - rozbudowa centrali telefonicznej | 20 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - zakup wirówki MICROCL do laboratorium | 15 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - Projekt DESIGNSHIP | 60 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - Projekt BALTIC FASHION | 10 000 |  | 0,0% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 74 512 686 | 16 488 839 | 22,1% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 53 747 767 | 10 616 193 | 19,8% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 945 243 | 728 878 | 18,5% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 795 243 | 728 878 | 19,2% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 859 149 | 665 361 | 77,4% |
|  | Użytkowanie pomieszczeń budynku | 73 500 |  | 0,0% |
|  | System oddymiający klatki budynku UM | 100 000 | 4 957 | 5,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 2 368 184 | 58 560 | 2,5% |
|  | Zakup samochodu (bus) | 344 410 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000 | 0 | 0,0% |
|  | Promocja miasta - podświetlenie pomnika "Gra Masztów" na Molu Południowym | 140 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 783 640 | 77 512 | 4,3% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 740 000 | 40 000 | 5,4% |
|  | Zakup quada dla Policji | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 700 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 750 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup podnośnika hudraulicznego | 750 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 12 000 | 0 | 0,0% |
|  | wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 12 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 75 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodów | 75 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 81 640 | 12 512 | 15,3% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 81 640 | 12 512 | 15,3% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 100 000 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 729 514 | 1 799 771 | 26,7% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 648 900 | 910 | 0,1% |
|  | Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 458 900 | 910 | 0,2% |
|  | Wykonanie węzła cieplnego wraz z robotami budowlanymi i projektem | 190 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 248 460 | 248 460 | 100,0% |
|  | SOSW nr 1 - zakup środka transportu | 248 460 | 248 460 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 258 500 | 40 544 | 15,7% |
|  | PS 4 - przebudowa pomieszczeń kuchni i zabudowa podcienia wraz z opracowaniem dokumentacji | 20 000 | 19 926 | 99,6% |
|  | PS 21 - zakup patelni | 6 000 | 5 550 | 92,5% |
|  | PS 19 - Przebudowa kuchni wraz z wykonaniem decyzji straży pożarnej w ramach projektu dobudowy szybu windy | 150 000 | 15 068 | 10,0% |
|  | PS 42 - Zakup szfy ognioodpornej | 7 500 |  | 0,0% |
|  | Wykonanie węzła cieplnego wraz z robotami budowlanymi i projektem | 75 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 215 000 | 0 | 0,0% |
|  | Gimnazjum nr 3 - dobudowa szybu windy i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zaleceń p.poż | 215 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 195 235 | 5 904 | 3,0% |
|  | ZSO nr 1 - Przebudowa pomieszczeń kotłowni | 195 235 | 5 904 | 3,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 69 000 | 0 | 0,0% |
|  | Modernizacja rozdzielnicy głównej elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi | 69 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 24 600 | 24 600 | 100,0% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 24 600 | 24 600 | 100,0% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 22 000 | 10 821 | 49,2% |
|  | PS 5 - zakup zmywarki przemysłowej | 11 000 | 10 821 | 98,4% |
|  | SP 35 - zakup kuchni gazowej | 11 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 5 047 819 | 1 468 532 | 29,1% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 5 047 819 | 1 468 532 | 29,1% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 350 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 350 000 | 0 | 0,0% |
|  | MOPS - przystosowanie Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Bosmańskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 350 000 |  | 0,0% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 420 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85305 - Żłobki | 420 000 | 0 | 0,0% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku dla zespołu żłobkowo-przedszkolnego | 420 000 |  | 0,0% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 067 028 | 206 383 | 4,1% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 914 533 | 9 267 | 0,5% |
|  | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego (SMO) | 1 628 847 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - park rekreacyjny | 44 885 |  | 0,0% |
|  | ZDIZ - rewitalizacja terenów zielonych | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ- plac zabaw na Bernadowie | 59 855 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 18 300 | 9 267 | 50,6% |
|  | Budowa małej infrastruktury służącej ochrony przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska | 102 646 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 219 500 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa oświetlenia ul. Zielonej | 219 500 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 961 600 | 5 289 | 0,6% |
|  | Montaż pompy ciepła w celu doprowadzenia ciepłej wody do ośrodka wczesnej interwencji | 36 600 |  | 0,0% |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 300 000 |  | 0,0% |
|  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 175 000 |  | 0,0% |
|  | MOPS - likwidacja piecy gazowych i podłączenie do miejskiej sieci ogrzewania | 120 000 |  | 0,0% |
|  | SSO-W nr 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 130 000 | 1 968 | 1,5% |
|  | MOPS termomodernizacja budynków DDPS przy ul. Maczka 1 oraz ZDBS przy ul. Działowskiego 11 | 200 000 | 3 321 | 1,7% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 1 971 395 | 191 827 | 9,7% |
|  | ZDiZ - siedziska Świętojańska | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - przeniesienie ROD "Stokrotka" | 974 245 | 98 400 | 10,1% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 10 000 |  | 0,0% |
|  | "Program ochrony przed hałasem" | 67 150 | 62 646 | 93,3% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 800 000 |  | 0,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 60 000 | 30 781 | 51,3% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000 000 | 36 900 | 0,9% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 4 000 000 | 36 900 | 0,9% |
|  | Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Muzeum Emigracji | 4 000 000 | 36 900 | 0,9% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 2 056 850 | 286 023 | 13,9% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 2 021 850 | 251 567 | 12,4% |
|  | Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | Wykonanie dojścia dla kibiców gości do stadionu miejskiego | 510 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup wyposażenia na imprezy miejskie | 10 000 | 8 027 | 80,3% |
|  | Dostosowanie istniejącego sektora gości NSR do przepisów | 240 000 |  | 0,0% |
|  | Ogrodzenie wewnętrzne przy stadionie miejskim | 22 000 | 3 690 | 16,8% |
|  | MDK - zakup rolby na lodowisko | 239 850 | 239 850 | 100,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000 | 34 456 | 98,4% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 35 000 | 34 456 | 98,4% |

##### III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA

##### I półrocze 2012

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 7 531 904 | 2 464 098 | 32,7% |
| 1 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 298 006 | 287 006 | 96,3% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 273 006 | 262 006 | 96,0% |
|  | Szpital Miejski - modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i aparatury medycznej | 100 000 | 99 000 | 99,0% |
|  | Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii | 113 006 | 113 006 | 100,0% |
|  | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu medycznego | 60 000 | 50 000 | 83,3% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 231 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 850 000 | 0 | 0,0% |
|  | przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 850 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 381 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZCK - wykonanie poręczy ochronnych przy skarpie - cm. Witomino | 25 000 |  | 0,0% |
|  | ZCK - budowa kolumbarium | 231 000 |  | 0,0% |
|  | ZCK - zakup maszyny do opróżniania pojemników na odpady | 15 000 |  | 0,0% |
|  | ZCK - zakup ciągnika komunalnego z osprzętem | 110 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 802 898 | 2 177 092 | 45,3% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 4 293 498 | 2 105 992 | 49,1% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 4 293 498 | 2 105 992 | 49,1% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 255 000 | 15 000 | 5,9% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich" | 90 000 |  | 0,0% |
|  | Centrum Kultury - budowa parkingu | 150 000 |  | 0,0% |
|  | Centrum Kultury - zakup i montaż oświetlenia scenicznego | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - biblioteki | 116 100 | 56 100 | 48,3% |
|  | MBP - zakup regałów | 60 000 |  | 0,0% |
|  | MBP - zakup sprzętu komputerowego | 56 100 | 56 100 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 138 300 | 0 | 0,0% |
|  | MMG - modernizacja telewizji przemysłowej | 100 000 |  | 0,0% |
|  | MMG -projekt i wykonanie drzwi wejściowych | 18 300 |  | 0,0% |
|  | MMG - wymiana drzwi wejściowych | 20 000 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 1 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 1 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Hala W_S - zakup i montaż kotary rozdzielającej | 1 200 000 | 0 | 0,0% |

##### IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA I półrocze 2012

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 405 834 | 77 676 | 19,1% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 352 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne powiatowe | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Unruga | 50 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 16 352 | 0 | 0,0% |
|  | RD Redłowo - Budowa schodów przy ul. Powstania Listopadowego | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciągu pieszo-jezdnego | 13 352 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Redłowo -przebudowa zejścia przy ul. Kopernika - Redłowska Ścieżka Zdrowia | 10 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 3 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Mały Kack- monitoring placu zabaw przy ul. Wieluńskiej | 8 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 000 | 3 599 | 14,4% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 25 000 | 3 599 | 14,4% |
|  | RD Działki Leśne - moniotoring dla SP 26 | 4 000 |  | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - moniotoring dla ZSSpecjalnych nr 17 | 4 000 |  | 0,0% |
|  | RD Karwiny- moniotoring dla SP 46 | 7 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zakup sprzętu do monitoringu dla SP 16 | 10 000 | 3 599 | 36,0% |
| 4 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 7 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 7 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - MOPS - zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla ośrodka opiekuńczego | 7 000 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Obłuże - wykonanie monitoringu zewnętrznego w SOSW nr 1 | 5 000 |  | 0,0% |
| 6 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 269 482 | 74 077 | 27,5% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 201 847 | 57 966 | 28,7% |
|  | RDDąbrowa - Opracowanie dokumentacji budowy polany leśnej przy ul. Rdestowej | 34 972 | 7 741 | 22,1% |
|  | RDDąbrowa - Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej | 7 000 | 4 525 | 64,6% |
|  | RDDąbrowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 5 000 |  | 0,0% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 65 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw w Starym Chwarznie | 2 600 |  | 0,0% |
|  | RD Mały Kack - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wieluńskiej | 46 000 | 45 700 | 99,3% |
|  | RD Obłuże - wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Przy stawku" | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - zagospodarowanie terenów zielonych | 8 725 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - urządzenie placu zabaw przy ul. Nauczycielskiej | 7 550 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - Budowa schodów do Redłowskiej Ścieżki Zdrowia | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 3 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich | 4 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 67 635 | 16 111 | 23,8% |
|  | RD Oksywie - wykonanie oświetlenia części ul. Żółkiewskiego | 42 000 | 12 190 | 29,0% |
|  | RD Redłowo - Budowa oświetlenia i monitoringu Redłowskiej Ścieżki Zdrowia | 11 000 | 3 921 | 35,6% |
|  | RD Pogórze - uzupełnienie oświetlenia ulic | 14 635 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 12 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 12 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - modernizacja infrastruktury sportowej | 12 000 |  | 0,0% |

##### V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA I półrocze 2012

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 33 264 382 | 28 809 000 | 86,6% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 32 809 000 | 28 809 000 | 87,8% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 4 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKA | 972 500 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM | 1 250 500 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKT | 777 000 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce SKM | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 28 809 000 | 28 809 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 28 809 000 | 28 809 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 455 382 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 255 382 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce EKODOLINA | 255 382 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90080 Działalność badawczo - rozwojowa | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w Narodowym Centrum Badań Bałtyckich | 200 000 |  | 0,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta w I półroczu 2012r. wydatkowano 52.750.000 zł, z tego:

  - spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji	      8.750.000 zł

  - spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu

budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	                44.000.000 zł