###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 241.078.129 zł, z czego wydatkowano 89,7 %, tj. 216.304.800 zł.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Z własnych środków sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 99.399.221 zł (46,0%), natomiast z zewnętrznych źródeł na finansowanie inwestycji Gdynia otrzymała środki w kwocie 116.905.579 zł (54,0%).

W 2012 r. Gdynia otrzymała ze środków budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji. 107.793.816 zł, z czego na:

- budowę Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego( etap 3 i 4) 	   64.149.112 zł,

- przebudowę układu drogowego węzła Św. Maksymiliana  wraz z

budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską,  torami SKM

i PKP w Gdyni	- rozliczenie inwestycji zakończonej w 2011 r.  	   13.034.366 zł,

- projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej” – refundacja

poniesionych kosztów						  	     9.325.236 zł,

- projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem

TRISTAR  w Gdańsku, Gdyni i Sopocie"					     8.665.407 zł,

- projekt "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej

w latach 2007 - 2013"							    8.321.974 zł,

- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”	         	     3.840.876 zł,

- refundacja kosztów poniesionych na „Kompleksową termomodernizację

dziewięciu budynków placówek oświatowych” 			      	        411.366 zł,

- budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze

rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni						          45.479 zł.

Ze środków z budżetu państwa wykorzystano 8.689.239 zł, z czego na:

- refundację kosztów projektu "Pomorski Park Naukowo-Technologiczny-

Rozbudowa etap 3"								     8.054.057 zł,

- przebudowę ul. Okrzei 							        435.018 zł,

- program "Radosna szkoła" 							        194.505 zł,

- ośrodki wsparcia 									5.659 zł,

Od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień otrzymano środki w kwocie 262.288 zł, z czego:

- z Gminy Szemud w związku z przejęciem zadań w zakresie gospodarki

odpadami komunalnymi		 				                    255.382 zł,

- z gminy Hel na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej           4.860 zł,

- z Gdańska i Sopotu na realizację zadania "Wdrożenie zintegrowanego

systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie"		2.046 zł.

Pozostałe środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 160.236 zł pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na

dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji	        145.106 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wyposażenie placów

zabaw w Gdyni w autonomiczne oświetlenie ledowe - etap I		            9.780 zł,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji

projektu "Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody  na obszarze

rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni"				                        5.350 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 79 150 461 | 69 494 680 | 87,80% |
| 630 turystyka | 15 000 |  | 0,00% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 5 367 170 | 5 128 505 | 95,55% |
| 710 działalność usługowa | 98 084 658 | 93 668 641 | 95,50% |
| 750 administracja publiczna | 4 344 976 | 2 616 810 | 60,23% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 1 948 285 | 1 889 069 | 96,96% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 10 944 973 | 9 758 335 | 89,16% |
| 851 ochrona zdrowia | 298 006 | 287 006 | 96,31% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 1 005 569 | 553 132 | 55,01% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 019 423 | 24 114 833 | 89,25% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 830 758 | 6 096 200 | 62,01% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 3 068 850 | 2 697 589 | 87,90% |
| RAZEM | 241 078 129 | 216 304 800 | 89,72% |

W 2012 roku największą inwestycją była budowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na którą wydatkowano 86.034.281 zł, tj 39,8% wydatków majątkowych ogółem.

Kontynuowano realizację inwestycji drogowych – przeznaczono na nie 32,12% środków.

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące wydatki drogowe to:

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej	  	12.075.934 zł,

- modernizacja ulic gminnych				  8.927.889 zł,

- modernizacja ulic powiatowych				   5.327.620 zł,

- wykupy gruntów pod budowę dróg i regulacja stanów prawnych		   4.628.563 zł,

- modernizacja dróg gruntowych w technice płyt yomb		  	   2.960.158 zł.

Wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniosły 24.114.833 zł, z czego na inwestycje związane z gospodarka ściekową i ochroną wód wydatkowano 18.631.545 zł, utrzymania i zagospodarowanie terenów zielonych 1.081.262 zł.

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 9.758.335 zł, z czego na przebudowę budynków i dokumentację przyszłościową oraz zakupy inwestycyjne do szkół wydano 3.867.952 zł. Kwotę 5.890.383 wydatkowano na rozwój elektronicznych usług publicznych w gdyńskich placówkach oświatowych (e-dziennik).

Na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy Teatru Muzycznego w Gdyni gmina przekazała dotację w wysokości 4.293.498 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2011r. | Wykonanie 2011r. | % udz. w strukturze | wskaźnik wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wykupy gruntów | 9 330 000 | 5 345 417 | 5,20% | 57,29% |
| realizacja zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych | 183 889 962 | 166 456 748 | 67,99% | 90,52% |
| zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 084 021 | 8 396 313 | 6,73% | 83,26% |
| dotacje na inwestycje realizowane przez zakłady budżetowe | 1 581 000 | 1 580 686 | 0,06% | 99,98% |
| dotacje na inwestycje jednostek kultury | 4 830 758 | 4 629 629 | 2,13% | 95,84% |
| dotacje na inwestycje zakładów opieki zdrowotnej | 298 006 | 287 006 | 0,14% | 96,31% |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 31 064 382 | 29 609 000 | 17,75% | 95,31% |
| Suma całkowita | 241 078 129 | 216 034 800 | 100,00% | 89,72% |

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2011 | Plan na rok 2012 | Wykonanie na dzień 31-12-2012 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  |  | 67 134 988 | 60 110 965 | 89,5% |
| I | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 36 231 279 | 31 717 338 | 87,5% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  |  |  | 280 000 | 160 075 | 57,2% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto |  |  |  | 280 000 | 160 075 | 57,2% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 21 336 261 | 20 244 675 | 94,9% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 300 000 | 200 936 | 67,0% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2013 | 22 734 183 | 1 737 109 | 12 289 161 | 12 075 934 | 98,3% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 618 | 330 000 | 3 648 377 | 3 598 407 | 98,6% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 770 000 | 8 512 880 | 8 396 284 | 98,6% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 008 789 | 637 109 | 127 904 | 81 243 | 63,5% |
|  | - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 71 450 129 | 2 162 713 | 707 100 | 445 470 | 63,0% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 843 926 | 450 813 | 106 065 | 66 821 | 63,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 60 606 203 | 1 711 900 | 601 035 | 378 649 | 63,0% |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane | 2012 - 2014 | 3 500 000 |  | 460 000 | 458 321 | 99,6% |
|  | - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - III etap | 2012 - 2014 | 55 000 000 |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - przebudowa dróg powiatowych | 2012 - 2014 | 41 000 000 |  | 5 500 000 | 5 317 620 | 96,7% |
|  | - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej | 2011 - 2012 | 2 500 000 | 800 000 | 1 200 000 | 1 044 050 | 87,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona i Nowa Węglowa |  |  |  | 30 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 800 000 | 702 344 | 87,8% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  |  | 14 615 018 | 11 312 588 | 77,4% |
|  | - modernizacja ulic gminnych | 2012 - 2014 | 43 000 000 |  | 9 635 018 | 8 927 889 | 92,7% |
|  | - budowa ścieżek rowerowych | 2012 - 2014 | 8 000 000 |  | 820 000 | 704 499 | 85,9% |
|  | - przebudowa ulicy Przebendowskich | 2012 | 4 000 000 |  | 1 300 000 | 1 235 705 | 95,1% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2012 - 2014 | 3 500 000 |  | 10 000 | 2 460 | 24,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji rad dzielnic |  |  |  | 2 000 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 850 000 | 442 035 | 52,0% |
| II | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 7 000 000 | 6 784 934 | 96,9% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  |  | 7 000 000 | 6 784 934 | 96,9% |
|  | - rozbudowa cmentarzy ZCK | 2011 - 2014 | 24 540 000 | 2 540 000 | 6 650 000 | 6 629 811 | 99,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 350 000 | 155 123 | 44,3% |
| III | DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA |  |  |  | 435 000 | 342 660 | 78,8% |
|  | ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |  |  |  | 435 000 | 342 660 | 78,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 435 000 | 342 660 | 78,8% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 2 460 000 | 1 490 531 | 60,6% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  |  | 2 160 000 | 1 244 871 | 57,6% |
|  | - przebudowa szkół | 2012 - 2014 | 27 000 000 |  | 1 760 000 | 857 316 | 48,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 400 000 | 387 555 | 96,9% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE |  |  |  | 300 000 | 245 660 | 81,9% |
|  | - przebudowa szkół | 2012 - 2014 | 11 000 000 |  | 300 000 | 245 660 | 81,9% |
| VIII | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |  |  |  | 500 000 | 495 708 | 99,1% |
|  | RODZIAŁ 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE |  |  |  | 500 000 | 495 708 | 99,1% |
|  | - adaptacja pomieszczeń ZSO Nr 4 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną | 2011 - 2012 | 1 200 000 | 500 000 | 500 000 | 495 708 | 99,1% |
| IX | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 20 308 709 | 19 121 504 | 94,2% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  |  | 19 029 509 | 18 204 118 | 95,7% |
|  | - regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2012 - 2014 | 13 000 000 |  | 1 750 000 | 1 645 678 | 94,0% |
|  | - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2012 - 2014 | 4 500 000 |  | 200 000 | 104 773 | 52,4% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2013 | 43 496 391 | 5 885 881 | 13 755 105 | 13 750 981 | 100,0% |
|  |  | środki finansowe gminy | 28 376 391 | 3 839 860 | 4 186 853 | 4 185 597 | 100,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 120 000 | 2 046 021 | 9 568 252 | 9 565 384 | 100,0% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane | 2012 |  |  | 704 404 | 460 295 | 65,3% |
|  | - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim | 2011 - 2012 | 2 500 000 | 200 000 | 2 120 000 | 2 091 630 | 98,7% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 500 000 | 150 761 | 30,2% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  |  |  | #DZIEL/0! |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH § 6050 |  |  |  | 110 000 | 48 479 | 44,1% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 50 000 | 48 479 | 97,0% |
|  | realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów |  |  |  | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  |  | 700 000 | 479 722 | 68,5% |
|  | - oświetlenie ulic | 2012 - 2014 | 2 200 000 | 700 000 | 500 000 | 390 860 | 78,2% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne |  |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 150 000 | 88 862 | 59,2% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  |  | 469 200 | 389 185 | 82,9% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II | 2009 - 2012 | 4 369 404 | 88 084 | 49 200 | 49 200 | 100,0% |
|  |  | środki krajowe | 28 050 | 18 050 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  |  | środki UE | 84 150 | 54 150 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  |  | środki własne | 25 084 | 15 884 | 9 200 | 9 200 | 100,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2012 - 2014 | 255 000 | 5 000 | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 370 000 | 339 985 | 91,9% |
| X | DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  | 200 000 | 158 290 | 79,1% |
|  | ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI |  |  |  | 200 000 | 158 290 | 79,1% |
|  | - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki | 2011 - 2012 | 1 100 000 | 900 000 | 200 000 | 158 290 | 79,1% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- w zakresie przygotowania inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

  - Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym

Kontynuowano prace projektowe dla inwestycji pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo”. Zlecono podział inwestycji na dwa zadania z odrębną dokumentacją projektową.

- TROLLEY

Kontynuowano realizację projektu. Wydano podręcznik o konwersji autobusu na trolejbus, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Zorganizowano obchody trzeciego europejskiego dnia trolejbusowego równocześnie w Gdyni, Tychach i Lublinie wraz z konkursem fotograficznym.

- Kolej Metropolitalna

Inwestycja kontynuowana. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa integracyjnego węzła przesiadkowego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia-Karwiny” zgłoszono na listę projektów z zakresu transportu metropolitalnego, które mogą aplikować o wsparcie w ramach finansowania z budżetu UE w perspektywie lat 2014-2020.

Ponadto podjęto starania o ujęcie na ww. liście projektu przedłużenia linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do Północnych dzielnic Gdyni oraz lotniska Gdynia-Kosakowo i właściwego zaprojektowania węzłów integracyjnych przy przystankach PKM w ramach działań jakie może wykonać PKM SA.

II. Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Kontynuowano realizację projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”, w ramach którego opracowano dokumentację dla zadania pn.: „Budowa parkingów rowerowych” oraz zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych parkingów rowerowych typu bike & ride zlokalizowanych na terenie Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy monitoringu parkingów rowerowych w dwóch  lokalizacjach: przystanek SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana oraz przystanek SKM Gdynia Orłowo i podpisano umowę z terminem wykonania prac - marzec 2013r.

Zakończono wykonanie aktualizacji dokumentacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łużyckiej i uzyskano pozwolenie na budowę dla tej ścieżki.

Uzyskano pozwolenie na budowę dla ścieżki rowerowej wzdłuż wzdłuż Klifu Nadmorskiego.

Dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga na odcinku od Kwiatkowskiego do Puckiej uzyskano decyzję pozwolenie na budowę, decyzję na usunięcie drzew i krzewów oraz zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na zniszczenie siedliska oraz przesadzenie objętego ścisłą ochroną prawną rokitnika zwyczajnego. Zlecono usunięcie i  przesadzenie krzewów rokitnika oraz nadzór ornitologiczny w trakcie czynności związanych z zebraniem sadzonek oraz wycinką. Po dokonaniu odbioru robót przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie  oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku stosowne sprawozdania.

Zakończono opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puckiej i Chylońskiej oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Udzielono zamówienia na opracowanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej z terminem wykonania prac - kwiecień 2013r.

- ul. Waszyngtona – Nowa Węglowa

Wystąpiono o warunki techniczne do gestorów sieci i rozpoczęto opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowy ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego. Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

- Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania i budowy kładki pieszo-rowerowej. Wykonano podziały geodezyjne działek pod projektowany pas drogowy.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - etap III (odcinek leśny)

Zakończono opracowanie aktualizacji dokumentacji, wykonano wydzielenia geodezyjne pasa drogowego i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa stanowisk do ważenia pojazdów ciężkich na ulicy Morskiej

Zakres prac włączono do zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kcyńską do skrzyżowania z ul. Chylońską II”. Opracowanie dokumentacji zakończono i uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa parkingu w rejonie ulicy Widnej i Chwarznieńskiej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa parkingu  na potrzeby Komisariatu Policji przy ul. Chwarznieńskiej 4

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

III. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- Przebudowa ul. Apollina i Izydy

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa ul. Heweliusza

Inwestycja kontynuowana. Zakończono aktualizację inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem i uzyskano decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów.

- Budowa ul. Żwirowej, Malarskiej i Murarskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

- Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dodatkową dokumentację na włączenie projektowanych ulic do stanu istniejącego, czyli w ulicę Przemyską i Nową Łużycką, dla której uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonano podziały geodezyjne działek pod projektowane pasy drogowe.

- Budowa ul. Żurawiej

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia prac - marzec 2013 r.

- Budowa ulicy Poznańskiej

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowano dodatkowy projekt na utwardzenie działki gminnej przy ul. Poznańskiej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót  budowlanych.

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą  techniczną

Kontynuowano opracowanie dokumentacji. Termin zakończenia prac - kwiecień 2013 r.

- Budowa ulicy Sakowicza wraz z infrastrukturą  techniczną

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego działek pod projektowany pas drogowy.

- Budowa ulicy Żukowskiej

Inwestycja kontynuowana. Podpisano dodatkowe umowy: na wykonanie zmian w projekcie branży sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, związanych z zapewnieniem wjazdu na teren posesji, która w trakcie trwania prac projektowych została sprzedana inwestorowi prywatnemu na cele usługowo-budowlane. Termin wykonania całości opracowania - luty 2013 r.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego rozbiórki obiektów budowlanych przy ul. Żukowskiej 6 i uzyskano pozwolenie na ich rozbiórkę.

- Budowa drogi dojazdowej do parku w Chwarznie

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa Parku w Chwarznie”.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji Rad Dzielnic

  - Przebudowa ul. Kołłątaja  w Gdyni na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 wraz 
z przebudową kolidującej infrastruktury.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac - sierpień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Grabówek.

  - Zagospodarowanie placu przy ul. Mickiewicza i Kochanowskiego  w  Gdyni.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania  prac - wrzesień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Kamienna Góra.

  - Przebudowa ul. Modlińskiej w Gdyni na odcinku od ul. Władysławskiego do posesji nr 25 wraz z infrastrukturą techniczną, budową kanalizacji deszczowej i zbiornika
retencyjnego.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania  prac - październik 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Leszczyki.

  - Budowa zatok postojowych  w rejonie ul. L. Staffa w Gdyni

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozpoczęto weryfikację projektu. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Karwiny.

  - Budowa sieci sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Zauchy i ul. Gierdziejewskiego w Gdyni.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem
wykonania prac - lipiec 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

  - Rozbudowa oświetlenia ul. Kilińskiego.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac - maj 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście.

  - Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej dla nieruchomości położonych przy Al. Zwycięstwa 138.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000 EURO na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac - listopad 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach  Gradowej, Śnieżniej i Tęczowej

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac - wrzesień 2013 r. Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin zakończenia prac - czerwiec 2013 r.

- Koncepcja rozbudowy cmentarza w Kosakowie

Wykonano inwentaryzację drzew i krzewów oraz zakończono opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza.

- Rozbudowa Cmentarza w Kosakowie

Wykonano dokumentację projektową rozbudowy Cmentarza w Kosakowie. Rozpoczęto weryfikację projektu. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I. Rozdział 80101  – szkoły podstawowe- dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę.

II. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika.

Opracowano inwentaryzację geodezyjną rys w istniejącym obiekcie szkoły wraz z opinią stanu technicznego budynku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe

- Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze   Gdyni

PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni zakończył realizację przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnego, realizowanego na podstawie dokumentacji przekazanej przez Gminę. Ustalono wartość z tytułu przekazania tej dokumentacji do PEWIK Gdynia jako wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w spółce. Dokonano rozliczenia rzeczowo-finansowego kosztów budowy dróg eksploatacyjnych i dojazdowych do przepompowni ścieków, wybudowanych przez PEWIK Gdynia w ramach inwestycji.

- Dokumentacja przyszłościowa

  - Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Kcyńskiej do ul. Chylońskiej II)

Uzyskano zgody (od Wojewody i Starosty) na realizację inwestycji drogowej.

  - Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny

Uzyskano zezwolenie na zniszczenie krzewów rokitnika pospolitego (gatunek chroniony) kolidującego z planowaną budową zbiornika retencyjnego „Karwiny” w rejonie ul. Buraczanej i Nałkowskiej w Gdyni oraz zezwolenie na odtworzenie 30% zniszczonej populacji tej rośliny.

  - Rozbudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonano wydzielenia geodezyjne pasa drogowego.

  - Przebudowa odcinka zarurowanego Potoku Przemysłowego

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zakres prac włączono do zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic Wielkopolska-Racławicka-Parkowa”.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej

Zakończono opracowanie dokumentacji, którą przekazano wraz z pozwoleniem na budowę do PEWIK Gdynia, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a PEWIK.

  - Zabezpieczenie wylewów z lasu na ul. Olsztyńską, Nowogrodzką, Słupecką i Wolności

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne.

  - Przebudowa zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Zakończono opracowanie koncepcji przebudowy kanału. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania - marzec 2013 r.

  - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Gdyni

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac - kwiecień 2013 r.

  - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Placu Dworcowego w Gdyni-Chyloni

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto weryfikację projektu.

10. Umocnienie koryta rzeki Kaczej w rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Kurpiowskiej w Gdyni

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac - luty 2013 r.

II. Rozdział 90004  – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji.

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej/ Szafranowej w Gdyni Dąbrowie. Dla potrzeb realizacji inwestycji przeprowadzono wyłączenie z produkcji leśnej części gruntów. Projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

- Budowa mostku na strudze Cisowskiej

Opracowano dokumentację  projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto weryfikację projektu.

- Wycinka krzewów rokitnika pospolitego, który kolidował z planowaną budową zbiornika retencyjnego „Karwiny” w rejonie ul. Buraczanej i Nałkowskiej.

Zlecono wycinkę krzewów oraz nowe nasadzenia w celu odtworzenia co najmniej 30%  powierzchni zniszczonych zarośli tego gatunku zgodnie z decyzjami Generalnego (GDOŚ) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ). Przekazano sprawozdania z wykonanych czynności odpowiednio do GDOŚ i RDOŚ.

III. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

- Budowa oświetlenia Redłowskiej Ścieżki Zdrowia „Pastwisko Huzarska”

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Redowo.

- Budowa oświetlenia odcinka ul. Żółkiewskiego (od ul. Belwederskiej do ogródków działkowych)

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Oksywie.

- Budowy oświetlenia ul. Promiennej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowy oświetlenia ciągu pieszego w Gdyni na odcinku od ul. Bukowej do Al. Zwycięstwa.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Gdyni.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla 5 wybranych ulic i ciągów pieszo-jezdnych oraz podpisano umowę z terminem wykonania - sierpień 2013 r.

- Budowa oświetlenia ulic Miłkowej i Melisowej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia ulicy Granatowej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Budowa oświetlenia ul. Rdestowej na odcinku od ul. Chwarznieńskiej do Szafranowej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji. Rozpoczęto weryfikację projektu.

- Budowa oświetlenia gminnego w ulicach Knyszyńskiej, Kampinoskiej oraz Tucholskiej w Gdyni.

Zlecono opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania prac -  luty 2013 r.

- Budowa oświetlenia promenady im. Zofii Nałkowskiej w Gdyni.

Zakończono opracowanie dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt współfinansowany ze środków Rady Dzielnicy Karwiny.

IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa  i koszty przygotowania inwestycji

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Zakończono opracowanie dokumentacji budowy dalby i wyciągarek dla łodzi rybackich. Dokumentacja nie uzyskała pozytywnego uzgodnienia Urzędu Morskiego w Gdyni. Opracowano koncepcję dla wykonania technicznej zmiany lokalizacji przystani rybackiej w Gdyni.

- Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu

Zakończono opracowanie dokumentacji. Dokumentacja nie uzyskała pozytywnego uzgodnienia Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa

Opracowano III wariantową analizy kosztów odwodnienia terenów dzielnicy Chylonia.

- Zabezpieczenie skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 757/78

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano decyzje: pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 757/78”

Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską i uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych dla ustanowienia warunków geologiczno-inżynierskich oraz decyzję zatwierdzającą dokumentację  geologiczno-inżynierską.

- Projekt zieleni zespołu parkowego w Gdyni Chwarznie

Inwestycja kontynuowana. Zakończono opracowanie projektu zieleni. Przeprowadzono weryfikację dokumentacji.

- Izolacja akustyczna dla budynku mieszkalnego przy ul. Stryjskiej 7

Opracowano dokumentację wykonania izolacji akustycznej budynku i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

8.	Wykonanie pomnika Gdynian Wysiedlonych

Przygotowano regulamin konkursu  na wykonanie Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu.

9. 	Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych w Gdyni

Opracowano wytyczne do projektowania przestrzeni publicznych w Gdyni, uwzględniające  potrzeby osób o różnych ograniczeniach w mobilności i percepcji.

  - Zlecono wykonanie tablicy upamiętniającej Gdynian Wysiedlonych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Wykonaną tablicę przekazano do zamontowania przez PKP.

- w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w grudniu  2013. Inwestycja wspólna  trzech miast Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania przeprowadzono pomiary ruchu przed wdrożeniem systemu TRISTAR na całym obszarze, który zostanie objęty systemem. W grudniu 2012 roku zostały zakończone prace w zakresie II etapu inwestycji, realizowanego na obszarze Gdyni. Wykonano kanalizację kablową systemową i lokalną oraz ułożono sieć światłowodową  w ciągach ulic: Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Stryjskiej, Lotników, Drogi Gdyńskiej. Wymieniono sygnalizatory świetlne, wykonano stacje pomiaru ruchu, zamontowano szafy LWT, zamontowano 4 kamery systemu wizyjnego oraz włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 14 skrzyżowań. Zakończono prace związane z remontem pomieszczeń dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, które będzie się mieściło przy ul. 10 Lutego 24. Centrum wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną, sprzęt informatyczny, zaimplementowano oprogramowania, zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie obszarowego sterowania ruchem, zainstalowano system nadzoru wizyjnego, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego.

Zakończono prace budowlane związane z remontem  pomieszczenia  serwerowi. Wykonano okablowanie, zamontowano szafy serwerowe oraz UPS, szafy pod przełącznicę światłowodową, zamontowano klimatyzację precyzyjną, nową rozdzielnicę dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz centralę telefoniczną. Rozpoczęto opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zakresu robót objętego III i IV etapem.

W ramach kolejnych etapów (III i IV) zostanie  rozbudowana kanalizacja kablowa systemowa i lokalna. Do systemu zostaną włączone sygnalizacje świetlne w ciągach ulicy Morskiej, Warszawskiej, Janka Wiśniewskiego, Wielkopolskiej, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot. Zostaną zamontowane tablice zmiennej treści i znaków zmiennej treści, tablice informacji parkingowej, rejestratory wykroczeń drogowych i identyfikacji pojazdów, stacje pogodowe. W pojazdach transportu zbiorowego zostaną zamontowane komputery pokładowe.

- Kanalizacja kablowa w Al. Zwycięstwa

Inwestycja zakończona, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano kanalizację kablową dla potrzeb systemu TRISTAR na odcinku od ulicy Redłowskiej do ul. Stryjskiej o długości 400 mb.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogową  z kostki betonowej o pow. 307 m², kamiennej o pow. 889 m² oraz nawierzchnię bitumiczną  o pow. 1170 m², chodniki wraz z opaskami i azylami dla pieszych z kostki betonowej o pow. 1006 m². Wymieniono wpusty deszczowe w ilości 14 szt. Założono trawniki na powierzchni 150 m². Przebudowano sieć energetyczną, telekomunikacyjną, trakcyjną, gazową ,  wodociągową oraz  wzmocniono  kanał  c.o.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikowanych Projektu. W ramach Projektu w 2012 roku realizowano trzy drogi rowerowe: wzdłuż Alei Zwycięstwa od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Redłowskiej, wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga oraz wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej. W 2013 zostanie rozpoczęta budowa czwartej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Puckiej od ul. Czernickiego  do ul. Kartuskiej oraz powstaną  cztery parkingi rowerowe wraz z czterema węzłami  bike & ride.

●    Przebudowa dróg powiatowych, w tym :

- rozbudowa skrzyżowania ulicy Morskiej i Kalksztajnów  oraz budowa ulicy Okrzei

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 700 mb, w tym nawierzchnię jezdni z warstwy ścieralnej SMA o pow. 8 761 m2, nawierzchnie chodników, wjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej o pow. 5 327 m2, zatok autobusowych o nawierzchni betonowej o pow. 256 m2 oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o dł. 300mb. W ramach inwestycji wybudowano sieć oświetleniową - zamontowano 36 szt. lamp oświetleniowych, przebudowano sieć trakcji trolejbusowej (długość toru jezdnego 395 mb), sieć kanalizacji deszczowej o długości 473 mb, wykonano sieć kanalizacji kablowej dla potrzeb TRISTAR o długości 550 mb oraz dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej o długości 300 mb. W trakcie realizacji inwestycji przebudowano sieć wodociągową na odcinku o długości 377 mb oraz sieć gazową na długości 240 mb. Założone zostały  trawniki na pow. 1 199 m2 oraz  zamontowano bariery ochronne i energochłonne o łącznej długości 536 mb , a także wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu.

- przebudowa osłon przeciwporażeniowych na kładkach dla pieszych nad Al. Piłsudskiego

Roboty zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. Przebudowano osłony przeciwporażeniowe na kładkach dla pieszych nad Al. Piłsudskiego, dostosowując ich lokalizację do trakcji trolejbusowej, przebudowanej w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz  z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM                  i PKP w Gdyni”.

- przebudowa fragmentu działki drogowej wraz ze zjazdem na ulicę Bosmańską

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej o powierzchni 170 m²,  zatokę postojową z kostki betonowej  o powierzchni 92 m² , chodnik z kostki betonowej o powierzchni 55 m², wykonano   wpust uliczny i podłączono do istniejącej  kanalizacji deszczowej.

- rozbudowa ciągu ulicy Unruga pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Podgórską i ul. Kuśnierską

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2010 r. W roku 2012 dokonano poprawy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Unruga - wymieniono 4 szt. latarń sygnalizatorów drogowych.

- projekt sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni.

W 2012 roku zlecono opracowanie dokumentacji, planowane zakończenie prac projektowych w lutym 2013. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji budowy sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją lokalną dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR.

Rozdział 60016 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- budowa ul. Małej  wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona,  odebrana i  przekazana do użytkowania. Wykonano 341 m kanalizacji deszczowej, dokonano przebudowy sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i gazowej. Wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 212 mb , w tym jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1 150 m2, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 225 m² oraz chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 433 m2. Przebudowano ogrodzenia, wykonano trawniki o powierzchni 196 m2 i przesadzono krzewy. Utwardzono 230 m2 ulicy Maszopów  nowymi płytami yomb

● modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia   w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. Wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 272 mb, w tym nawierzchnię jezdni z warstwy ścieralnej SMA o pow. 2 092 m2, z kostki betonowej o pow. 1 124 m2, nawierzchnię chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej o pow.739 m2. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 201 mb, oświetlenie terenu - zamontowano szt. 13 opraw oświetleniowych, przebudowano sieć wodociągową na odcinku o długości 156 mb, założono 1 073 m2 trawników oraz wybudowano sieć trakcyjną trolejbusową, której długość toru jezdnego wynosi  700 mb.

- budowa ulicy Poznańskiej wraz z infrastruktura techniczną

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wybudowano drogę  na długości 194 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow. 989 m²; nawierzchnię chodników, wjazdów bramowych i opaski z kostki betonowej o łącznej pow. 677 m2, nawierzchnię dojazdu do budynku przy ul. Witomińskiej 9 z płyt YOMB o pow. 30 m2. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 196 mb oraz przeprowadzono renowację istniejącego kanału deszczowego za pomocą rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą termoutwardzalną. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej o długości 155 mb, przebudowano sieci SN, nn oraz  sieci teletechniczne, założono trawniki o pow. 21 m2.

- modernizacja ul. Przebendowskich w Gdyni na odcinku od posesji nr 15 do posesji nr 1

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. Wykonano na długości 240 mb. drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową o długości 260 mb wraz wpustami deszczowymi oraz 3 sztukami urządzeń do podczyszczania wód deszczowych. Przebudowano sieć telekomunikacyjną Marynarki Wojennej oraz założono  trawniki o powierzchni 695 m². Przebudowano sieć wodociągową wraz z wymianą istniejących przyłączy - zakres robót finansowany przez PEWIK.

- budowa ulic gminnych  wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej                              i Przemyskiej w Gdyni.

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w maju 2013r. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej (zakres robót finansowany przez PEWIK), kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usunięcie kolizji istniejących linii kablowych SN i nn z nowo projektowanym układem drogowym, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń teletechnicznych, budowę murów oporowych oraz nawierzchni utwardzonych jezdni, chodników i wjazdów na posesje, założenie trawników.

- wykonanie izolacji akustycznej budynku przy ul. Stryjskiej 7

Roboty zakończone i odebrane. Wykonano izolację akustyczną dwóch ścian (frontowej                           i wschodniej)  budynku przy ul. Stryjskiej 7 wraz z wymianą stolarki okiennej oraz opaską z płyt betonowych.

- rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską.

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2013 r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchnia ulicy i chodników, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (zakres finansowany przez PEWIK), kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz założenie trawników.

- przebudowa fragmentu ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr 1 do skrzyżowania                     z ul. Czeladniczą

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Dokonano przebudowy ul. Snycerskiej na odcinku  22 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o pow.         21 m², nawierzchnię z płyt YOMB o pow. 38 m², utwardzono kruszywem pobocze o pow. 5 m², na odcinku 16 mb przebudowano schody terenowe oraz istniejące ogrodzenie wraz  z murem oporowym.

- budowa odcinka drogi wewnętrznej sięgacza  ulicy Wawrzyniaka

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano odcinek drogi wewnętrznej długość 16 mb, ułożono 72 m2 płyt meba na przepuszczalnym podłożu.

- wykonanie prac przygotowawczych polegających na wytyczeniu geodezyjnym granic placu manewrowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni

Wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym granic placu manewrowego.

- budowa schodów terenowych łączących ul. Powstania Listopadowego i ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano schody terenowe z kostki brukowej o powierzchni 16 m2, chodnik z kostki betonowej o powierzchni 95 m2, zjazd na posesję, wybudowano 20 mb kanalizacji deszczowej,  posadzono 252 szt. krzewów.

- przebudowa chodnika przy ul. Promiennej

Zakończono opracowanie dokumentacji, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

- rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej

Inwestycja zakończona  w 2011 r. W 2012 roku dokonano rozliczenia końcowego.

- rozbiórka budynków przy ul. Żukowskiej

W roku 2012 opracowano SIWZ i ogłoszono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowane zakończenie robót w lutym 2013. Prace stanowią  roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji drogowej.

- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo.

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2013 r. Zakres robót obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej i chodników, kładki rowerowej, kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci teletechnicznej oraz założenie trawników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – cmentarze

- budowa kaplicy pogrzebowej ZCK z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zrealizowano budynek kaplicy o powierzchni użytkowej 1.350 m² i kubaturze 5.620 m³, podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Budynek wyposażono w wewnętrzne instalacje, kotłownię gazową, dźwig towarowo-osobowy na 21 osób, wykonano przyłącza do budynku oraz podziemny zbiornik wód deszczowych. Zagospodarowano teren wokół budynku kaplicy, w tym: wykonano nawierzchnie utwardzone z kostki granitowej o łącznej pow. 1 225 m2, mur oporowy, ogrodzenie wraz z bramą i furtkami, zamontowano szlaban, wykonano oświetlenie terenu – zamontowano 6 szt. lamp na wysięgnikach oraz 9 szt. lamp na pow. terenu, nasadzono 700 szt. roślin ozdobnych, założono  trawniki na  skarpach o pow. 280 m2. Zaplecze kaplicy wyposażono w urządzenia technologiczne do przechowywania, transportu i mycia zwłok, pomieszczenie kaplicy wyposażono w meble drewniane (ławki, krzesła, stół modlitewny, mównicę) oraz donice z zielenią, świeczniki elektryczne i stojak na wieńce, do zaplecza socjalnego pracowników ZCK dostarczono szafki na odzież i kuchenkę elektryczną.

- budowa ogrodzenia ochronnego skarpy na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Gdyni

Roboty rozpoczęto, planowany termin zakończenia w marcu 2013 r. Zakres robót obejmuje budowę ogrodzenia ochronnego skarpy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28 o budynek sali gimnastycznej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2010 r.

W roku 2012 dokonano  przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. Zamontowano nawilżacze wraz z instalacją wodną i ściekową.

- rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola

Inwestycja noworozpoczynana. W 2012 roku opracowano SIWZ i ogłoszono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego.

- budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej

Inwestycja noworozpoczynana, planowane zakończenie w listopadzie 2013. W zakresie realizowanej inwestycji jest budowa sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 1 144 m2 i kubaturze 13 567 m3, która połączona zostanie z istniejącym budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym łącznikiem. Budynek wyposażony w instalacje wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, teletechniczną (system nagłośnienia sali gimnastycznej, system monitoringu, system sportowy informacyjny: tablice wyników), oddymiania klatek schodowych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wymiennik gruntowy). Zakres zadania obejmuje również przebudowę istniejącej klatki schodowej, dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej budynku szkoły, zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym wykonanie zespołu boisk, oraz zagospodarowanie terenu poza ogrodzeniem szkoły w rejonie ronda przy ul. Cechowej.

Rozdział  80120 – licea ogólnokształcące

# - Przebudowa szkół, w tym:

- budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Inwestycja zakończona w 2011 roku. W 2012 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne

- adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania W ramach adaptacji pomieszczeń szkolnych powstała na parterze obiektu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna o pow. użytkowej wynoszącej 496 m2 . Zakres robót polegał na: wzmocnieniu konstrukcji ściany nośnej, przebudowie pomieszczeń na parterze, wymianie stolarki drzwiowej i dwóch okien z PCV na aluminiowe, przebudowie instalacji wewnętrznych, dobudowie wiatrołapu wraz ze schodami zewnętrznymi oraz wykonaniu zewnętrznej rampy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto utwardzono nawierzchnię dojścia do Poradni, wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką i wymieniono nawierzchnię wjazdu do szkoły od strony ul. Płk. Dąbka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE

- budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II i ul. Waszyngtona.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano kanał deszczowy o  długości 202 mb, odtworzono zieleń - wykonano 300 m2 trawników.

- budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego z wylotem do potoku Kolibkowskiego wraz z przebudową ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej.

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana i do użytkowania. Wykonano kładkę pieszo-rowerową o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym szerokości 3,5 m i długości 6,6 m, umocnienie dna oraz skarp potoku i niecki wypadowej materacami siatkowo-kamiennymi na         dł. 139 mb. Wybudowano kanał deszczowy  długości 146 mb, drenaż długości 291 mb; bystrotok długości 26 mb ze stopniami z kostki granitowej obudowanymi murem z kostki kamiennej; kratę stalową zabezpieczającą wylot kolektora deszczowego oraz  barierę ochronną stalową długości 12 mb.

- budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej etap IV

Inwestycja zakończona, odebrana i  przekazana do użytkowania. Wykonano: kanał deszczowy               o długości 40mb z nowym wylotem do rzeki Kaczej, umocniono skarpy koryta rzeki materacami gabionowymi, przebudowano komorę podczyszczającą, odtworzono nawierzchnię drogową oraz umocniono skarpy drogowe płytami MEBA.

- wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji budowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Energetyków w Gdyni

Wykonano prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu geodezyjnym odcinków kanalizacji deszczowej  oraz ścianek szczelnych wokół urządzeń podczyszczających.

- dokonanie wytyczenia komory rozdziału wraz z elementami umocnienia wykopu na terenie inwestycji budowy podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni i wylotu do potoku Źródło Marii

Wykonano wytyczenie komory rozdziału wraz z elementami umocnienia wykopu.

OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZEENIA WÓD  OPADOWYCH W GDYNI, w tym:

- budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów

Inwestycja kontynuowana, planowane zakończenie robót w kwietniu 2013. Zakres inwestycji obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej, remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia, roboty drogowe, zieleń. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- przebudowa  przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania przez PEWIK. W ramach inwestycji wykonano przepompownię ścieków wraz z wyposażeniem : biofiltr 1 szt; agregat prądotwórczy 1 szt;  komorę pomp 1 kpl; komorę retencyjna 1 kpl; zbiorniki retencyjne 2 kpl; komorę zasuw 1 kpl. Wybudowano parterowy, podpiwniczony budynek dyspozytorni  o konstrukcji murowanej o kubaturze 18 m3; wykonano oświetlenie zewnętrzne – zamontowano 2szt. opraw; kanalizację  sanitarną grawitacyjną i tłoczną długości 126 mb; przyłącza energetyczne zasilania podstawowego  i rezerwowego przepompowni; przyłącze energetyczne  zasilające urządzenia przepompowni. Założono trawniki o pow. 76 m2, wykonano murki oporowe wraz z kwiatonami na dł. 37m., chodnik i opaskę z kostki betonowej pow.151 m2.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ, w tym:

- budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona,  odebrana i  przekazana do użytkowania. W ramach zadania wykonano 181,5 m kanalizacji sanitarnej.

- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Wiczlińskiej 40

Roboty zakończone i odebrane - wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego, odcięto zasilanie budynku w wodę, ukształtowano i obsiano trawą teren po rozbiórce.  Wykonano roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej w Gdyni

Inwestycja zakończona w 2011 r. W roku 2012 dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania.

- oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza w Gdyni

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania w 2011, w roku 2012 dokonano rozliczenia końcowego.

- budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Gdyni przy ul. Legionów

Inwestycja zakończona odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 16 szt. lamp oświetleniowych, 5 szt. lamp oświetlenia iluminacyjnego naziemnego oraz 7 szt. lamp oświetlenia iluminacyjnego na powierzchni terenu.

- budowa oświetlenia ul. Żółkiewskiego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania - zamontowano 17 szt. lamp oświetleniowych.

- budowa oświetlenia ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. - zamontowano 20 szt. lamp oświetleniowych, w tym w ulicy Zapolskiej 9 szt. lamp, w ulicy Kruczkowskiego 7 szt. lamp oraz w ul. Małe Karwiny 4 szt. lamp.

- budowa oświetlenia plenerowego obiektu sportowego – redłowskiej ścieżki zdrowia „Pastwisko Huzarska”

Inwestycja zakończona. Przed odbiorem końcowym. Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych.

- przebudowa drogi  w zakresie oświetlenia w granicach pasa drogowego ulic: Miłkowej  i Melisowej

Inwestycja zakończona, odebrana, przed odbiorem końcowym - zamontowano 17 szt. lamp oświetleniowych, w tym w ul. Melisowej 5 szt. lamp, w ul. Miłkowej 4 szt. lamp. W ul. Paprykowej wymienione 4 szt. lamp.

- budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Gulgowskiego w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w styczniu 2013 r. Zakres robót obejmuje ułożenie kabli zasilających i montaż lamp oświetleniowych.

  - budowa oświetlenia ciągu pieszego na odcinku od ulicy Bukowej do Alei Zwycięstwa w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin zakończenia robót w kwietniu 2013 r. Zakres robót obejmuje ułożenie kabli zasilających i montaż lamp oświetleniowych.

Dział 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki

- adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach adaptacji pomieszczeń szkolnych powstała na parterze budynku filia Miejskiej Biblioteki Publicznej o pow. użytkowej wynoszącej 365 m2. Zakres robót polegał na: wzmocnieniu istniejącej konstrukcji stropu oraz ścian nośnych w piwnicy i na parterze, przebudowie pomieszczeń, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowaniu przeszkleń wewnętrznych; ponadto przebudowano wewnętrzne instalacje, wykonano termoizolację adaptowanej części obiektu, wykonano zewnętrze schody prowadzące do biblioteki oraz zewnętrzną pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej o łącznej długości 22 mb, odtworzono nawierzchnię utwardzoną i trawniki.

##### II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2012

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 135 644 913 | 119 687 557 | 88,2% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 032 830 | 8 925 842 | 68,5% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 538 200 | 401 309 | 74,6% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 60 000 | 180 | 0,3% |
|  | ZKM - zakup serwera z oprogramowaniem do zabezpieczania danych osobowych i komunikacji systemów inormatycznych ZKM z systemem biletu elektronicznego | 250 000 | 249 000 | 99,6% |
|  | ZKM - wykonanie elewacji w BOK przy ul. Kilińskiego | 96 200 | 96 200 | 100,0% |
|  | ZKM - realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów | 60 000 | 4 000 | 6,7% |
|  | ZKM - zakup oprogramowania do składania wniosków o e- bilet | 20 000 | 10 000 | 50,0% |
|  | ZKM - zakup samochodu do centrali ruchu | 52 000 | 41 929 | 80,6% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 828 000 | 815 255 | 98,5% |
|  | ZDiZ - przebudowa skrzyżowania u. Dąbka - Kwiatkowskiego | 750 000 | 745 868 | 99,4% |
|  | ZDiZ - system monitoringu - tunel Wzg. Św. Maksymiliana | 50 000 | 49 458 | 98,9% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 28 000 | 19 929 | 71,2% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 11 532 800 | 7 617 381 | 66,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 8 500 000 | 4 628 563 | 54,5% |
|  | ZDiZ - modernizacja dróg gruntowych w technice płyt yomb | 3 000 000 | 2 960 158 | 98,7% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 16 800 | 12 854 | 76,5% |
|  | ZDiZ - rozbudowa sygnalizacji świetlnej | 16 000 | 15 806 | 98,8% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 58 830 | 54 751 | 93,1% |
|  | Przebudowa odcinka ul. BP. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej | 5 130 | 5 129 | 100,0% |
|  | ZDiZ - stojaki rowerowe | 11 200 | 7 122 | 63,6% |
|  | ZDiZ - przebudowa zejścia przy ul. Kopernika - Redłowska Ścieżka Zdrowia | 42 500 | 42 500 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalnoąć | 75 000 | 37 146 | 49,5% |
|  | Projekt "INTERFACE" | 75 000 | 37 146 | 49,5% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykonanie wiat na terenach leśnych | 15 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 367 170 | 5 128 505 | 95,6% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 367 170 | 5 128 505 | 95,6% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 4 209 170 | 4 129 600 | 98,1% |
|  | Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości | 328 000 | 282 051 | 86,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 830 000 | 716 854 | 86,4% |
| 4 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 91 084 658 | 86 883 707 | 95,4% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 130 000 | 117 810 | 90,6% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 130 000 | 117 810 | 90,6% |
|  | rozdz.71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Prowadzenie katastru nieruchomości - zakupy inwestycyjne | 304 000 | 304 000 | 100,0% |
|  | Prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakupy inwestycyjne | 196 000 | 196 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 90 454 658 | 86 265 897 | 95,4% |
|  | GCI - BIOBUSINESS LABORATORIUM | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | GCI - zakup oprogramowania do zarządzania PPNT | 50 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - budowa ściany wygradzającej w Galerii PPNT | 54 000 | 53 914 | 99,8% |
|  | GCI - moduł innowacji społecznych | 21 800 | 21 800 | 100,0% |
|  | GCI - rozbudowa centrali telefonicznej | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - zakup wirówki MICROCL do laboratorium | 15 000 | 14 996 | 100,0% |
|  | GCI - zakup wirówki próżniowej | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | GCI - zakup aparatu do elektroforezy | 5 000 | 4 877 | 97,5% |
|  | GCI - zakup homogenizatora do laboratorium PPNT | 26 000 | 25 203 | 96,9% |
|  | GCI - zakup rotora uchylnego do wirówki | 6 700 | 6 700 | 100,0% |
|  | GCI - Projekt DESIGNSHIP | 60 000 | 59 126 | 98,5% |
|  | GCI - Projekt BALTIC FASHION | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 55 964 799 | 55 111 081 | 98,5% |
|  | GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4 | 34 176 359 | 30 923 200 | 90,5% |
| 5 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 909 976 | 2 274 150 | 58,2% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000 | 7 872 | 78,7% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 10 000 | 7 872 | 78,7% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 759 976 | 2 266 278 | 60,3% |
|  | Użytkowanie pomieszczeń budynków | 30 763 | 23 492 | 76,4% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 926 949 | 911 816 | 98,4% |
|  | System oddymiający klatki budynku UM | 82 493 | 71 492 | 86,7% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 2 368 184 | 957 891 | 40,4% |
|  | Zakup samochodu (bus) | 301 587 | 301 587 | 100,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 000 | 0 | 0,0% |
|  | Promocja miasta - podświetlenie pomnika "Gra Masztów" na Molu Południowym | 140 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 937 285 | 1 878 074 | 96,9% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 812 200 | 799 360 | 98,4% |
|  | Wspieranie działań Policji | 12 200 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup quada dla Policji | 40 000 | 39 360 | 98,4% |
|  | Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji | 760 000 | 760 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 750 000 | 750 000 | 100,0% |
|  | Zakup podnośnika hudraulicznego | 750 000 | 750 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 31 246 | 31 246 | 100,0% |
|  | wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 31 246 | 31 246 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 142 200 | 139 570 | 98,2% |
|  | Zakup samochodów | 142 200 | 139 570 | 98,2% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 51 640 | 12 512 | 24,2% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 51 640 | 12 512 | 24,2% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 124 999 | 120 386 | 96,3% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 100 000 | 95 387 | 95,4% |
|  | realizacja zadań rad dzielnic w ramach konkursów | 24 999 | 24 999 | 100,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 943 473 | 7 730 609 | 97,3% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 693 749 | 647 841 | 93,4% |
|  | SP 33 - wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 230 900 | 213 053 | 92,3% |
|  | ZWE nr 1 - wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" | 198 500 | 170 719 | 86,0% |
|  | ZS 15 - wykonanie pokrycia dachu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 69 092 | 68 880 | 99,7% |
|  | SP 16 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego wraz z projektem | 22 178 | 22 167 | 100,0% |
|  | Wykonanie węzła cieplnego wraz z robotami budowlanymi i projektem | 173 079 | 173 022 | 100,0% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 248 460 | 248 460 | 100,0% |
|  | SOSW nr 1 - zakup środka transportu | 248 460 | 248 460 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 274 626 | 273 908 | 99,7% |
|  | PS 4 - przebudowa pomieszczeń kuchni i zabudowa podcienia wraz z opracowaniem dokumentacji | 20 000 | 19 926 | 99,6% |
|  | PS 13 - ocieplenie ścian zewnetrznych budynku | 2 800 | 2 770 | 98,9% |
|  | PS 19 - Przebudowa kuchni wraz z wykonaniem decyzji straży pożarnej w ramach projektu dobudowy szybu windy | 150 000 | 149 987 | 100,0% |
|  | PS 35 - zakupy inwestycyjne | 4 576 | 4 523 | 98,8% |
|  | PS 35 - zakupy zmywarki | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | PS 19 - zakup patelni elektrycznej | 5 950 | 5 910 | 99,3% |
|  | PS 21- zakup patelni elektrycznej | 6 000 | 5 550 | 92,5% |
|  | PS 42 - zakup szafy ognioodpornej | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
|  | Wykonanie węzła cieplnego wraz z robotami budowlanymi i projektem | 67 800 | 67 742 | 99,9% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 153 200 | 99 386 | 64,9% |
|  | Gimnazjum nr 3 - dobudowa szybu windy i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem zaleceń p.poż | 153 200 | 99 386 | 64,9% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 195 235 | 195 235 | 100,0% |
|  | ZSO nr 1 - Przebudowa pomieszczeń kotłowni | 195 235 | 195 235 | 100,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 106 100 | 105 780 | 99,7% |
|  | Modernizacja rozdzielnicy głównej elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi | 69 000 | 68 757 | 99,6% |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - zakupi montaż dźwigu towarowego | 37 100 | 37 023 | 99,8% |
|  | rozdz. 80132 - szkoły artystyczne | 24 600 | 24 600 | 100,0% |
|  | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej | 24 600 | 24 600 | 100,0% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 236 324 | 236 016 | 99,9% |
|  | PS 8 - zakup zmywarki przemysłowej | 5 135 | 5 135 | 100,0% |
|  | PS 46 - zakup zmywarki przemysłowej | 11 672 | 16 872 | 144,6% |
|  | ZS 13 - zakup zmywarki przemysłowej | 14 400 | 14 395 | 100,0% |
|  | PS 5 - zakup zmywarki przemysłowej | 11 000 | 10 822 | 98,4% |
|  | SP 16 - przebudowa kuchni | 112 443 | 112 443 | 100,0% |
|  | PS 22 - zakup wyposażenia kuchni | 11 218 | 11 218 | 100,0% |
|  | PS 29 - zakup wyposażenia kuchni | 6 556 | 6 556 | 100,0% |
|  | PS 46 - zakup i montaż klimatyzacji | 5 200 |  | 0,0% |
|  | ZS 15 - zakup kotła | 12 000 | 11 998 | 100,0% |
|  | SP 29 - zakup szafy chłodniczej | 4 000 | 3 979 | 99,5% |
|  | SP 35 - zakup kuchni gazowej | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | PS 32 - zakup obieraczki | 4 000 | 3 940 | 98,5% |
|  | ZS 12 - zakup patelni | 4 700 | 4 700 | 100,0% |
|  | PS 27 - zakup patelni | 9 000 | 8 958 | 99,5% |
|  | ZS 9 - zakup szatkownicy do warzyw i zakup obieraczki | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 6 011 179 | 5 899 383 | 98,1% |
|  | ZS 14- zakup fantomów do szkoleń z ratownictwa | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 6 002 179 | 5 890 383 | 98,1% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 562 069 | 536 632 | 95,5% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 396 582 | 371 146 | 93,6% |
|  | MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 68 880 | 68 880 | 100,0% |
|  | MOPS - przystosowanie Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Bosmańskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 321 502 | 296 607 | 92,3% |
|  | MOPS - zakup zmywarko - wyparzarki | 6 200 | 5 659 | 91,3% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 165 487 | 165 486 | 100,0% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 165 487 | 165 486 | 100,0% |
| 9 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 436 500 | 16 500 | 3,8% |
|  | 85305 - Żłobki | 420 000 | 0 | 0,0% |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku dla zespołu żłobkowo-przedszkolnego | 420 000 |  | 0,0% |
|  | 85395 - Pozostała działalność | 16 500 | 16 500 | 100,0% |
|  | MOPS - zakup chłodziarki do żywności | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
|  | Centrum Aktywności Seniora - zakup oprogramowania | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| 10 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 500 | 8 487 | 99,8% |
|  | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 500 | 8 487 | 99,8% |
|  | PPP3 - zakup i montaż monitoringu | 8 500 | 8 487 | 99,8% |
| 11 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 490 602 | 4 311 182 | 78,5% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 475 000 | 427 428 | 90,0% |
|  | ZDiZ - budowa urządzeń podczyszczającyh - ul. Chabrowa | 213 000 | 197 469 | 92,7% |
|  | ZDiZ - budowa urządzeń podczyszczającyh - ul. Zapolskiej | 118 000 | 110 977 | 94,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa kaskady deszczowej - ul. Ejsmonda | 144 000 | 118 982 | 82,6% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 764 207 | 904 304 | 51,3% |
|  | Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego (SMO) | 1 628 847 | 770 837 | 47,3% |
|  | Zakładanie iurządzanie terenów zieleni | 22 320 | 22 318 | 100,0% |
|  | ZDIZ - Leśna polana widokowo - rekreacyjna RD Kamienna Góra | 14 180 | 14 022 | 98,9% |
|  | ZDIZ - Leśny szlak nordic walking - RD Działki LeŚne | 2 750 | 2 750 | 100,0% |
|  | ZDIZ - Leśny szlak nordic walking - RD Grabówek | 1 050 | 1 050 | 100,0% |
|  | ZDIZ - Leśny szlak nordic walking - RD Witomino Leśniczówka | 1 050 | 1 050 | 100,0% |
|  | ZDIZ - Leśny szlak nordic walking - RD Witomino Radiostacja | 1 050 | 1 050 | 100,0% |
|  | ZDIZ - park rekreacyjny | 3 125 | 3 125 | 100,0% |
|  | ZDIZ - rewitalizacja terenów zielonych | 6 150 | 6 150 | 100,0% |
|  | ZDIZ - Zdrowie pod słońcem - RD Obłuże | 1 500 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ- plac zabaw na Bernadowie | 59 855 | 59 823 | 99,9% |
|  | ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach | 22 330 | 22 129 | 99,1% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 167 500 | 119 755 | 71,5% |
|  | ZDiZ - przebudowa oświetlenia ul. Zielonej | 167 500 | 119 755 | 71,5% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 033 600 | 1 006 913 | 97,4% |
|  | Docieplenie stropodachu pawilonu | 47 100 | 47 091 | 100,0% |
|  | Montaż pompy ciepła w celu doprowadzenia ciepłej wody do ośrodka wczesnej interwencji | 36 600 | 36 595 | 100,0% |
|  | PS 13 - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku | 125 000 | 125 000 | 100,0% |
|  | Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 124 900 | 124 666 | 99,8% |
|  | SSO-W nr 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 130 000 | 129 994 | 100,0% |
|  | PS 19 - Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 100 000 | 99 937 | 99,9% |
|  | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 75 000 | 74 075 | 98,8% |
|  | MOPS - likwidacja piecy gazowych i podłączenie do miejskiej sieci ogrzewania | 164 413 | 164 357 | 100,0% |
|  | MOPS termomodernizacja budynków DDPS przy ul. Maczka 1 oraz ZDBS przy ul. Działowskiego 11 | 162 000 | 161 903 | 99,9% |
|  | MOPS wymiana okien w budynku przy ul. Warszawskiej 42 i 44 | 33 587 | 33 586 | 100,0% |
|  | Zakup generatora powietrza zerowego | 25 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup miernika poziomu hałasu | 10 000 | 9 709 | 97,1% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 2 050 295 | 1 852 782 | 90,4% |
|  | ZDiZ - wykonanie kopii pomnika 2 Morskiego Pułku Strzelców wraz z oświetleniem | 27 000 | 23 794 | 88,1% |
|  | wykonanie oświetlenia placów zabaw zasilanych z odnawialnych źródeł energii | 19 600 | 19 567 | 99,8% |
|  | ZDiZ - siedziska - ul. Świętojańska | 60 000 | 54 819 | 91,4% |
|  | ZDiZ - przeniesienie ROD "Stokrotka" | 974 245 | 974 245 | 100,0% |
|  | Iluminacja obiektów miejskich | 32 300 | 0 | 0,0% |
|  | Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej | 10 000 | 7 749 | 77,5% |
|  | "Program ochrony przed hałasem" | 67 150 | 62 646 | 93,3% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 800 000 | 671 915 | 84,0% |
|  | System WIFI w dzielnicach (internet) | 60 000 | 38 047 | 63,4% |
| 12 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 000 000 | 508 280 | 12,7% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 4 000 000 | 508 280 | 12,7% |
|  | Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Muzeum Emigracji | 4 000 000 | 508 280 | 12,7% |
| 13 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 1 856 850 | 1 485 589 | 80,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 1 821 850 | 1 451 133 | 79,7% |
|  | Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie | 150 000 | 63 038 | 42,0% |
|  | Wykonanie dojścia dla kibiców gości do stadionu miejskiego | 560 000 | 554 445 | 99,0% |
|  | Zakup wyposażenia na imprezy miejskie | 62 000 | 36 507 | 58,9% |
|  | Zakup wyposażenia na obiekty sportowe | 85 000 | 69 126 | 81,3% |
|  | Dostosowanie istniejącego sektora gości NSR do przepisów | 105 000 | 101 254 | 96,4% |
|  | Ogrodzenie wewnętrzne przy stadionie miejskim | 22 000 | 20 808 | 94,6% |
|  | Rozbudowa parku rekreacyjnego | 105 000 | 98 370 | 93,7% |
|  | Budowa sieci światłowodowej na obiektach GOSiR | 70 000 | 25 449 | 36,4% |
|  | MDK - zakup rolby na lodowisko | 239 850 | 239 850 | 100,0% |
|  | Rozbiórka trafostacji wraz z zagospodarowaniem terenu | 323 000 | 275 784 | 85,4% |
|  | Wykonanie oświetlenia na placu zabaw | 100 000 | 7 995 | 8,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000 | 34 456 | 98,4% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 35 000 | 34 456 | 98,4% |

##### WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

##### ZA  2012 rok

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 6 829 764 | 6 617 314 | 96,9% |
| 1 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 298 006 | 287 006 | 96,3% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 273 006 | 262 006 | 96,0% |
|  | Szpital Miejski - modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu i aparatury medycznej | 100 000 | 99 000 | 99,0% |
|  | Szpital Morski - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii | 113 006 | 113 006 | 100,0% |
|  | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup sprzętu medycznego | 60 000 | 50 000 | 83,3% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 501 000 | 500 678 | 99,9% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 120 000 | 119 992 | 100,0% |
|  | przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 120 000 | 119 992 | 100,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 381 000 | 380 686 | 99,9% |
|  | ZCK - budowa kolumbarium | 231 000 | 230 696 | 99,9% |
|  | ZCK - wykonanie poręczy ochronnych przy skarpie - cm. Witomino | 25 000 | 24 990 | 100,0% |
|  | ZCK - zakup ciągnika komunalnego z osprzętem | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
|  | Zakup maszyny do opróżniania pojemników na odpady | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 830 758 | 4 629 630 | 95,8% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 4 293 498 | 4 293 498 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni | 4 293 498 | 4 293 498 | 100,0% |
|  | rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 255 000 | 98 629 | 38,7% |
|  | Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich do "Kroniki Wydarzeń Gdyńskich" | 90 000 | 70 892 | 78,8% |
|  | Centrum Kultury - budowa parkingu | 150 000 | 12 737 | 8,5% |
|  | Centrum Kultury - zakup i montaż oświetlenia scenicznego | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 116 100 | 116 100 | 100,0% |
|  | MBP - zakup regałów | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | MBP - zakup sprzętu komputerowego | 56 100 | 56 100 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 166 160 | 121 403 | 73,1% |
|  | MMG - modernizacja telewizji przemysłowej | 100 000 | 89 251 | 89,3% |
|  | MMG - projekt i wykonanie drzwi poziom K5 i K4 | 26 160 | 22 158 | 84,7% |
|  | MMG - wymiana drzwi wejściowych | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Muzeum Emigracji - zakup muzealiów | 20 000 | 9 994 | 50,0% |
| 4 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
|  | Hala W_S - zakup i montaż kotary rozdzielającej | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |

##### IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA 2012 rok

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 404 082 | 279 964 | 69,3% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 77 352 | 42 500 | 54,9% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - realizacja zadań w ramach konkursów | 1 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 50 000 | 29 500 | 59,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych w ciągu ul.Unruga | 50 000 | 29 500 | 59,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 16 352 | 3 000 | 18,3% |
|  | RD Redłowo - Budowa schodów przy ul. Powstania Listopadowego | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa ciągu pieszo-jezdnego | 13 352 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | RD Redłowo -przebudowa zejścia przy ul. Kopernika - Redłowska Ścieżka Zdrowia | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 1 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 000 | 10 995 | 100,0% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - wykonanie przyłącza wod.-kan. do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 8 000 | 7 995 | 99,9% |
|  | RD Mały Kack- monitoring placu zabaw przy ul. Wieluńskiej | 8 000 | 7 995 | 99,9% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28 000 | 28 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 28 000 | 28 000 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - zakup sprzętu sportowego - SP 40 | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - moniotoring dla SP 26 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Działki Leśne - moniotoring dla ZSSpecjalnych nr 17 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Karwiny- moniotoring dla SP 46 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - zakup sprzętu do monitoringu dla SP 16 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 5 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 7 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 7 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - MOPS - zakup wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego dla ośrodka opiekuńczego | 7 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
|  | RD Obłuże - wykonanie monitoringu zewnętrznego w SOSW nr 1 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 7 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 263 730 | 181 469 | 68,8% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 210 730 | 128 479 | 61,0% |
|  | RDDąbrowa - Opracowanie dokumentacji budowy polany leśnej przy ul. Rdestowej | 34 972 | 22 448 | 64,2% |
|  | RDDąbrowa - Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | RDDąbrowa - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 5 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej | 75 608 | 28 536 | 37,7% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - budowa parku w Chwarznie | 2 000 |  | 0,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw na Starym Chwarnie | 2 600 | 2 600 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - Redłowska Ścieżka Zdrowia - budowa grila | 8 000 | 7 195 | 89,9% |
|  | RD Mały Kack - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wieluńskiej | 46 000 | 45 700 | 99,3% |
|  | RD Obłuże - wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Przy stawku" | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - urządzenie placu zabaw przy ul. Nauczycielskiej | 7 550 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 3 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich | 4 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000 | 52 990 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie oświetlenia części ul. Żółkiewskiego | 42 000 | 41 990 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - Budowa oświetlenia i monitoringu Redłowskiej Ścieżki Zdrowia | 11 000 | 11 000 | 100,0% |
| 4 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Leśniczówka - modernizacja infrastruktury sportowej | 12 000 | 12 000 | 100,0% |

##### V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA 2012 rok

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota | Kwota | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 31 064 382 | 29 609 000 | 95,3% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 29 809 000 | 28 809 000 | 96,6% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce SKM | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 28 809 000 | 28 809 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo | 28 809 000 | 28 809 000 | 100,0% |
| 2 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 455 382 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 255 382 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce EKODOLINA | 255 382 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90080 Działalność badawczo - rozwojowa | 200 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w Narodowym Centrum Badań Bałtyckich | 200 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
|  | Udział gminy w społce "Forum Kultury" | 800 000 | 800 000 | 100,0% |

ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU 2012

w zł

| Wyszczególnienie | Plan 2012 | Wykonanie 2012 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 1 182 839 982 | 1 140 886 022 | 96,5% |
| Wydatki | 1 271 187 488 | 1 200 265 201 | 94,4% |
| Wynik wykonania budżetu | -88 347 506 | -59 379 179 | 67,2% |
| Przychody z tytułu kredytu | 90 000 000 | 90 000 000 | 100,0% |
| Rozchody - spłaty kredytów | 61 500 000 | 61 500 000 | 100,0% |