###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 247.260.551.zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 25,6 %, tj. 63.247.754 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 transport | 96 155 042 | 8 703 631 | 9,05% |
| 630 turystyka | 10 000 |  | 0,00% |
| 700 gospodarka mieszkaniowa | 10 187 950 | 5 439 770 | 53,39% |
| 710 działalność usługowa | 34 563 456 | 6 817 058 | 19,72% |
| 750 administracja publiczna | 2 329 599 | 138 498 | 5,95% |
| 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa | 697 000 | 226 400 | 32,48% |
| 801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza | 25 884 903 | 6 979 005 | 26,96% |
| 851 ochrona zdrowia | 50 500 | 50 500 | 100,00% |
| 852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna | 3 420 233 | 113 271 | 3,31% |
| 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 951 560 | 7 845 853 | 27,10% |
| 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 577 316 | 26 556 194 | 63,87% |
| 926 kultura fizyczna i sport | 3 432 992 | 377 574 | 11,00% |
| RAZEM | 247 260 551 | 63 247 754 | 25,58% |

- INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | okres realizacji | wartość inwestycji | nakłady poniesione do 31.12.2014 | Plan na rok 2015 | Wykonanie za I półrocze 2015 | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE, w tym : |  |  | 103 744 992 | 40 131 064 | 38,7% |
|  | środki własne |  |  |  | 60 916 473 | 18 598 710 | 30,5% |
|  | środki UE |  |  |  | 27 134 525 | 5 839 578 | 21,5% |
|  | Inns środki (pożyczka Jessica, środki krajowe) |  |  | 15 693 994 | 15 692 777 | 100,0% |
| II | DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 43 575 452 | 6 929 383 | 15,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY |  | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | - Kolej Metropolitalna - udział w projekcie regionalnym | 2015 - 2016 | 4 000 000 |  | 2 000 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 26 725 452 | 1 814 414 | 6,8% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa i koszty przygotowania inwestycji) |  |  |  | 450 000 | 54 855 | 12,2% |
|  | - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej | 2010 - 2015 | 22 742 737 | 21 050 598 | 1 690 122 | 0 | 0,0% |
|  |  | środki finansowe gminy | 6 517 619 | 6 038 893 | 478 121 |  | 0,0% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 15 207 776 | 14 090 748 | 1 115 616 |  | 0,0% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 017 342 | 920 957 | 96 385 |  | 0,0% |
|  | - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie | 2009 - 2014 | 67 439 746 | 50 912 096 | 17 948 200 | 1 671 058 | 9,3% |
|  |  | środki finansowe gminy | 10 090 335 | 7 611 188 | 2 692 229 | 250 659 | 9,3% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 57 178 565 | 43 130 062 | 15 255 971 | 1 420 399 | 9,3% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 170 846 | 170 846 | 0 |  |  |
|  | - TRISTAR - koszty niekwalifikowane poza umową | 2015 |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - Przebudowa dróg powiatowych | 2015 |  |  | 3 800 000 | 27 222 | 0,7% |
|  | - Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego | 2013 - 2015 | 934 800 | 196 800 | 1 637 130 | 44 280 | 2,7% |
|  |  | środki finansowe gminy | 233 700 | 49 200 | 214 020 | 11 070 | 5,2% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 701 100 | 147 600 | 642 060 | 33 210 | 5,2% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 799 500 | 18 450 | 781 050 |  | 0,0% |
|  | - Węzeł Integracyjny Karwiny - dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 1 000 000 | 16 999 | 1,7% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE |  |  | 14 850 000 | 5 114 969 | 34,4% |
|  | - Modernizacja ulic gminnych | 2015 |  |  | 11 500 000 | 3 375 359 | 29,4% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2015 |  |  | 300 000 | 20 749 | 6,9% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 550 000 | 110 222 | 20,0% |
|  | - inwestycje Rad Dzielnic |  |  |  | 2 500 000 | 1 608 640 | 64,3% |
| III | DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 280 000 | 25 652 | 9,2% |
|  | ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE |  |  | 280 000 | 25 652 | 9,2% |
|  | - Rozbudowa cmentarzy ZCK | 2015 |  |  | 15 000 | 13 630 | 90,9% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 265 000 | 12 022 | 4,5% |
| VI | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 14 130 000 | 5 461 462 | 38,7% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE |  |  | 9 950 000 | 5 422 170 | 54,5% |
|  | - Budowa i przebudowa szkół | 2015 |  |  | 9 950 000 | 5 422 170 | 54,5% |
|  | ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA |  |  | 100 000 | 0 | 0,0% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 LICEA |  |  |  | 4 080 000 | 39 292 | 1,0% |
|  | - Budowa i przebudowa szkół | 2014 - 2016 | 13 000 000 | 500 000 | 4 000 000 | 2 527 | 0,1% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 80 000 | 36 765 | 46,0% |
| IX | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 22 107 406 | 7 582 442 | 34,3% |
|  | ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD |  |  | 18 314 960 | 5 453 125 | 29,8% |
|  | - Regulacje cieków i kanalizacje burzowe | 2015 |  |  | 2 880 000 |  | 0,0% |
|  | - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni | 2009 - 2015 | 66 180 724 | 46 987 213 | 13 584 960 | 5 252 889 | 38,7% |
|  |  | środki finansowe gminy | 19 824 305 | 14 018 644 | 4 098 500 | 1 590 630 | 38,8% |
|  |  | dofinansowanie ze środków UE | 45 304 662 | 32 036 935 | 9 366 337 | 3 635 081 | 38,8% |
|  |  | wydatki niekwalifikowane | 1 051 757 | 931 634 | 120 123 | 27 178 | 22,6% |
|  | - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane poza umową | 2015 |  |  | 700 000 |  | 0,0% |
|  | - Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | 2015 - 2017 |  |  | 600 000 |  | 0,0% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne | 2015 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 500 000 | 200 236 | 40,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH |  | 170 000 | 154 874 | 91,1% |
|  | - Park w Chwarznie | 2014 - 2015 | 1 570 000 | 1 400 000 | 170 000 | 154 874 | 91,1% |
|  | ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC |  |  | 1 400 000 | 569 116 | 40,7% |
|  | - Oświetlenie ulic | 2015 |  |  | 1 200 000 | 552 110 | 46,0% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 200 000 | 17 006 | 8,5% |
|  | ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA |  | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | - Park w Chwarznie |  | 120 000 |  | 120 000 |  | 0,0% |
|  | ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 2 102 446 | 1 405 327 | 66,8% |
|  | - Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II | 2010 - 2015 | 3 067 737 | 879 450 | 1 237 446 | 1 231 457 | 99,5% |
|  |  | środki krajowe | 623 524 | 178 750 | 251 513 | 250 296 | 99,5% |
|  |  | środki UE | 1 870 571 | 536 250 | 754 541 | 750 888 | 99,5% |
|  |  | środki własne | 573 642 | 164 450 | 231 392 | 230 273 | 99,5% |
|  | - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - koszty niekwalifikowane | 2015 |  |  | 360 000 | 149 164 | 41,4% |
|  | - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne i inicjatywy lokalne | 2015 |  |  | 50 000 |  | 0,0% |
|  | - Rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - w tym dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji | 2013 - 2017 | 8 000 000 |  | 335 000 | 3 690 | 1,1% |
|  | - Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji |  |  |  | 120 000 | 21 017 | 17,5% |
|  | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 23 652 134 | 20 132 126 | 85,1% |
|  | ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ |  |  | 23 652 134 | 20 132 126 | 85,1% |
|  | - Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę | 2013-2015 | 36 076 386 | 12 424 252 | 23 652 134 | 20 132 126 | 85,1% |
|  |  | pożyczka Jessica | 22 199 737 | 6 757 256 | 15 442 481 | 15 442 481 | 100,0% |
|  |  | środki własne | 13 876 649 | 5 666 996 | 8 209 653 | 4 689 646 | 57,1% |

Opis wydatków inwestycyjnych:

- wydatki z zakresu przygotowania inwestycji do realizacji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - dokumentacja przyszłościowa

W ramach rozwoju proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta dla inwestycji pn.: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla I etapu, czyli budowy pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na Osiedlu Fikakowo.

- Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi ul. Morska - kontynuowano realizację projektu pn. „Budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego”. Inwestycja współfinansowana ze środków UE, planowane zakończenie prac projektowych - listopad 2015 r.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

- Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia dla budowy sieci telekomunikacyjnej systemu TRISTAR wzdłuż ul. Kartuskiej, która będzie układana przed wykonaniem nowych nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej w ciągu tej ulicy.

- Wykonano projekty podziału geodezyjnego działek oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Lotników wraz z budową ścieżki rowerowej”.

- Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące trasy w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim”. Planowane zakończenie prac projektowych: styczeń 2016 r.

- Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących inwestycji:

- Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej,

- Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga poprzez 
budowę drogi rowerowej,

- Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Waszyngtona na odcinku od ul. Pułaskiego do 
ul. Borchardta oraz wyznaczenie trasy rowerowej w ulicach: Borchardta, Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego,

- Rozbudowa Alei Zwycięstwa w obrębie skrzyżowania z ul. Stryjską poprzez budowę drogi rowerowej,

- Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez
budowę drogi rowerowej,

- Budowa drogi rowerowej wzdłuż Promenady Królowej Marysieńki,

- Budowa parkingów rowerowych w następujących lokalizacjach:

P1. Janka Wiśniewskiego – Kanał Portowy – dz. nr 29/1 KM 107 obręb Gdynia,

P2. Węzeł Ofiar Grudnia 70’ – dz. nr 38/2 KM 112 obręb Gdynia,

P3. Śródmieście – Plaża – dz. nr 190 KM 55 obręb Gdynia,

P4. Kamienna Góra – Bulwar Nadmorski – dz. nr 1616/138 KM 60 obręb Gdynia,

P5. Wzgórze św. Maksymiliana – Pomnik – dz. nr 658/418 KM 56 obręb Gdynia,

P6. Centrum Nauki Eksperyment – dz. nr 517/2 KM 69 obręb Gdynia,

P7. Molo w Orłowie – dz. nr 1099/31 KM 82 obręb Gdynia,

P8. Kolibki – dz. nr 1000/181 KM 82 obręb Gdynia,

będących elementami międzynarodowej trasy rowerowej R-10.

- Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji :

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej - odcinek witomiński.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i podpisano umowę z terminem zakończenia prac w grudniu 2016 r.

- Wymiana stolarki okiennej - ul. Chwarznieńska w zakresie wymaganym Raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i ul. Świętojańska w zakresie wymaganym Analizą porealizacyjną dla Węzła Św. Maksymiliana.

Uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.

- Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej.

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej  i oświetlenia w ulicy Kartuskiej na odcinku od ulicy Morskiej do Chylońskiej, na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chylońskiej oraz Placu Dworcowym

Kontynuowano  opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia: luty 2016 r.

- Węzeł Integracyjny Karwiny:

  - Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, odcinków nowych tras rowerowych i bus-pasów”. Zawarto umowę z terminem wykonania: grudzień 2015 r.

  - Przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Sopockiej  w Gdyni, łączącej miasto Gdynia z miastem Sopot.

- Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, kontynuowano postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

- Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego wraz z budową ścieżek rowerowych - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenia całości prac - wrzesień 2015 r.

- Rozbudowa odcinka ulicy Aldony - uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Budowa węzła integracyjnego i publicznego parkingu związanego z obsługą ruchu drogowego w Gdyni Chyloni - przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - zadania inwestycyjne wskazane przez Rady Dzielnic

  - Budowa ulicy Sterników – zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto przygotowanie wniosku  o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wydzielenie geodezyjne pasa drogowego. Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

  - Budowa ulicy Szyprów na odcinku od ulicy Sterników do rzeki Kaczej - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęto przygotowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej .Inwestycja Rady Dzielnicy Orłowo.

  - Budowa ulicy Albańskiej - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestycja Rady Dzielnicy Oksywie.

  - Przebudowa ulicy Modlińskiej na odcinku od ulicy Władysławskiego do posesji nr 25 - uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Leszczynki.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Zauchy i Gierdziejewskiego - uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, ustalające zasady współpracy i partycypacji w kosztach przy realizacji przez PEWIK sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Zauchy i Sokoła wraz z usunięciem kolizji nowobudowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą kanalizacją deszczową w skrzyżowaniu ul. Dulina z ul. Sokoła oraz odwodnienieniem i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno – Wiczlino.

  - Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141 –  trwała procedura wydzielenia geodezyjnego pasa drogowego w ulicy Kopernika. Inwestycja Rady Dzielnicy Redłowo.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicach Gradowej, Śnieżniej i Tęczowej (etap I i II) - uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni dla II etapu inwestycji. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ulicy Prostokątnej i Okrężnej – przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac lipiec 2016 r.  Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

  - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Augustyna Krauzego - uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z kompletem uzgodnień, wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie kolidującej zieleni. Inwestycja Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

  - Budowa oświetleń wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Dąbrowa :

- oświetlenie ul. Łopianowej - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wystąpiono z wnioskiem o  wydanie decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni, trwały prace  związane z ustanowieniem służebności gruntowej,

- oświetlenie ul. Koperkowej - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych  oraz decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni,

- oświetlenie ul. Macierzanki - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz decyzję zezwalającą na usunięcie kolidującej zieleni,

- oświetlenie ul. Kameliowej na odc. od nr 7 do 49 - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych, trwały prace związane z ustanowieniem służebności gruntowej,

- oświetlenie terenów leśnych pomiędzy ul. Nagietkową, Sezamową, Gorczycową i Kameliową - uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i wystąpiono z wnioskiem o  wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie kolidującej zieleni, trwały prace  związane z ustanowieniem służebności gruntowej.

Inwestycje Rady Dzielnicy Dąbrowa.

  - Zagospodarowania placu przy ul Chylońskiej nr 251 - zakończono opracowanie dokumentacji. Trwały prace związane z notarialnym ustanowieniem służebności gruntowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Cisowa.

  - Budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej i oświetleniowej oraz utwardzenia nawierzchni odcinków ulic Olgierda i Żniwnej – zakres inwestycji podzielono na 2 etapy: etap I, obejmujący budowę części ulicy Żniwnej, etap II, w którym odstąpiono od  wykonania nowego wodociągu i oświetlenia w części ulicy Olgierda. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obu etapów. Dla etapu I wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Trwały prace związane z weryfikacją dokumentacji oraz uzyskaniem dla etapu II zgody od osób prywatnych do dysponowania terenem na cele budowlane. Inwestycja Rady Dzielnicy Mały Kack.

  - Budowa schodów terenowych łączących Park Kiloński z ulicą Morską - kontynuowano prace dotyczące przejęcia terenu niezbędnego pod inwestycję od Lasów Państwowych. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

  - Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych  na terenie Dzielnicy Chylonia, Witomino i Chwarzno-Wiczlino :

- oświetlenie ulicy Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Wiczlińskiej do skrzyżowania z ulicą Łanową (inwestycja gminna) - uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych,

- oświetlenie ulicy Bpa Pelczara na odcinku od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Wiczlińskiej. (inwestycja gminna) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,

- oświetlenie ulicy Świeckiej (inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę,

- oświetlenie w rejonie ulic Widnej i Pogodnej (inwestycja Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja) - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

  - Budowa oświetlenia  na terenie Gdyni dla 2 lokalizacji:

- przejście pod torami PKP w rejonie ul. Św. Mikołaja - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

- oświetlenie odcinka ul. Płk. Dąbka od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Rzymowskiego  - zakończono opracowanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestycja gminna.

  - Budowa oświetlenia przejścia od ul. Gniewskiej do ul. Wawrzyniaka pomiędzy budynkami przy ul. Gniewskiej 24A-26. Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem wykonania prac: listopad 2015 r.

  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Rybaków - kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej, planowane zakończenie prac: październik 2015 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Babie Doły.

  - Budową zatoki autobusowej - przystanek Warszawska 20 - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja Rady Dzielnicy Działki Leśne.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy  ul. Swarzewskiej nr 35-41 - przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i podpisano umowę z terminem zakończenia prac: grudzień 2015 r.  Inwestycja Rady Dzielnicy Chylonia.

  - Budowa ciągu pieszego ul. Chabrowa - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia prac: grudzień 2015 r. Inwestycja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo.

  - Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Kruczkowskiego i Staffa w Gdyni - 
opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. Inwestycja Rady Dzielnicy Karwiny.

  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kuśnierskiej - zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja Rady Dzielnicy Obłuże.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - cmentarze - dokumentacja przyszłościowa

      - Zakończono inwentaryzację drzew poniżej 10 lat i uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej.

      - Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parking przy ul. Witomińskiej 72/74 z terminem zakończenia prac projektowych w październiku 2015 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące - dokumentacja przyszłościowa

W ramach przygotowania  inwestycji  Budowa sali gimnastycznej przy VI LO ul. Kopernika zakończono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku VI LO w celu dostosowania do stanu zgodnego z przepisami ochrony pożarowej i uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa ul. Św. Mikołaja wraz z przebudową zarurowanego kanału rzeki Chylonki na odcinku od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej

Uzyskano decyzje zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Umocnienie ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plaży w Orłowie na dł. min. 15 m

Uzyskano decyzję o ustaleniu linii brzegowej Potoku Kolibkowskiego. Trwała procedura wydania pozwolenia wodno-prawnego. Termin zakończenia dokumentacji projektowej oraz prac geodezyjnych - sierpień 2015 r.

- Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Kościuszki i Al. Jana Pawła II wraz z budową kanałów deszczowych i przebudową infrastruktury kolidującej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Kontynuowano opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia całości prac – październik 2015 r.

- Koncepcja wariantowa sposobu zagospodarowania oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z części dzielnicy Wiczlino

Zakończono opracowanie koncepcji wariantowej dla inwestycji.

- Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dokumentacja przyszłościowa

- Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej

Inwestycja Rady Dzielnicy Dąbrowa. Otrzymano od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych odmowną decyzję na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych na cele nieleśne dla terenu pod budowę tymczasowego dojazdu do polany.

- Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - dokumentacja przyszłościowa

- Budowa oświetlenia dla 2 lokalizacji:

- ulica Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Legionów do posesji nr 27

- ulica  Potasowa

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji  projektowej z terminem zakończenia prac: listopad 2015 r.

- Budowa oświetleń dla 3 lokalizacji na terenie Gdyni:

Przeprowadzono  postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla 3 lokalizackji:

    - ul. Kordeckiego w rejonie: od posesji nr 51F przy ul. Gen. Orlicz Dreszera do posesji nr 4 w ul. Kordeckiego,

    - ul. Marii Skłodowskiej-Curie w rejonie posesji 15,17 i 19,

    - ul. Owsiana (od ul. Morskiej w okolicy cmentarza i dalej równolegle do lasu),

Podpisano umowę  na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych z terminem zakończenia prac: styczeń 2016 r.

- Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywiu etap II

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Prowadzono procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

- Rewitalizacja dzielnicy Chylonia w rejonu ulic: Opata Hackiego, Chylońskiej, Morskiej, Zamenhofa i Komierowskiego

Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej - planowane zakończenie prac - listopad 2015 r.

- Rozdział 92195 - pozostała działalność - Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę

Inwestycja kontynuowana, realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Opracowanie projektu budowlanego zakończono w lutym, a decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w kwietniu 2014 r. Sprawującym kontrolę nad Generalnym Wykonawcą i Nadzorem Inwestorskim dla inwestycji jest Forum Kultury Sp. z o.o..

- wydatki  z zakresu realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

- Rozdział 60015 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego robót etapu III i IV oraz konfiguracji systemu. Inwestycja wspólna  trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach inwestycji wyremontowano i zaadaptowano pomieszczenia dla Centrum Zarządzania i Sterowania Ruchem, które  mieści się przy ul. 10 Lutego 24. Pomieszczenia Centrum wyposażono w meble biurowe, ścianę graficzną LED, sprzęt informatyczny, zintegrowano oprogramowanie ściany graficznej z systemem nadzoru wizyjnego.

W ramach inwestycji  na terenie Gdyni wybudowano kanalizację   kablową   systemową  na długości 50,1 km oraz ułożono światłowód w ciągach ulic Władysława IV, Śląskiej, Podjazd, 10 Lutego, Al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do ulicy Stryjskiej, Lotników, Drogi Gdyńskiej, Morskiej, Kieleckiej, Warszawskiej, Wielkopolskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego, Janka Wiśniewskiego, Trasy Kwiatkowskiego, Al. Zwycięstwa do granicy z miastem Sopot oraz kanalizację lokalną. Włączono do systemu zarządzania i sterowania ruchem 59  skrzyżowań. Zamontowano 19  kamer systemu nadzoru wizyjnego. Zainstalowano w pojazdach ZKM w Gdyni 325 szt. komputerów pokładowych dla potrzeb systemu zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego oraz systemu sterowania ruchem pojazdów ze sterowaniem priorytetowym dla pojazdów transportu zbiorowego. Zamontowano 4 drogowe staje meteorologiczne,  8 tablic zmiennej treści, 5 tablic znaków zmiennej treści, 5 tablic informacji parkingowej, 34 tablice informacji pasażerskiej, 7 terminali informacji pasażerskiej, 15 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle, 5 rejestratorów przekroczenia prędkości chwilowej.

Zaimplementowano  oprogramowania dla systemów: obszarowego systemu sterowania i zarządzania  ruchem, nadzoru wizyjnego, pomiarów meteorologicznych, informacji parkingowej, zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, zarządzania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, informacji dla kierowców, planowania podróży oraz system WWW.   Po dokonaniu odbioru końcowego robót zostaną wykonane pomiary ruchu na wybranych ciągach po wdrożeniu i uruchomieniu systemu.

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 25.02.2014 r.

W ramach umowy uzupełniającej została wybudowana na terenie Gdyni kanalizacja systemowa, lokalna oraz został ułożony światłowód, dokonano  modernizacji sygnalizacji świetlnej na 13 skrzyżowaniach wraz z wykonaniem detekcji  pojazdów i pieszych oraz włączeniem skrzyżowań do systemu TRISTAR. Zamontowano i włączono do systemu nadzoru wizyjnego 12 kamer. Wyposażono 15 pojazdów komunikacji publicznej w  komputery pokładowe. Po dokonaniu odbioru końcowego robót zostaną wykonane pomiary ruchu na wybranych ciągach po wdrożeniu i uruchomieniu systemu..

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR - umowa uzupełniająca z dnia 07.07.2014 r.

W ramach umowy uzupełniającej do systemu TRISTAR została włączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej z ul. Witomińską i ul. Rolniczą wraz z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna dla wybudowanej ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Morskiej i Trasy Kwiatkowskiego. Wybudowano na terenie Gdyni kanalizację teletechniczną o długości 2,18 km dla potrzeb Miejskiej Sieci Szkieletowej na odcinku ulicy Wielkopolskiej oraz Trasy Kwiatkowskiego i ulicy Janka Wiśniewskiego.

- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej odcinek III leśny

Planowany termin zakończenia robót etapu II (plac do zawracania w ul. Słonecznej) - grudzień 2015 r.

- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu  realizowana jest w 2015 roku droga rowerowa wzdłuż ulicy Kartuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morską do ul. Jaskółczej. Planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2015. Zakres robót obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących chodników i wjazdów wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej, korektę skrzyżowania ulic Kartuska – Chełmińska – Raduńska wraz z budową sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia ulicznego i urządzeń elektroenergetycznych, budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji kablowej TRISTAR wraz z urządzeniami oraz i kanalizacji Miejskiej Sieci Szkieletowej.

- Rozbudowa układu drogowego na odcinku od ul. Lotników do ul. Stryjskiej wraz z budową ścieżki rowerowej  oraz budowa i przebudowa infrastruktury  technicznej drogi

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2015.

- Rozdział 60016  -  drogi publiczne gminne

  - modernizacja dróg gminnych, w tym:

- Przebudowa ulicy Apollina  i Izydy

Inwestycja rozpoczęta w październiku 2014r., aktualnie realizowana, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2015r. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z warstwy ścieralnej SMA, nawierzchni chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna z przyłączami, przebudowana zostanie sieć wodociągowa i gazowa z przyłączami. Przebudowie ulegną sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz zostanie wybudowane nowe oświetlenie zewnętrzne terenu . Zakres zadania obejmuje wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów , a także założenie nowych trawników oraz wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego.

- Budowa ulicy Żukowskiej  wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku, w trakcie procedury odbiorowej w zakresie etapu I. Z uwagi na brak możliwości wykonania 2 muf w ramach usuwania kolizji linii kablowej SN 15 kV (etap II) z przyczyn leżących po stronie gestora sieci, zakończenie tego etapu planowane jest w grudniu 2015 r. W ramach etapu I inwestycji wykonano: 1.019 m2 nawierzchni jezdni z kostki betonowej; 400 m2 chodników z kostki betonowej; 156 m2 zjazdów; plac manewrowy o pow. 240 m2; kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjno - rozsączającym, separatorem i osadnikiem; kanalizację sanitarną, sieć wodociągową. Zrealizowano przebudowę gazociągu, sieci teletechnicznej, wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego, w tym ustawiono 10 słupów oświetleniowych oraz wykonano nową szafkę oświetleniową.

- Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1503 m2 na odcinku o długości 275 mb oraz plac przy Szkole Podstawowej nr 34, 1 323 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (81 m2) i parkingi o powierzchni 638 m2 na 29 pojazdów osobowych oraz mury oporowe o łącznej długości  217 mb. Ustawiono 50 mb balustrady z rur stalowych.

Wybudowano kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, przebudowano kolidujące sieci teletechniczną i elektroenergetyczną, wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  13 szt. lamp oświetleniowych.

Odtworzono nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1133 m2 na całej szerokości jezdni ul. Kopernika o długości 168 mb oraz odtworzono nawierzchnię z trylinki powierzchni 530 m2 na całej szerokości na długości 137mb.

- Roboty drogowe w ul. Promiennej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wykonano chodnik wraz ze zjazdem o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 235 m2 na odcinku o długości 125 m, ustawiono 13 mb poręczy oraz 32 mb barieroporęczy i 3 szt. lamp oświetleniowych. Wykonano 57 mb muru oporowego.

- Roboty drogowe w ul. Harcerskiej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wykonano jezdnię o nawierzchni z płyt drogowych „Yomb” o powierzchni 446 m2  na odcinku długości 70 mb, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 98 m2  wraz ze zjazdem z kostki betonowej, ustawiono 12,5 mb bariery chodnikowej.

- Przebudowa chodnika w ul. Oliwkowej wraz z remontem progów zwalniających

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w marcu 2015 r. Wykonano trzy progi spowalniające ruch oraz  chodnik o  powierzchni  20 m2.

- Rozbudowa ulic Marzanny, Okrężnej, Kwadratowej

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany termin zakończenia robót we wrześniu 2015.

- Wycinka drzew i krzewów dla zadania „Budowa ulicy Modlińskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego”

Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją budowy ulicy Modlińskiej.

  - Lokalne inicjatywy inwestycyjne,  w tym:

- przebudowa ciągu pieszego przy ul. Morskiej 176-184

(Inicjator Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morska 176-184)

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 roku. Wybudowano nawierzchnię chodnika wraz ze schodami terenowymi o powierzchni 270 m2 z kostki betonowej, założono 285 m2 trawników.

  - Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic, w tym :

- Rozbudowa ulicy Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 807 m2 na odcinku o długości 144 mb, 181 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (104 m2) i parkingi o powierzchni 274 m2 na 11 pojazdów osobowych. Ustawiono 13 szt. słupków blokujących.

Wybudowano kanalizację sanitarną, przebudowano kolidujące sieci teletechniczną i elektroenergetyczną,  przestawiono 5 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cylkowskiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Powstania Wielkopolskiego

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 501 m2 oraz ustawiono balustradę zabezpieczającą długości 10 mb.

- Budowa ulicy Kołłątaja na odcinku od ul. Okoniewskiego do nr 31 przy ul. Kołłątaja wraz z przebudową kolidującej infrastruktury

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 roku.

Wykonano jezdnię o nawierzchni z SMA o powierzchni 1113 m2 na odcinku o długości 147 mb oraz, 686 m2 chodników z kostki betonowej, zjazdy (115 m2) i parkingi o powierzchni 210 m2 na 21 pojazdów osobowych oraz mur oporowych o łącznej długości  18 mb. Ustawiono 146 mb balustrady z rur stalowych.

Wybudowano kanalizację deszczową DN 315 długości 182 mb, DN 200 długości 32 mb, przebudowano kolidującą sieć teletechniczną na długości 103 mb, zamontowano 1 lampę oświetleniową.

- Budowa schodów przy ulicy Cechowej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 roku.

Wybudowano schody terenowe wraz z podjazdami dla wózków, szerokości 3 m i długości 135 mb, plac i zjazd o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 420 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (86 m2), kanalizację deszczową długości 17 mb. Wybudowano oświetlenie terenu - zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  ulicy Starochwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona w roku 2014, w 2015 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. Zamontowano 12 szt. lamp oświetleniowych, dokonano wymiany wyposażenia szafki oświetleniowej.

- Budowa oświetlenia ulicy Stolemów

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 6 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową z wyposażeniem.

- Budowa oświetlenia ciągu pieszego w ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 45 do skrzyżowania z ulicą Rdestową

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 5 szt. lamp oświetleniowych

- Roboty drogowe przy Kościele Św. Wawrzyńca ul. Źródło Marii

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wykonano ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej powierzchni 721 m2, ustawiono 3 szt. słupków żeliwnych ozdobnych, wybudowano oświetlenie uliczne - 3 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa schodów łączących Park Kiloński z ulicą Morską

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w czerwcu 2015 r.

Wykonano schody trzy biegowe po 8/8/9 stopni z pochylniami dla wózków o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 67 m2  wraz z dojściami. Ustawiono obustronną poręcz przy schodach, zamontowano 1 lampę oświetleniową.

- Utwardzenie nawierzchni przy budynku nr 10 ul. Powstania Śląskiego

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w marcu 2015 r.

Wykonano plac o nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typ „meba” na pow. 383 m2 .

- Budowa zatoki postojowej przy ulicy Narcyzowej 1,1A

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym w czerwcu 2015 r.

Wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 371 m2 na 31 pojazdów osobowych oraz chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni  455 m2 na długości 115 mb.

Przebudowano odcinek sieci elektroenergetycznej długości 165 mb.

- Budowa ulicy Albańskiej w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany odbiór końcowy w lipcu 2015 r.

Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1032 m2 na odcinku o długości 113 mb oraz 429 m2 chodników i zjazdów z kostki betonowej.

Wybudowano kanalizację deszczową DN 300 długości 132 mb, DN 200 długości 19 mb, przebudowano kolidująca sieć teletechniczną, wybudowano oświetlenie uliczne - zamontowano  6 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Harcerskiej

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany odbiór końcowy w lipcu 2015 r.

Wykonano chodniki z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni 168 m2 oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 270 m2 na 26 pojazdów osobowych. Ustawiono 4 mb bariery ochronnej, ułożono 63 mb miejskiej sieci szkieletowej i wykonano 1 studnię SKR-1.

- Budowa chodnika w ulicy Stolemów w Gdyni

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany odbiór końcowy w lipcu 2015 r.

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 220 m2 na odcinku o długości 140 mb.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Rozdział  80101 - szkoły podstawowe

Rozbudowa SP nr 37 przy ul. Wiczlińskiej wraz z budową przedszkola

Inwestycja kontynuowana, w 2014 roku przekazano do użytkowania etap I. Zakończenie robót etapu II planowane jest w lipcu 2015.

- Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Budowa sali gimnastyczne przy VI LO w Gdyni przy ulicy Kopernika 34.

Inwestycja noworozpoczynana. Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją..

W czerwcu wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia planowany jest na sierpień 2016 r.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Regulacja cieków naturalnych i kanalizacji burzowe -

Ochrona wód zatoki gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód  opadowych w Gdyni  (projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), w tym:

- Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym o średnicy 1600mm w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii w rejonie ulicy Zapolskiej

Inwestycja kontynuowana, planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2015 r.

- Budowa kanałów deszczowych w ul. Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej  wraz z budową urządzeń podczyszczających przed wylotami do potoku Kolibkowskiego

Inwestycja zakończona w czerwcu 2015r., w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano: w ul. Oficerskiej-kanał deszczowy(206 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z SMA (1.224 m2); w ul. Adwokackiej: kanał deszczowy (424 m), separator lamelowy-szt.1, osadnik wirowy-szt.1, odtworzenie nawierzchni drogowej z płyt yomb (1.841 m2); w ul. Mierniczej : kanał deszczowy (71,5 m) z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki (23 m2); regulację górnego odcinka Potoku Kolibkowskiego na odcinku o długości 316 m, modernizację rowu R1 i R2 (205m).

- Przebudowa  kanałów deszczowych w u. Żmudzkiej, Kurpiowskiej, Wielkopolskiej  i Małopolskiej wraz z  budową urządzeń podczyszczających przed wylotem do rzeki Kaczej

Inwestycja zakończona w czerwcu 2015r., w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano: w ul. Kurpiowskiej  kanał deszczowy (472 m) wraz z separatorem lamelowym - 2szt; osadnikiem - 2szt; osadnikiem wirowym- 2szt., odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.842 m2) i chodników z kostki (827 m2); w ul. Sieradzkiej: kanał  deszczowy (105 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z SMA (948 m2); w ul. Żmudzkiej: kanał deszczowy (254 m), odtworzenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1 639 m2); w ul. Małopolskiej: kanał deszczowy (156m) i renowację kanału deszczowego (277,5 m) z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej (1.752 m2); w ul. Wielkopolskiej: kanał deszczowy(6 m) z odtworzeniem nawierzchni chodnika z płytek betonowych (50m2); w ul. Łowickiej: renowację kanału deszczowego (139,5 m) z odtworzeniem nawierzchni z SMA (665m2); umocnienie koryta rzeki Kaczej: dna koryta płotkami faszynowymi (264 m), skarp materacami siatkowo-kamiennymi (185 m2).

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej i Kasztanowej wraz z budową urządzenia podczyszczającego

Inwestycja rozpoczęta w 2015 roku, planowany  odbiór końcowy we wrześniu 2015 r.

- Przebudowa ulicy Heweliusza wraz z infrastrukturą techniczną, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przyłączami w ulicach Kopernika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej ulicy Redłowskiej

Inwestycja zakończona, planowany odbiór końcowy w sierpniu 2015 r.

Wybudowano kanalizację deszczową  DN 400 o długości 385 mb i DN 300 o długości 386 mb.

- Rozbudowa ul. Św. Mikołaja w Gdyni wraz z przebudową zarurowanego odcinka kanału rzeki Chylonki od ul. Św. Mikołaja do ul. Hutniczej wraz z przejściem pod ul. Hutniczą – Inwestycja noworozpoczynana. W maju wszczęto procedurę na wybór wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2016 r.

- Rozdział  90004 –  utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Budowa Parku w Chwarznie

Inwestycja zakończona w 2014 roku, w roku 2015 dokonano odbioru końcowego wraz z przekazaniem do użytkowania. Wykonano zagospodarowanie terenu parku, w tym: nawierzchnię z kostki betonowej (562 m2), nawierzchnię ścieżek parkowych z kostki betonowej (183 m2) oraz z glino-żwiru (1.281 m2), pomost z desek z konglomeratu (376m2), schody terenowe; zamontowano elementy małej architektury, w tym: 19 szt. ławek, 8 szt. koszy na śmieci. Nasadzono drzewa, krzewy, byliny i bluszcze. Wybudowano oświetlenie terenu parku (zamontowano 28 szt. lamp oświetleniowych) oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej DN 315  (98 mb).

- Budowa mostku na  Strudze  Cisowskiej

Inwestycja zakończona w 2014 roku, po odbiorze końcowym w marcu 2015 r.

Wybudowano kładkę żelbetową dla pieszych o długości 14 m i szerokości 3 m oraz umocniono koszami siatkowo-kamiennymi brzegi i dno Strugi Cisowskiej na powierzchni 297 m2.

  - Rozdział 90015 - oświetlenie ulic

- Budowa oświetlenia  boiska i placu zabaw przy ul. Okrzei, ul. Kmdr Przybyszewskiego, ciągu pieszego pomiędzy  TESCO a ul. Rumską oraz oświetlenie ul. Unruga

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania.  Zamontowano 4 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Kmdr Przybyszewskiego, 8 lamp na placu zabaw przy ul. Okrzei, 4 lampy na boisku do koszykówki przy ul. Okrzei, 2 lampy przy ul. Rumskiej, 6 lamp przy ciągu pieszym pomiędzy TESCO a ul. Rumską, 8 lamp przy ul. Unruga.

- Budowa oświetlenia ul. Pustki - Kartuskiej

Inwestycja zakończona w roku 2014, w 2015 roku dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania. W ciągu pieszo-jezdnym w rejonie ul. Pustki i ul. Kartuskiej zamontowano 11 szt. lamp oświetleniowych.

- Budowa oświetlenia  boiska i placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zamontowano 19 szt. lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową.

- Budowa oświetlenia  ulic Buraczanej i Korzennej

Inwestycja kontynuowana, przed odbiorem końcowym. Zamontowano 46 nowych lamp oświetleniowych oraz szafkę oświetleniową i przestawiono 10 lamp oświetleniowych.

  - Rozdział 90095 -  pozostała działalność

- Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II – budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej wraz z infrastrukturą techniczną

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 242 mb / 1.329 m2, miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 330 m2, chodniki z kostki betonowej o długości 447 mb / 783 m2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z SMA - 226 mb / 452 m2,  wjazdy z kostki betonowej (107m2), remont nawierzchni z płyt Yomb na odcinku 156 mb, sieć kanalizacji deszczowej - 192 mb wraz ze zbiornikiem rozsączającym, oświetlenie uliczne (słupy oświetleniowe - 9 szt. i szafka oświetleniowa), przebudowano sieć wodociągową PE DN 110 – (392 mb) i teletechniczną (612 mb).

Zadanie realizowane było z udziałem dofinansowania  ze  środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

##### II. WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2015

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 120 843 005 | 15 080 893 | 12,5% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 579 590 | 1 774 248 | 3,5% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 15 955 000 | 135 | 0,0% |
|  | ZKM - budowa wiat przystankowych | 75 000 | 135 | 0,2% |
|  | ZKM - instalacja klimatyzacji | 30 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modernizacja dyspozytorni | 50 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - modyfikacja systemu BUSMAN | 150 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - podniesienie bezpieczeństwa systemu e-bilet | 500 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - monitoring w kasach | 15 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup centrali telefonicznej | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZKM - zakup samochodu osobowego | 75 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup autobusów w ramach projektu "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego" | 15 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 21 556 564 | 1 672 901 | 7,8% |
|  | ZDiZ - budowa azylu dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Hodowlaną | 210 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską | 600 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chwaszczyńskiej z ul. Rdestową | 700 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Sikorskiego | 650 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV z ul. Obrońców Wybrzeża | 700 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja Al. Zwycięstwa | 3 500 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja przepustu pod Al. Zwycięstwa w ciągu ul. Potoku Swelina | 1 800 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Jaskółczej | 1 610 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Morskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Kalksztajnów | 350 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Orłowskiej w rejonie Domku Żeromskiego | 150 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Wiczlińskiej | 3 000 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja zatok autobusowych | 350 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ – przebudowa w obrębie wlotu ul. Małe Karwiny obejmująca sygnalizowanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego | 100 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebud.drogi w ul. Kieleckiej wraz likwidacją zbędnej infrastruktury | 260 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa w obrębie przejścia dla pieszych w ul. Hutniczej na wysokości ul. Palmowej | 150 000 | 1 103 | 0,7% |
|  | ZDiZ - rozbudowa systemu zarządzania ruchem TRISTAR | 600 000 | 82 800 | 13,8% |
|  | ZDiZ - włączenie systemu TRISTAR skrzyżowania ul. Wiśniewskiego - droga do terminalu | 120 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - wydłużenie pasa lewoskrętu z ul. Chwaszczyńskiej w ul. Gryfa Pomorskiego | 150 000 | 1 000 | 0,7% |
|  | ZDiZ - zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni | 4 556 564 | 1 587 998 | 34,9% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych | 2 000 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 9 918 868 | 97 166 | 1,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych | 7 000 000 | 58 166 | 0,8% |
|  | ZDiZ - budowa odcinka ul. Wzgórze Bernadowo | 510 000 | 39 000 | 7,6% |
|  | ZDiZ - budowa ul. Kombatantów | 730 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - utwardzenie ul. Łopianowej w technologii płyt yomb | 600 000 |  | 0,0% |
|  | BO - ZDIZ - utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w uL.Źródło Marii i Ks. Siega z ul. Waleriana Szefki | 78 868 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne | 1 734 877 | 2 460 | 0,1% |
|  | Przebudowa odcinka ulicy Bp.Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej | 18 204 | 2 460 | 13,5% |
|  | BO - ZDIZ - budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów a ul. Korczaka RD Redłowo | 16 673 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja schodów na Kamienną Górę | 300 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja ul. Przemysłowej | 1 400 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60095 - pozostała działalność | 1 414 281 | 1 587 | 0,1% |
|  | ZDiZ - liczniki rowerowe | 90 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - parkingi rowerowe | 160 000 | 1 587 | 1,0% |
|  | ZDiZ - projekt dynamo | 1 164 281 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 630 - TURYSTYKA | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | Wykonanie infrastruktury turystycznej | 10 000 |  | 0,0% |
| 3 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 167 950 | 5 439 770 | 53,5% |
|  | rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000 | 3 936 | 19,7% |
|  | ABK 3 - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 3 936 | 19,7% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 147 950 | 5 435 834 | 53,6% |
|  | Modernizacja Miejskiej Hali Targowej | 1 250 000 | 66 069 | 5,3% |
|  | Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego wraz z dokumentacją | 21 950 |  | 0,0% |
|  | Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o.i c.w.u. i dokumentacją projektową | 700 000 | 1 451 | 0,2% |
|  | Budowa schodów terenowych wraz z murem oporowym i rozbiórka istniejących schodów przy ul. Woj.. Wachowiaka | 202 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja części lokalu użytkowego wraz z wykonaniem dokumentacji | 400 000 |  | 0,0% |
|  | Likwidacja szamba i projekt podłączenia budynku przy ul. Jałowcowej do kanalizacji sanitarnej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych | 361 000 |  | 0,0% |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego wraz z opracowaniem dokumentacji | 16 000 |  | 0,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 7 182 000 | 5 368 314 | 74,7% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 32 694 699 | 5 293 963 | 16,2% |
|  | rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego | 131 000 | 67 458 | 51,5% |
|  | Biuro Planowania Przestrzennego - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 131 000 | 67 458 | 51,5% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 32 563 699 | 5 226 505 | 16,1% |
|  | PPNT - Budżet Obywatelski | 24 600 |  | 0,0% |
|  | PPNT - Wymiennikownia Centrum Innowacji Społecznych | 26 880 |  | 0,0% |
|  | PPNT - Gdynia Design Days | 54 120 | 19 680 | 36,4% |
|  | PPNT - czynna ochrona gatunkowa roślin | 26 840 |  | 0,0% |
|  | PPNT - modernizacja drzwi wejściowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - rozbudowa monitoringu | 35 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - zakup i montaż sufitu podwieszanego | 5 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - zakup wyposażenia i sprzętu do Centrum Innowacji | 67 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - zakup licencji | 13 000 |  | 0,0% |
|  | PPNT - zakup urządzeń do laboratorium | 60 300 |  | 0,0% |
|  | PPNT - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3 | 32 230 959 | 5 206 825 | 16,2% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 329 599 | 138 498 | 5,9% |
|  | rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 599 | 4 599 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne do organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic | 4 599 | 4 599 | 100,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 247 500 | 125 799 | 5,6% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 1 525 000 | 3 940 | 0,3% |
|  | Nowy system zarządzania treścią strony internetowej | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja sieci telefonicznej UM | 150 000 | 65 399 | 43,6% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 180 000 |  | 0,0% |
|  | System oddymiający klatki budynku UM | 256 500 | 56 460 | 22,0% |
|  | Projekt "rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - inwestycje | 56 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 500 | 8 100 | 10,5% |
|  | Promocja miasta - INFOBOX | 30 000 | 8 100 | 27,0% |
|  | Zakup licencji | 47 500 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 697 000 | 226 400 | 32,5% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 43 000 | 43 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu dla Policji | 43 000 | 43 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
|  | Zakup myjki do masek ochrony dróg oddechowych | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczych | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 124 000 | 104 000 | 83,9% |
|  | Zakup myjki do masek ochrony dróg oddechowych | 20 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup samochodów ratowniczych | 104 000 | 104 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 30 000 | 29 400 | 98,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 30 000 | 29 400 | 98,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 180 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 180 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 120 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 120 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 150 000 | 0 | 0,0% |
|  | Monitoring wizyjny miasta | 150 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 696 752 | 1 498 543 | 12,8% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 3 590 000 | 6 000 | 0,2% |
|  | ZS 14 - zakup monitoringu | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | ZS 10 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS NR 10 ul. STAFFA 10 na potrzeby przedszkola i szkoły | 2 092 250 |  | 0,0% |
|  | SP 29 - wykonanie instalacji hydrantowej wraz z opracowaniem dokumentacji | 64 000 |  | 0,0% |
|  | SP 37 - rozbudowa szkoły | 1 100 000 |  | 0,0% |
|  | SP 29 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 80 000 |  | 0,0% |
|  | Inwestycyjne projekty edukacyjne | 7 750 |  | 0,0% |
|  | SP 39 - wykonanie instalacji oddymiania wraz z wydzieleniem klatek schodowych i drogi pożarowej | 220 000 |  | 0,0% |
|  | ZS nr 11 - wykonanie projektu instalacji oddymiania, wykonanie decyzji p.poż. | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 5 115 000 | 308 960 | 6,0% |
|  | PS 7 - budowa placu zabaw | 55 000 |  | 0,0% |
|  | PS 48 - adaptacja mieszkania na cele oświatowe | 10 000 |  | 0,0% |
|  | PS 19 - dobudowa szybu windy dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń wraz z drogą dojazdową i pożarową | 435 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa i przebudowa PS nr 21 | 3 110 000 |  | 0,0% |
|  | Rozbudowa PS nr 50 | 1 500 000 | 308 960 | 20,6% |
|  | PS 29 - zakup zjeżdżalni | 5 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 290 000 | 0 | 0,0% |
|  | Gimnazjum Nr 3 - dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poz. | 270 000 |  | 0,0% |
|  | Gimnazjum Nr 11 - wydzielenie stref pożarowych w budynku, wykonanie decyzji p.poż. | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | Zespół Szkół Mechanicznych - wykonanie projektu instalacji oddymiania, wykonanie decyzji p.poż. | 20 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80148 - stołówki szkolne | 1 336 760 | 46 812 | 3,5% |
|  | PS 4 - przebudowa kuchni z zapleczem | 340 500 |  | 0,0% |
|  | PS 13 - zakup szatkownicy do warzyw | 5 000 | 4 998 | 100,0% |
|  | PS 22 - przebudowa kuchni i zaplecza oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż wraz z dokumentacją projektową | 450 000 | 3 690 | 0,8% |
|  | PS 23 - zakup obieraczki | 4 000 | 3 813 | 95,3% |
|  | PS 31 - przebudowa kuchni z zapleczem | 80 000 | 19 311 | 24,1% |
|  | PS 28 - zakup patelni elektrycznej | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | PS 28 - zakupy inwestycyjne | 7 300 |  | 0,0% |
|  | PS 47 - przebudowa kuchni | 332 260 |  | 0,0% |
|  | SP 20 - przebudowa kuchni | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZS 9 – zakup zmywarki kapturowej | 8 000 | 8 000 | 100,0% |
|  | ZS 14 - zakup patelni elektrycznej | 8 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej | 34 700 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 1 344 992 | 1 136 771 | 84,5% |
|  | ZS 7 - zakup szorowarki | 5 413 | 5 412 | 100,0% |
|  | ZS 10 - zakup odkurzacza wodnego | 11 439 | 11 439 | 100,0% |
|  | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni | 1 328 140 | 1 119 920 | 84,3% |
| 8 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 1 437 610 | 45 948 | 3,2% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 1 437 610 | 45 948 | 3,2% |
|  | MOPS - adaptacja lokalu przy ul. Chrzanowskiego 14/2 | 590 226 | 2 490 | 0,4% |
|  | MOPS - budowa wewnętrznej sieci informatycznej | 822 384 | 19 476 | 2,4% |
|  | MOPS - zakup samochodu osobowego | 25 000 | 23 982 | 95,9% |
| 7 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 974 000 | 67 323 | 3,4% |
|  | 85305 - Żłobki | 1 960 000 | 54 000 | 2,8% |
|  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS NR 11 na filię żłobka "Niezapominajka" | 60 000 | 54 000 | 90,0% |
|  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ZS 11 na filię żłobka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem | 1 900 000 |  | 0,0% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 14 000 | 13 323 | 95,2% |
|  | Zakup centrali telefonicznej | 14 000 | 13 323 | 95,2% |
| 9 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 8 000 | 0 | 0,0% |
|  | PPP nr 3 - zakup urządzenia kserograficznego | 8 000 |  | 0,0% |
| 8 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 531 002 | 231 523 | 4,2% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 745 000 | 54 045 | 3,1% |
|  | ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Narcyzowej - etap i projekt | 80 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Sezamowej - etap i projekt | 60 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - budowa kanału deszczowego w ul. Stolemów - realizacja | 80 000 | 54 045 | 67,6% |
|  | ZDiZ - wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej przy Estakadzie Kwiatkowskiego | 25 000 |  | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa kolektora deszczowego na terenie PKP odprowadzającego wody opadowe z Grabówka | 1 500 000 |  | 0,0% |
|  | 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - przebudowa placów zabaw | 500 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90015 - Oświetlenie ulic | 600 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZDiZ - modernizacja oświetlenia gminnego | 600 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 000 | 14 883 | 4,7% |
|  | MOPS - termomodernizacja budynków | 314 096 | 14 883 | 4,7% |
|  | MOPS - zakup elektrycznego pieca co dla Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego | 5 904 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 2 366 002 | 162 595 | 6,9% |
|  | Wykonanie audytów energetycznych | 21 600 | 12 915 | 59,8% |
|  | ZDiZ - budowa oświetlenia pomnika Marszałka Piłsudskiego | 25 000 | 19 612 | 78,4% |
|  | ZDiZ - przyłącze sanitarne do trzech sezonowych obiektów gastronomicznych na Skwerze Kościuszki | 70 000 | 43 655 | 62,4% |
|  | ZDiZ - psie wybiegi | 50 000 | 2 400 | 4,8% |
|  | ZDiZ - system identyfikacji miejskiej | 140 000 | 31 917 | 22,8% |
|  | ZDIZ - umocnienie linii brzegowej między molem a ujściem rzeki Kaczej w Orłowie | 56 002 | 52 096 | 93,0% |
|  | Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji termomodernizacyjnych | 778 400 | 0 | 0,0% |
|  | Montaż urządzeń do kompemsacji mocy biernej | 25 000 | 0 | 0,0% |
|  | Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej | 1 200 000 |  | 0,0% |
| 9 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 450 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 450 000 | 0 | 0,0% |
|  | Renowacja przestrzeni publicznej - ul. 3 maja | 450 000 |  | 0,0% |
| 10 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA | 3 266 803 | 364 677 | 11,2% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 2 723 803 | 209 149 | 7,7% |
|  | BO - GCS - budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego | 172 888 |  | 0,0% |
|  | GCS - modernizacja i budowa obiektów sportowych | 1 932 027 | 87 977 | 4,6% |
|  | GCS - budowa podestu na plaży | 90 705 |  | 0,0% |
|  | GCS - wykonanie oświetlenia na placu zabaw - plaża Gdynia Śródmieście | 100 000 | 431 | 0,4% |
|  | GCS - wykonanie robót budowlanych na hali gier | 258 403 | 120 741 | 46,7% |
|  | GCS - zakup wyposażenia na obiekty sportowo - rekreacyjne | 95 000 |  | 0,0% |
|  | GCS - budowa siłowni zewnętrznej | 48 000 |  | 0,0% |
|  | GCS - rozbudowa systemu monitoringu na narodowym stadionie rugby | 26 780 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej | 373 000 | 147 533 | 39,6% |
|  | GCS - zakup i montaż nagłośnienia na kąpielisku morskim | 25 000 |  | 0,0% |
|  | GCS - zakup samochodu dostawczego | 120 000 | 11 960 | 10,0% |
|  | GCS - zakup wyposażenia na imprezy sportowe | 50 000 |  | 0,0% |
|  | GCS - zakup wyposażenia na kąpieliska morskie | 28 000 | 25 200 | 90,0% |
|  | GCS - zaprojektowanie i realizacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego | 150 000 | 110 373 | 73,6% |
|  | rozdz. 92695 - Pozostała działalność | 170 000 | 7 995 | 4,7% |
|  | GCS - wykonanie wybiegu dla koni przy Ośrodku Hipoterapii | 170 000 | 7 995 | 4,7% |

##### III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA

##### I półrocze 2015

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 19 845 439 | 7 872 012 | 39,7% |
| 1 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 488 757 | 1 397 443 | 93,9% |
|  | rozdz. 71095 - pozostała działalność | 1 488 757 | 1 397 443 | 93,9% |
|  | Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości | 1 488 757 | 1 397 443 | 93,9% |
| 2 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 50 500 | 50 500 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 50 500 | 50 500 | 100,0% |
|  | MSPR - zakup sprzętu medycznego | 50 500 | 50 500 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 831 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt | 101 000 | 0 | 0,0% |
|  | Przebudowa pawilonów dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo | 101 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 720 000 | 0 | 0,0% |
|  | ZCK - modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa oświetlenia cmentarza i budowa kolumbarium | 720 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | Granty - Zrzeszenie Rybaków Morskich - budowa urządzenia do cumowania kutrów | 10 000 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 475 182 | 6 424 069 | 36,8% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 988 000 | 248 119 | 25,1% |
|  | Teatr Miejski - wydatki inwestycyjne | 988 000 | 248 119 | 25,1% |
|  | rozdz.92116 - biblioteki | 76 600 | 0 | 0,0% |
|  | Zakup sprzętowej zapory Firewall | 15 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup elementów do modernizacji sieci komputerowej obejmującej 26 placówek biblioteki | 55 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup rozszerzenia do posiadanej obecnie licencji komputerowego systemu Patron | 6 600 |  | 0,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 16 410 582 | 6 175 950 | 37,6% |
|  | Muzeum Emigracji - zakup serwera | 77 138 |  | 0,0% |
|  | Wystawa stała Muzeum Emigracji w Gdyni | 16 033 444 | 6 166 859 | 38,5% |
|  | Muzeum Miasta Gdyni - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne | 300 000 | 9 090 | 3,0% |

##### IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA I półrocze 2015

##### (bez dotacji na inwestycje)

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 403 615 | 63 786 | 15,8% |
| 1 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie pgrodzenia placu zabaw przy ul. Dickmana | 20 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 151 | 19 000 | 37,9% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 14 500 | 0 | 0,0% |
|  | RD Działki Leśne - rozbudowa placu zabaw i ścieżki zdrowia przy SP 26 | 4 500 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - modernizacja infrastruktury boisk szkolnych przy SP 20 | 10 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 10 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Oksywie - zakup i wymiana ogrodzenia w PS 35 | 10 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 80195 - pozostała działalność | 25 651 | 19 000 | 74,1% |
|  | RD Śródmieście - budowa siłowni zewnętrznej w Gimnazjum nr 1 | 19 651 | 19 000 | 96,7% |
|  | RD Leszczynki dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla IV LO | 6 000 |  | 0,0% |
| 4 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 8 623 | 0 | 0,0% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 8 623 | 0 | 0,0% |
|  | RD Kamienna Góra - MOPS - budowa parkingu przy ul. Fredry 3 | 8 623 |  | 0,0% |
| 5 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 158 652 | 31 889 | 20,1% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 158 652 | 31 889 | 20,1% |
|  | RD Dąbrowa - budowa polany leśnej przy ul. Rdestowej | 66 331 |  | 0,0% |
|  | RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Lelewela | 11 500 |  | 0,0% |
|  | RD Grabówek - budowa placu zabaw przy ul. Hozjusza | 27 321 |  | 0,0% |
|  | RD Cisowa - rozbudowa siłowni na powietrzu | 35 000 | 29 889 | 85,4% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - Budowa parku w Chwarznie | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
|  | RD Mały Kack - przebudowa placu zabaw przy ul. Druskiennickiej | 12 000 |  | 0,0% |
|  | RD Redłowo - doposażenie placów zabaw w dzielnicy | 4 500 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA | 166 189 | 12 897 | 7,8% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 166 189 | 12 897 | 7,8% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - dostawa i montaż urządzeń na boisko | 9 000 |  | 0,0% |
|  | RD Oksywie - wykonanie siłowni na powietrzu | 52 875 | 4 674 | 8,8% |
|  | RD Orłowo - doposażenie siłowni plenerowej | 34 404 | 8 223 | 23,9% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - budowa siłowni zewnętrznej | 36 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wzg. Św. Maksymiliana - wykonanie siłowni na powietrzu | 33 910 |  | 0,0% |

##### V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA I półrocze 2015

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 2 423 500 | 100 000 | 4,1% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKA | 1 000 000 |  | 0,0% |
|  | Udział gminy w spółce PKM | 1 000 000 |  | 0,0% |
| 2 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w spółce InnoBaltica sp. Z o.o. | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 323 500 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 90095 - Pozostała działalność | 323 500 | 0 | 0,0% |
|  | Udziały gminy w Agencji Rozwoju Gdyni | 323 500 |  | 0,0% |

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu kredytów w I półroczu 2015 roku wydatkowano 21.504.179 zł.