###### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2005 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 179.544.028 zł z czego wydatkowano 129.114.863 zł, co stanowi 71,91 % planu. Wykonanie wydatków według rodzaju zadań przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan 2005 | % udz. w strukturze | Wykonanie wydatków 2005 r. | % udz. w strukturze | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inwestycje komunalne miasta, modernizacje i inwestycje jednostek budżetowych | 120 677 980 | 67,21% | 90 923 527 | 70,42% | 75,34% |
| zakup nieruchomości w związku z realizacją inwestycji | 7 660 310 | 4,27% | 7 579 923 | 5,87% | 98,95% |
| zakupy inwestycyjne | 16 458 364 | 9,17% | 14 018 578 | 10,86% | 85,18% |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych i jednostek kultury | 18 451 474 | 10,28% | 296 935 | 0,23% | 1,61% |
| inwestycje kapitałowe | 16 295 900 | 9,08% | 16 295 900 | 12,62% | 100,00% |
| Suma całkowita | 179 544 028 | 100,00% | 129 114 863 | 100,00% | 71,91% |

Wydatki majątkowe stanowiły 19,4 % wydatków ogółem.

Najbardziej znaczące (ze względu na wielkość poniesionych nakładów) w 2005 roku wydatki inwestycyjne to:

- budowa ulicy Janka Wiśniewskiego, etap II

- budowa Drogi Różowej etap III (faza 1b i 2) – węzeł Al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską oraz odcinek od Saniporu do ul. Lotników,

- kontynuacja budowy Trasy Kwiatkowskiego,

- realizacja projektu „Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej”,

- modernizacja pomieszczeń laboratoriów badawczo - diagnostycznych Pomorskiego Parku Technologicznego,

- uzbrojenie obszaru Gdynia – Zachód,

- budowa Muzeum Miasta Gdyni.

WYKONANIE INWESTYCJI   MIEJSKICH

REALIZOWANYCH  PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

| lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | data rozpoczę cia | planowane zakończe nie | Nakłady: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | poniesione do 31.12.2004 | plan 2005r. | wykonanie 2005r. | % wykona -nia |
| INWESTYCJE ŁĄCZNIE |  | 128 088 766 | 99 471 657 | 77,7% |
| I | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 68 320 765 | 48 200 937 | 70,6% |
|  | ROZDZIAŁ 60004 - lokalny transport zbiorowy |  | 110 000 | 103 243 | 93,9% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni | 2005 | 2006 | 765 500 | 110 000 | 103 243 | 93,9% |
|  | ROZDZIAŁ 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  | 63 024 565 | 43 916 878 | 69,7% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 1b - węzeł Al.. Zwycięstwa - ul. Wielkopolska | 2004 | 2005 | 2 042 000 | 6 161 000 | 6 160 529 | 100,0% |
|  | - Droga Różowa - etap III faza 2 | 2004 | 2005 | 1 500 000 | 13 400 000 | 13 194 899 | 98,5% |
|  | - Trasa Kwiatkowskiego - etap III | 2005 | 2007 | 162 016 | 5 780 000 | 1 084 050 | 18,8% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów | refundacja z EFRR |  | 4 024 623 | 517 838 | 12,9% |
|  |  | środki finansowe gminy |  | 1 755 377 | 566 212 | 32,3% |
|  | ulica Janka Wiśniewskiego - II etap | 2004 | 2007 | 1 950 000 | 31 338 565 | 19 622 051 | 62,6% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów | refundacja z EFRR | 23 273 674 | 14 694 864 | 63,1% |
|  |  | środki finansowe gminy | 8 064 891 | 4 927 187 | 61,1% |
|  | dokumentacja przyszłościowa - dla zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE |  |  |  | 2 245 000 |  | 0,0% |
|  | dokumentacja przyszłościowa (w tym Obwodowa Północna) |  |  |  | 13 155 |  | 0,0% |
|  | - Droga Różowa IV etap - rozbudowa ul. Lotników | 2004 | 2006 | 98 113 | 751 845 | 528 018 | 70,2% |
|  | źródła finansowania planowanych nakładów | refundacja z EFRR | 73 584 | 704 247 | 528 018 | 75,0% |
|  |  | środki finansowe gminy | 24 529 | 47 598 |  | 0,0% |
|  |  | wkład rzeczowy-aport gruntów |  | 187 152 |  | 0,0% |
|  | - wykup terenów (Droga Różowa) |  |  |  | 3 335 000 | 3 327 331 | 99,8% |
|  | ROZDZIAŁ 60016 - drogi publiczne gminne |  | 5 186 200 | 4 180 816 | 80,6% |
|  | - modernizacja dróg gminnych | 2005 | 2007 |  | 4 216 200 | 3 225 890 | 76,5% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 | 39 906 | 79,8% |
|  | - wykup terenów |  |  |  | 920 000 | 915 020 | 99,5% |
| II | DZIAŁ 630 - Turystyka ROZDZIAŁ 63095 - pozostała działalność | 21 770 000 | 20 275 537 | 93,1% |
|  | - rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej (program PHARE) | 2004 | 2005 | 1 430 000 | 21 770 000 | 20 275 537 | 93,1% |
| III | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa ROZDZIAŁ 71095 - pozostała działalność | 8 394 943 | 6 529 454 | 77,8% |
|  | - Pomorski Park Technologiczny | 2004 | 2005 | 2 500 000 | 8 140 000 | 6 529 454 | 80,2% |
| *1 | - Budowa światłowodowej sieci szkieletowej i infokiosków upowszechniających internet w Gdyni - I etap | 2005 | 2007 | 34 404 | 254 943 |  | 0,0% |
|  |  | źródła finansowania planowanych nakładów | refundacja z EFRR | 25 803 | 288 846 |  | 0,0% |
|  |  |  | środki finansowe gminy | 8 601 | 96 282 |  | 0,0% |
| IV | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 350 000 | 4 303 012 | 98,9% |
|  | ROZDZIAŁ 80101 - szkoły podstawowe | 1 550 000 | 1 505 029 | 97,1% |
|  | - przebudowa obiektów | 2005 | 2005 |  | 1 500 000 | 1 477 368 | 98,5% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 50 000 | 27 661 | 55,3% |
|  | ROZDZIAŁ 80120 - licea ogólnokształcące |  | 2 800 000 | 2 797 983 | 99,9% |
|  | - przebudowa obiektów | 2004 | 2005 | 1 000 000 | 2 800 000 | 2 797 983 | 99,9% |
| V | DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna ROZDZIAŁ 85202 - domy pomocy społecznej |  | 386 000 | 226 847 | 58,8% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 386 000 | 226 847 | 58,8% |
| VI | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 007 058 | 16 540 246 | 78,7% |
| 1 | ROZDZIAŁ 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 5 446 058 | 3 408 639 | 62,6% |
|  | - regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe | 2005 | 2005 |  | 1 858 000 | 1 802 802 | 97,0% |
|  | - uzupełnienia kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 3 465 000 | 1 582 779 | 45,7% |
|  | * Poprawa czystości wód Morza bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej | 2005 | 20005 |  | 23 058 | 23 058 | 100,0% |
|  | dokumentacja przyszłościowa |  |  |  | 100 000 |  | 0,0% |
| 2 | ROZDZIAŁ 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach |  | 300 000 | 146 684 | 48,9% |
|  | tereny zielone |  |  |  | 300 000 | 146 684 | 48,9% |
| 3 | ROZDZIAŁ 90015 - oświetlenie ulic |  | 400 000 | 316 875 | 79,2% |
|  | oświetlenie ulic |  |  |  | 400 000 | 316 875 | 79,2% |
| 4 | ROZDZIAŁ 90095 - pozostała działalność, |  | 14 861 000 | 12 668 048 | 85,2% |
|  | INWESTYCJE KOMUNALNE |  |  |  | 10 152 000 | 9 671 420 | 95,3% |
|  | - uzbrojenie obszaru Gdynia - Zachód (program ISPA - koszt gminy) | 2002 | 2007 | 1 310 000 | 10 077 000 | 9 610 250 | 95,4% |
|  | - modernizacja przystani rybackiej w Orłowie | 2005 | 2005 |  | 60 000 | 55 022 | 91,7% |
|  | - zaplecze ZCK - II etap | 2005 | 2007 |  | 15 000 | 6 148 | 41,0% |
|  | LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE |  | 4 709 000 | 2 996 628 | 63,6% |
| VII | DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  | 3 460 000 | 3 350 675 | 96,8% |
|  | ROZDZIAŁ 92118 - muzea |  | 3 460 000 | 3 350 675 | 96,8% |
|  | - Muzeum Miasta Gdyni | 2001 | 2006 | 6 906 000 | 3 460 000 | 3 350 675 | 96,8% |
| VIII | DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT ROZDZIAŁ 92601 - obiekty sportowe |  | 400 000 | 44 949 | 11,2% |
|  | - hala sportowo-widowiskowa, w tym: | 2003 | 2006 |  |  |  |  |
|  | środki gminy |  |  | 9 910 000 | 17 290 000 |  | 0,0% |
|  | - projekt zagospodarowania stadionu przy ul. Olimpijskiej | 2005 | 2005 |  | 200 000 | 29 280 | 14,6% |
|  | - dokumentacja przyszłościowa |  | 200 000 | 15 669 | 7,8% |

DZIAŁ 600 TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 ( 6050 -  lokalny transport zbiorowy

- Rozwój proekologicznego transportu publicznego  w Gdyni

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy obejmujący: budowę Zajezdni Trolejbusowej na 90 trolejbusów, około 10,6 km trakcji trolejbusowej w mieście wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury. Aktualizowano dokumentację projektową oraz pozyskiwano dokumenty formalno – prawne konieczne do rozpoczęcia realizacji. Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Droga Różowa - etap III faza 1b (węzeł Al. Zwycięstwa – ul. Wielkopolska)

#### Inwestycja zakończona i odebrana we wrześniu 2005 r. Zakres robót obejmował przebudowę skrzyżowania  Aleja Zwycięstwa - ulica Wielkopolska – ulica Powstania Styczniowego.

Wykonano: 4.529,0 m2 nawierzchni KR-5, 1.752,5 m2 chodnika z kostki betonowej, 300 m2 wjazdów bramowych; 4.500 m2 trawnika; 10,73 mb kanału deszczowego ( 1000 PCV, 141,50mb - ( 400 PCV i 57,45 mb - ( 300 PCV; 23szt. wpustów ulicznych; studnie rewizyjne ( 1200 – szt.1, ( 14200 – szt.3, ( 2000 – szt.1, komorę rozdziału DN 3000 – szt. 1; sieć trakcji trolejbusowej (1.603,0 mb. - tor pojedynczy, 9 szt. – słupy trakcyjno-oświetleniowe, 23 szt. – słupy trakcyjne, 2kpl. – zwrotnica sieciowa, 445 mb. - kabel YAKY 1x625), oświetlenie ulicy (3szt. – słup ORION 11 m z wysięgnikiem, 7 szt. - oprawy SGS 150W, 13 szt. – oprawy SGS 250W, 1.220 mb. - kabel YAKY 4x35) .

Przebudowano: wodociąg PE 225 - 309,15 mb., PE 160 - 70,84 mb., PE 50 - 31,05 mb.; gazociąg DN 300 – 314 mb., DN 200 - 29,0 mb.; kolizje  teletechniczne i energetyczne .

- Droga Różowa - etap III faza 2 ( odcinek od „SANIPORU” do ul. Lotników)

#### Inwestycja zakończona i odebrana w październiku br. Zakres robót obejmował budowę 2 jezdni szerokości 7 m ( długość jezdni wschodniej – 950,46 mb., jezdni zachodniej – 835,60 mb. ) oraz przebudowę ulicy Stryjskiej na długości 80,50 mb. Wykonano:

- 13.978,6 m2 nawierzchni jezdni bitumicznej (w tym 12.459,4 m2 warstwa ścieralna SMA), 881,3 m2 chodnika z kostki betonowej, 18.739 m2 trawnika; 287 mb. muru oporowego z balustradą przeciwolśnieniową z poliwęglanu; 822,80 mb ogrodzeń; 746,50 mb. rowu odwadniającego torowisko; 190,21 mb sieci kanalizacji deszczowej ( 800 PCV, 408,69 mb - ( 400 PCV i 26,39 mb - ( 300 PCV; 52 szt. wpustów ulicznych; 3 szt. studni rewizyjnych ( 1600 i 24 szt.- ( 1200 oraz 554,49 mb przykanalików; 88,17 mb. wodociągu z rur PE 110 i 6,50 mb. – z rur PE 90; 1 hydrant podziemny; oświetlenie nowej drogi łącznie z przebudową istniejącego na skrzyżowaniu ul. Sportowa - Łużycka oraz w rejonie ul. Lotników ( słupy: ORION 11 – szt. 19, SATURN 6 –szt.8; oprawy SGS 250W – szt. 34, SGS 150 – szt. 4, SGS 70W – szt. 8, SWF150S – szt. 4; kabel YAKY 4x35 – 1333 mb., YAKY 4x25 – 104 mb.; rozdzielnica SO 5-obw. – 1 kpl.).

- Droga Różowa - etap IV (rozbudowa ul. Lotników)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II

Inwestycja noworozpoczynana, realizowana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr SPOT/1.2.3/7/04 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr 35/05.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Prace rozpoczęto w czerwcu 2005 r., planowane zakończenie listopad 2006r. Wykonano: nową jezdnię na odcinku od stacji paliw ACEL do istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi (przekazana do eksploatacji w grudniu 2005r.), kanalizację deszczową z piaskownikiem, oświetlenie ulicy (faza I), most drogowy Nr 1 i Nr 2 nad rzeką Chylonką (bez nawierzchni drogowej), wodociąg Ø 300. Przebudowano: tor 84, sieć cieplną rejon 1, urządzenia energetyczne (faza I i II), sieć gazową (60%), usunięto kolizje teletechniczne (faza II i III).

Nie wykonano planowanego zakresu robót związanych z budową:

- wiaduktu Nr 2 i muru oporowego przy wiadukcie (z uwagi na konieczność wykonania rysunków wykonawczo-konstrukcyjnych), łącznicy objazdowej faza II (PEWiK wykonywał prace związane z zabezpieczeniem kanałów tłocznych w rejonie Trasy Kwiatkowskiego - wykonano jedynie roboty ziemne), drogi do separatora oraz konstrukcji inżynierskich dla sieci cieplnej.

- Trasa Kwiatkowskiego etap III

Zakończono prace przygotowawcze polegające na wyrębie i wywózce drzew i karpin z pasa drogowego przebiegającego przez tereny leśne projektowanej Trasy Kwiatkowskiego. Zaktualizowano dokumentację projektową (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, projekty wykonawcze). Przeprowadzono i zakończono procedurę przetargową na wybór Inżyniera Projektu. Przygotowywano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Wykonawcy robót.

Inwestycja dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

- ulica Chwarznieńska

Inwestycja zakończona w 2004r. W 2005r. wykonano zalecenia poodbiorowe.

- Kanalizacja deszczowa w ulicy Algierskiej – Alzackiej

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano kanał deszczowy Ø 300 o długości 254,79 mb; przykanalik deszczowy Ø 200 o długości 90,07 mb; studnie rewizyjne Ø 1200 szt. 12 ; kraty ściekowe szt. 19; ciek betonowy o długości 35,00 mb oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni w ul. Algierskiej z płyt drogowych o pow. 693,00 m2 i w ul. Alzackiej z płyt sześciokątnych (trylinki) o pow. 352,80 m2.

- Ulica Złota etap I

Inwestycję zakończono w październiku 2005r. W grudniu rozpoczęto czynności odbiorowe. Wykonano: nawierzchnię drogową z kostki betonowej gr. 8 cm – 4 863 m2, nawierzchnię wjazdów bramowych z kostki betonowej gr. 8 cm- 618 m2, nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm- 2325 m2; kanalizację sanitarną: kamionka Ø 200- 740 m, Ø 150- 246,5 m; kanalizacje deszczową : z rur PP Ø 300- 1.407 m, Ø 200- 131 m, Ø 400- 105 m, Ø 500- 50 m, Ø 600- 108 m, Ø 800- 77 m, Ø 1000- 80 m, studnie żelbetowe Ø 1200- 22 szt., piaskownik- 1 szt.; zabezpieczenie brzegów potoku Chylońskiego: kiszka faszynowa na długości 108 m, gabiony kamienne- 72 m2; oświetlenie wraz z przebudowa kabla NN i SN: słupy betonowe E-10,5 -11 szt, słupy AGENA- 9 szt. kabel YAKY 4x25- 335 m, kabel YAKY 4x120-31 m.

- Rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej Nr 502 z odbudową nawierzchni ulic: Morska, Komandorska i Donimirskiego

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2005r. Rozebrano 0,804 km torów i uporządkowano 2010m2 terenu po robotach rozbiórkowych. Rozebrano i odtworzono nawierzchnie bitumiczne i chodniki w: ulicy Morskiej – 159,55 m2, ulicy Komandorskiej – 96,25 m2, ulicy Donimirskiego – 36 m2.

- Ciąg pieszo-jezdny łączący ulice Źródło Marii z ulicą Gryfa Pomorskiego

Inwestycja kontynuowano. Zakończono I etap i rozpoczęto czynności odbiorowe. Wykonano: kanalizację deszczową: PCV Ø 315 – 66 mb., Ø 250 – 71 mb., separator, studnie betonowe Ø 1200 – 6 szt., wodociąg Ø 200 – 9,1 mb., chodniki z kostki betonowej – 199 m2, jezdnię                  z kostki betonowej – 520 m2,  schody terenowe, mur oporowy o długości 34,24 mb, oświetlenie                   (słupy oświetleniowe SAL 4 – 5 szt, kabel YAKY 4x35 – 89 mb.).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział  63095 ( 6050 – pozostała działalność

- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego.

W ramach Projektu wykonano:

Gdynia - przebudowano: Nabrzeże Młodych Żeglarzy dł. 72,40 m i Nabrzeże Beniowskiego dł. 243,60 m; wykonano: sieć wodociągową zasilającą pomosty w wodę oraz dla celów p.poż., sieć kanalizacji deszczowej (wzdłuż nabrzeża), oświetlenie, zasilanie pontonów i jachtów, pomosty pływające „B”, „D”, „F”, „J”, zamontowano rampę do wodowania jednostek z przyczep podłodziowych, przeniesiono trzy pochylnie do obsługi małych łodzi mieczowych, zamontowano urządzenie do odbioru ścieków  z jednostek pływających, objętych konwencją MARPOL, wybudowano budynek gromadzenia odpadów, w którym znajduje się zlewnia dla toalet chemicznych oraz pomieszczenie przeznaczone do śmieci z ich segregacją, wzdłuż nabrzeży wykonano nowe nawierzchnie oraz  system telewizji przemysłowej CCTV dla Basenu Jachtowego.

Rewa, gmina Kosakowo – wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy w odl. 4 m od linii wodnej o długości ok. 16 m, pomost stały o długości ok. 28 m, szer. ok. 4,20 m, pokład spacerowy drewniany, pomost pływający o szer.2,70 m i długości łącznej 30 m, wybudowano całoroczny budynek Punktu Informacji Turystycznej ul. Morska- kubatura 658 m3, pomiędzy budynkiem PIT a przyczółkiem wykonano nową nawierzchnię.

Osłonino, gmina Puck -  wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy o długości w rozwinięciu                        ok. 33 m o powierzchni 150 m2,  pomost stały o długości ok. 26 m, szer. 4,50 m, pokład spacerowy drewniany, demontowany na zimę pomost pływający o szer. 2,30 m i długości łącznej 30 m,  pochylnię do wciągania pływających segmentów na ląd, oświetlenie przyczółka.

Rzucewo, gmina Puck – wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy o powierzchni ok. 359 m2 i długości w rozwinięciu ok. 35 m, pomost stały o długości ok. 26 m i szer. 4,50 m, pokład spacerowy drewniany  o szer. 2,30 m i długości łącznej 36 m, drogę technologiczną i dojazdową  o dł. 125 m wraz z parkingiem na 12 samochodów, chodniki z kostki betonowej, schody, odwodnienie drogi dojazdowej do przystani, oświetlenie przyczółka i drogi dojazdowej, adaptowano istniejący wylot kanalizacji deszczowej.

Swarzewo, gmina Puck – wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy o długości w rozwinięciu ok. 48 m, pomost stały o długości ok. 26 m, szer. 4,50 m, pokład spacerowy drewnianyo szer. 2,30m i długości łącznej 30 m, oświetlenie przyczółka, adaptowano istniejący budynek z lat 20-tych XX wieku na Stację Informacji Turystycznej, zbudowano budynek gospodarczy, który ma pełnić funkcje uzupełniające- zespół sanitarny, prysznice i miejsce do gotowania posiłków dla turystów.

Miasto Puck - w całości wyremontowano i częściowo adaptowano budynek bosmanatu na Stację Turystyczną, w której znajdują się kuchnia, toalety, natryski oraz 2 pomieszczenia sanitarne, na istniejącym nabrzeżu wykonano: podest o długości 3,75 m i szerokości 2,50 m, pokład drewniany, pomost pływający szerokość 4,0 m i długości łącznej 80 m.

Chałupy, gmina Władysławowo – wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy o długości w rozwinięciu ok. 26 m i powierzchni 121 m2, pomost stały o długości ok. 28 m i szer. 4,50 m, pokład spacerowy drewniany o szer. 3,1 m i długości łącznej 66 m, oświetlenie przyczółka, adaptowano szalet publiczny na Punkt Informacji Turystycznej z zapleczem sanitarnym (wykonano nowe instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej).

Kuźnica, gmina Jastarnia – wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy w odległości ok. 4 m od linii wodnej i długości w rozwinięciu ok. 16 m, pomost stały o długości ok. 28 m i szer. 4,50 m, pokład spacerowy drewniany o szer. 2,30 m i długości łącznej 36 m, wybudowano budynek stacji turystycznej z pełną infrastrukturą techniczną (informacja turystyczna, zaplecze higieniczno-sanitarne, kuchnia, poddasze użytkowe, wypożyczalnia sprzętu) i zagospodarowano teren wokół obiektu.

Jastarnia- fortyfikacje: zagospodarowano dla celów turystycznych polskie fortyfikacje ośrodka oporu Jastarnia z 1939 r: ciężkie schrony bojowe: „Sokół”, „Sabała”, „Saragossa”, „Sęp”, trzy lekkie schrony bojowe w budowie, uporządkowano drzewostan, zrekonstruowano schody terenowe, zasieki przeciwpiechotne i zapory przeciwczołgowe, wytyczono i oznaczono trasę zwiedzania, zamontowano tablice informacyjne, zbudowano nowe przejście przez tory kolejowe, wykonano parking o powierzchni 1300 m2 dla samochodów i autobusów. Pomost cumowniczo-spacerowy (na przedłużeniu ul. Stelmaszczyka) – wykonano: żelbetowy przyczółek lądowy w odległości ok. 4 m od linii wodnej o długości w rozwinięciu ok. 16 m, główny pomost stały o długości 120 m i szer. 12,60 m, pokład spacerowy drewniany, pomost dolny o długości w rozwinięciu 48 m i szer. ok. 4 m, pomost pływający o szer. 3,3 m i długości łącznej 24 m, oświetlenie pomostu cumowniczo-spacerowego. Pomost cumowniczy w porcie - wykonano: połączenie z nabrzeżem na przedłużeniu pomostu „NW” oraz pomostu komunikacyjnego (powierzchnia przyczółka 460 m3, pomost komunikacyjny równoległy do nabrzeża o długości 44,5 m i szer. 4,50 m, pokład spacerowy drewniany, pomost stały „NW” o długości 34 m i szer. 4 m, pokład spacerowy drewniany, pomost stały „NE” o długości 24,5 m i szer. 4 m, pokład spacerowy drewniany, pomost pływający „NW” o długości 52,5 m i szer. 2,4 m, pomost pływający „NE” o długości 43,4 m i szer. 2,4 m, do pontonów doprowadzono wodę i prąd.

Hel, fortyfikacje: zagospodarowano dla celów turystycznych zespół fortyfikacji poniemieckich baterii działo 406 mm Schlezwig Holstein, stanowisko działa B2, wieżę dalmierza, usunięto zbędny drzewostan, wykonano drogi dojazdowe oraz zatokę parkingową, zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie oraz system alarmowy antywłamaniowy. Punkt Informacji Turystycznej w porcie, obiekt wielofunkcyjny - wykonano: informację turystyczną, zaplecze sanitarno-higieniczne, magazynek bosmański, dyżurkę bosmana basenu jachtowego, kawiarnię z bufetem, holl ekspozycyjny. Port: istniejące Nabrzeże Jachtowe przystosowano do cumowania 7 jednostek o długości do 6 m, przy falochronie wschodnim utworzono 6 stanowisk cumowniczych dla jachtów o długości do 24 m i szerokości 2,40 m.

Zgodnie z Memorandum Finansowym wszystkie należności, ze środków własnych oraz z funduszu Phare 2002, zostały przekazane wykonawcy do 30 listopada 2005r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 ( 6050 – pozostała działalność

- Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych

w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja kontynuowana. Prace budowlano - remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W roku 2005 wykonano:

Rozbiórki: wszystkie obiekty zewnętrzne, kanały rewizyjne i wentylacyjne, posadzki, ścianki działowe, wrota stalowe hali, stolarkę otworową, pokrycie dachowe, świetliki, wszystkie wewnętrzne instalacje, stację trafo, instalację piorunochronną, nawierzchnie drogowe i krawężniki, zdemontowano zbiorniki paliwowe po byłej stacji paliwowej, oczyszczono powierzchnie żelbetowe;

Architektura i konstrukcja: wymieniono i wzmocniono grunt w zakresie realizacji fundamentów; fundamenty w modułach A, B, C, D, E, F, G – Bistro, pod  ściany oporowe S01, S04, S02  oraz  ściany wewnętrzne, witryny zewnętrzne hali oraz polery P3 i P4;  klatki schodowe, szyb windowy; zakończono montaż konstrukcji stalowej w hali garażowej i w budynku administracyjnym; zrealizowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne; zabetonowano stropy platform w modułach A, B, E, C, i F, nad piwnicą oraz konstrukcję dachu BISTRO; posadzki               w modułach A, B, C, D, F i G;  zabezpieczenia antykorozyjne; zakończono renowacje otworów w konstrukcji kolebek oraz zamontowano świetliki w modułach A, B, C, D, E, F i G; rozpoczęto prace malarskie; zakończono montaż fasad aluminiowych i stolarki zewnętrznej; rozpoczęto ocieplanie elewacji; zakończono układanie izolacji przeciwwodnej;

Instalacje sanitarne wewnętrzne: instalacje podposadzkowe sanitarne i technologiczne; podejścia instalacji kanalizacji sanitarnej; rozpoczęto rozprowadzanie instalacji c.o.; kontynuacja instalacji wentylacji nawiewnej i wyciągowej we wszystkich modułach hali oraz na platformach;

Instalacje sanitarne zewnętrzne: instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kolektor tłoczny przepompowni PD2, przełączono kanalizację deszczową biegnącą pod budynkiem UM, kanalizację technologiczną z astolanu; studnię sanitarną S10, separator NG5, studzienki kierunkowe, 2 studnie z klapami zwrotnymi, ułożono 2 przepusty pod nawierzchniami drogowymi dla instalacji gazowej, przyłącze cieplne.

Instalacje elektryczne: przełączono tymczasowe zasilanie istniejącego budynku biurowego ze stacji transformatorowej T 2222 na stację T 2234, ułożono przepusty w hali, zamontowano instalację odgromową, linię kablową NN z przepustami.

Zagospodarowanie terenu (drogi i zieleń): usunięto zieleń przeznaczoną do wycinki.

Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2006r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział  80101 ( 6050 - szkoły podstawowe

# Przebudowa obiektów, w tym:

Remont kuchni i zaplecza w SP Nr 29. Inwestycja noworozpoczynana. Wykonano rozbiórkę części zaplecza kuchennego i sanitarnego, przystąpiono do robót budowlano – instalacyjnych. Wymieniono i ocieplono posadzkę w części remontowanego przyziemia obiektu tj. zaplecza kuchni, jadalni, sanitariatów, szatni i korytarza. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano wentylację mechaniczną kuchni i jadalni. Trwają roboty remontowe w szatniach. Planowany termin zakończenia robót styczeń 2006r.

Remont basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39. Inwestycja noworozpoczynana. Wykonano rozbiórkę istniejącej niecki basenu, zaplecza sanitarnego oraz technologii basenowej. Przystąpiono do robót budowlano – montażowych wewnątrz obiektu. Wymurowano ściany zaplecza sanitarnego, wykonano fundamenty pod urządzenia technologiczne w podbaseniu, wykonywana jest niecka nowego basenu, trwają prace instalacyjne i technologiczne. Planowany termin zakończenia robót lipiec 2006r.

### Rozdział 80120 ( 6050 - licea ogólnokształcące

## Budowa sali gimnastycznej przy V LO.

Inwestycja zakończona i odebrana.  Wykonano: salę gimnastyczną o pow. użytkowej 632,71 m2, salę pomocniczą o pow. użytkowej 72,50 m2 oraz zaplecze sanitarne i magazynowe. Kubatura obiektu wynosi 7.900,0 m3. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół obiektu tj. dwa boiska wielofunkcyjne, parking, oświetlenie boisk, odwodnienie terenu, zieleń oraz elementy małej architektury.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 ( 6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

- przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP (ul. Osada Kolejowa w Gdyni) do siedziby „Kombet”).

## Prace rozpoczęto we wrześniu 2005 r. Wykonano ok. 90% kanału deszczowego. Usunięto drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. W zamian za wycięte drzewa i krzewy posadzono graby pospolite na terenie parku w Gdyni Kolibkach. Wypłacono odszkodowania za zniszczone uprawy dzierżawcom działek, leżących w pasie prowadzonej inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji - marzec 2006 r.

- kanalizacja sanitarna w ul. Racławickiej

Inwestycja noworozpoczynana. Wykonano ok. 90% kanału sanitarnego wraz z przyłączami do granic posesji oraz kanału tłocznego, usunięto drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki.

Planowany termin zakończenia robót – kwiecień 2006 r.

- kanalizacja sanitarna w ul. Chwaszczyńskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w listopadzie br. Wykonano: kanalizacje sanitarną z rur PCV:  Ø 200- 82 m, Ø 160- 115,5 m, studnie rewizyjne betonowe Ø 1200- 8 szt.

- kanalizacja sanitarna w ul. Horyda, Płk. Dąbka

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu br. Wykonano: kanalizację sanitarną: Ø 315 – 147m, Ø 200- 552,6 m, Ø 160- 119 m; studnie Ø 1200- 23 szt; odtworzenie nawierzchni drogowej bitumiczną –1191 m2, nawierzchnię drogową z płyt YOMB –893 m2.

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Benisławskiego

Inwestycję zakończono w listopadzie 2005r. i rozpoczęto czynności odbiorowe.

Wykonano: kanał deszczowy z PP Ø 500 – 315 m, Ø 400 – 14 m, Ø 300 – 17 m, z PCV Ø 200 -81m, studnie rewizyjne Ø 1200- 10 szt.; nawierzchnię drogową bitumiczną 1060 m2, z trylinki – 116 m2; nawierzchnię chodników z kostki betonowej - 34,5 m2.

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej – przedłużenie ulicy Sieradzkiej (fragment inwestycji „Droga Różowa etap IV”).

Inwestycja zakończona, rozpoczęto czynności odbiorowi. Wykonano: sieć wodociągową Ø 90 o długości 82.5 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 i Ø 160 o łącznej długości 92,5 m z 3 studniami rewizyjnymi Ø 1200, ogrodzenie długość 21,5 m.

- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego przy ul. Lotników 86

Inwestycja noworozpoczynana. Zakończenie robót planowane jest w styczniu 2006 roku.

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnego przy ul. Tczewska 16.

Inwestycja zakończona i przekazana do użytku. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej długości 8 m.

Rozdział 90004 ( 6050 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- tereny zielone – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk Dąbka

Rozliczenie robót wykonanych w roku 2004.

Ponadto zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę:

- terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka

- lasu komunalnego (pomiędzy Pogórzem a Obłużem) jako Parku Dzielnicowego.

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

- oświetlenie ulicy Zielonej

Inwestycja zakończona i odebrana (I-szy i II-gi etap w kwietniu 2004r, III-ci – w maju 2005r.)

Wykonano łącznie: 5.620 mb kabla YAKY 4x50 mm2, 336 mb kabla YAKY 4x120 mm2, słupy oświetleniowe z oprawami o lamp sodowych: 106 słupów stalowych o wysokości 11m, 3 słupy stalowe o wysokości 9 m, 3 słupy stalowe o wysokości 8 m, 1 lampę sodową wysokoprężną GE LU 100 i 150, szafkę pomiarową TP Z1/240 i szafkę oświetleniową.

- oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej

Inwestycja zakończona i odebrana w maju 2005r.

### Wykonano: 365 mb kabla YAKY 4x16mm2, 47 mb kabla zasilającego YAKY 4x50 mm2, 11 słupów oświetleniowych stalowych „MABO” o wys.4,5 m z oprawami ZSD –70W oraz szafkę oświetleniową.

- oświetlenie ciągu pieszego przy ul.Halickiej

Inwestycja zakończona i odebrana w październiku 2005r.

### Wykonano: 211 mb kabla YAKY 4x25 mm2, 15 mb kabla YAKY 4x50 mm2, 8 słupów oświetleniowych „AURIGA” z oprawami ZSD –70W oraz szafkę oświetleniową.

- oświetlenie ciągu pieszego pomiędzy ulicami: Kopernika i Syrokomli

Inwestycja zakończona i odebrana w październiku 2005r.

### Wykonano: 122 mb kabla YAKY 4x25 mm2, 3 słupy oświetleniowe „SATURN” z oprawami OCP-70-PC oraz szafkę oświetleniową.

- oświetlenie ulicy Wyspiańskiego

Inwestycja zakończona i odebrana w listopadzie 2005r.

### Wykonano: 260mb kabla YAKY 4x25 mm2, 6 słupów oświetleniowych S-60 z oprawami OUSb –70W oraz szafkę oświetleniową.

- oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2005r.

### Wykonano: 1340 mb kabla YAKY 4x35 mm2, 32 słupy oświetleniowe z wysięgnikami

### i oprawami: OUSh 100W – 24 szt. oraz OUSh 150W – 8 szt.

- oświetlenie ulicy Kadmowej

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2005r.

### Wykonano: 250 mb kabla YAKY 4x25 mm2, 7 słupów oświetleniowych „ORION-6” z oprawami OUSb – 70W.

- oświetlenie ulicy Porębskiego

Inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2005r.

### Zakres robót został wykonany w 2-ch etapach.

### W ramach etapu I-go, zakończonego i odebranego w lutym 2005r wykonano: 234 mb kabla YAKY 4x16 mm2, 6 mb kabla YAKY 4x25 mm2, 5 słupów oświetleniowych S-PC60 z oprawami OUSb – 70W oraz szafkę oświetleniową.

W etapie II-gim , zakończonym i odebranym w listopadzie 2005r, zakres inwestycji uzupełniono o 1-ną oprawę OUSe/s-70 na słupie S-PC60 wraz z odcinkiem 36 m kabla YAKY 4x16 mm2.

Rozdział 90095 ( 6050 - pozostała działalność

INWESTYCJE KOMUNALNE

- uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód

W ramach przygotowania inwestycji: aktualizowano dokumentację projektową, wykupiono grunty od osób prywatnych, pozyskiwano dokumenty formalno – prawne konieczne do rozpoczęcia realizacji na budowę uzbrojenia (sieci wod.-kan) części osiedla Chwarzno – Wiczlino. Inwestycja realizowana będzie przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE

- uzbrojenie osiedla Sokółka III - Inicjator: G.I. „HOSSA” S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego.

Wykonano: kanał sanitarny: Ø200 mm PVC - 417,4 mb, kanał deszczowy: Ø800 mm PVC – 97mb, Ø500 mm PVC-270,5 mb, Ø 400 mm PVC-134,5 mb, Ø 315 mm PVC-150,5 mb, Ø250mm PVC - 38,5 mb, Ø 200 mm PVC-79 mb oraz: 3 studnie Ø1600 mm, 24 studnie Ø 1200mm, 16 wpustów deszczowych, separator i osadnik; nawierzchnię drogową: bitumiczną (w technologii SMA) -3.290 m2 , z kostki betonowej -214 m2 i kostki granitowej- 98 m2, chodniki z kostki betonowej – 1.080 m2, zatoki drogowe-38 szt., zatokę postojową z płyt „MEBA” – 135m2, oświetlenie uliczne: kabel YKY 5x35 mm2 – 42,0 mb, YKY 5x25 mm2 – 260,0 mb, YKY 4x25mm2 – 140,0 mb, 15 słupów, szafkę oświetleniową.

Planowany termin odbioru – styczeń 2006r.

- budowa drogi do osiedla Cadena Park II.

Inicjator: JW. Construction Holding S.A.

Inwestycja noworozpoczynana. Podpisano umowę z wykonawcą robót, wybranym w przetargu nieograniczonym i przekazano plac budowy.

Planowany termin zakończenia robót: marzec 2006r.

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Żukowskiej

Inicjator: Pan Zenon Kreft.

Inwestycja zakończona i odebrana w listopadzie 2005r.

Wykonano: kanał sanitarny: Ø200 mm PVC – 60 mb z 3-ma studniami, wodociąg Ø110 mm PVC – 86 mb wraz z hydrantem.

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Źródło Marii

Inicjator: Pani Kazimiera Chludzińska.

Inwestycja kontynuowana, wykonano kanał w sięgaczu Źródło Marii. W trakcie uzgadniania projekt zamienny z powodu kolizji wysokościowej budowanego kanału z kolektorem sanitarnym w ulicy Źródło Marii.

Planowany termin zakończenia – marzec 2006r.

###### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 ( 6050 - muzea

- Muzeum Miasta Gdyni

Inwestycja kontynuowana. Zakończono i odebrano w m-cu październiku 2005r. I etap realizacji Muzeum Miasta Gdyni i części ogólnoobiektowej. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy II-go etapu robót (roboty wykończeniowe i instalacyjne). Wyłoniono wykonawcę II etapu. Trwają roboty budowlano – instalacyjne wewnątrz obiektu oraz dokonano zakupu m.in. 2-ch dźwigów osobowych i 1 dźwigu towarowego, central wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych i klap p.poż.

Umowny termin zakończenia II etapu inwestycji 30.07.2006r ( faza 1) i 31.12.2006r (faza 2).

##### WYKONANIE INWESTYCJI

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za 2005 rok

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 34 501 326 | 13 092 824 | 37,9% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 355 225 | 77 792 | 21,9% |
|  | rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy | 132 725 | 31 375 | 23,6% |
|  | ZKM - zakup systemu komputerowego oraz wiat przystankowych | 132 725 | 31 375 | 23,6% |
|  | rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 145 000 | 0 | 0,0% |
|  | Budowa sygnalizacji świetlnej | 145 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminnne | 77 500 | 46 417 | 59,9% |
|  | Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Lipnowskiej | 50 000 | 19 577 | 39,2% |
|  | Dokumentacja techniczna budowy schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok | 27 500 | 26 840 | 97,6% |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 222 223 | 4 715 487 | 90,3% |
|  | rozdz. 70001 - zakłady gospodarki komunalnej | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | ABK 3 - uzbrojenie podziemne przy Al. Zjednoczenia | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 202 223 | 4 695 487 | 90,3% |
|  | NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego | 210 000 | 210 000 | 100,0% |
|  | NZOZ Pogórze - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 128 275 | 128 275 | 100,0% |
|  | NZOZ Witomino - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 120 000 |  | 0,0% |
|  | NZOZ Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej - montaż dźwigu osobowego z przyst.dla osób niepełnosprawnych | 210 000 | 50 710 | 24,1% |
|  | Dokumentacja projektowo kosztorysowa adaptacji pomieszczeń dla CAS | 45 000 |  | 0,0% |
|  | Modernizacja baru mlecznego przy ul. Morskiej 97 | 100 000 | 25 292 | 25,3% |
|  | Adaptacja budynku administracji ABK 4 przy ul. Warszawskiej 67 | 78 000 | 78 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 | 62 588 | 62 587 | 100,0% |
|  | Dok. techniczna budynku przy ul. Żeglarzy 7 | 43 050 | 3 050 | 7,1% |
|  | Rozliczenie nabycia nieruchomości przy ul. Żeglarzy | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Zwrot nakładów poczynionych przez Fundację Krauzego | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
|  | Wykupy gruntów - regulacja stanów | 3 405 310 | 3 337 573 | 98,0% |
| 3 | DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 73 533 | 55 457 | 75,4% |
|  | rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 960 | 4 050 | 18,4% |
|  | Projekt "ABC - Alians Miast Bałtyckich" - zakup sprzętu komputerowego | 21 960 | 4 050 | 18,4% |
|  | rozdz.71095 - Pozostała działalność | 51 573 | 51 407 | 99,7% |
|  | GCI - dokumentacja ocieplenia budynku | 3 143 | 3 143 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne Gdyńskiego Centrum Innowacji | 48 430 | 48 264 | 99,7% |
| 4 | DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 116 470 | 571 804 | 27,0% |
|  | rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 111 070 | 567 504 | 26,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Wydziału Urbanistyki | 40 000 | 2 364 | 5,9% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego oraz zakupy inwestycyjne | 495 270 | 379 797 | 76,7% |
|  | Modernizacja dźwigu osobowego | 165 800 | 165 798 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznego systemu obiegu dokumentów w UM | 1 410 000 | 19 545 | 1,4% |
|  | Zakupy inwestycyjne |  |  | ####### |
|  | rozdz. 75095 - pozostała działalność | 5 400 | 4 300 | 79,6% |
|  | Zakup przenośnego sprzętu komputerowego | 5 400 | 4 300 | 79,6% |
| 5 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 736 601 | 2 503 002 | 91,5% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 1 335 327 | 1 335 327 | 100,0% |
|  | Zakup radiowozu | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja i rozbudowa Komisariatu Policji w Chyloni przy ul. Owsianej | 1 225 327 | 1 225 327 | 100,0% |
|  | rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Straży Pożarnej | 1 098 000 | 1 097 986 | 100,0% |
|  | Wykonanie kanalizacji deszczowej naplacu manewrowym Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Gdyni Oksywiu | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu operacyjnego | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
|  | Zakup i montaż bram garażowych | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu podnośnika hudraulicznego | 543 000 | 543 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu hudraulicznego - SH - 40 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne | 15 000 | 14 986 | 99,9% |
|  | rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 9 272 | 9 272 | 100,0% |
|  | Zakup bramy przemysłowej | 9 272 | 9 272 | 100,0% |
|  | rozdz. 75414 - Obrona cywilna | 39 000 | 38 997 | 100,0% |
|  | Zakup syreny alarmowej | 39 000 | 38 997 | 100,0% |
|  | rozdz. 75416 - Straż miejska | 157 600 | 7 588 | 4,8% |
|  | Zakup samochodu | 157 600 | 7 588 | 4,8% |
|  | rozdz. 75495 - Pozostała działalność | 97 402 | 13 832 | 14,2% |
|  | Zakup magnetowidu do rejestracji obrazu z kamer systemu monitorowania miasta | 4 832 | 4 832 | 100,0% |
|  | Adaptacja placu komunalnego dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego | 76 570 |  | 0,0% |
|  | Monitoring wizyjny: Chwarzna 7000;Orłowa 2000; Chylonii 2000; dworca SKM Gdynia Grabówek 2000 | 13 000 | 9 000 | 69,2% |
|  | Zakup i montaż kamer dla RD: Dąbrowa - 3000 | 3 000 |  | 0,0% |
| 6 | DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 21 300 | 0 | 0,0% |
|  | rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 21 300 | 0 | 0,0% |
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 300 |  | 0,0% |
| 7 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 776 520 | 717 580 | 92,4% |
|  | rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 285 743 | 232 359 | 81,3% |
|  | SP 10 - wykonanie windy | 140 000 | 89 150 | 63,7% |
|  | SP 11 - zakup zmywarki | 6 000 | 5 999 | 100,0% |
|  | SP 16 - urządzenie wielofunkcyjne na wyposażenie stołówki | 6 651 | 6 651 | 100,0% |
|  | SP 18 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 43 000 | 41 319 | 96,1% |
|  | SP 20 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 25 500 | 25 386 | 99,6% |
|  | SP 20 - zakup zmywarki | 9 092 | 9 091 | 100,0% |
|  | SP 31 - zakup patelni elektrycznej | 5 500 | 5 331 | 96,9% |
|  | SP 40 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 50 000 | 49 432 | 98,9% |
|  | rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 124 000 | 123 585 | 99,7% |
|  | Adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych SP 12 | 75 000 | 75 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja schodów w ZSS nr 17 i adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki | 6 000 | 5 985 | 99,8% |
|  | SP 24 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 37 000 | 36 600 | 98,9% |
|  | SP 24 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80110 - Gimnazja | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | Gimnazjum nr 4 - zakup zmywarki do naczyn | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80104 - przedszkola | 119 074 | 118 844 | 99,8% |
|  | PS 23 - przebudowa klatki schodowej | 80 986 | 80 981 | 100,0% |
|  | PS 4 - zakup zmywarki | 6 200 | 6 149 | 99,2% |
|  | PS 5 - zakup patelni elektrycznej | 4 699 | 4 698 | 100,0% |
|  | PS 11 - zakup zmywarki | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
|  | PS 30 - zakup zmywarki | 5 978 | 5 978 | 100,0% |
|  | PS 32 - zakup zmywarki | 5 843 | 5 843 | 100,0% |
|  | PS 24 - zakup zmywarko - wyparzarki | 4 868 | 4 868 | 100,0% |
|  | PS 52 - zakup patelni elektrycznej | 4 500 | 4 327 | 96,2% |
|  | rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące | 143 500 | 142 970 | 99,6% |
|  | III LO - zakup szafy kuchennej | 4 500 | 4 270 | 94,9% |
|  | III LO - budowa "Letniego amfiteatru" | 85 000 | 85 000 | 100,0% |
|  | XIII LO -wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 54 000 | 53 700 | 99,4% |
|  | rozdz. 80130 - szkoły zawodowe | 100 203 | 95 822 | 95,6% |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 32 500 | 28 999 | 89,2% |
|  | ZS Hotelarsko Gastronomicznych - zakup szafy chłodniczej | 4 703 | 4 703 | 100,0% |
|  | ZS Nr 2 - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacja i prace termomodernizacyjne | 63 000 | 62 120 | 98,6% |
| 8 | DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA | 686 048 | 675 347 | 98,4% |
|  | 85111 Szpitale ogólne | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Miejskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | Modernizacja Ośrodka Onkologicznego i budiowy dwóch bunkrów w Szpitalu Morskim | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
|  | 85141 Ratownictwo medyczne | 137 500 | 137 500 | 100,0% |
|  | Zakupy inwestycyjne dla MSPR | 137 500 | 137 500 | 100,0% |
|  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 548 | 37 847 | 78,0% |
|  | Budowa podjazdu dla potrzeb Poradni Leczenia Uzależnień | 26 000 | 26 000 | 100,0% |
|  | Zakup alkomatów dla Policji | 10 700 |  | 0,0% |
|  | Zakup zmywarki i kuchni gazowej dla Poradni Dzieka Krzywdzonego (OW) | 11 848 | 11 847 | 100,0% |
| 9 | DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA | 671 664 | 606 847 | 90,3% |
|  | 85202 - domy pomocy społecznej | 9 500 | 9 489 | 99,9% |
|  | Zakup kserokopiarki (5.000 zł) i zestawu komputerowego (4.500 zł) dla DPS na Legionów | 9 500 | 9 489 | 99,9% |
|  | 85203 - ośrodki wsparcia | 628 600 | 564 300 | 89,8% |
|  | MOPS - rozbudowa poddasza w budynku Zespołu Opiekuńczego | 628 600 | 564 300 | 89,8% |
|  | 85212 - świadczenia rodzinne | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | zakup sprzętu komputerowego | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | 85219 - ośrodki pomocy społecznej | 26 564 | 26 058 | 98,1% |
|  | zakup sprzętu kserokopiarek | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | zakup centrali telefonicznej | 16 564 | 16 058 | 96,9% |
| 10 | DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 53 543 | 53 451 | 99,8% |
|  | 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 8 300 | 8 299 | 100,0% |
|  | Zakup drukarki RISOGRAF | 8 300 | 8 299 | 100,0% |
|  | 85333 - Powiatowe urzędy pracy | 31 400 | 31 310 | 99,7% |
|  | Zakup drukarki RISOGRAF oraz 2 szaf archiwalnych | 31 400 | 31 310 | 99,7% |
|  | 85395 - pozostała działalnośc | 13 843 | 13 842 | 100,0% |
|  | Zakup zestawu komputerowego, kserokopiarki i projektora multimedialnego | 13 843 | 13 842 | 100,0% |
| 11 | DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 681 | 33 681 | 100,0% |
|  | 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 4 015 | 4 015 | 100,0% |
|  | Zakup kserokopiarki (SOSW nr 1) | 4 015 | 4 015 | 100,0% |
|  | 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 29 666 | 29 666 | 100,0% |
|  | PPP nr 1 - zakup kopiarki i systemu operacyjnego | 14 166 | 14 166 | 100,0% |
|  | PPP nr 2 - zakup urządzenia EEG- Biofeedback | 15 500 | 15 500 | 100,0% |
| 12 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 041 850 | 2 513 439 | 82,6% |
|  | 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500 | 3 499 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 3 500 | 3 499 | 100,0% |
|  | 90003 - oczyszczanie miast i wsi | 150 000 | 10 000 | 6,7% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Zakup samochodu | 50 000 |  | 0,0% |
|  | Zakup stacji meteorologicznej | 90 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 0 | 0 | ####### |
|  | ZCK - inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące obiektów administrowanych przez ZCK | 0 | 0 | ####### |
|  | Mur urnowy |  |  | ####### |
|  | Ciągnik |  |  | ####### |
|  | Modernizacja drogi wewnętrznej tzw. Czarnej Drogi – II etap |  |  | ####### |
|  | Serwer plików, WWW, e-mail |  |  | ####### |
|  | Podnośnik hydrauliczny do obsługi chłodni |  |  | ####### |
|  | Ogrodzenie cmentarzy – cmentarz Witomino i przy ul. Spokojnej. |  |  | ####### |
|  | Tranzyt wodociągowy - cmentarz Witomino |  |  | ####### |
|  | rozdz.90095 - Pozostała działalność | 2 888 350 | 2 499 940 | 86,6% |
|  | Pomorski Park Technologiczny - laboratoria badawczo - diagnostyczne modułu - modernizacja pomieszczeń, | 2 441 588 | 2 441 588 | 100,0% |
|  | Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej głównej w budynku przy Al.. Zwycięstwa 96/98 - Pomorski Park technologiczny | 29 036 | 29 036 | 100,0% |
|  | Dokumentacja projektowa ocieplenia ścian zewnętrzych oraz kolorystyki wraz z kosztorysem inwestorskim | 20 166 | 20 166 | 100,0% |
|  | Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Gdyni | 12 200 | 9 150 | 75,0% |
|  | Modernizacja mola w Orłowie | 385 360 |  | 0,0% |
| 13 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 167 000 | 163 391 | 97,8% |
|  | rozdz.92105 - Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | Wpłata na fundusz założycielski Pomorskiej Fundacji Filmowej | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe | 137 000 | 137 000 | 100,0% |
|  | Budowa sceny letniej | 137 000 | 137 000 | 100,0% |
|  | rozdz.92118 - Muzea | 20 000 | 16 391 | 82,0% |
|  | - zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 16 391 | 82,0% |
| 14 | DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 18 545 668 | 405 546 | 2,2% |
|  | rozdz. 92601 - obiekty sportowe | 18 495 653 | 355 531 | 1,9% |
|  | Wykonanie zadaszenia lodowiska | 180 000 | 180 000 | 100,0% |
|  | Zakup kompletu bramek na stadion główny | 9 907 | 9 906 | 100,0% |
|  | Modernizacja tablicy wyników - boisko A | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | Wykonanie parkingu przy boisku B | 21 000 | 21 000 | 100,0% |
|  | Zakup licencji na korzystanie z programu komputerowego | 5 000 | 4 880 | 97,6% |
|  | Modernizacja stadionu | 51 921 | 51 920 | 100,0% |
|  | Modernizacja systemu monitoringu | 28 975 | 28 975 | 100,0% |
|  | Modernizacja basenu żeglarskiego | 51 850 | 51 850 | 100,0% |
|  | Budowa hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S | 18 140 000 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 50 015 | 50 015 | 100,0% |
|  | Zakup budki medycznej | 8 540 | 8 540 | 100,0% |
|  | Zakup kserokopiarki | 12 500 | 12 500 | 100,0% |
|  | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 28 975 | 28 975 | 100,0% |

*  W kwietniu 2005 roku wstrzymano budowę Hali Widowiskowo - Sportowej z powodu stwierdzenia błędów w projekcie konstrukcji żelbetowych. Usunięcie stwierdzonych błędów wymaga opracowania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcji żelbetowej oraz uzgodnienia pełnego zakresu robót zamiennych i kosztów robót dodatkowych. Przewidywane na wrzesień wznowienie robót uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji zatwierdzającej zamienny projekt budowlany oraz zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych.

WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za 2005 rok

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INWESTYCJE ŁĄCZNIE | 658 036 | 254 482 | 38,7% |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 95 000 | 13 969 | 14,7% |
|  | rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne | 95 000 | 13 969 | 14,7% |
|  | RD Obłuże - projekt techniczny modernizacji ul.Krawieckiej | 16 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD | 40 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pustki Cisowskie - budowa drogi łączącej ul. Chabrową z Parafią Rzymsko-kat. MB Różańcowej | 15 000 |  | 0,0% |
|  | RD Wielki Kack - wykonanie nawierzchni jezdni - ul. Orna | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - projekt budowl.-wykonawczy budowa ciagu pieszego od ZS nr 3 do ul. Narcyzowej | 14 000 | 13 969 | 99,8% |
| 2 | DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 108 520 | 106 751 | 98,4% |
|  | rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 5 737 | 5 737 | 100,0% |
|  | RD Kamienna Góra - doposażenie Policji - zakup kserokopiarek | 1 537 | 1 537 | 100,0% |
|  | RD Śródmieście - doposażenie Policji - zakup kserokopiarek | 4 200 | 4 200 | 100,0% |
|  | rozdz. 75495 - pozostała działalność | 102 783 | 101 014 | 98,3% |
|  | RD Cisowa - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Cisowa | 28 000 | 28 000 | 100,0% |
|  | RD Chwarzno - Wiczlino - monitoring wizyjny Chwarzna | 13 500 | 13 500 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - monitoring wizyjny Orłowa | 3 500 | 2 614 | 74,7% |
|  | RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dworca SKM Leszczynki | 57 783 | 56 900 | 98,5% |
| 3 | DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90 234 | 77 205 | 85,6% |
|  | rozdz. 80101 - szkoły podstawowe | 77 234 | 77 205 | 100,0% |
|  | RD Babie Doły - budowa boisk szkolnych RD | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
|  | RD Chylonia - budowa boisk szkolnych RD | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego na terenie SP 33 RD | 16 000 | 16 000 | 100,0% |
|  | RD Orłowo - modernizacja schodów i zewnętrznego przedsionka szkoły | 6 000 | 5 972 | 99,5% |
|  | RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk RD | 7 434 | 7 433 | 100,0% |
|  | RD Redłowo - budowa boisk szkolnych RD | 2 800 | 2 800 | 100,0% |
|  | RD Śródmieście - monitoring - instalacja kamer na terenie SP 21 | 7 000 | 7 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 80110 - gimnazja | 13 000 | 0 | 0,0% |
|  | RD Grabówek - projekt techniczny boiska sportowego | 8 000 |  | 0,0% |
|  | RD Leszczynki - budowa boisk szkolnych RD | 5 000 |  | 0,0% |
| 4 | Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 311 595 | 31 263 | 10,0% |
|  | rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 195 820 | 18 171 | 9,3% |
|  | RD Obłuże - zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego | 100 000 | 8 174 | 8,2% |
|  | RD Wielki Kack - projekt techniczny zagospodarowania placu zabaw - ul. Radosna | 10 000 | 9 997 | 100,0% |
|  | RD Witomino - Radiostacja - Projekt i montaż instalacji oświetleniowej na terenie parku | 9 940 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjno - sportowe RD | 75 880 |  | 0,0% |
|  | rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 500 | 9 092 | 23,6% |
|  | RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Rybaków | 15 500 | 4 822 | 31,1% |
|  | RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Skrajna | 14 000 |  | 0,0% |
|  | RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Kadmowa | 9 000 | 4 270 | 47,4% |
|  | rozdz. 90095 pozostała działalność | 77 275 | 4 000 | 5,2% |
|  | RD Wielki Kack - budowa wiaty przy kapliczce na terenie Źródła Marii | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
|  | RD Oksywie - zniwelowanie skarpy i ułożenie chodnika na odcinku od kościoła do cmentarza wzdłuż ul. Arciszewskich | 32 509 |  | 0,0% |
|  | RD Babie Doły - budowa schodów terenowych od ul. Rybaków do przystani rybackiej | 40 766 |  | 0,0% |
| 5 | DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 700 | 4 700 | 100,0% |
|  | rozdz.92116 - bibloteki | 4 700 | 4 700 | 100,0% |
|  | RD Karwiny - zakup sprzętu komputerowego | 4 700 | 4 700 | 100,0% |
| 6 | DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 47 987 | 20 594 | 42,9% |
|  | rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 47 987 | 20 594 | 42,9% |
|  | RD Oksywie - zagospodarowanie boiska sportowego - plac przy ul. Śmidowicza i ul. Błękitnej | 19 796 | 3 249 | 16,4% |
|  | RD Karwiny - modernizacja boiska przy ul. Buraczanej | 7 000 | 6 197 | 88,5% |
|  | RD Wielki Kack - zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia rekreacyjnego | 10 000 |  | 0,0% |
|  | RD Śródmieście - zagospodarowanie placów zabaw i zakup urządzeń na plażę miejską | 11 191 | 11 148 | 99,6% |

##### WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH

udziały w spółkach

|  | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 905 000 | 10 905 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy | 10 905 000 | 10 905 000 | 100,0% |
|  | Rozwój proekologicznego transportu w Gdyni - udział w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej | 10 025 000 | 10 025 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej | 380 000 | 380 000 | 100,0% |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 60095 Pozostała działalność | 0 | 0 | ####### |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej |  |  | ####### |
|  | Udziały gminy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej |  |  | ####### |
| 2 | DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
|  | rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
|  | Udział w spółce TBS "Czynszówka" | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| 3 | DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 390 900 | 1 390 900 | 100,0% |
|  | rozdz.90002 - Gospodarka odpadami | 1 390 900 | 1 390 900 | 100,0% |
|  | Udział w spółce Zakład Utylizacji Odpadów | 1 390 900 | 1 390 900 | 100,0% |
|  | Ogółem inwestycje | 179 544 028 | 129 114 863 | 71,9% |